
	
	

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на СЧ ОКР
«Разработка и изготовление опытных образцов 
высокотемпературных композитных оболочек»
2014 г.
1   НАИМЕНОВАНИЕ,  ОСНОВАНИЕ,  ИСПОЛНИТЕЛЬ  И  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ
1.1 Наименование работы: «Разработка и изготовление опытных образцов высокотемпературных композитных оболочек».
1.2 Заказчик: ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко».

1.3 Исполнитель:

1.4 Исполнителем к выполнению работ могут быть привлечены соисполнители по согласованию с Заказчиком.
1.5 Сроки выполнения работ:

Начало работы – с даты подписания договора
Окончание работы – 25.11.2014.
1.6 Работа является продолжением НИР «Анализ возможности разработки технологии производства высокотемпературных оболочек с использованием керамических композитных материалов».
2   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РАБОТЫ  
2.1 Целью работы является изготовление макетов высокотемпературных оболочек (далее – «оболочка») с использованием композиционных материалов на корпусах Заказчика.
2.2 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: разработать технологию изготовления высокотемпературной оболочки, с использованием композитных покрытий на тонкостенном корпусе из жаростойкой стали.

2.3 Назначение изделия.

2.3.1 Оболочка из композиционных материалов предназначена для использования в объекте применения в качестве корпусной конструкции.

3   ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ
3.1 Состав изделия

·  В состав оболочки должны входить:
·  «Основа» – тонкостенный внутренний корпус из жаростойкой стали с присоединительными фланцами  (поставляется Заказчиком в срок не позднее 10 дней с момента подписания Договора);

П р и м е ч а н и е – Материал внутреннего корпуса выбирается Заказчиком в процессе выполнения НИОКР.
·  «Оболочка» – внешне намотанный композитный керамический материал, нанесенный на основу. 

3.2 Требования назначения
· Оболочка в условиях эксплуатации должна сохранять форму. 
· Оболочка должна быть вибро- и ударопрочной.

· Оболочка должна обладать термостойкостью.

· Оболочка должна плотно прилегать к основе.

3.3  Требования к стойкости к внешним воздействиям 
Оболочка должна допускать с сохранением своих свойств и параметров эксплуатацию в следующих условиях:

· рабочая температура внутри оболочки  от 900 до 1000 (С;
· нагрев до 900 – 1000 (С и охлаждение до 15-25 (С с выдержкой при данных температурах не мене 5 минут. Скорость нагрева 1(С/с, не менее, охлаждение - инерционное.
· давление воздуха внутри корпуса до 2,0 МПа;

· не менее 10-ти виброударов амплитудой 100g и длительностью 10 мс.

3.4 Требования надёжности
3.4.1 Оболочка должна сохранять работоспособность при непрерывной работе, в условиях, изложенных в п. 3.3, в течение 100 часов, не менее.
3.4.2 Оболочка должна сохранять свою работоспособность при количестве циклов «нагрев-охлаждение», в условиях, изложенных в п. 3.3, не менее 50.
3.4.3 За отказ оболочек должны приниматься такие нарушения в работе, при которых не выполняются требования по пп. 3.3  настоящего ТЗ.
3.5 Требования безопасности

3.5.1  Оболочка в составе объекта применения должна быть пожаробезопасна в условиях хранения, транспортирования, и эксплуатации.
3.5.2  Оболочки должны удовлетворять общим требованиям экологической безопасности в соответствии с ГОСТ РВ 51638.02-2000 и не должны требовать специальных мер при утилизации.
3.6  Требования обеспечения режима секретности

3.6.1  Конструкторская документация на оболочки и внешний вид – не секретно. Остальные требования обеспечения режима секретности приведены в пункте 6 настоящего ТЗ.
3.7  Требования технологичности

3.7.1 Конструкция  оболочек должна в максимальной степени использовать отработанные технологические решения в части изготовления и проведения сборочных и монтажных работ.

4   ТРЕБОВАНИЯ  К  СЫРЬЮ,  МАТЕРИАЛАМ  и  КИМП

4.1  Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, применяемые для изготовления оболочек, должны быть доступными и отечественного производства. На стадии НИОКР допускается использовать импортное сырье по согласованию с Заказчиком.
4.2  Защитные покрытия, места соединений разнородных материалов, должны быть подобраны так, чтобы при воздействии влаги не происходило их электролитическое разрушение.
5   НЕ  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ
5.1 К оболочкам не предъявляются: требования эргономики; обитаемости и технической эстетики; требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта; требования транспортабельности; требования стандартизации; унификации и каталогизации; требования к диагностическому обеспечению; требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению; требования к учебно-тренировочным средствам.

6   ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  РАБОТЫ
6.1 Требования к обеспечению режима секретности
6.1.1 При выполнении работ должны соблюдаться требования по обеспечению режима секретности в соответствии:
- с «Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ», утверждённой постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 г. №3-1;
- с общими положениями и инструкциями, действующими на предприятиях.

6.1.2 Степень секретности конкретных сведений по настоящей работе в целом, а также по её этапам и отдельным составным частям, на которые выдаются самостоятельные ТЗ, определяется «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию», утверждённым приказом от 30.03.2012г. №0026 Государственной корпорацией «Росатом».
6.1.3  Информация, в части технико-экономической составляющей, относящаяся к предмету договора, ходу его исполнения, является конфиденциальной.

6.1.4  Передача информации (полная или частичная), относящейся к ходу выполнения работы и получаемым результатам, третьей стороне осуществляется только с разрешения Заказчика.
6.2 Требования противодействия ИТР

6.2.1 Специальных требований по противодействию ИТР не требуется.

7   ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
7.1 Этапы работы представлены в таблице 1.

Таблица 1

	№

этапа
	Наименование и содержание этапа
	Результаты работ
	Сроки выполнения

	
	
	
	начало
	окончание

	1
	Разработка технологии изготовления высокотемпературной оболочки, с использованием композитных покрытий на тонкостенном корпусе из жаростойкой стали.
	Технологический процесс;

Отчет;

Опытные образцы

(11 шт.)
	С даты подпи-сания договора
	14.11.14

	1.1
	Подбор волокна и связующего. Исследование технологических параметров намотки волокна, нанесения связующего, отверждения и пиролиза для получения керамического композитного материала. Проведение физико-химических исследований.
	Промежуточный отчет
	С даты подпи-сания
	25.09.14

	1.2
	Проведение экспериментальных исследований по изготовлению  высокотемпературных оболочек  на металлическом корпусе. Выбор оптимального состава.
	Промежуточный отчет
	С даты подпи-сания
	25.09.14

	1.3
	Разработка технологического процесса получения оболочки. Отработка технологии изготовления оболочки. 
	Технологический процесс
	С даты подпи-сания
	25.09.14

	1.4
	Изготовление макетов опытных образцов (уменьшенная копия) высокотемпературных оболочек на металлическом корпусе. Передача опытных образцов в количестве 11 штук Заказчику.
	Акт изготовления опытных образцов

Промежуточный отчет;

Опытные образцы

(11 шт.)

Акт передачи образцов
	22.09.14
	14.11.14

	1.5
	Разработка рекомендаций по изготовлению натурных образцов высокотемпературных оболочек с использованием керамических композитных материалов на оборудовании Заказчика.
	Рекомендации
	22.09.14
	24.11.14


8   ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  И  ПРИЁМКИ  ЭТАПОВ  РАБОТЫ

8.1 Работы, проводимые по настоящему Техническому заданию, должны выполняться согласно ГОСТ РВ 15.101 – 95.

8.2 Работы, выполняемые по настоящему техническому заданию, подлежат контролю 1253 ВП МО РФ.
8.3 Отчетная документация в согласованном объёме должна быть представлена Заказчику в сроки, указанные в разделе 7.

8.4 Отчёт   о   НИОКР должен  соответствовать   требованиям
ГОСТ В 15.110 – 81.
8.5 Приёмка работ осуществляется комиссией из представителей Заказчика, Исполнителя,  1253 ВП МО РФ.

9   ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЗ

9.1 Внесение изменений в настоящее техническое задание должно производиться в установленном порядке, путем разработки дополнений.

10  ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

10.1 Наличие лицензии Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.










PAGE  
7

