ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по теме: «Разработка рабочей методики нормирования и определения проектных и эксплуатационных нормативов потерь, разубоживания руды по вариантам систем разработок в условиях рудников ОАО ППГХО»».

- Сроки проведения работ:

| Начало работ: Окончание работ: | с момента подписания договора «31» декабря 2012 г. |
| --- | --- |

- Исходные данные для проведения работы. Определение проектных и эксплуатационных нормативов потерь, разубоживания руды по вариантам систем разработки в условиях рудников ОАО «ППГХО» производится по ранее разработанным институтом и утвержденным Главным Управлением руководящим документам:

- «Отраслевая инструкция…» и «Методика по системам разработки…», 1982г.

- Стандарт предприятия «Методика расчета нормативов потерь и разубоживания при добыче», СТП-134-83г. (приказ № 1194 от 28.11.1983г.).

- «Нормативы потерь и разубоживания руды для условий рудников и карьеров основных предприятий ПГНТУ» (РД-8-014-91, А-12146);

- «Отраслевая инструкция…» (РД-8-19-92, А-866-91), согласованная ГГТИ Министерства и утвержденная «Атомредметзолото» 04.06.1992г.

За прошедший период после разработки указанных документов (более 18 лет) на рудниках значительно изменились геологические условия и параметры отрабатываемых рудных тел, жил, применяемые системы разработки, горно-добычное оборудование и другие исходные геолого-технологические и экономические показатели и параметры, а также изменены государственные требования к обоснованию и утверждению нормативов потерь полезных ископаемых при добыче (Изменения в законе «О недрах» №309-ФЗ от 30.12.2008г.; Постановления Правительства РФ №118 от 03.03.2010г. и №82 от 03.02.2012г.; Приказ МПР России N 218 от 25.06.2010).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №82 от 03.02.2012г. «2. Нормативы потерь твердых полезных ископаемых (включая общераспространенные) и подземных вод (минеральных, промышленных, термальных) при добыче рассчитываются по конкретным местам образования потерь при проектировании горных работ и утверждаются недропользователем в составе проектной документации, подготовленной и согласованной в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации "О недрах"».

Основные нормативно-правовые и методические документы, учитываемые Центральной комиссией Федерального агентства по недропользованию по разработке месторождений твердых полезных ископаемых при рассмотрении проектной документации на разработку месторождений ТПИ (по состоянию на 01.01.2012):

- Типовые методические указания по определению, нормированию, учету и экономической оценке потерь твердых полезных ископаемых при их добыче (ТМУ). Единая классификация потерь твердых полезных ископаемых при разработке месторождений / АН СССР, ИПКОН АН, ЦЭМИ АН, КЕПС, Госгортехнадзор РФ. - М.: 1972;

- Отраслевая инструкция по определению, нормированию и учету потерь и разубоживания руды и песков на рудниках и приисках Министерства цветной металлургии СССР / Минцветмет СССР. - М.: 1975;

- Методические указания по нормированию, определению и учету потерь и разубоживания золотосодержащей руды (песков) при добыче / 3.Г.Баймашев, Н.X.Загиров [и др.]. - Иркутск: Изд-во Иргиредмет, 1994.

Для обоснования методики определения и нормирования потерь по выемочным единицам с учетом применяемых систем разработки и усредненным по рудникам используются данные о фактически отработанных запасах балансовых руд, добыче, потерях и разубоживании по выемочным единицам, системам разработки и их вариантам, содержащиеся в паспортах отработанных блоков и ежегодной геолого-маркшейдерской отчетности.

- Цель работы – разработка и согласование в ЦКР рабочей методики определения и нормирования проектных и эксплуатационных потерь, разубоживания руды при добыче по вариантам систем разработок в условиях рудников ОАО «ППГХО».

Задачи работы:

- Статистическая оценка данных по отработанным запасам балансовых руд, добыче, потерях и разубоживании по выемочным единицам, системам разработки и их вариантам, содержащихся в паспортах отработанных блоков и ежегодной геолого-маркшейдерской отчетности;

- Разработка методики расчета нормативных величин потерь и разубоживания по вариантам применяемых систем разработки (горизонтальные слои с закладкой, с магазинированием руды и при подэтажно-камерной отбойке) с учетом сложности рудных тел и содержания полезного компонента в руде;

- Подготовка и согласование в ЦКР рабочей методики по рассматриваемым вариантам систем разработки.

- Основные требования к выполнению работы. Соблюдение принципов, изложенных в нормативно-правовых и методических документах, учитываемых ЦКР Роснедра, выбора и обоснования методик нормирования проектных и эксплуатационных потерь руды, металла и разубоживания добытой руды:

- доказательность и несложность расчетов;

- использование одинаковых и наиболее достоверных исходных геологических и технологических данных на всех стадиях их определения;

- экономическая обоснованность и технологическая управляемость оптимальным соотношением величин потерь и разубоживания по сортам руды в процессе добычи.

Выделение по целевому назначению и достоверности исходных данных 3 схем расчетов проектных и эксплуатационных потерь, разубоживания руды:

- по местам (причинам) образования в процессе добычи и после полной отработки запасов выемочных единиц;

- итоговые по выемочным единицам, системам разработки, их вариантам;

- усредненные всего по руднику.

Необходимые для расчетов исходные геологические, технологические и экономические данные по рудникам, системам разработки, их вариантам и отработанным блокам представляет исполнителям заказчик.

- Этапы работы по теме: «Разработка рабочей методики нормирования и определения проектных и эксплуатационных нормативов потерь, разубоживания руды по вариантам систем разработок в условиях рудников ОАО «ППГХО»

| Наименование этапа | Начало - окончание | Форма отчетности | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| I Сбор и анализ и фактических исходных данных о запасах, потерях, разубоживании и методиках их определения по местам образования и итоговые по выемочным единицам. Определение показателей сложности контакта «руда-порода» по разведочным и эксплуатационным исходным данным о запасах. Определение и оценка по паспортам (блоковым карточкам) отработанных блоков, отчетности фактических мощностей теряемой руды, прирезок разубоживающих пород и показателей сложности контакта «руда-порода» по вариантам систем разработок. Определение рациональных условий применения вариантов систем разработок по мощностям рудных тел, углам падения и содержанию полезного компонента в балансовых запасах. | Начало С момента подписания договора Окончание 15.11.2012г. | Аннотационный отчет, с проектами методик расчетов проектных и эксплуатационных потерь, разубоживания руды по трем схем: - По местам (причинам) образования в процессе добычи и после полной отработки запасов выемочных единиц; - Итоговые по выемочным единицам, системам разработки, их вариантам; - Усредненные всего по руднику. | . |
| II Разработка рабочей методики нормирования проектных и эксплуатационных потерь, разубоживания руды по вариантам систем разработок, усредненных по рудникам и итоговых по выемочным единицам Согласование методик в ЦКР. | Начало 15.11.2012 Окончание 31.12.2012г | Согласованная в ЦКР рабочая методика нормирования проектных и эксплуатационных потерь, разубоживания руды по вариантам систем разработок, усредненных по рудникам и итого-вых по выемочным единицам. | . |

- Способ реализации результатов работы. Использование при проектировании и эксплуатации уточненной рабочей экономико-технологической методики нормирования потерь, разубоживания по выемочным единицам, системам разработок и определение усредненных по рудникам, месторождениям.

Применение рабочей методики нормирования потерь позволяет обоснованно рассчитывать эксплуатационные нормативы потерь, которые в случае, если они превышают нормативы, утвержденные в составе проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №82 от 03.02.2012г. согласуются с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и затем утверждаются недропользователем.

- Перечень научно-технической продукции, предоставляемой Исполнителем по окончании работ:

Рабочие методики:

- на бумажном носителе	– 2 эк.

- в электронном виде		– 1 экз.

- текстовая часть		– Microsoft Word

- таблицы с расчетами		– Microsoft Excel.

- Порядок рассмотрения и приемки работы. Рецензирование и рассмотрение на НТС ОАО «ППГХО».

- Предварительные технико-экономические результаты реализации НИР.

Ежегодная экономическая эффективность для предприятия от разработки и применения новой рабочей методики нормирования и определения динамичных норм технологических прирезок по вариантам систем разработок для условий рудников состоит в фактическом суммарном снижении ущерба (последствий) от потерь на 1,0-2,0% и разубоживании на 3,0-5,0%, рассчитываемых по формулам:

Э=Уп·Тр+Ур·В, млн руб./год

| где: - экономический ущерб (последствия) от потерь 1 т балансовых запасов руды в связи с уменьшением ее доли в добытой товарной руде и готовой продукции, руб./т; |  |
| --- | --- |

- экономический ущерб (последствия) от недополучения прибыли из-за попадания 1 т разубоживающей породы в добытую руду и уменьшения количества металла в готовой продукции в связи с добычей и переработкой разубоживающей породы вместо балансовой руды, руб./т;

Тр, В – количество ежегодно сверхнормативно теряемой балансовой руды и привноса разубоживающей породы в добытую руду, т;

ЦР, З, См – соответственно, цена 1 кг металла в готовой продукции (руб./кг), полные затраты на добычу, транспортировку и переработку 1 т руды (руб./т) и стоимость 1 кг металла в готовой продукции (руб./кг);

С, , в – среднее содержание металла в балансовых запасах, теряемой руде и в разубоживающей породе, %;

- коэффициенты извлечения металла при переработке балансовой руды, теряемой руды и разубоживающей породы (сравнительно-условно), д. ед.

Согласно предварительных укрупненных расчетов ежегодное снижение экономического ущерба (последствий) от потерь 1,0% и разубоживания на 2,5-3,0% (или увеличение прибыли) составит 250÷300 млн. руб./год.

Главный маркшейдер

Управления ОАО «ППГХО» 					 Д.В. Тюрин