Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ: «Изготовление, доставка, монтаж опорных фундаментов (чертеж № У705-906-ИНДЯ.139 СБ) и биологической защиты (чертеж № У 705-906-ИНДЯ.142 СБ) на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (УАПЛ) зав. №910».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Общие положения.

1.1. Название работы (предмет договора): Изготовление, доставка, монтаж опорных фундаментов (чертеж № У705-906-ИНДЯ.139 СБ) и биологической защиты (чертеж № У 705-906-ИНДЯ.142 СБ) на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (УАПЛ) зав. №910.

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г.

1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 25 августа 2013 года.

2. Цель выполняемых работ и их назначение.

2.1.	Основной целью работы является подготовка одноотсечного блока      
реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки  (УАПЛ) зав. № 910 к установке  на подфундаментные стулья в пункте долговременного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО) в губе Сайда.

В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию на корпусе сформированного одноотсечного  блока   реакторного отсека должны быть установлены опорные фундаменты и биологическая защита в рамках его подготовки  к размещению на долговременное хранение на ПДХ РО «Сайда» в соответствии с требованиями РД95 10594-2005 «Утилизация атомных подводных лодок. Одноотсечные блоки реакторных отсеков. Подготовка к долговременному хранению.

2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи и вопросы:

- Изготовлены опорные конструкции и зашивные листы;

- Выполнен монтаж листов биологической защиты;

- Выполнен монтаж опорных фундаментов.

3. Исходные данные для проведения работ.

3.1. Одноотсечный блок реакторного отсека УАПЛ зав № 910, являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа,  размещен  на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» на участке, предназначенном для выполнения газорезательных, сварочных, окрасочных работ.

3.2. Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

3.3. Оборудование для обработки металлопроката (лини обработки металла, машина автоматизированной тепловой резки) у Подрядчика имеются в наличии.

3.4. У Подрядчика аккредитован представитель ГК «Росатом» для осуществлении контроля качества и приемки выполняемых работ.

4.	Этапы и состав работ.

4.1 Этапы работ, их основное содержание:

| № п/п | Этапы работ | Срок окончания этапа работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление опорных фундаментов и доставка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск). Чертеж № У 705-906-ИНДЯ.139 СБ. Чертеж № У705-906-ИНДЯ.139 СБ. В части изготовления конструкции. | 15.07.2013 | 1.Акт сдачи-приемки работ; 2. Технический акт, согласованный с представителем Госзаказчика 3. Фотоматериалы. 4. Товарно-транспортные накладные по форме ТОРГ-12. |
|  | Изготовление листов биологической защиты. Чертеж № У 705-906-ИНДЯ.142 СБ. В части изготовления конструкции. | 25.07.2013 | 1.Акт сдачи-приемки работ; 2. Технический акт, согласованный с представителем Госзаказчика 3. Фотоматериалы. 4. Товарно-транспортные накладные по форме ТОРГ-12 |
|  | Монтаж листов биологической защиты. Чертеж № У 705-906-ИНДЯ.142 СБ. | 25.08.2013 | 1.Акт сдачи-приемки работ; 2. Технический акт, согласованный с представителем Госзаказчика 3. Фотоматериалы. |
|  | Монтаж опорных фундаментов. Чертеж № У705-906-ИНДЯ.139 СБ . | 25.08.2013 | 1.Акт сдачи-приемки работ; 2. Технический акт, согласованный с представителем Госзаказчика 3. Фотоматериалы. |

4.2. Работы выполняются по технологии Подрядчика, при этом этапы 1, 2 выполняются на площадях Подрядчика, этапы 3, 4 выполняются в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

5.  Основные требования к проведению работ.

5.1. Технические требования на выполнение работ.

Изготовление и монтаж зашивных листов и фундаментов должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящего документа РД 95 10594-2005 «Утилизация АПЛ. Одноотсечные блоки реакторных отсеков. Подготовка к долговременному хранению. Общие технические требования», «Основные положения по подготовке к хранению и обслуживанию реакторных отсеков утилизированных АПЛ в ПДХ «Сайда»» № 2.3010 ОП-07; правовых нормативных актов, нормативной документации.

5.2. Требования к опорным конструкциям одноотсечному блоку.

Опорные конструкции (листы биологической защиты, опорные фундаменты) должны быть изготовлены и смонтированы в соответствии с техническими требованиями чертежей № У705-906-ИНДЯ.139 СБ; №У 705-906-ИНДЯ.142 СБ.

Опорные конструкции должны обеспечивать:

- зашивные листы возможность транспортировки блока РО в продольном и поперечном направлении с использованием самоходной транспортной системы;

- установку блока РО на подфундаментные стулья для последующего долговременного хранения на стапельной плите ПДХ РО «Сайда».

5.3. Подрядчик должен:

- быть сертифицирован на соответствие требованиям ISO 9001:2008,  ГОСТ ISO 9001-2011;

- иметь лицензию Госкорпорации «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь персонал группы «А» допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности к работам в зоне строгого режима;

- иметь в своей структуре подразделение, обеспечивающие выполнение мероприятий по соблюдению и контролю ядерно-радиационной безопасности;

- иметь аттестованный персонал,  имеющий допуск на  сварку титановых сплавов;

- иметь в своей структуре подразделения, обеспечивающие проведение контрольных операций (технический контроль) для подтверждения качества выполняемых работ;

- иметь лаборатории, аккредитованные у аттестующих организаций, на право проведения измерений и испытаний, которые предусмотрены конструкторской и нормативно – технической документацией в объеме работ, установленном в настоящем техническом задании  (проверка качества металла, электродов, газов, сварных швов).

- иметь оборудование, обеспечивающее механизированную подготовку металлопроката (правку, очистку до степени Sa 2,5);

- иметь оборудование, обеспечивающее автоматизированный раскрой металла марки 10ХСНД, Д40 толщиной b=20мм;

- иметь вальцы, обеспечивающие гибку по заданному чертежом У 705-906-ИНДЯ.142 СБ радиусу листового металла марки 10ХСНД, Д40 толщиной b=20мм;

- иметь, как минимум, полуавтоматическую сварку для обеспечения качества сварных соединений конструкций фундаментов и зашивных листов;

- иметь средства технологического оснащения (стенды, постели и пр.) для обеспечения качественной сборки под сварку и сварку конструкций фундаментов и листов биологической защиты;

- иметь опыт утилизации атомных подводных лодок не менее 7 лет.

6. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации при изготовлении и монтаже опорных конструкций блока РО;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются с ЦКБ – проектантом блок реакторного отсека АПЛ зав № 910.

7. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
При изготовлении и монтаже опорных конструкций и зашивных листов должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала;

Примечание: Контроль и обеспечение радиационной безопасности при выполнении монтажных работ в ПДХ РО «Сайда» обеспечивается Заказчиком.

8.	Качество работ и гарантийные обязательства.

8.1. Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

- требованиям РД95 10594-2005 «Утилизация атомных подводных лодок. Одноотсечные блоки реакторных отсеков. Подготовка к долговременному хранению. Общие технические требования» и № 2.3010 ОП-07 «Основные положения по подготовке к хранению и обслуживанию реакторных отсеков утилизированных АПЛ в ПДХ «Сайда»;

8.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками по журналам операционного контроля и последующим осуществлением приемок ОТК и представителя ГК «Росатом» в соответствии с перечнем приемок.

8.3. Гарантийный срок на выполняемые работы - 24месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ по  монтажу опорных конструкций блока РО и подписания акта  выполненных работ Заказчиком.

8.4. Заказчик через представителя ГК «Росатом» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока хранения одноотсечного блока РО.

9.   Приемка работ

9.1.	Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних  технических актов по этапам является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

10. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

10.1.Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

10.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД – на 9л.