
Проект

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Лесной
«___»_____________ 2012 г.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и __________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик, имеющий свидетельство СРО  на соответствующий вид работ, обязуется в предусмотренный п. 1.6 настоящего Договора срок выполнить комплексные работы по восстановлению функционирования систем канализации, системы отопления, очистке отстойников очистных сооружений по объектам ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в соответствии с Техническим заданием Заказчика (объем и содержание работ определяются Техническим заданием и Сметной документацией):

– гидродинамическая очистка трубопровода канализационной сети в районе: Свердловская область, г. Лесной, Промышленная площадка 8;
– гидрохимическая очистка трубопроводов системы отопления в районе: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический пр., 6а, здание № 6/9;
– гидродинамическая очистка эрлифтов в районе: : Свердловская область, г. Нижняя Тура, очистные сооружения города (очистные сооружения г. Лесной);

– гидродинамическая очистка отстойников очистных сооружений в районе: Свердловская область, г. Нижняя Тура, очистные сооружения города (очистные сооружения г.Лесной)
и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
1.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с норматиными требованиями, установленными действующим законодательством РФ и сметной документацией. Сметная документация может уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п. 2.1. и 1.6. настоящего Договора.

1.3. Обеспечение работ оборудованием принимает на себя Подрядчик.

1.4. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в объеме и сроки согласованные сторонами.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Заказчиком или его уполномоченным представителем и акта приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору), подписанного Подрядчиком и Заказчиком.

1.6. Срок выполнения работ:

Начало работ – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2. Стоимость работ
2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору составляет: составляет             _             (                                                      ), в т.ч. НДС (18%) в размере_________________(______________________________    _) и не подлежит увеличению в период действия настоящего Договора.

2.2. Сумма настоящего договора определена локальным сметным расчетом, выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает, предусмотренную п. 2.1. цену Договора.
Финансирование вышеуказанных работ производится за счет средств собственных средств Заказчика.
2.3. При обнаружении неисправной трубопроводной арматуры, замена может быть проведена только по дополнительному согласованию сторон.

2.4. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов, стоимость доставки оборудования до Объекта, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).
3. Расчеты по договору
3.1. Расчет по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 дней с момента подписания документов, указанных в п.1.5. настоящего Договора и предъявления  Подрядчиком соответствующего счета-фактуры.
3.2. Оплата выполненных осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.п.3.2 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, и счета-фактуры на оплату работ, не позднее 24 числа отчетного месяца.
3.3. В случае невозможности предоставления оригиналов вышеуказанных документов в указанный срок, допускается их передача по факсу либо в электронной форме. Последующее предоставление оригиналов данных документов является обязательным.
4. Гарантии
4.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью __ месяца(-цев) с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.
4.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатация Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.
4.3. Для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты в период гарантийного срока и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего уполномоченного представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный п. 4.3. срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки согласованные сторонами.

5.1.2. Контролировать качество выполняемых работ на объекте. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику.

5.1.3. В ходе выполнения работ проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории выполнения работ, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при проведении работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, постоянных и (или) временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ,так и вотношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, ГОСТ, ТУ, действующих на территории РФ.

5.1.4. Нести ответственность за охрану труда на выполняемом объекте. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ).

5.1.5. От начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении работ.

5.1.6. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло-электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.
5.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе в течение гарантийного срока.

5.1.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику все необходимые первичные документы для проверки фактической стоимости выполненных работ.

5.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику ремонтную площадку.

5.2.2. Предоставить Подрядчику место стоянки оборудования.

5.2.3. Подключить оборудование Подрядчика к электропитанию и воде с обеспечением учета, потребляемых энергоресурсов.

5.2.4. Обеспечить пропускной режим персоналу Подрядчика.

5.2.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанном в настоящем Договоре.

5.3. По Договору Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
5.3.2. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
· появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
· нарушение трудового распорядка;
· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);
· нарушение нарядно-допускной системы;
· выявление факта хищения.
При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.
6.2. Действие настоящего Договора, а также полное или частичное неисполнение сторонами Договора своих обязательств при наступлении форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или касающиеся его разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежатрассмотрению в арбитражном суде Свердловской области, в установленном законодательством порядке.

8.  Ответственность сторон
8.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в соотстветствии с законодательством РФ несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результатов работ, причинение ущерба персоналу и /или собственности (имуществу) Заказчика, третьих лиц.

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.3. В случае нарушения установленного п. 3.1. настоящего Договора срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 3.1 настоящего Договора срока исполнения обязательства по оплате. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или не по его вине.

8.4. За нарушения сроков начала и/или окончания выполнения работ, установленного в п. 1.6. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению работ начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 1.6. настоящего Договора срока начала и/или окончания выполнения работ. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка выполнения работ произошла вследствие непреодолимой силы или не по его вине.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Контрагент гарантирует Госкорпорации, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные Госкорпорации по акту от «___» __________ 2012 года (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
9.2. Контрагент гарантирует Госкорпорации, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, представленные Контрагентом в рамках выполнения комплексных работ по восстановлению функционирования систем канализации, системы отопления, очистке отстойников очистных сооружений по объектам ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
9.3. При изменении Сведений Контрагент обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Госкорпорации соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.
9.4. Контрагент настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой
службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Госкорпорации убытки, понесенные в связи с предъявлением Госкорпорации претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
9.5.  Контрагент и Госкорпорация подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Госкорпорации от исполнения Договора и предъявления Госкорпорацией Контрагенту требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Контрагентом соответствующего письменного уведомления Госкорпорации, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического и/или фактических адресов, номеров телефона, банковских или иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую сторону, а  также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом заключения дополнительного соглашения между сторонами в целях закрепления указанных изменений в настоящем Договоре не требуется. Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки несет сторона, нарушавшая указанные условия Договора.

10.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством.

10.4. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенным ими совместно.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения. Уступка права требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.

10.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ________ 2012 г., а в части проведения взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего Договора требуется получение согласия Госкорпорации «Росатом», Договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания Договора сторонами.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
· Приложение №1 Соглашение по охране труда;
· Приложение №2 Акт о приемке оборудования.
11. Прочие условия

11.1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и  Заказчика.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» 

624200, г. Лесной, 
Коммунистический проспект, 6а, 

ИНН 6630002336  КПП 660850001, 

Р/с № 40502810616340101001 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, Лесное отделение № 8642, г. Лесной

К/с № 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области,

БИК 046577674

ОКПО 07624577


	ПОДРЯДЧИК:




Заказчик





Подрядчик

                               /Новиков А.В. / 

                                        /_______________ /
МП
МП
Приложение №1 к договору от «____»  _________2012 №______

Соглашение по охране труда

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Новикова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел 5 «Обязанности сторон» договора от «____» __________2012 № ____, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и проектом производства работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», для прохождения вводного инструктажа, ответственному за проведение вводного инструктажа в соответствующем подразделении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика, по согласованному с Подрядчиком графику.

1.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению  замечаний  комиссий  Заказчика.
2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ  на нем Подрядчиком.
2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.
3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором от «____» ___________2012 № ______.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора от «___» ______ 2012 № ____.

Заказчик:






Подрядчик:

Генеральный директор




______________

А.В. Новиков _____________


______________

«___» ________________ 2012 г.



«___» ________________2012 г.
ОБРАЗЕЦ 
Приложение №2 к договору от «____»  _________2012 №______
АКТ

приемки-сдачи выполненных работ

по  Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»___________________________________
с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.


Краткое описание выполненных работ (этапов работ) (с указанием объема и качества): _________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы  (в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом): _______________________________________________________








Цена Договора составляет _______________________________________________ рублей, 
(сумма цифрами и прописью)                               

в том числе НДС ___%__________________________________________________ рублей.

Перечислен аванс ______________________________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

                 

Стоимость работ по этапу составляет _____________________________________ рублей, 
в том числе НДС ___% _________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)                               

Следует к перечислению ________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 



Работу сдал:





Работу принял:

   От Подрядчика


                      

От  Заказчика

_______________________
 


________________________

 
(подпись)
М.П.





(подпись) М.П.



  «____»__________________



«____»________________

