ДОГОВОР № ___________

на выполнение Работы
г. Санкт-Петербург



          
«___»__________ 2012 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора – директора НТЦ «МИТ» Энгелько Владимира Ивановича, действующего на основании доверенности № 27/115 от 30.12.2012г., с одной стороны, и __________________________________________________________________

(полное (сокращенное) наименование организации в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице

__________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  __________________________________________________________________
                       (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу (далее по тексту – Работа) по теме: «Разработка документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту. Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки».

1.2. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №________ от «___»________2012г. 
1.3. Работа выполняется в рамках безвозмездного (целевого) финансирования Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» по теме: «Модернизация стендов для отработки электронно-пучковых технологий улучшения свойств конструкционных материалов для реакторных установок с тяжелыми теплоносителями и ядерных установок нового поколения».
II. Условия договора
2.1. Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения Работы определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).
2.2. Изменение Заказчиком в процессе выполнения Работы требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора по согласованию с Заказчиком соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работы информацию;

3.2. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения Работы;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной  Работы;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата Работы в соответствие с указанными условиями;
д) отказаться от оплаты результатов Работы в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом до исправления Исполнителем за свой счет выявленных недостатков.
3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить Работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и предоставить Заказчику результаты Работы в соответствии с календарным планом в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;
з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работы, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Работе;

к) приостановить Работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

р) Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую Работу.

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты Работы в соответствии с настоящим договором;

б) передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работы информацию.
IV. Сроки исполнения
4.1. Работа выполняется в сроки, указанные в календарном плане 

При этом устанавливаются: 
 начало Работы – дата вступления договора в силу;

окончание Работы – 14.12.2012 г.

4.2. Досрочное выполнение Работы по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Датой исполнения Работы по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа Работы при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.
V. Порядок сдачи и приемки выполненной Работы
5.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Работы и по окончании срока действия договора определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненной Работы осуществляется в порядке, установленном техническим заданием.
5.2. По окончании Работы Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз., прилагая к нему отчетные документы, определенные календарным планом.

5.3. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работы.

5.4. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
VI. Цена договора и порядок расчетов
6.1. За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора Работу Заказчик уплачивает Исполнителю ___________________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС ______________________(сумма указывается цифрами и прописью)  в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3).

6.2. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 40 % от стоимости, указанной в п. 6.1 настоящего договора, в сумме _____ рублей (сумма указывается цифрами и прописью) в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Исполнителем счета на авансовый платеж.
6.3. Оплата выполненной Работы производится поэтапно исходя из цен, указанных в календарном плане за вычетом ранее выданного аванса пропорционально объему выполненной и принятой Работы в соответствии с календарным планом. 

Оплата этапа Работы производится в течение 10 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненного этапа Работы, оформленного актом сдачи-приемки работ, предоставления счета-фактуры и счета на оплату.
Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами. 

VII. Права на результаты Работы
7.1. Все полученные при выполнении Работы результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работы подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты, полученные при выполнении Работы по настоящему договору, принадлежат Заказчику.
VIII. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

8.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.
IX. Дополнительные условия договора.

9.1. Изменение условий и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. Заказчик в срок до 31.10.2012г. передает Исполнителю материал (нержавеющая сталь) в количестве 1 тонны для изготовления заготовок обечайки и крышек вакуумной камеры. При этом Заказчик не будет выставлять Исполнителю счет-фактуру за передаваемое давальческое сырье.  

Х. Ответственность Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
XI. Обеспечение исполнения обязательств по договору

11.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в форме _______________________(указывается в соответствии с формой обеспечения исполнения обязательств, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере_________________________рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет 40% от начальной (максимальной) цены настоящего договора.
11.2. Срок действия обеспечения обязательств по возврату аванса по настоящему договору должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса по договору плюс 60 (шестьдесят) дней.
11.3. Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса, предоставленное в форме (безотзывной банковской гарантии выданной банком или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику) возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты исполнения Исполнителем  обязательств на сумму выплаченного аванса.

11.4. Обеспечение возврата аванса  по договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств на сумму выплаченного аванса.

11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом  перестало  обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств  на сумму аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней  предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса  на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяц.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
12.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
13. Условия о раскрытии сведений об Исполнителе
13.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем  Заказчику в рамках закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

13.3. Исполнитель дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
13.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.

XIV. Рассмотрение и разрешение споров
14.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.
14.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.
Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
XV. Гарантийные обязательства

15.1. Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию электронно-пучковой установки, составной частью которой является вакуумная камера.
XVI. Срок действия договора
16.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
16.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
XVII. Заключительные положения
17.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

17.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.

17.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение № 1);

календарный план  (приложение № 2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение № 3);
XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	Сокращенное наименование Исполнителя

ОКПО / ОКОНХ

	ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

ОКПО 08626377, ОКОНХ 95120.

	Юридический и почтовый адреса:


	Юридический и почтовый адреса:

196641, Санкт-Петербург,
п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3.



	ИНН /КПП
Банковские реквизиты:


	ИНН 7817022928 КПП 781701001

Банковские реквизиты:



	
	Расчетный счет № 40502810436000000198
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в

	
	Санкт – Петербурге,
г. Санкт - Петербург

	Телефон
Факс
	Кор/сч. № 30101810200000000704
БИК 044030704
Телефон (812) 464-45-97, (812) 464-44-70

Факс (812) 464-46-23


	Исполнитель

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Заместитель генерального директора-
директор НТЦ «МИТ»
______________________ Энгелько В.И.
«___» _______________ 2012 г.
МП


	Заместитель генерального директора по экономике и финансам  _________________________        



	Заместитель генерального директора по качеству                          _________________________



	Главный бухгалтер                                                                             _________________________



	Юридический отдел                                                                           _________________________

Начальник финансового управления                                               _________________________



	Начальник договорного отдела                                                        _________________________



	Ведущий специалист по теме                                                          _________________________

Ведущий экономист НТЦ «МИТ»                                                 __________________________



	Ведущий экономист экономического управления                        _________________________

	


Приложение № 1

к договору №___________

«___»__________2012г.

	СОГЛАСОВАНО

____________ _________________

«____»___________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-

директор НТЦ «МИТ»

____________ В.И. Энгелько

«____»___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

по теме: «Разработка документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту. Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки»
2012г.
1. Наименование: Разработка документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту. Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки.
2. Назначение, технические характеристики и требования к оборудованию.
Вакуумная камера с системой вакуумной откачки и радиационная защита являются составными частями электронно-пучковой установки с радиально сходящимся потоком, предназначенной для отработки технологий улучшения свойств конструкционных материалов для реакторных установок с тяжёлыми теплоносителями и ядерных установок нового поколения.

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики оборудования
	Кол-во

	1.
	Разработка КД
	1.1. Вакуумная камера и система вакуумной откачки 

Вакуумная камера (далее – камера) состоит из цилиндрической части и крышек. Материал – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или AISI 321.

Рабочее давление в камере - не выше 2х10-5 мм рт. ст. Проверка герметичности оформляется протоколом вакуумных испытаний.

Габаритные размеры камеры – не более 2300х1750х1450 мм.

Внутренняя поверхность камеры – полированная.

Внешняя поверхность камеры – окрашенная.

Внутренний диаметр цилиндрической части камеры – не менее 1200 мм.

Длина цилиндрической части камеры – не менее 1500 мм.

Количество патрубков для установки проходных высоковольтных изоляторов Ду86 – 18 (4 группы по 4 + 2).

Количество патрубков DN160ISO для использования диагностической аппаратуры – 4 (по 2 на каждой крышке), расположить на минимально допустимом расстоянии от оси камеры.

Предусмотреть направляющие для размещения электронного источника внутри камеры.

Диаметр фланцев, расположенных на крышках по оси камеры, определить с учетом необходимости обеспечить:

- позиционирование цилиндрических образцов диаметром до 30 мм и длиной до 2000 мм в продольном направлении (в диапазоне -1500 + 1500 мм) и в диапазоне 0-3600 в азимутальном направлении;

- подачу высокого напряжения до 120 кВ на образец, располагающийся по оси камеры;

- предварительный нагрев образца перед импульсом электронного пучка.
Необходимо обеспечить для камеры в смонтированном состоянии:

-непараллельность фланцев на крышках камеры – не более 1 мм (на базе диаметра фланцев);

- соосность отверстий в крышках и цилиндрической части камеры - не более 2 мм (на базе 2000 мм).

Подсоединительный фланец турбомолекулярного насоса (1 штука) – DN250ISO. Расположение насоса – вертикальное. 
Подсоединительный фланец форвакуумного насоса и измерительной части системы вакуумной откачки (3 штуки) – DN40KF.

Комплектующие вакуумной системы, определенные на основании проведенного Исполнителем расчета приобретает Заказчик.
Требования к конструкции камеры могут уточняться в процессе изготовления через протокол согласования.
Выпуск КД производится после согласования модели вакуумной камеры с Заказчиком.


	1

	
	
	1.2. Радиационная защита
Радиационная защита (далее – защита) предназначена для размещения вакуумной камеры с электронным источником и обеспечения защиты обслуживающего персонала от вредного влияния неиспользуемого тормозного излучения в соответствии с НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99.

Внутренние размеры защиты - не более 3400х2100х1900 мм (с учетом установки изоляторов длиной до 500 мм на крышках камеры и оборудования вакуумной системы).

Поверхность радиационной защиты – окрашенная.

Предусмотреть юстировку защиты для обеспечения горизонтальности оси расположенной внутри вакуумной камеры.

Расчет параметров защиты проводить, исходя из следующих условий:

1. Максимальная энергия электронов
E0 = 125 keV

2. Максимальный ток в импульсе

Imax = 2500 A

3. Длительность импульса


( = 70 (s

4. Число импульсов за день

n = 100

5. Материал мишени


Fe

6. Допустимая доза облучения за день
Pg = 0.8 mr

Необходимо обеспечить надежное крепление вакуумной камеры внутри защиты с учетом возможного открывания одной или двух крышек камеры для обслуживания электронного источника.

Для осуществления доступа к вакуумной камере и другим устройствам (вакуумные насосы, вакуумные датчики, вентили, высоковольтные и механические вводы и пр.) стенки радиационной защиты должны открываться с 3-х сторон: с фронтальной и двух боковых.
Задняя стенка выполняется неподвижной (для обеспечения ввода высоковольтных кабелей от генератора импульсных напряжение в вакуумную камеру). Боковые стенки выполняются из двух половин на петлях, открывающихся наружу. Фронтальная стенка выполняется из 3-х или 4-х частей на петлях, открывающихся наружу. Допустимо применение откатывающихся на роликовых направляющих стенок.
Допустимая нагрузка радиационной защиты на пол не более 1000 кг/м2. Предусмотреть возможность установки на радиационную защиту генератора импульсных напряжений общим весом до 1500 кг в металлическом баке размерами не более 3300х1600х1000 мм.
Требования к конструкции радиационной защиты могут уточняться в процессе изготовления через протокол согласования.

Выпуск КД производится после согласования модели радиационной защиты с Заказчиком.


	1

	2
	Изготовление и поставка оборудования
	Согласно КД п.1. 1
	1


2. Комплект поставки оборудования

В комплект поставки должны входить все составные части, а также расходные материалы, необходимые для обеспечения безопасной и бесперебойной работы в течение одного года.
3. Условия поставки: DDP Санкт-Петербург, склад Заказчика.
В общую сумму договора на разработку документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту и изготовление и поставку вакуумной камеры с системой вакуумной откачки должны входить: доставка на склад Заказчика; расходы на перевозку, упаковку, уплату налогов (в том числе НДС) и другие обязательные платежи.

4. Требования к упаковке, транспортировке и хранению оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Условия транспортировки – автотранспорт закрытый. При транспортировке соблюдать правила закрепления оборудования в кузове, оберегать от ударов, место хранение – отапливаемое помещение.
5. Требования к документации
5.1. КД поставляется в бумажном виде (2 экз.) и на электронном носителе, выполненная ПО SolidWorks и MS Ofice.
5.2. Оборудование должно сопровождаться документацией на русском языке согласно требованиям ЕСКД: техническим паспортом, эксплуатационной документацией (2 комплекта) и перечнем быстроизнашивающихся узлов и деталей.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию электронно-пучковой установки, составной частью которой является вакуумная камера.
7. Прочие условия
7.1. Поставляемое оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц, не бывшим в эксплуатации. Пуско-наладочные работы осуществляются на территории Заказчика.
7.2. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной сертификации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

7.3. Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

7.4. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика и Исполнителя в процессе изготовления через протоколы согласования и утверждаться тем же порядком.

7.5. Протоколы согласования технических требований к вакуумной камере и радиационной защите, подписанные в процессе изготовления, становятся неотъемлемой частью настоящего технического задания.
8. Место поставки:
ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

9. Сроки выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование этапов
	Сроки выполнения
	Результат

	1
	Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту.
	15.10.2012
	Комплекты КД на вакуумную камеру и радиационную защиту

	2
	Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки.
	14.12.2012
	Вакуумная камера


Приложение № 2

к договору № ___________

от «___»_________2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Разработка документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту. Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки».

	№№ этапов
	Наименование этапа
	Результаты работы
	Сроки исполнения
	Стоимость тыс. руб.

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Разработка конструкторской доку-ментации (КД) на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту
	Комплект КД на вакуумную камеру и радиационную защиту
	С даты вступления в силу
	15.10.2012
	

	Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом.

	2.
	Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки
	Поставка Заказчику вакуумной камеры
	15.10.2012
	14.12.2012
	

	Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом.


	Исполнитель

(Должность)
____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Заместитель генерального директора-

директор НТЦ «МИТ»
______________________ Энгелько В.И.
«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 3

к договору №_____________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение Работы 

по теме: «Разработка документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту. Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель генерального директора – директор НТЦ «МИТ» Энгелько Владимир Иванович и от лица Исполнителя______________________________________________(Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение Работы в сумме___________________(Сумма указывается цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Исполнитель

(Должность)
____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Заместитель генерального директора-
директор НТЦ «МИТ»

______________________ Энгелько В.И.
«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 1

к протоколу согласования цены

по договору № ______________

от «___»__________2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение Работы
по теме: «Разработка документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту. Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки».
	№№ пп
	Предметные статьи расходов
	Сумма 

(в руб.)

	1
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.**
	- материалы
	

	1.2.**
	- специальное оборудование 
	

	1.3.**
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.**
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.**
	- командировки
	

	2.**
	Накладные расходы
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.**
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль 
	

	7.
	Цена продукции
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	9.
	Общая стоимость договора
	


	         Руководитель организации______________________________  (Ф.И.О) 
          Главный бухгалтер             ______________________________ (Ф.И.О.)
	


� Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям, которые отмечены - **
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