Приложение № 3

к договору № ________________

# от «_____» _____________ 2015 г.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Изготовление и транспортирование опытно-промышленных образцов оборудования для обращения с чехлами ОРП 
на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» (бассейн хранилище, транспортный коридор, ОПИР, мойка чехлов)»

| № п/п | Наименование этапа и его содержание |  | Срок выполнения |  | Стоимость (с НДС), тыс. руб. | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | Изготовление и транспортирование опытно-промышленных образцов оборудования для обращения с чехлами ОРП на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» (бассейн хранилище, транспортный коридор, ОПИР, мойка чехлов). | Изготовление опытно-промышленных образцов оборудования для обращения с чехлами ОРП. | С момента подписания договора | 15.08.2015 |  | - Паспорта на оборудование (изделия). |
|  |  | Приёмо-сдаточные испытания изготовленного оборудования на предприятии Поставщика. Доставка изготовленного оборудования в ФГУП «ПО «Маяк». | 15.08.2015 | 05.09.2015 |  | - Акт приемо-сдаточных испытаний (включая Протоколы приемо-сдаточных испытаний отдельных единиц оборудования). - Акт приема-передачи оборудования. - Товарная накладная. - Товарно-транспортные накладные (оригиналы). |

| Поставщик | Покупатель |
| --- | --- |
| Руководитель организации | Генеральный директор АО ФЦЯРБ |
| __________________ И.О Фамилия. М.П. | _________________ А.И. Голиней М.П. |