# ДОГОВОР № ______

# на выполнение работ

г. Москва 	«     » ____________ 2015 г.

__________________________________________, именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Александра Сергеевича Баринова, действующего на основании доверенности № 86 от 11.10.2013, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными силами выполнить работу: «Разработка критериев приемлемости для захоронения РАО в приповерхностном пункте захоронения радиоактивных отходов Новоуральского отделения филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (далее – Работы) и сдать Заказчику результаты Работ, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

1.2. Виды и объем Работ, требования к их результатам, этапы проведения Работ являются существенными условиями Договора и определяются в подписываемом обеими Сторонами (Приложении № 1) к Договору (Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и положениями действующего законодательства, регулирующего проведение данных видов работ.

1.3. Сроки выполнения Работ:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание  работ – 15 июня 2015 г.

Работы выполняются в один этап, в срок, установленный Календарным планом работ, являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.4. Заказчик приобретает права на результаты Работ после наступления следующих обстоятельств: оплаты Работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

2. Условия оплаты и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет _______________, включая НДС 18% в размере _________.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, в том числе вознаграждение за передачу исключительных прав в соответствии с положениями Договора, а также любые расходы, которые Подрядчик должен понести  в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата суммы, указанной в п. 2.1 Договора, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Заказчиком результатов выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ (форма указанного Акта установлена в приложении № 3 к настоящему Договору), и счета на оплату работ.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру к Акту сдачи-приёмки выполненных работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Подрядчик – любые другие банковские расходы и издержки.

3. Обязательства сторон и условия выполнения Работ.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы собственными силами, без привлечения третьих лиц в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и передать Заказчику Результаты Работ в установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) сроки.

3.1.2. По запросу Заказчика информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.3. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

3.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результаты работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации и не являются непосредственным вмешательством в процесс работ.

3.1.5. В минимально возможный срок и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Результаты работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации и проведенных работ, разрабатываемой и выполняемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям настоящего Договора.

3.1.6. Иметь на весь период исполнения обязательств по Договору:

Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.

3.1.7. Подрядчик обязуется обращаться с подлежащим передаче Заказчику результатом Работ, с его производными, частями, предварительными версиями на условиях, установленных Договором для обращения с конфиденциальной информацией, переданной Подрядчику Заказчиком.

3.1.8. Подрядчик не вправе использовать результаты Работ, полностью или частично, при оказании услуг или выполнении работ для третьих лиц.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика.

3.3.2. Принять Результаты Работ в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Договора.

3.3.3. Оплатить Работы в соответствии с положениями Договора.

3.3.4. Заказчик в срок, определенный Подрядчиком, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного запроса Подрядчика обязуется предоставить Подрядчику имеющуюся у Заказчика информацию и/или документацию, необходимую Подрядчику для проведения в полном объеме. При отсутствии у Заказчика такой информации и/или документации, он в тот же срок направляет Подрядчику уведомление об отсутствии требуемой информации и/или документации.

Подрядчик понимает и принимает, что если исполнение запроса Подрядчика предполагает обработку значительного объема документации или информации, Заказчик вправе увеличить срок исполнения запроса Подрядчика на дополнительные 5 (пять) рабочих дней.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.

3.4.2. Осуществлять текущий контроль качества выполненных работ на предмет соответствия требованиям Договора, Технического задания и действующего законодательства. Также Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение Работ (далее – Финансовые документы) в рамках действующего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.

3.4.3. Использовать результаты Работ любыми способами, не противоречащими законодательству, своим целям деятельности, целевому назначению результатов Работ.

3.5. Стороны договорились, что, учитывая необходимость уточнения требований Заказчика к результатам Работ по Договору, положения Приложений, содержащие требования к выполняемым Работам, могут письменно толковаться и уточняться Заказчиком (в том числе при осуществлении им полномочий, предоставленных пунктом 3.4.2 Договора) в одностороннем порядке путем направления Подрядчику обязательных для исполнения письменных требований.

Подрядчик не вправе требовать изменения цены или сроков Договора (или любых других положений Договора) при получении таких письменных требований, при этом требования не должны прямо противоречить условиям Договора или Приложений к нему. Бремя доказывания противоречия между толкованиями или дополнениями Заказчика и положениями Договора или Приложений лежит на Подрядчике.

Риск удорожания Работ вследствие реализации не противоречащих (Договору или Приложениям) толкований и уточнений Заказчика лежит на Подрядчике как на специалисте, который, будучи более Заказчика компетентным в области выполнения работ, являющихся предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Заказчика.

3.6. Положения о предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

3.6.1. Подрядчик в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик может предоставить одну из форм:

- безотзывную банковскую гарантию,

- поручительство юридического лица (далее - Поручительство),

- денежных средств путем перечисления по следующим реквизитам:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»).

ИНН 5838009089     КПП 770501001

р/с  40502810900000007786 в ГПБ (АО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ОКВЭД   90.00.2

ОКПО   12004368

ОКОГУ   4100301

ОКФС   12, ОКОПФ   15241

ОГРН 1027739034344

ОКТМО 45376000

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Почтовый  адрес: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Директор – Поляков Юрий Дмитриевич.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительного платежа по Договору, заключаемому в соответствии с процедурой закупки №____________. НДС не облагается».

3.6.2.	Банковская гарантия, /Поручительство должны в обязательном порядке содержать условия, приведенные в проекте договора в приложениях № 4, № 5 соответственно.

3.6.3. Гарантия  и поручительство должны быть выданы юридическими лицами, соответствующими критериям, предъявляемым Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» к гарантам и поручителям. Актуальная редакция указанного положения о закупке размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://zakupki.rosatom.ru/.

Гарантии, выданные Подрядчику банками или поручительства, предоставленные юридическими лицами, не соответствующими вышеуказанным критериям, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств по Договору, не принимаются и не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Подрядчика и подлежат возврату. Гарантии, выданные Подрядчику банками или поручительства, предоставленные юридическими лицами, не соответствующими вышеуказанным критериям, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств по Договору, не принимаются и не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Подрядчика и подлежат возврату.

3.6.4. В случае несогласия Заказчика с Поручительством по причинам, указанным в п.3.6.3 Договора, Подрядчик обязан заменить его на надлежащее в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

3.6.5. Подрядчик самостоятельно определяет один из способов обеспечения обязательств исполнения Договора, перечисленных в пункте 3.6.1.

Подрядчик вправе в течение срока действия Договора произвести замену обеспечения исполнения обязательств по Договору, предварительно уведомив Заказчика о своем намерении и согласовав с ним форму обеспечения, предоставленного взамен.

3.6.6. Размер предоставляемого Подрядчиком обеспечения составляет сумму, равную 15% от цены Договора, определяемой в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

3.6.7. Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно покрывать все обязательства Подрядчика по Договору.

3.6.8. Обеспечение, предоставляемое в соответствии с настоящим Договором, должно быть действительно в течение всего срока действия обязательств Подрядчика плюс 60 (шестьдесят) дней с даты исполнения обязательств по Договору.

3.6.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

3.6.10. Возврат обеспечения по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней с момента истечения срока действия обеспечения.

3.6.11. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удерживать из суммы предоставленного обеспечения суммы неустойки, убытков, исчисленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством или настоящим Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств по Договору.

4. Порядок сдачи и приемки Работ.

4.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

4.2. Результаты Работ (документация, предусмотренная Техническим заданием) передаются следующим образом:

4.2.1. В течение трех рабочих дней с даты окончания работ (дата определена Календарным планом – Приложением 2 к Договору) Подрядчик передает Заказчику следующий комплект документов:

- Отчет на тему «Критерии приемлемости для захоронения РАО 3 и 4 классов ППЗРО Новоуральского отделения»;

- Подписанные со своей стороны Акты сдачи-приёмки работ в двух экземплярах;

- Сопроводительные письма к документам, перечисленным выше в настоящем пункте Договора.

4.2.2. Отчётные материалы, указанные в п.4.2.1 Договора,  предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также на оптическом или электронном цифровом носителе в 1 экземпляре, в форматах Microsoft Word и Exсel, а также копию документации в электронном виде, в формате pdf. Расхождение положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускается.

4.2.3. Документы, указанные в п. 4.2.1 Договора, передаются Заказчику нарочным (курьерской службой) либо направляются по почте с уведомлением о вручении.

Дата регистрации сопроводительного письма Заказчиком (в случае передачи Результатов работ нарочным) либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком результатов Работ на рассмотрение.

4.3. Приемка Результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п.4.2.1 настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки Работ по Договору или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт сдачи-приемки Работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний. Основанием для отказа в приемке Работ, результатов Работ является несоответствие Результатов работ требованиям настоящего Договора и Технического задания.

Один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки Работ Заказчик направляет Подрядчику.

4.3.1. После приемки Заказчиком откорректированных результатов Работ (по итогам доработки в соответствии с п.4.3 Договора), Подрядчик передает Заказчику 3 (три) оригинальных комплекта Результатов работ на бумажном носителе и один экземпляр на оптическом или электронном цифровом носителе.

4.4. Датой принятия этапа Работ является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.

4.5. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ при непредставлении письменного мотивированного отказа в срок, указанный в п. 4.3 настоящего Договора, результаты Работ считаются надлежащим образом принятыми Заказчиком и подлежат полной оплате, а Акт сдачи-приемки Работ в этом случае будет иметь силу двусторонне подписанного документа на следующий рабочий день после истечения указанного срока.

5. Интеллектуальная собственность.

5.1. Исключительное право на все созданные в ходе выполнения Работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на объекты авторского права, такие как отчеты, документация, графические материалы и т.п., принадлежит Заказчику.

5.2. Подрядчик не вправе использовать указанные в п. 5.1 Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд, а также передавать права на указанные результаты третьим лицам.

5.3. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых или способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»), как собственных, так и принадлежащих третьим лицам, а также согласовывать порядок и условия приобретения прав на их использование.

5.4. Все использованные и созданные при выполнении Работ по Договору охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчётной документации.

6. Конфиденциальность.

6.1. Положения Договора и любая информация и/или документация, передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора, являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик гарантирует соблюдение авторских, смежных и иных исключительных прав третьих лиц при исполнении Договора. В случае, если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с предъявлением к нему претензий, и самостоятельно за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество Работ. Требования к качеству Работ определены положениями Технического задания к Договору. Согласование результатов Работ представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результатов Работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,001% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Убытки, понесенные Подрядчиком в результате нарушения Заказчиком сроков оплаты, не возмещаются.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (промежуточных этапов или сроков, конечного срока, сроков доработки, сроков передачи Заказчику результатов Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки.

Размер неустойки составляет  0, 001% от стоимости Работ, выполнение (доработка, передача результатов) которых просрочено, за каждый день просрочки.

В части, не покрытой неустойкой, Заказчик также вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных Заказчику просрочкой Подрядчика.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Превысившая 30 (тридцать) дней просрочка Стороной исполнения своего обязательства по Договору, если для исполнения такого обязательства зафиксирован срок, является существенным нарушением Договора.

8. Разрешение споров.

8.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий путем переговоров и соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее не позднее 14 дней с даты ее получения.

8.2. В случае недостижения согласия:

8.2.1. Если Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом», все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным

8.2.2. В случае, когда Подрядчик не является организацией, указанной в п. 8.2.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены документом  соответствующего  уполномоченного органа.

9.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9.4.	Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий

10. Срок действия, изменение и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Изменение положений Договора осуществляется только путем подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений, содержащих прямые указания на отмену, изменение или ввод какой-либо статьи или какого-либо пункта Договора. Любые косвенные (в том числе, посредством совершения конклюдентных действий) изменения положений Договора считаются недействительными.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из Сторон в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

11. Заключительные положения.

11.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

а. Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

б. Заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Сторон;

в. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными либо внутренними документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

11.2. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней после произошедших изменений. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

11.3. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическую силу.

11.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности (полностью или частично) по Договору третьим лицам без получения у другой Стороны предварительного прямого письменного одобрения.

11.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.7. Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.

11.7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные в рамках закупочной процедуры (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.7.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.7.3. Подрядчик настоящим выдаёт своё согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.7.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчиком, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.8. Положения о налоговой добросовестности Подрядчика.

11.8.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 11.8.2. настоящего Договора: не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента  заключения Договора.

11.8.2. Подрядчик в срок, установленный п. 11.8.1. Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

11.8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 11.8.2 в срок, установленный пунктом 11.8.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

11.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Техническое задание»;

Приложение № 2 – «Календарный план выполнения Работ»;

Приложение № 3 – «Акт сдачи-приемки Работ (форма)»;

Приложение № 4 – «Условия банковской гарантии»;

Приложение № 5 – «Условия договора поручительства»;

Приложение № 6 – Структура цены договора.

12. Реквизиты и подписи Сторон.

| ПОДРЯДЧИК: Должно быть указано: Наименование организации, Место нахождения, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК. | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «НО РАО» 119017, г. Москва, Пятницкая улица, 49А, стр. 2 ИНН 5838009089 КПП 770501001 р/с 40502810900000007786 в ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОГРН 1027739034344 Заместитель директора по эксплуатации ФГУП «НО РАО» |
| --- | --- |
| ____________________/______________ МП | ____________________/А.С. Баринов МП |

| УТВЕРЖДЕНО | Приложение № 1 к договору на выполнение работ №_________ от «__»_________2015 г. |
| --- | --- |
| Заместитель директора по эксплуатации |  |
| _________________/А.С.Баринов/ |  |
| «___»_____________________2015 |  |

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Разработка критериев приемлемости для захоронения РАО

в приповерхностном пункте захоронения радиоактивных отходов

Новоуральского отделения филиала «Северский»

ФГУП «НО РАО»

2015г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Разработка критериев приемлемости для захоронения РАО в приповерхностном пункте захоронения радиоактивных отходов Новоуральского отделения филиала «Северский» ФГУП «НО РАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Разработка критериев приемлемости для захоронения радиоактивных отходов (РАО) в приповерхностном пункте захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО) Новоуральского отделения предполагает проведение следующих работ: - Анализ характеристик РАО, предполагаемых для захоронения на ППЗРО Новоуральского отделения, на соответствие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. - Оценка номенклатуры критериев приемлемости РАО и их классификация по степени влияния на безопасность ППЗРО Новоуральского отделения в период эксплуатации и после его закрытия. - Определение количественных значений показателей критериев приемлемости РАО 3 и 4 классов, предполагаемых к захоронению на ППЗРО Новоуральского отделения, и их допустимых отклонений. - Оценка безопасности ППЗРО на период эксплуатации и в постэксплуатационный период на основе определённых в рамках данной работы значений показателей критериев приемлемости РАО 3 и 4 классов.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Разработка критериев приемлемости для захоронения РАО на ППЗРО Новоуральского отделения предполагает: - Анализ характеристик РАО, предполагаемых для захоронения на ППЗРО Новоуральского отделения, на соответствие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии должен выполняться по материалам проектной документации на сооружение приповерхностного пункта захоронения низко- и средне-активных твердых радиоактивных отходов и отчета по обоснованию безопасности деятельности по эксплуатации первой очереди стационарного объекта, предназначенного для захоронения радиоактивных отходов – приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО). - Анализ требований, установленных в проектной документации и ООБ, в том числе к: - матричным материалам; - типоряду контейнеров; - безопасному перемещению упаковок РАО при эксплуатации; - материалам заполнителя (стабилизирующего материала); - технологии закрытия отдельных секций и всего ППЗРО - другим, влияющим на безопасность ППЗРО Новоуральского отделения. - Определение и классификацию по влиянию на безопасность ППЗРО показателей критериев приемлемости РАО, в том числе в условиях возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации ППЗРО и эволюции ППЗРО после его закрытия, с целью ограничения номенклатуры устанавливаемых для ППЗРО Новоуральского отделения критериев приемлемости. - Определение количественных значений показателей критериев приемлемости для захоронения РАО на ППЗРО Новоуральского отделения. - Оценку безопасности ППЗРО Новоуральского отделения на период эксплуатации и долговременную оценку безопасности после его закрытия для обоснования установленных критериев приемлемости РАО. - Анализ влияния отклонений значений характеристик РАО от установленных критериев приемлемости РАО на численные значения оценки безопасности ППЗРО (анализ чувствительности оценок безопасности). - Определение допустимых отклонений характеристик РАО от установленных значений критериев приемлемости РАО на ППЗРО Новоуральского отделения - Разработка рекомендаций по корректирующим организационным и техническим мероприятиям при допустимых отклонениях показателей РАО от установленных критериев приемлемости.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- При выполнении анализа соответствия характеристик РАО ППЗРО Новоуральского отделения требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии необходимо руководствоваться действующими на момент проведения работы нормативными документами, регламентирующими захоронение РАО в Российской Федерации. - Безопасность захоронения РАО в ППЗРО Новоуральского отделения должна достигаться за счет не превышения (в условиях нормальной эксплуатации и проектных аварий): - уровней вмешательства (УВвода) для питьевых вод в подземных водах за пределами ППЗРО, в соответствии с приложением 2а НРБ-99/2009; - дозовых нагрузок на персонал и население (НРБ-99/2009), с учетом дополнительной дозовой нагрузки за счёт потенциально возможного радионуклидного загрязнения; - дозовых нагрузок для критической группы населения за счет потенциально возможного радионуклидного загрязнения от ППЗРО не более 0,01 мЗв/год (п. 3.12.19, ОСПОРБ 99/2010 с изменениями и дополнениями от 16.09.2013). - В ходе прогнозной оценки влияния качественных и количественных показателей общих критериев приемлемости РАО на потенциальную безопасность ППЗРО Новоуральского отделения в период эксплуатации и после его закрытия, должны быть определены сценарии возникновения и развития потенциально возможных проектных и запроектных аварий. - Классификация критериев приемлемости РАО по влиянию на безопасность ППЗРО должна выполняться для номенклатуры общих критериев приемлемости РАО, сформированных по следующим требованиям: 1) к свойствам и характеристикам РАО: - к радиационным характеристикам радиоактивного содержимого упаковки РАО или неупакованных РАО: - допустимый радионуклидный состав, допустимые значения удельной активности радионуклидов, суммарная удельная альфа-, бета- и гамма-активность; - допустимое содержание ядерно-опасных делящихся нуклидов; - к физико-химическим свойствам радиоактивного содержимого упаковки РАО или неупакованных РАО; - наличие опасных свойств и (или) опасных веществ: - взрывоопасность; - наличие легковоспламеняющихся и самовоспламеняющихся веществ, горючесть; - реакционная способность, наличие окисляющих веществ; - допустимое содержание химически токсичных веществ; - наличие инфицирующих веществ; - допустимое содержание коррозионно-активных веществ; - допустимое содержание комплексообразующих веществ; - допустимое содержание органических веществ, биологически активных и разлагающихся веществ; - допустимое содержание свободной жидкости; - тепловыделение; - газообразование; 2) к свойствам и характеристикам формы РАО: - показатели обеспечения структурной стабильности (требования к прочности, однородности, пористости, плотности и требования к радиационной, термической и биологической стойкости); - допустимая скорость выщелачивания радионуклидов; 3) к свойствам и характеристикам контейнеров: - допустимые геометрические размеры, масса, объем; требования к конструкции; - к конструкционным материалам; - к изолирующим свойствам и степени герметичности; - к механической прочности (допустимые статические, динамические, ударные нагрузки); - к коррозионной стойкости; - к радиационной стойкости; - устойчивость к термическим циклам; - требования к долговечности (срок службы); 4) к свойствам и характеристикам упаковок РАО: - к радиационным характеристикам: - радионуклидный состав, допустимые значения удельной активности радионуклидов, суммарной удельной альфа-, бета- и гамма-активности, общей активности упаковки; - допустимая мощность эквивалентной дозы от упаковки РАО на поверхности и на расстоянии 1 м; - допустимое поверхностное загрязнение внешней поверхности упаковки РАО; - допустимые массогабаритные параметры, включая вес и объем; - к структурной стабильности; - к механической прочности (допустимые статические, динамические, ударные нагрузки); - допустимые повреждения; - устойчивость к термическим циклам; - к огнестойкости; - к радиационной стойкости; - к биологической стойкости; - к маркировке. - Классификация показателей критериев приемлемости РАО по влиянию на безопасность ППЗРО должна содержать (для каждого из показателей): - Описание и характеризацию показателя; - Оценку влияния показателя на элементы многобарьерной системы обеспечения безопасности и эксплуатацию ППЗРО; - Общие ограничения на значение показателя (нормативно-технические, экологические, санитарно-гигиенические и другие нормативно определенные ограничения); - Описание возможного взаимного влияния; - Влияние показателей на вероятность и тяжесть последствий аварий на ППЗРО (при эксплуатации и в постэксплуатационный период); - Влияние на безопасность (в том числе в условиях возникновения аварийных ситуаций, при эксплуатации и в постэксплуатационный период) и классификация по этому влиянию. - Определение значений показателей критериев приемлемости РАО 3 и 4 классов должно выполняться на основании консервативных оценок безопасности ППЗРО таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации ППЗРО, при нарушениях нормальной эксплуатации ППЗРО, включая аварии, а также после закрытия ППЗРО при эволюционном сценарии протекания процессов в системе захоронения РАО и при маловероятных (катастрофических) внешних воздействиях природного и техногенного характера на площадке размещения ППЗРО (маловероятных сценариях распространения радионуклидов из системы захоронения РАО) после закрытия ППЗРО, дозы (риски) облучения работников (персонала) и населения, а также загрязнение окружающей среды, не превысили допустимых значений, установленных нормативными правовыми актами в области использование атомной энергии. - Оценка дозовых нагрузок на персонал ППЗРО в период эксплуатации должна выполняться на основе консервативных оценок суммарных доз (от внутреннего и внешнего облучения) персонала при нормальной эксплуатации ППЗРО с учетом возможных проектных и запроектных аварий. - Оценка дозовых нагрузок на население должна быть проведена на основе прогнозных расчётов распространения радиоактивного загрязнения с подземными водами за пределами объекта и переноса радионуклидов по пищевым цепочкам. - Выполнение анализа безопасности ППЗРО и значимости отклонений показателей РАО от установленных критериев приемлемости РАО 3 и 4 классов должно производиться с учетом возможного изменения характеристик ППЗРО и параметров природной среды в результате: - проектных аварий; - запроектных аварий; - внешних воздействий природного и техногенного происхождения; - не выявленных ранее особенностей строения и/или изменившихся параметров вмещающей природной среды.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам менеджмента качества ИСО 9001:2008

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5485 – 1 «О государственной тайне» и нормативных правовых актов в данной области. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы в полном объёме, не предусматривается. Публикация отдельных сведений может быть осуществлена по результатам экспертизы, проведённой в установленном порядке и получения согласования Заказчика и Подрядчика.

Подраздел 3.4 Требования к составу технического предложения участника

Техническое предложение, входящее в состав Заявки участника, должно удовлетворять требованиям к составу конкурсной документации, и включать в себя техническое описание и состав выполняемых работ, позволяющие определить соответствие заявки участника конкурсной документации.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по оценке безопасности долговременного хранения и захоронения РАО в ППЗРО, анализу текущего уровня безопасности пунктов хранения/захоронения РАО. Подрядчик должен иметь следующие лицензии и разрешения: - Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполняемых работ

По окончании работы Подрядчик представляет Заказчику технический отчет «Критерии приемлемости для захоронения РАО 3 и 4 классов ППЗРО Новоуральского отделения». Технический отчет должен содержать, в том числе сведения: - о значимости различных показателей критериев приемлемости РАО по влиянию на безопасность ППЗРО Новоуральского отделения в период эксплуатации и после его закрытия. - о методологии, используемой для оценки безопасности ППЗРО; - о сценариях эволюции ППЗРО Новоуральского отделения и исходных событиях проектных аварий, перечне запроектных аварий, учитываемых при оценке безопасности ППЗРО; - о результатах определения количественных значений показателей критериев приемлемости РАО 3 и 4 классов, обеспечивающих безопасность захоронения РАО на Новоуральском ППЗРО; - о результатах оценки безопасности ППЗРО в период его эксплуатации и после закрытия для установленных значений показателей критериев приемлемости РАО 3 и 4 классов; - об оценке влияния отклонений характеристик РАО от установленных критериев приемлемости РАО на безопасность ППЗРО и рекомендации по корректирующим организационным и техническим мероприятиям. К техническому отчету должны быть приложены графические материалы: схемы, чертежи и т.п.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполняемых работ).

Отчётные материалы предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, на оптическом или электронном цифровом носителе в 1 экз., в форматах Microsoft Word, Excel, а также должна быть представлена электронная копия документации в формате pdf.

Приложение № 2

к договору на выполнение работ № _________

от «___» _________2015 г.

Календарный план выполнения работ:

«Разработка критериев приемлемости для захоронения РАО

в приповерхностном пункте захоронения радиоактивных отходов

Новоуральского отделения филиала «Северский»

ФГУП «НО РАО »

| № этапа | Наименование этапа | Начало этапа | Окончание этапа | Стоимость этапа (в % от общей суммы, включая НДС) | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Разработка критериев приемлемости для захоронения РАО в ППЗРО Новоуральского отделения» | С даты заключения договора | 15.06.2015 | 100% | Технический отчет «Критерии приемлемости для захоронения РАО 3 и 4 классов в ППЗРО Новоуральского отделения» |

| От Подрядчика: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________ «____»_______________2015 г. М.П. | ________________ «____»_______________2015 г. М.П. |

Приложение № 3

к договору на выполнение работ № _________

от «___» _________2015 г.

Акт
сдачи-приемки Работ

по итогам этапа №

по  Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»

____________________________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Результаты работ по завершении этапа №___ удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием): _________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Цена этапа составляет __________ рублей (_________________), в том числе НДС 18% ____________ рублей (_________________________).

| От Подрядчика: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________ «____»_______________2015 г. М.П. | ________________ «____»_______________2015 г. М.П. |

Приложение № 4

к договору на выполнение работ № _________

от «___» _________2015 г.

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», в лице           , действующего на основании        , выдал настоящую Банковскую гарантию (далее именуемую «ГАРАНТИЯ» с целью обеспечения надлежащего исполнения           , именуемым в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице           , действующего на основании       ,           обязательств по           , (далее именуемому «ДОГОВОР»), заключенному с Федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») ОГРН 1027739034344/ИНН 5838009089/ КПП 770501001, расположенному по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2, именуемое в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», на основании протокола                    (указываются наименование, дата и номер).

1.	Условия Гарантии.

1.1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не 
превышающую             рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА, составленного в соответствии с требованиями Гарантии.

1.2. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств перед БЕНЕФИЦИАРОМ, включая дополнительные и гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

1.3. Гарантия также обеспечивает исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА:

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных с момента возникновения у БЕНЕФИЦИАРА права на их начисления, до дня списания денежных средств с расчетного счета ГАРАНТА;

- по возмещению ПРИНЦИПАЛОМ убытков БЕНЕФИЦИАРА в размере, предусмотренном Договором.

1.4. Гарантия является обеспечением исполнения Договора, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, или расторжения Договора и отказа ПРИНЦИПАЛА вернуть полученную сумму аванса.

1.5. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

1.6. БЕНЕФИЦИАР не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам без письменного согласия Гаранта.

1.7. Гарантия вступает в силу с «    »     20     г. и действует по «    »         20   г. включительно.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии.

2.1. Предъявляемое БЕНЕФИЦИАРОМ письменное требование по Гарантии должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору, расчет требуемой суммы и платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА.

2.2. Требование БЕНЕФИЦИАРА должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов:

- подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, если требование подписано не руководителем Бенефициара;

- подтверждающих выплату Принципалу аванса в размере, предусмотренным Договором.

2.3. Заявление с требованием платежа по настоящей Гарантии должно быть направлено ГАРАНТУ до истечения срока действия настоящей Гарантии.

2.4. Предусмотренное Гарантией обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Указанный в пункте 1.1 Гарантии объем ответственности Гаранта является исчерпывающим и не может быть изменен в сторону увеличения.

2.5. Обязательство ГАРАНТА по выплате суммы по Требованию БЕНЕФИЦИАРА считается надлежаще исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

3.	Прочие условия.

3.1.	 Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

3.2. Гарант отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить БЕНЕФИЦИАРА об отказе удовлетворить его требование.

3.3. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается:

1) уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;

2) истечением срока, на который выдана Гарантия;

3) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии и возвращения ее ГАРАНТУ;

4) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении ГАРАНТА от его обязательств.

3.4. Гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования  правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Реквизиты и адрес Гаранта:

Руководитель организации – Гаранта

Главный бухгалтер организации – Гаранта

Приложение № 5

к договору на выполнение работ № _________

от «___» _________2015 г.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

№

,  именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, вместе в дальнейшем  именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поручительства (далее – «Договор поручительства») о нижеследующем с целью обеспечения исполнения       №       от       (далее именуемого «Договор»),  заключаемого между Кредитором и      , именуемым далее «Должник» на основании протокола_________(указываются наименование, дата и номер)

# Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение Должником всех обязательств, возникших или могущих возникнуть из Договора, в полном объеме.

1.2. Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях Договора, в том числе:

- предмет Договора -      ;

- общая стоимость Договора -      ;

- сумма аванса:      ; срок уплаты -      ;

- условия окончательных расчетов:      ;

- иные существенные условия Договора -      ;

1.3. Основанием ответственности Поручителя по Договору поручительства является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Должником вытекающих из Договора обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства (например, по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательства Должником или расторжением Договора и отказом Должника вернуть полученную сумму аванса).

1.4. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Должником вытекающих из Договора обязательств Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

# Статья 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Должником указанных в пункте 1.3 Договора поручительства обязательств, Кредитор предъявляет письменное требование к Поручителю.

2.2. Требование Кредитора обязательно должно содержать:

дату предъявления требования;

указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Должника;

расчет требуемой к оплате Поручителем суммы;

платежные реквизиты Кредитора.

2.3. Требование Кредитора должно быть подписано руководителем Кредитора или уполномоченным им лицом и заверено печатью Кредитора. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом и печатью Кредитора  копии следующих документов:

- подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, если требование подписано не руководителем Кредитора;

- подтверждающих выплату Должнику аванса в размере, предусмотренном Договором.

2.4. Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования Кредитора рассмотреть его и, если оно соответствует требованиям Договора поручительства, уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании.

2.5. При невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.4. Договора поручительства, Поручитель дополнительно уплачивает неустойку за каждый день просрочки за период с даты установленного в соответствии с условиями Договора поручительства срока платежа в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы невыполненного обязательства.

2.6. Датой оплаты по Договору поручительства считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.7. Поручитель выражает согласие отвечать за исполнение Должником Договора в случае изменений или дополнений любых условий Договора (в том числе, но не ограничиваясь, всех или одного из существенных условий, перечисленных в пункте 1.2. Договора поручительства) в одностороннем порядке, в судебном порядке или по соглашению Кредитора и Должника, в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя либо иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

2.8. Поручитель обязуется отвечать в соответствии с условиями Договора поручительства перед Кредитором за любого исполнителя по Договору, в том числе в случае перевода долга по Договору лицом, указанным в качестве Должника в Договоре поручительства, на любое третье лицо. Поручитель не вправе представлять возражения Должника.

2.9. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения обязательства Поручителем.

# Статья 3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Договор поручительства вступает в силу с «      »       20       г. и действует по «      »       20       г. включительно.

3.2. Поручительство по Договору поручительства прекращается также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае увеличения срока исполнения Должником обязательств по Договора, срок действия Договора поручительства увеличивается, соответственно, на срок, на который был увеличен срок исполнения обязательств Должником по Договора.

# Статья 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Если какое-либо положение Договора поручительства будет признано недействительным или ничтожным, такое положение (в силу его недействительности или ничтожности) не будет иметь юридической силы и будет считаться не включенным в Договор поручительства, что никак не повлияет на действительность других положений Договора поручительства.

4.2. Во всем, что не урегулировано Договором поручительства, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

4.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде

4.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

4.4.1. Сторона вправе заключать и исполнять Договор поручительства;

4.4.2. Заключение и/или исполнение Стороной Договора поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

4.4.3. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора поручительства (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

4.5. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в статье 5 Договора поручительства, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

4.6. Договор поручительства подписан в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

4.7. Условия о раскрытии Сведений о Поручителе

4.7.1. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, переданные Кредитору по акту от «___» ___________ 2012 года (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

4.7.2. При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

4.7.3. Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4.7.4. Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении

# Статья 5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Поручитель»: | «Кредитор»: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору на выполнение работ № _________

от «___» _________2015 г.

Структура цены договора

| № п/п | Предметные статьи расходов | Сумма затрат на 2015, руб | Итого по договору, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Прямые расходы, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | - материалы |  |  |
| 1.2 | - оборудование |  |  |
| 1.3 | - расходы на оплату труда (в т.ч. по договорам подряда) |  |  |
| 1.4 | - обязательные отчисления от оплаты труда |  |  |
| 1.5 | - амортизационные отчисления |  |  |
| 1.6 | - прочие прямые затраты (при наличии – дать расшифровку) |  |  |
|  | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (накладные расходы), в т.ч. |  |  |
| 2.1 | - расходы на оплату труда |  |  |
|  | Всего расходов собственными силами |  |  |
|  | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |  |
|  | Всего расходов |  |  |
|  | Прибыль |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | Кроме того, возмещаемые затраты |  |  |
| 9. | Всего (с учетом возмещаемых затрат)* |  |  |
| 10. | Налог на добавленную стоимость |  |  |
| 11. | Общая стоимость договора |  |  |

Главный бухгалтер								____________________________

____________________________