Календарный план

«Ремонт помещений объектов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание 108. Ремонт помещений 318, 318А | 712 147 | 45 дней |
| 2 | Здание 108. Ремонт пом. 003, 003А | 1 196 161 | 85 дней |
| 3 | Здание 103 блок Б. Ремонт туалета (пом. 416) | 247 136 | 60 дней |
| 4 | Здание 107. Ремонт пом 14, 15 | 411 517 | 63 дня |
| 5 | Здание 103 блок Г пом. 211. Ремонт душевой | 1 251 575 | 88 дней |
| 6 | Здание 108. Ремонт пом 404. | 310 441 | 60 дней |
| 7 | Здание 100. Ремонт пом. 207, 208. | 1 324 302 | 100 дней |