
Календарный план

«Ремонт помещений объектов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ
	Сроки 
выполнения 
работ

	1
	Здание 108. Ремонт помещений 318, 318А
	712 147
	45 дней

	2
	Здание 108. Ремонт пом. 003, 003А
	1 196 161
	85 дней

	3
	Здание 103 блок Б. Ремонт туалета (пом. 416)
	247 136
	60 дней

	4
	Здание 107. Ремонт пом 14, 15
	411 517
	63 дня

	5
	Здание 103 блок Г пом. 211. Ремонт душевой
	1 251 575
	[bookmark: _GoBack]88 дней

	6
	Здание 108. Ремонт пом 404.
	310 441
	60 дней

	7
	Здание 100. Ремонт пом. 207, 208.
	1 324 302
	100 дней









