Приложение № 3 к договору № _______

от «      »_________ 20__г.

График выполнения работ по объекту : ООО « ПЭС» , здание д. 109, 1 этаж

| № п/п | Наименование работ | Объемы работ (руб.) с НДС | Срок исполнения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
|  | Замена деревянных окон на пластиковые в здании д. 109, 1 этаж | Согласно деф. ведомости 05/15 и локальному сметному расчету 99-15 от 18.03.2015 г. | 15.07.2015 г. | 12.10.2015 г. |  |

| От «Подрядчика»: _________________/___________/ М.п. | От «Заказчика»: ____________________ /Торженсмех А.Н. / |
| --- | --- |