Проект Договора  №_____________

на техническое обслуживание и текущий ремонт  тепловозов серии ТЭМ-2, ТГМ-4

г. Северск								«____»____________2014 г.

ОАО «Атомспецтранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сибирского филиала ОАО «Атомспецтранс» Иванова Андрея Станиславовича, действующего на основании доверенности от 20.11.2013 № 56-Д с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем

«Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _________ с другой стороны, далее по тексту «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по:

- техническому обслуживанию  в объеме ТО-3, ТО-4, ТО-5 (далее ТО), текущему ремонту в объеме ТР-1 (далее ТР) тепловозов  серий ТЭМУ-2 и ТГМ4;

- техническому обслуживанию и ремонту устройств автоматической локомотивной сигнализации (далее АЛСН), поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода.

1.2. ТО и ТР тепловозов, техническое обслуживание устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростимеров, выполняется в соответствии с календарным планом  (Приложение № 1).

1.3. Текущий ремонт устройств АЛСН, скоростемера и его привода выполняется в следующем порядке:

- устройствам АЛСН для двух тепловозов серии ТЭМ-2 - 1 раз в 6 месяцев от даты предыдущего ремонта;

- скоростемер и его привод для двух тепловозов серии ТЭМ-2 и двух тепловозов серии ТГМ-4 - 1 раз в 3 месяца от даты предыдущего ремонта.

1.4. При выполнении ТО и ТР Подрядчик использует собственные материалы и запасные части.

1.5. Место выполнения работ по техническому обслуживанию ТО-3, ТО-5 депо Заказчика  расположенное по адресу Томская обл. г. Северск, по ул. Автодорога, 1/7.  Место выполнение работ по текущему ремонту ТР-1 и техническое обслуживание в объеме ТО-4  как на территории Заказчика так и на  ремонтной базе Подрядчика, в зависимости от объема и  сложности  работ.

1.6. Продолжительность технического обслуживания и текущего ремонта тепловоза  не должна превышать нормы установленные Заказчиком (Приложение №1).

1.7. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2014 г.

- Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет _____________ (__________________) руб. _____ коп. в том числе НДС 18 % ____________ (______________________________) руб. ____ коп., которая включает в себя: стоимость работ по пункту 1.1. согласно калькуляции, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2) с расшифровкой затрат на покупные запасные части и материалы по нормам на ТО и ТР тепловоза (Приложение №3); стоимость транспортировки (ж.д. тариф) в  ремонт от ст. Томск-2 ЗСЖД код ст. 874001, код предприятия ОАО «СХК» 2082 до ст. ________ код ст. ______, и отремонтированного тепловоза обратно Заказчику до ст. Томск-2 ЗСЖД код ст. 874001, код предприятия ОАО «СХК» 2082.

2.2. Расчеты за выполненные работы производится за каждую единицу ремонта в размере  стоимости  произведенных ремонтных работ.

2.3. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней направляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение №4). Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ, возвращает подписанный со своей стороны Акт Исполнителю. В случае не своевременного возврата подписанного Акта, работы по Договору считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком.

2.4. Подрядчик, на основании подписанных сторонами Актов выполненных работ, выставляет счет-фактуру не позднее 5 календарных дней  с момента получения подписанного обеими сторонами Акта выполненных работ.

2.5. Заказчик в течение 30 дней после подписания акта приема-передачи и получения от Подрядчика счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, производит оплату за выполненные  работы путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7.	Подрядчик несет полную ответственность за сбор, утилизацию отходов производства, возникающих в процессе выполнения работ, в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления №89-ФЗ от 24.06.1998г.

- Технические условия ремонта

3.1. Подрядчик производит ТО и ТР, согласно нормативных документов:

-  «Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 – ТЭМ2ИО»;

- «Тепловозы ТГМ-4 и ТГМ-4А. Руководство по эксплуатации и обслуживанию».

Работы по текущему обслуживанию и ремонту АЛСН, устройств поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:

- «Инструкция по техническому обслуживанию АЛСН непрерывного типа и устройств контроля бдительности машиниста – ЦТ-ЦШ-857»

- «Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним - ЦТ 3921»

- «Инструкция по эксплуатации средств маневровой и горочной радиосвязи, устройств  двусторонней парковой связи - ЦШ-603»

3.2. При выполнении ТО и ТР руководствоваться нормами расхода материалов и запасных частей на ТО  и ТР тепловозов серии ТЭМ2  и серии ТГМ4 (Приложение №3).

3.3. Выполнение работ по ТО-4 (обточка колесных пар тепловозов) совмещается с выполнением работ по ТР-1 тепловозов.

3.4. Подрядчик обязан обеспечить в процессе ТО и ТР тепловоза контроль качества ремонтируемых узлов и деталей. Окончательную приемку тепловоза оформляет ответственное лицо  Подрядчика в журнале формы ТУ-152,  в журнале  ремонта формы ТУ-28.

3.5. Подрядчик обязан предоставить на установленные в процессе ТО и ТР покупные детали, агрегаты, поставляемые заводами изготовителями паспорта (формуляры) с гарантийным сроком и сертификаты соответствия.

3.6. Подрядчик обязан оформить и подписать после очередного ТО или ТР акт технического состояния локомотива, согласно приказа Минтранса РФ № 28 от 15.02.2008 г.

3.7. Выбракованное оборудование, машины, агрегат, узлы или подменные детали, по согласованию с Заказчиком, подлежат возврату или передаче Подрядчику для утилизации.

3.8. Заказчик принимает участие в приемке и обкатке отремонтированного тепловоза. Отремонтированный тепловоз Заказчик принимает от Подрядчика по акту приема-передачи выполненных работ, с записью в журналах формы ТУ-152 и ТУ-28. Стороны подписывают акт приема-передачи выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству, объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать акт приема-передачи выполненных работ, то он должен предоставить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.)  в процессе приемки выполненных работ. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения  Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещение Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, установленные Заказчиком.

- Гарантии качества

4.1. Подрядчик гарантирует качество обслуживания и ремонта тепловозов, устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода, а так же их работоспособность до следующего планового ТО или ТР при условии соблюдения Заказчиком требований технического обслуживания в эксплуатации.

4.2. При обнаружении Заказчиком дефектов в результате ненадлежащего качества обслуживания или  ремонта, Заказчик обязан официально вызвать представителя Подрядчика для определения причин возникновения дефектов и участия в составлении акта-рекламации. В случае неявки представителя Подрядчика в срок, указанный Заказчиком, акт-рекламация составляется Заказчиком в одностороннем порядке без участия представителя Подрядчика.

4.3. Подрядчик безвозмездно и в согласованные сроки устраняет дефекты ремонта, обнаруженных в период гарантийного срока.

- Заключительные  положения

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия,  споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров со сроком ответа на претензию 30 дней с момента получения.

5.2. Подрядчик обязан при заключении договора предоставить Заказчику  информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику  по акту от «___» ___________ 20__ года (по форме, являющейся Приложением № 7 к настоящему Договору), (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ______________________  на адрес электронной почты Заказчика info@atomst.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений по электронной почте.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик  настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

#### 5.3. Подрядчик, до выплаты авансовых платежей, а в случае их отсутствия в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, должен предоставить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25% балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года):

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора и  копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

#### В случае непредставления подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов  Подрядчик вправе расторгнуть Договор.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

5.5. Стороны договорились, что до подписания оригиналов Договора, дополнительных соглашений считать действительными факсимильные экземпляры или переданные по электронной почте, подписанные уполномоченными представителями сторон.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

- Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности  перед другой стороной  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой  силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых  при данных условиях  обстоятельств,   в том числе объявленной  или фактической войной,   гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, по истечении этого срока стороны в течение 10 дней договариваются  о способах и сроках исполнения договорных обязательств.

6.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены компетентным органом форс-мажорной территории.

7. Разрешение споров.

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами путём переговоров, которые могут проводиться в том числе, путём отправления писем по почте, по электронной почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путём переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели от даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения.

8.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8.2. Настоящий договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При расторжении договора Стороны возмещают друг другу фактические затраты по исполнению обязательств по договору в течение месяца.

8.3. В случае расторжения договора с Подрядчиком по решению суда в связи с существенным нарушением им договора, сведения о Подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

9. Приложения

9.1. Календарный план ТО и ТР тепловозов (Приложение № 1).

9.2. Калькуляция на техническое обслуживание и текущий ремонт тепловозов ТЭМ-2, ТГМ-4, устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода (Приложение № 2).

9.3. Нормы расхода на покупные запасные части и материалы на ТО и ТР тепловозов серии ТЭМ-2, ТГМ-4, устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода (Приложение № 3).

9.4. Образец акта выполненных работ (Приложение № 4).

9.5. Образец дефектной ведомости (Приложение №5).

9.6. Образец акта приёма-передачи сведений о контрагенте (Приложение № 6).

9.8. Информация о контрагенте (Приложение № 7).

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Подрядчик ___________________ | Заказчик ОАО «Атомспецтранс» |
| --- | --- |
| Адрес места нахождения: | Адрес места нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.81Б |
| Адрес почтовый: | Адрес почтовый: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.81Б |
| ИНН/КПП: | ИНН/КПП: 7717609102/771701001 |
| ОГРН: | ОГРН: 1087746009218 |
| ОКВЭД: (в рамках закупки) | ОКВЭД: 63.40 |
| ОКДП: (в рамках закупки) | ОКДП: 6000000; 6300000 |
| ОКПО: | ОКПО: 52683630 |
| ОКАТО: | ОКАТО: 45280572000 |
| Расчетный счет: | Расчетный счет: 40702810700060021800 |
| К/с: | К/с: 30101810700000000187 |
| Банк: | Банк: ОАО Банк ВТБ г. Москва |
| БИК: | БИК: 044525187 |
| Телефон/факс: | Телефон/факс: (495) 657-86-01; 657-86-06 |
| Электронный адрес: | Электронный адрес: info@atomst.ru |
| От Подрядчика | От Заказчика |
| _______________________ | Директор Сибирского филиала ОАО «Атомспецтранс» |  |
| ______________ /_________________/ | ______________ А.С. Иванов |  |

Приложение № 1 к Договору №________ от _________2014 г.

Календарный план ТО и ТР тепловозов

| № п/п | Месяц ремонта | Тепловоз, серия | Вид ТО, ТР | Количество | Норма продолжительности ТО, ТР, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Февраль | ТЭМ-2 | ТО3 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО3 | 1 | 10 |
| 2 | Март | ТЭМ-2 | ТО5 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО5 | 1 | 18 |
| 3 | Апрель | ТЭМ-2 | ТР-1 | 1 | 24 |
|  |  | ТЭМ-2 | ТО-4 | 1 | 24 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО-3 | 1 | 18 |
| 4 | Май | ТЭМ-2 | ТО3 | 2 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО3 | 2 | 18 |
| 5 | Июнь | ТЭМ-2 | ТО-3 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТР-1 | 1 | 24 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО-4 | 1 | 24 |
| 6 | Июль | ТЭМ-2 | ТО3 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО3 | 1 | 18 |
| 7 | Август | ТЭМ-2 | ТО3 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО3 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО-4 | 1 | 24 |
| 8 | Сентябрь | ТЭМ-2 | ТО-3 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТР-1 | 1 | 24 |
| 9 | Октябрь | ТЭМ-2 | ТО3 | 1 | 18 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО3 | 1 | 18 |
| 10 | Ноябрь | ТЭМ-2 | ТР-1 | 1 | 24 |
|  |  | ТЭМ-2 | ТО-4 | 1 | 24 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО-3 | 1 | 18 |
| 11 | Декабрь | ТЭМ-2 | ТР-1 | 1 | 24 |
|  |  | ТГМ-4 | ТО-3 | 1 | 18 |

| Итого: по ТЭМ-2 ТО-3 – 8 ед. ТО-4 – 2 ед. ТО-5 – 1 ед. ТР-1 – 3 ед. | по ТГМ-4 ТО-3 – 9 ед. ТО-4 – 2 ед. ТО-5 – 1 ед. ТР-1 – 2 ед. |
| --- | --- |

| От Подрядчика |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| _______________ |  | ___________________ |

Приложение № 2

к Договору №________ от _________2014 г.

Калькуляция

на техническое обслуживание и текущий ремонт

тепловозов ТЭМ-2, ТГМ-4, устройств АЛСН, поездной

и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода.

(приложить калькуляцию)

| От Подрядчика |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| _______________ |  | ___________________ |

Приложение № 3

к Договору №________ от _________2014 г.

Нормы расхода на покупные запасные части и материалы

на ТО и ТР тепловозов серии ТЭМ-2, ТГМ-4, устройств АЛСН,

поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода.

(приложить нормы расхода)

| От Подрядчика |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| _______________ |  | ___________________ |

Приложение № 4 к Договору №_______ от ________2014 г.

ФОРМА							ОБРАЗЕЦ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  | 0305867 |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БЕ |  |
|  |  |  | структурное подразделение, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Исполнитель (Подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БЕ |  |
| структурное подразделение, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о выполненных работах (оказанных услугах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по договору (наряд-заказу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование договора (наряд-заказа, его дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представители ИСПОЛНИТЕЛЯ в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должности, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и ЗАКАЗЧИКА в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должности, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта (этапа), краткое описание результатов работ, эффективность и значимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов и этапов выполненных работ |  |  |  |  | ед. изм |  |  | выполнено работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. |  |  | стоимость, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |
| соответствуют (не соответствуют) условиям договора (наряд-заказа) и предъявляемым требованиям, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу сдал: |  |  |  |  |  |  |  | Работу принял: |  |  |  |  |  |
| ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |

| От Подрядчика |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| _______________ |  | ___________________ |

Приложение № 5 к Договору №________ от _________2014 г.

ФОРМА																		ОБРАЗЕЦ

# Дефектная ведомость

# выбраковки узлов и деталей тепловоза, поступившего в ремонт

«____»___________20__ г.

Депо Подрядчика __________________ в лице______________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что при проведении ________________ремонта тепловоза _______ _________ года выпуска выявлены следующие дефектные узлы и детали:

Узлы и детали неремонтопригодные:

| №№ п/п | Наименование детали | Номер детали | Вид дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Представитель Подрядчика        _____________________                    /____________/

| От Подрядчика |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| _______________ |  | ___________________ |

Приложение № 6

к Договору №________ от _______2014 г.

Образец

акта приема-передачи сведений о контрагенте

АКТ от «___»_______20__г.

Приема-передачи документов

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

| Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- |

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

ПОДПИСИ:

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

Приложение № 7 к Договору №________ от _________2014 г.

Образец

| Информация о контрагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| №п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИИНН | ООГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор предприятия