ДОГОВОР

на выполнение проектных работ

| Город Чита Забайкальского края | « » _______________ 2012 года |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Хиагда» (ОАО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик,  в лице генерального директора Гонтаря Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________(____________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель по заданию Заказчика обязуется разработать и передать Заказчику проектно-сметную документацию (далее – «Продукция») на строительство объекта: «Склад комовой серы, расположенный на Прирельсовой базе ОАО «Хиагда», г. Чита, Дворцовский тракт, 50» (далее – «выполнить Работы»), а Заказчик – принять Продукцию и уплатить Исполнителю обусловленное Договором вознаграждение.

  - Технические, экономические и другие требования к Продукции, являющейся предметом Договора, устанавливаются нормативными положениями, действующими в Российской Федерации, и Техническим заданием, прилагаемым к Договору и являющимся его неотъемлемой частью. Готовая Продукция должна соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям в части объёма, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства.

  - В случае, если Заказчик и Исполнитель сочтут необходимым заменить один вид Работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению Сторон в пределах стоимости и объёма Работ, определённых Договором.

  - Исполнитель обязуется приступить к выполнению, полностью завершить и сдать результат выполненных Работ Заказчику в соответствии с Календарным планом выполнения Работ. Сроки начала и окончания выполнения Работ могут быть смещены соразмерно просрочке предоставления Заказчиком исходных данных для выполнения Работ. Исполнитель сообщает Заказчику об изменении сроков в письменном виде (по факсу или электронной почте).

  - Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов Работ третьих лиц. Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Обязательства Сторон

  - Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить все Работы в объёме и сроки, предусмотренные Договором.

2.1.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения Работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.1.3. Согласовать готовую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами за счёт средств Заказчика.

2.1.4. Устранить за свой счёт замечания к Продукции, выданные компетентными государственными органами при её согласовании, в том числе при получении заключения государственной экспертизы.

2.1.4. Передать Заказчику Продукцию в обусловленных Договором количестве экземпляров и формате.

  - Заказчик обязуется:

    - Производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

    - Передать Исполнителю исходные данные (информацию), необходимые для выполнения Работ. Исполнитель не несёт ответственности за дефекты Продукции, возникшие в результате получения от Заказчика недостоверных и некачественных исходных данных.

    - Получить за свой счёт заключение государственной экспертизы, а также согласовать готовую Продукцию с соответствующими государственными органами.

3. Порядок сдачи и приёмки готовой Продукции

3.1. Исполнитель передает Заказчику Продукцию в электронном виде в формате «Гранд-Смета» версия 4.0, а также в количестве четырёх экземпляров на бумажном носителе, 1 экземпляр – на электронном носителе (CD) в формате PDF. По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры документации с оплатой их изготовлению по отдельному счёту.

3.2. Передача результатов выполненных Работ Заказчику осуществляется Исполнителем с сопроводительными документами (по накладной, по письму или под расписку).

3.3. Приёмка Продукции Заказчиком осуществляется поэтапно в течение 20 (Двадцати) дней после получения от Исполнителя соответствующего результата выполненных Работ и оформляется Актом сдачи-приёмки, подписанным Сторонами. Указанный Акт должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные для первичных учётных документов пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки Продукции в связи с некомплектностью документации и/или несоответствием документации Техническому заданию составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и согласованными сроками их устранения за счёт Исполнителя.

3.5. В случае если в 40-дневный срок после передачи Продукции Заказчику подписанный Акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приёмки не поступят к Исполнителю, Продукция считается принятой и подлежит оплате по оформленному одностороннему Акту без подписи Заказчика при наличии в Акте записи: «Замечания от Заказчика в установленный срок не поступили»

3.6. Исполнитель вправе досрочно передать результат выполненных Работ, а Заказчик обязан его принять и оплатить.

3.7. Исключительные права на Продукцию переходят к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки.

4. Стоимость Продукции и порядок расчётов

4.1. Общая стоимость Продукции по Договору определяется на основании локальных смет согласно перечню, прилагаемому к Договору и являющемуся его неотъемлемой частью, и составляет ____________ (___________________) рубля ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по действующей на момент заключения Договора налоговой ставке 18 процентов (далее – «НДС») в сумме ____________ (___________________) рублей ____ копеек.

4.2. Заказчик производит оплату по Договору на основании Актов сдачи-приёмки результатов выполненных Работ путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней после подписания соответствующего Акта.

4.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления перечисленных им денежных средств на корреспондентский счёт банка Исполнителя.

4.4. Оплата дополнительных работ, необходимость выполнения которых может возникнуть, производится сверх установленной Договором стоимости Продукции. Цена каждой дополнительной работы определяется дополнительным соглашением Сторон.

4.5. Исполнитель в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 и статьи 169  Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137 обязуется своевременно выставлять Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры, выписанные Исполнителем на имя Заказчика. Если счета-фактуры подписываются от имени Исполнителя не руководителем и главным бухгалтером Исполнителя, а иными уполномоченными лицами, то Исполнитель обязан передать Заказчику вместе со счётом-фактурой оригиналы или заверенные Исполнителем копии действующих на дату выставления счёта-фактуры приказа (иного распорядительного документа) или доверенности Исполнителя с прямым указанием на полномочие данных лиц подписывать счета-фактуры от имени Исполнителя.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков окончания выполнения Работ и передачи Заказчику Продукции по Договору в полном объёме Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1 / 300 (Одной трёхсотой части) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости Продукции за каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от указанной суммы.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1 / 300 (Одной трёхсотой части) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от указанной суммы.

5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения принятых по Договору обязательств и возмещения убытков.

5.5. В случае расторжения Договора по решению суда или Заказчиком в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (Два) года.

6. Обеспечение исполнение Договора

6.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по уплате пени, связанных с нарушением предусмотренных Договором условий о сроках выполнения, качестве Работ, а также иных условий, предусмотренных Договором.

6.2. В обеспечение исполнения Договора Исполнитель предоставляет:

1) безотзывную банковскую гарантию по предварительно согласованной с Заказчиком форме на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения Исполнителем обязательств по Договору плюс 60 (Шестьдесят) дней;

б) сумма гарантии – 10 (Десять) процентов от цены Работ по Договору;

в) гарант – российский банк, входящий в 50 крупнейших по размеру активов, имеющий офис в Москве;

г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчёт неустойки и/или убытков;

или

2) обеспечительный платеж в размере 10 (Десяти) процентов от цены Работ по Договору – на срок до сдачи-приёмки результата выполненных Работ по Договору в целом плюс 60 (Шестьдесят) дней, который производится путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

ОАО «Хиагда»

ИНН/КПП 0302001219/030201001

р/счёт 40702810874000104244 в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита

БИК 047601637

к/счёт 30101810500000000637

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительного платежа по договору, заключаемому в соответствии с процедурой закупки № _________________. НДС не облагается».

6.3. Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в пункте 6.2 Договора способов определяется Исполнителем.

6.4. В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Договора в течение пятнадцати дней со дня заключения Договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления, а также потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 (Пяти) процентов от цены Работ по Договору.

6.5. В случае надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента истечения срока предоставления обеспечительного платежа. Денежные средства возвращаются Исполнителю за вычетом суммы неустойки, убытков, исчисленных Заказчиком в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Если в результате действия непреодолимой силы Стороне был нанесен значительный ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок. В случае целесообразности дальнейшего выполнения Работ Сторонами составляется дополнительное соглашение, которое с момента его заключения становится неотъемлемой частью Договора. В дополнительном соглашении обязательно указываются новые сроки, порядок выполнения и цена Работ. В противном случае инициируется процедура расторжения Договора.

7.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до наступления обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Конфиденциальность сведений

8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, если иное не предусмотрено Договором, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

8.2. Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

8.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

9. Раскрытие информации

9.1. Исполнитель обязуется в срок не позднее 3 (Трёх) календарных дней после совершения изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах Исполнителя представлять Заказчику в редактируемом формате Excel, а также в виде подписанного уполномоченным представителем Исполнителя и отсканированного в формате PDF документа, информацию по прилагаемой к Договору форме, являющейся его неотъемлемой частью.

9.2. Заполнению подлежат все изменяемые поля прилагаемой формы, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать личность физических лиц – руководителя, акционера, участника или бенефициара (идентификационный номер налогоплательщика для российских граждан, номер паспорта, адрес регистрации). При наличии в составе участников (акционеров) Исполнителя других юридических лиц, наряду с указанием их участников (акционеров, бенефициаров), раскрывается информация об их руководителе.

9.3. Одновременно с представлением заполненной формы Исполнитель направляет Заказчику подтверждающие документы, указанные в столбце 4 формы, в формате PDF. В качестве подтверждающих документов Исполнителем могут быть указаны и представлены надлежащим образом оформленные справки или выписки из государственных и иных регистрационных источников (Единый государственный реестр юридических лиц, реестры акционеров, списки участников и т.д.), учредительные документы Исполнителя, изложенные в новой редакции, если в них содержится соответствующая информация, протоколы собраний акционеров или решения участников об избрании (назначении) руководителей. Свидетельства о постановке на налоговый учёт физических лиц – руководителей, акционеров, участников, бенефициаров Исполнителя – и документы, удостоверяющие их личность, представлять не требуется.

9.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего раздела Договора, включая непредставление, неполное или несвоевременное представление информации, представление недостоверной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке в любое время до истечения срока действия Договора отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента расторжения Договора.

Примечание: настоящий раздел Договора исключается из договоров с предприятиями Госкорпорации «Росатом», при этом соответственно изменяется нумерация следующих за разделом положений Договора.

10. Срок действия Договора

10.1 Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возникшие из условий Договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

10.2. Календарные даты, приведённые на титульной странице Договора при его составлении, нанесённые собственноручно представителями Сторон при подписании Договора, означают, соответственно, день составления Договора, день подписания Договора представителем соответствующей Стороны, и могут считаться моментом заключения Договора, если это не противоречит условию, предусмотренному пунктом 10.1 Договора.

Календарная дата на титульной странице Договора, приведённая при его составлении или нанесённая по согласованию Сторон после заключения Договора, используется как учётная дата при составлении Сторонами документов, предусмотренных Договором, и при ведении Сторонами переписки со ссылкой на Договор.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его заключения (подписания) неотъемлемой частью Договора.

11.2. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, установленном пунктом 11.1 Договора, то он разрешается арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вариант для предприятий Госкорпорации «Росатом»:

11.2. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в порядке, установленном пунктом 11.1 Договора, они подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11.3. До обращения в суд Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (Тридцать) дней со дня предъявления претензии.

  - 12. Заключительные положения

  - Стороны обязаны выполнять требования Антикоррупционной оговорки, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

  - Каждая из Сторон может досрочно отказаться от исполнения Договора путём письменного уведомления другой Стороны, если Договором не предусмотрен другой порядок прекращения обязательств.

  - Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Соглашение Сторон об изменении Договора совершается в письменной форме путём составления документа, выражающего его содержание, подписанного уполномоченными представителями и скреплённого печатями обеих Сторон. Несоблюдение этого требования в соответствии с пунктом 2 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации влечёт недействительность вышеуказанного соглашения.

  - Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты выполненных Работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать данные результаты, в том числе для собственных нужд.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями обеих Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать другой Стороне 1 (Один) экземпляр Договора.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Перечень локальных смет.

Приложение № 3 – Календарный план.

Приложение № 4 – Антикоррупционная оговорка.

Приложение № 5 – Форма представления информации.

Примечание: последнее Приложение и ссылка на него исключаются из договоров с предприятиями Госкорпорации «Росатом».

- Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Местонахождение (юридический адрес): | Местонахождение (юридический адрес): |
| 671510, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин |  |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 672018, г. Чита, а/я 747 |  |
| ИНН 0302001219 | ИНН |
| КПП 030201001 | КПП |
| ОГРН 1020300523308 | ОГРН |
| ОКПО 46104733 | ОКПО |
| р/с 40702810874000104244 | р/с |
| в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита |  |
| к/с 30101810500000000637 | к/с |
| БИК 047601637 | БИК |
| Тел./факс: (3022) 35-47-61 | Тел./факс: |
| E-mail: referent@hiagda.ru | E-mail: |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (Ф.И.О.) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Приложение № 3 к Договору

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Наименование Работ по Договору и основных этапов его выполнения | Этап (%) | Наименование этапа Работ | Сроки выполнения: начало-окончание (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Стадия «Проектирование» |  | Разработка, согласование с экспертизой | . |
| Прохождение государственной экспертизы | - |  |  |
| II этап. Стадия «Рабочий проект» |  | Архитектурно-строительная часть ниже ±0.000 Архитектурно-строительная часть выше ±0.000 Инженерно-технический раздел Смета |  |
| Итого: | 100 |  |  |

| от Заказчика: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Приложение № 4 к Договору

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в статье 1 действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |