Техническое задание

на проведение аудита процессов, осуществляемых программным  офисом ОАО «Атомредметзолото»

- Целевое назначение работ: проведение аудита процессов, осуществляемых программным офисом ОАО «Атомредметзолото» (далее ОАО «АРМЗ»).

- Сроки проведения работ и выдача результата: 15 июля- 23 августа 2013 года.

- Пространственные границы объекта:

ОАО «АРМЗ»  - Российская Федерация, г. Москва;

ОАО «ППГХО» - Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск.

- Состав и содержание работ:

- Анализ действий программного офиса ОАО «АРМЗ» на соответствие концепции программы, разработанной для ОАО «ППГХО» по следующим областям:

- система материально-технического обеспечения;

- управление человеческими ресурсами;

- управление операционной эффективностью и внедрением производственной системы ГК «Росатом»;

- управление технико-экономическим планированием и контролем Дирекции по экономике горных производств;

- оперативное планирование производства;

- управление основными фондами.

- Диагностика процессов программы по модели AS-IS (представить в виде таблицы и MS Visio);

- Оценка обоснованности принимаемых решений. Необходимо оценить проводились ли полноценные исследования, которые обосновывают целесообразность принятия тех или иных решений или решения принимались/утверждались на основании экспертного мнения отдельных менеджеров;

- Оценка дублирования функциональных обязанностей, разделения ответственности и лимита полномочий между сотрудниками программного офиса ОАО «АРМЗ» (20 человек) и менеджерами ОАО «ППГХО» со сходными функциональными обязанностями в исследуемых областях;

- Оценка карт КПЭ сотрудников программного офиса и сходных по функциональным обязанностям сотрудников ОАО «ППГХО» по SMART- критериям;

- Оценка стоимости создания и содержания проектного офиса. Оценка экономической эффективности от реализации данной программы.

- Требования к конечному результату

Результатом работ является:

- заключение, содержащее описание проведенных работ, выявленные нарушения, риски, возникающие в силу выявленных нарушений, а также рекомендации по исправлению выявленных нарушений. Заключение должно быть передано Заказчику в бумажном виде в 2-х экз. со всеми приложениями – прошнурованное, пронумерованное, а также в электронном виде на любом электронном носителе в формате, не подлежащем корректировке (в отсканированном формате), и в формате подлежащим корректировке (в исходном формате документов);

- итоговая справка-заключение для руководства на 3-4 л., содержащая основные выводы по проведенной проверке и рекомендации по повышению эффективности процесса. Рекомендации должны быть адресными и соотнесены во времени

Исполнитель обязуется осуществить защиту отчета и отработку протокола разногласий перед профильными подразделениями Заказчика.

Сроки проведения работ: с момента заключения договора - 21 августа 2013 года;

Выдача предварительного отчета – до 22 августа 2013 года;

Выдача окончательного отчета – до 27 августа 2013 года.

- ОАО «АРМЗ» сохраняет за собой право давать комментарии в целях уточнения и изменения предложений консультантов по результату работы, а консультанты должны быть готовы внести соответствующие изменения.

Подписи сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _________________ | ______________ |

м.п.							       м.п.