ДОГОВОР № ___________

на выполнение опытно-конструкторской работы
г. Санкт-Петербург




«____»______________ 2012 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Филатова Олега Геннадиевича, действующего на основании Устава , с одной стороны, и ______________________________________________________________________

(полное (сокращенное) наименование организации в соответствии с Уставом)
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице

______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ______________________________________________________________________
                       (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуемая – ОКР) по теме: «Доработка конструкции, корректировка документации, изготовление и поставка партии доработанных опытных образцов устройств питания привода коммутирующих аппаратов УПП-0,3-2к-УХЛ4».
1.2. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №________ от «___»________2012г. 
1.3. ОКР выполняется в рамках договора № 83-Синтез/12 от «___»_______2012г., заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», финансирование вышеуказанного договора осуществляется за счет средств государственного контракта 
от 28.04.2011 № Н.4к.52.90.11.1151 между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР – Центр».
1.4. Настоящий договор заключается на выполнение ОКР в 2012 – 2013 годах.

II. Условия договора
2.1. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2. Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям 
ГОСТ 7.32.-2001 и ТЗ (Приложение № 1), содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

2.3. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Сторон по настоящему договору возникают при условии заключения ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» договора № 83-Синтез/12 от «___»_______2012г. с Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и согласовании данной сделки с Госкорпорацией «Росатом», о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.2. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора по согласованию с Заказчиком соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
3.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата ОКР (этапов ОКР) в соответствие с указанными условиями;
г) Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным настоящим договором.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

д) отказаться от оплаты результатов ОКР (этапов ОКР) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом до исправления Исполнителем за свой счет выявленных недостатков.
3.4. Исполнитель обязан:
а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и предоставить Заказчику результаты ОКР, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе в сфере экспортного контроля;
в) представить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц по выполнению ОКР по настоящему договору;

г) проводить в процессе выполнения ОКР по настоящему договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;
д) уведомлять при выполнении ОКР по настоящему договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате ОКР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему договору;

е) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Генеральному заказчику, Заказчику или Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего договора;
ё) уведомлять, как в начале выполнения ОКР, так и при выполнении ОКР по настоящему договору в 5 (пяти) дневный срок, Заказчика о предшествующей интеллектуальной собственности и предшествующей конфиденциальной информации, которые использовались, используются и будут использоваться при выполнении работ по настоящему договору. В письменном извещении должна быть указана форма правовой охраны предшествующей интеллектуальной собственности, правообладатель (правообладатели), а также правовые ограничения, наложенные на использование, о которых известно Исполнителю;
ж) включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты ОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Российской Федерацией в лице Государственного заказчика в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов ОКР, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем ОКР, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

и) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение ОКР, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;

к) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

л) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам ОКР, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;
м) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты ОКР, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации данного договора, от действий третьих лиц;
н) нести ответственность  за  получение всех разрешений, лицензий, необходимых для выполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством места выполнения работ. Если Исполнитель не может получить любой из вышеупомянутых документов он незамедлительно  информирует об этом Заказчика;
о) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектульной деятельности;
п) компенсировать возможные убытки, которое понесет Заказчик, в случае использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу при выполнении настоящего договора или при использовании результатов, полученных по настоящему договору, если будет подан иск о нарушении прав третьими лицами; 

р) Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую ОКР (этапов ОКР).
3.5. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапов ОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата, способного к правовой охране, в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, решение о форме его правовой охраны и порядке использования;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию.
IV. Сроки исполнения
4.1. ОКР (этапы ОКР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане 

При этом устанавливаются: начало ОКР – дата подписания договора; 
окончание ОКР – 01.12.2013 г.

4.2. Досрочное выполнение ОКР (этапов ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Датой исполнения ОКР по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения ОКР.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения ОКР и по окончании срока действия договора, изготавливаемой в соответствии с договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненной ОКР осуществляется в порядке, установленном техническим заданием.
5.2. При завершении выполнения ОКР (этапов ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапов ОКР). Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапов ОКР) к сдаче должно быть подписано _____________________________________________________ .

(должность, фамилия, имя и отчество)
5.3. По окончании работы (этапов ОКР) Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме (приложение № 4), прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию и иные документы, определенные календарным планом.

5.4. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работы.

5.5. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
VI. Цена договора и порядок расчетов
6.1. За выполненную ОКР в соответствии с условиями настоящего договора ОКР и в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3), Заказчик уплачивает Исполнителю _______________________

(сумма указывается цифрами и прописью) рублей, без НДС. В том числе: 

2012 год в сумме_______________ рублей (цифрами и прописью), без НДС;

2013 год в сумме________________ рублей (цифрами и прописью), без НДС. 

Объемы работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР–Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».
6.2. Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Заказчику, а также стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ, и причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3. Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. Заказчик ежегодно производит выплату Исполнителю аванса в размере 30 % от стоимости ОКР соответствующего года:

2012 год в сумме________________ рублей (цифрами и прописью), без НДС;

2013 год в сумме________________ рублей (цифрами и прописью), без НДС, 

в течение 15 рабочих дней от даты предоставления Исполнителем счета на аванс, а также при наличии средств на оплату аванса, поступивших от Генерального заказчика.

6.5. Оплата выполненной ОКР производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе соглашения о договорной цене и календарном плане ОКР за вычетом ранее выданного аванса пропорционально объему выполненных и принятых работ в соответствии с календарным планом. 

Оплата этапа ОКР производится в течение 15 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненного этапа ОКР, оформленного актом сдачи-приемки работ, предоставления счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также при наличии средств, поступивших на оплату ОКР от Генерального заказчика.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения ОКР (этапов ОКР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками по основным статьям затрат.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Объемы финансирования на выполнение ОКР по настоящему договору могут быть изменены в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего договора.
VII. Права на результаты ОКР
7.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапов ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапов ОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Исключительные права, на созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.4. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин, на поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе, осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных настоящим договором.
7.5. В случаях закрепления права на подачу заявки и получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик, подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Исполнитель.

При этом любые расходы со стороны Исполнителя связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение ОКР по настоящему договору.

7.6. Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего договора результатов ОКР (этапов ОКР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.
В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации  на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности.
7.7. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

7.8. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
VIII. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам (кроме Генерального и Государственного заказчиков) или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме Генерального и Государственного заказчиков) без согласия Сторон.

8.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.
IX. Дополнительные условия договора.

9.1. Изменение условий и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. Материалы и оборудование, являющиеся взносом Российской Федерации в натуральной форме в Международную организацию ИТЭР и подлежащие поставке в рамках проекта ИТЭР, после окончания срока действия настоящего договора, могут быть оставлены на хранение в организациях – изготовителях до начала поставки на площадку сооружения ИТЭР или в страны – участницы проекта ИТЭР по письменному указанию Заказчика на основании письменного указания Генерального заказчика.
Х. Ответственность Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

10.2. В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи ОКР (этапов ОКР) Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены соответственно этапа ОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

10.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

10.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапов ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от договорной цены ОКР (этапов ОКР) за каждый день просрочки.
10.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору
10.6. В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

10.7. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапов ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
10.8. В случае нарушения Исполнителем прав Заказчика и (или) Государственного заказчика, предусмотренных разделом VII настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. 

10.9. За нарушение Исполнителем условий пп. ж) п. 3.4. раздела III настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

10.10. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по договору, он обязан полностью возвратить сумму аванса по договору в 3-дневный срок от даты письменного уведомления об отказе и выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего договора.

XI. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяц.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
XII. Рассмотрение и разрешение споров
12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

12.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.
Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия ил требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
XIII. Срок действия договора
13.1. Настоящий договор вступает в силу с даты  подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
13.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
XIV. Заключительные положения
14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.

14.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение № 1);

календарный план проведения ОКР (приложение № 2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение № 3);
форма акта сдачи-приемки работ (приложение № 4).

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	Сокращенное наименование Исполнителя

ОКПО / ОКОНХ 
	ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

ОКПО 08626377, ОКОНХ 95120.

	Юридический и почтовый адреса:


	Юридический и почтовый адреса:

196641, Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3.

	ИНН /КПП
	ИНН 7817022928 КПП 781701001

	
	Расчетный счет № 40502810936000000258

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

	Телефон 
Факс
	Кор/сч. № 30 101 810 200 000 000 704
БИК 044030704
Телефон (812) 464-45-97, (812) 464-44-70

Факс (812) 464-46-23


	Исполнитель

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Генеральный директор
______________________ О.Г. Филатов
«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 1

к договору № _____________

от __________________2012 г.

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор 
ФГУП «НИИЭФА им Д.В. Ефремова» 

	
	_______________ О.Г. Филатов

	
	"____"____________2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение составной части ОКР

«Доработка конструкции, корректировка документации, изготовление и поставка партии доработанных опытных образцов устройств питания привода коммутирующих аппаратов УПП-0,3-2к-УХЛ4»
№ ведомственной регистрации ИТЭР – 991 –  11
	СОГЛАСОВАНО
	СОГЛАСОВАНО

	
	Руководитель проекта

	
	Заместитель генерального директора -

	
	директор НТЦ «Синтез»

	
	

	
	_________________ В.А. Беляков



	
	Руководитель работ по теме

	
	

	
	_____________А.Г. Рошаль

	
	"_____"__________2012г.

Начальник отдела БК-2

_____________А.М. Нестеренко

"_____"__________2012г.

	
	Начальник лаборатории

	
	_____________М.В. Манзук

	
	"_____"__________2012г.

	
	Ведущий инженер

	
	_____________ С.И. Дашкина

	
	"_____"__________2012г.



	
	Начальник лаборатории НИТЛНБ

	
	____________ П.Ю. Чайка






"_____"__________2012г.
Санкт-Петербург - 2012
1 Наименование и область применения

Устройство питания привода (УПП) предназначено для импульсного электропитания приводов коммутирующих аппаратов, являющихся составной частью быстродействующих устройств коммутации постоянного тока, разработанных в НИИЭФА им. Д.В. Ефремова.

Область применения – сильноточная коммутационная аппаратура с электродинамическим приводом, поставляемая для термоядерного реактора ИТЭР. 

Наименование: Устройство питания привода УПП-0,3-2к-УХЛ4.  

 Технические условия ИЮМН.435311.001ТУ.

2 Основание для выполнения работ

Основанием для работы является Соглашение о Поставках 4.1.Р3.RF.01 между Международной Организацией по Термоядерной Энергии – ИТЭР  для совместного выполнения проекта ИТЭР и Частным учреждением «ИТЭР-Центр» .
ОКР выполняется в рамках договора № 83-Синтез/12 от «___»_______2012г., заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
3 Цели и назначение работы

Целью работы является корректировка документации по результатам доработки, разработка проекта технических условий (ТУ) и его согласование с Заказчиком,  выпуск ТУ и изготовление 65 шт. УПП по утверждённым ТУ.

Заказчик – ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

Исполнитель – 







Начало работ: дата подписания договора

Окончание работ: 01.12.2013г.

4 Основные параметры и технические требования.

4.1 Основные параметры

· Ёмкость конденсаторной батареи


1035 мкФ;

· Максимальное напряжение заряда 
 

2000 В;

· Диапазон регулирования (предустановки) 
напряжения заряда




1000÷2000 В;

· Точность стабилизации напряжения


≤5%;

· Параметры нагрузки:

- индуктивность



10 - 20 мкГн;

- активное сопротивление


10 - 20 мОм;

· Амплитуда импульса тока разряда, не менее

15 кА;

· Длительность переднего фронта импульса, не более
150 мкс; 

· Спад тока - по экспоненте (через диод, шунтирующий 

нагрузку, установленный в силовой части УПП);

· Максимальная частота повторения циклов 
заряд/разряд





1 имп. в 4 минуты;

· Время заряда, не более




30 с.;

· Параметры питающей сети



230 В +10% -14%, 50 Гц;

· Класс напряжения силовой части устройства 
(конденсаторная батарея с тиристорным ключом)
17,5 кВ;

· Испытательное напряжение между выходными 

клеммами заземленной частью конструкции

38 кВ , 50 Гц, 1 мин.

4.2  Требования назначения

4.2.1 Устройство питания привода  должно обеспечивать:

· заряд конденсаторной батареи до определённого напряжения, величина которого задаётся по интерфейсу RS-485, и последующий разряд батареи на катушку привода аппарата при подаче на вход внешнего управляющего сигнала;

· разряд батареи на балластное сопротивление, при поступлении соответствующей управляющей команды по интерфейсу RS-485 либо при пропадании напряжения питания сети;

· диагностику состояния, работы, параметров всех узлов (напряжение заряда, работоспособность тиристорного ключа), входящих в состав УПП, и обмен этими информационными сигналами по интерфейсу RS-485.

· возможность наладки и диагностики с помощью переносного компьютера, временно подключаемого к блоку управления УПП

4.2.2  Требования к управлению и контролю УПП

4.2.2.1 Обмен сигналами контроля и защиты с внешней системой управления осуществляется по каналу связи RS-485 с применением промышленного конвертора TCF-142-M-ST производства фирмы MOXA.

4.2.2.2 Должна быть предусмотрена возможность выбора сетевого адреса устройства (NET_ID) с помощью микропереключателей на лицевой панели блока управления и контроля (БУК) УПП. Микропереключатель должен быть защищен прозрачной крышкой для исключения возможности случайного переключения. По умолчанию NET_ID должен быть равен 1.
4.2.2.3  Питание цепей управления, контроля и защиты осуществляется от внешней сети бесперебойного электроснабжения (UPS). Напряжение питания – 230В, 50 Гц.


4.3 Требования надежности

УПП должен обеспечивать следующие показатели надежности:

- количество срабатываний, не менее 




30000;

- период непрерывной эксплуатации без обслуживания, не менее
1 год;

- средний срок службы, не менее





20 лет.
Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 


3 лет 

со дня ввода в эксплуатацию.


4.4  Требования к обеспечению качества

Должны быть разработаны технические условия ИЮМН.435311.001ТУ, согласованные с Заказчиком.

4.5  Требования стойкости к внешним воздействиям
4.5.1 УПП предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40(С и влажностью до 95%.

4.5.2  УПП должны выдерживать механические нагрузки во время землетрясений c максимальным ускорением в горизонтальном направлении 0.3g в вертикальном направлении до 2,0 g.

4.6 Требования технического обслуживания и ремонта

4.6.1 Конструкцией УПП должно быть обеспечено удобство  доступа во время технического обслуживания и ремонта ко всем блокам и элементам, входящим в состав устройства.

4.6.2 Конструкцией УПП должна быть обеспечена однозначность сборки и подключения разъёмов.

4.6.3 Для проведения технического обслуживания и ремонта должен быть разработан и согласован с Заказчиком комплект ЗИП для поставляемой партии УПП. 

4.7 Требования безопасности

УПП должно быть выполнено с учетом требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003.

4.8  Требования к конструкции

4.8.1  Перечень доработок конструкции УПП-0,3-2К-УХЛ4 ИЮМН.435311.001 приведён в Приложении 1 к настоящему техническому заданию.

4.8.2  Габаритно-установочные размеры должны соответствовать Приложению 2 к настоящему техническому заданию.

4.8.3  Все применяемые материалы, в том числе изоляция проводов и кабелей, не должны быть галогеносодержащими

4.8.4  На конструктивных единицах УПП надписи, отображающие функциональное назначение органов управления, регулировки, сигнализации и индикации,  должны быть выполнены на английском языке.

4.9 Требования к маркировке

4.9.1  Маркировка УПП должна содержать следующие маркировочные данные, характеризующие изделие:

- наименование вида изделия (условное наименование) и (или) обозначение типа изделия;

- номинальные значения важнейших параметров изделия: напряжение, ток, частота, мощность и др. , если они не входят в обозначение типа изделия;

- дату изготовления;

- массу (при массе изделия более 10 кг);

- товарный знак или наименование предприятия – изготовителя.

- порядковый номер изделия.

4.9.2 Маркировка должна наноситься непосредственно на изделие, табличку, ярлык или этикетку. 

4.9.3  Место нанесения маркировки должно быть доступно для обзора и прочтения при монтаже и эксплуатации.

4.9.4  Размеры маркировочных знаков конкретного изделия должны выбираться в зависимости от размеров изделия, на которое наносится маркировка, а также от максимального расстояния, с которого можно разобрать содержание маркировки.

4.9.5  Место маркировки кабельных изделий должно выбираться в соответствии с ГОСТ 18690.

4.9.6  Маркировка может выполняться с рельефным или плоским изображением. Рельефное изображение является предпочтительным, для табличек – обязательным.

4.9.7  Маркировка не должна приводить к изменению геометрической формы изделия, нарушению взаимодействия изделий друг с другом и  их взаимозаменяемости.

4.9.8 Маркировка должна удовлетворять эстетическим и эргономическим требованиям, предъявляемым к изделию, не ухудшать его внешний вид и надёжность в работе.

4.9.9 
Надписи и знаки маркировочных данных выполняют шрифтом по ГОСТ 2.304, ГОСТ 26.008, ГОСТ 26.020, ГОСТ 3489.2, ГОСТ 3489.8.

4.9.10  
Маркировочные данные должны быть выполнены на английском языке.

4.9.11 Способ нанесения маркировки должен обеспечивать её качество, нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения, максимальную автоматизацию и механизацию процесса маркирования.

4.9.12 Маркировка, кроме наносимой на изделие литьём, штамповкой или прессованием, должна быть контрастной к фону.

4.9.13  Маркировка должна быть чёткой и разборчивой.

4.9.14 Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам.

4.6.15  Маркировка должна оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации и хранения изделия в условиях и режимах, установленных в ТУ. 

4.10 Требования к транспортированию и хранению

4.10.1 Должна быть обеспечена возможность транспортирования любым видом транспорта.  

4.10.2 Срок хранения – 5 лет, запасных частей, инструмента и принадлежностей – 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Условия  хранения – 2(с) по ГОСТ 15150-69 п. 10.1

5
 Стадии и этапы разработки


5.1  Этапы ОКР

5.1.1 Доработка конструкции опытного образца устройства питания привода 

УПП-0,3-2К-УХЛ4  ИЮМН.435311.001. Корректировка документации по результатам доработки, включая ведомость ЗИП. 

 Разработка проекта ТУ и его согласование с Заказчиком.

Срок – 01.06.2012.

5.1.2  Изготовление пилотной партии УПП в количестве 12 штук. Испытания  пилотной партии УПП по проекту ТУ

    Утверждение и выпуск ТУ. Поставка пилотной партии УПП.

Срок – 01.12.2012.

5.1.3  Изготовление и поставка опытных образцов устройства питания привода УПП-0,3-2К-УХЛ4  ИЮМН.435311.001 по утверждённым ТУ в количестве 20 шт. 

Срок – 01.12.2013.

6
 Требования к разрабатываемой документации.

6.1 Разрабатываемая в ходе работы конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком, соответствовать требованиям стандартов МЭК и быть на русском и английском языках.
6.2 Объем представляемой РКД должен включать:

· проект технических условий;

· ТУ;

· габаритный чертеж;

· принципиальные электрические схемы изделия и входящих в него устройств;

· монтажный чертёж, схему и таблицу соединений;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт согласно ГОСТ 2.610;

· ведомость ЗИП.

Документы должны быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе в количестве 2 экз.

7

 Особые условия

В процессе проведения работ допускается изменение (дополнение) требований пунктов настоящего ТЗ по согласованию между Исполнителем и Заказчиком.

Приложение 1
к ТЗ ИТЭР - 991 -11
Перечень 

доработок конструкции устройства питания привода 

УПП-0,3-2К-УХЛ4 ИЮМН.435311.001
1  Доработать механизм короткозамыкателя таким образом, чтобы не происходило «закусывания» при работе.

2  Усилить крепление конденсатора к раме. Заменить полиамидный винт на винт из более прочного материала (т.к. на предыдущих образцах часть этих винтов была сорвана ещё при транспортировке).

3  Для крепления боковых стенок использовать полиамидные винты с потайной головкой с прямым шлицем (например, по каталогу ООО «ТРАЙВ-КОМПЛЕКТ»).

4  Не должно быть выступающих головок болтов или шпилек с нижней стороны основания и на боковых стенках.

5  Толщину плиты основания увеличить до 10 мм. Основание должно быть шире блока на 20 мм с каждой из длинных сторон корпуса.

6  Для подсоединения оптических кабелей в блок высоковольтный (БВВ) установить оптические переходники. Для приёмников и передатчиков SFH на крышке блока установить соединители AWAGO HFBR-4505Z, при этом POF-кабель необходимо оконцевать коннектором AWAGO HFBR-4501Z со стороны переходника.

7  На выводных клеммах БВВ УПП увеличить контактную поверхность для протекания тока, минуя резьбовое соединение, при этом расстояние между изоляторами выводов оставить не менее 20 мм.
8  Для увеличения механической прочности конструкции:

· усилить механические крепления элементов (внутри кожуха);

· рассмотреть возможность замены текстолитовых наружных крепежных деталей кожуха на металлические.

9  Ввести конструктивные элементы:

· для строповки изделия;

· для монтажа и крепления изделия в конструкции коммутационного аппарата в виде проушин для болтового соединения.  
10  Покрасить кожух эмалью.  Марку и цвет эмали согласовать с Заказчиком.

11  Конвертор MOXA TSF-142-M-ST разместить внутри блока управления и контроля (БУК) УПП. Боковую поверхность с оптическими разъёмами RX, TX сделать заподлицо с корпусом БУК УПП.
Приложение № 2

к договору № ___________

от «___»_________2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения составной части ОКР «Доработка конструкции, корректировка документации, изготовление и поставка партии доработанных опытных образцов устройств питания привода коммутирующих аппаратов УПП-0,3-2к-УХЛ4»
	№
	Наименование этапа 

и его содержание
	Результат работы
	Срок исполнения
	Стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Доработка конструкции опытного образца устройства питания привода УПП-0,3-2К-УХЛ4. Корректировка документации по результатам доработки, включая ведомость ЗИП.

Разработка проекта ТУ и его согласование с Заказчиком.
	Конструкторская и эксплуатационная документация в соответствии с ТЗ.

Согласованный с Заказчиком проект ТУ.
	01.01.2012
	01.06.2012
	

	2
	Изготовление пилотной партии УПП в количестве 12 штук. Испытания пилотной партии УПП по проекту ТУ.

Выпуск и утверждение ТУ. Поставка пилотной партии УПП.
	Пилотная партия УПП в количестве 12 штук.

Протокол испытаний 

пилотной партии УПП по проекту ТУ.

Утверждение ТУ и поставка Заказчику пилотной партии УПП.
	01.06.2012
	01.12.2012
	

	3

	Изготовление и поставка опытных образцов устройств питания привода УПП-0,32-К-УХЛ4 ИЮМН.435311.001 по утверждённым ТУ в количестве 20 штук.
	Опытные образцы УПП по утверждённым ТУ в количестве 20 штук.


	Дата подписания дополни-тельного соглашения
	01.12.2013
	

	
	ИТОГО, в том числе по годам:
	
	
	

	
	2012 год
	
	
	

	
	2013 год
	
	
	


	Исполнитель

Краткое наименование Исполнителя

(Должность)
____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова

Генеральный директор
______________________ О.Г.Филатов
«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 3

к договору №_____________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Доработка конструкции, корректировка документации, изготовление и поставка партии доработанных опытных образцов устройств питания привода коммутирующих аппаратов УПП-0,3-2к-УХЛ4»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор Филатов Олег Геннадиевич и от лица Исполнителя______________________________________________(Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение опытно-конструкторской работы в сумме_________________________________________________________________(Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается.

В том числе по годам:

2012 год – ________________________________ рублей, НДС не облагается;
 (сумма указывается цифрами и прописью)
2013 год – ________________________________ рублей, НДС не облагается.

 (сумма указывается цифрами и прописью)
Объемы работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Приложение: Структура цены.
	Исполнитель

(Должность)
____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Генеральный директор

______________________ О.Г. Филатов
«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 1

к протоколу согласования цены

по договору № ______________

от «___»__________2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Доработка конструкции, корректировка документации, изготовление и поставка партии доработанных опытных образцов устройств питания привода коммутирующих аппаратов УПП-0,3-2к-УХЛ4»

	№
	Предметные статьи расходов
	Сумма всего, 

 (в тыс.руб.)
	2012 год
	2013 го

	1
	Прямые расходы, в т.ч.:
	
	
	

	1.1.**
	- материалы
	
	
	

	1.2.**
	- специальное оборудование 
	
	
	

	1.3.**
	- расходы на оплату труда
	
	
	

	1.4.**
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	
	
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	
	
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	
	
	

	1.6.1.**
	- командировки
	
	
	

	2.
	Накладные расходы, в т.ч.:
	
	
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	
	
	

	4.**
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	
	
	

	5.
	Всего расходов
	
	
	

	6.
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами)
	
	
	

	7.
	Цена продукции
	
	
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	
	
	

	9.
	Общая стоимость договора
	
	
	


Руководитель организации
_______________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

_______________________________ Ф.И.О.

 





(подпись)

Приложение № 4

к договору №________ от ______________2012 г.

Форма Акта сдачи- приемки ОКР

	Исполнитель

Полное и сокращенное наименование Исполнителя

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты


	
	Заказчик

Полное и сокращенное наименование Заказчика

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты




Акт № _____ от «__» ____________ 2012 г. 

сдачи-приемки ОКР по теме 

«______________________________________________________________________________»
(тема)
по договору от ________ 2012 № _____________

Этап №___


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола) с одной стороны, и представитель Заказчика (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола), с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял ОКР, выполненную и оформленную в соответствии с условиями договора.

Краткое описание результатов ОКР: 

________________________________________________________________________________

Стоимость ОКР по настоящему акту составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Сумма аванса, перечисленная для выполнения принятой ОКР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Следует к перечислению в оплату принятой ОКР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один - для Исполнителя, один для Заказчика.

	от Исполнителя:

Должность

___________________ Ф.И.О.

(подпись)

(МП)
	
	от Заказчика:
Должность

_______________________ Ф.И.О.
 (подпись)

(МП)


Форма Акта сдачи приемки ОКР согласована:

	Исполнитель
Сокращенное наименование Исполнителя

Должность

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова

Генеральный директор

______________________ О.Г. Филатов
«___» _______________ 2012 г.
МП


� Объемы и сроки выполнения работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения Дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».


� Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям расхода, которые отмечены - **.





