|  | ### УТВЕРЖДАЮ Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ С.В. Егоров |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. «Геоинформационное сопровождение и визуализация проектных и компоновочных решений АЭС «Аккую», а также района ее размещения на основе топографических карт и планов различных масштабов».

2. Основание для заключения договора: Договор между АО по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ и ОАО «Концерн Росэнергоатом» №9/434 Д от 21.10.2011 г.

3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: «31» июля 2013 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам закупочной процедуры.

5. Цель работ и ожидаемые результаты.

5.1. Подготовка геоинформационных, в том числе презентационных, материалов по району размещения, генеральному и ситуационному плану, основным проектным и компоновочным решениям АЭС «Аккую».

5.2. Ожидаемый экономический эффект:

Повышение надежности процессов проектирования и строительства, упрощение взаимодействия проектных и строительных организаций благодаря систематизации и визуализации исходных данных и проектных решений АЭС «Аккую». Презентационные геоинформационные материалы помогут наглядно разъяснить основные вопросы контролирующих органов и общественности Турецкой Республики, связанные с проектированием и строительством станции.

6. Исходные данные для проведения работ

- Картографические и топографические материалы различных масштабов и космоснимки различного разрешения для района размещения АЭС «Аккую»;

- Схема генерального плана и ситуационный план АЭС «Аккую» в формате программы AutoCAD;

- Отчет «Атомная электростанция АККУЮ. Основополагающий отчет по площадке АЭС «Аккую». Блоки 1, 2, 3, 4. AKU.C.010.&.&&&&&.&&&&.002.HC.0004».

Исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя.

7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

Состав работ

- Приведение исходных картографических материалов, генерального плана и фрагментов ситуационного плана АЭС «Аккую» к единой системе координат и проекции.

- Геометрическая трансформация и географическая привязка исходных материалов к единой картографической основе района размещения АЭС «Аккую»

- Подбор и привязка топографических планов масштабного ряда 1 : 1000 / 1 : 5000 для района размещения АЭС «Аккую».

- Подбор и привязка к топографическим картам и планам космических снимков.

- Привязка объектов генплана и ситуационного плана АЭС «Аккую» к картографическим данным и материалам космической съемки.

Этапы выполнения работ:

Этап 1.  Геоинформационное сопровождение и визуализация района размещения и объектов генерального и ситуационного плана АЭС «Аккую».

- Обработка в цифровых форматах вариантов схем генерального и ситуационного планов АЭС «Аккую», включая предварительную обработку и актуализацию исходных картографических материалов, выбор системы координат и проекции для создания единой картографической основы.

- Подбор и привязка к топографическим картам космических снимков, сшивка листов разномасштабных картографических материалов и космических снимков.

- Привязка объектов генплана и ситуационного плана АЭС «Аккую» к топографическим данным и материалам космической съемки, масштабирование и установка сооружений на платформу промплощадки АЭС «Аккую».

- Создание цифровых геоинформационных материалов, включающих: анимационный видеоклип в формате MP4, картографические и топографические материалы, материалы космической съемки, схемы генерального и ситуационного планов территории строительства АЭС «Аккую» масштабного ряда 1 : 1000 / 1 : 5000 в единой системе координат и проекции.

Этап 2. Геоинформационное сопровождение и визуализация основных проектных и компоновочных решений АЭС «Аккую».

- Создание и актуализация 3D моделей, включая здания и сооружения промплощадки АЭС «Аккую», инженерно-технические сооружения, причалы, объекты строительно-монтажных баз, жилые объекты строительных городков.

- Масштабирование и привязка моделей объектов АЭС «Аккую» к 3D моделям местности с возможностью трансформации рельефа и земной поверхности.

- Подготовка геоинформационной 3D модели рельефа местности с размещенными зданиями и сооружениями  на промплощадке АЭС «Аккую», инженерно-техническими сооружениями, причалами, объектами строительно-монтажных баз, жилыми объектами строительных городков.

- Созданные анимационного видеоклипа в формате MP4, иллюстрирующего основные  проектных и компоновочных решений АЭС «Аккую».

- Подготовка оригинал-макетов и выполненная цветной широкоформатной печать высокого разрешения » (формат от А4 до А0 с разрешением цветной печати до 2400x1200 dpi) вариантов ситуационного плана АЭС «Аккую».

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать целям, изложенным в п. 5 настоящего Технического задания.

При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в области атомной энергетики России, отраслевыми нормами, правилами и стандартами, руководящими документами ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ: АО по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ; для работы с партнерами, подрядными организациями и общественностью Турецкой Республики.

9. Отчетные материалы.

По этапу I:

– Атлас геоинформационных  материалов, включающий: картографические материалы, материалы космической съемки, схемы генерального и ситуационного планов АЭС «Аккую» масштабного ряда 1 : 1000 / 1 : 5000 в единой системе координат и проекции.

– Анимационный видеоклип, показывающий район размещения и объекты генерального и ситуационного плана АЭС «Аккую» со звуковым сопровождением, поясняющим отображаемый материал на русском и турецком языках с возможностью выбора языка сопровождения.

По этапу II:

- Атлас геоинформационных  материалов, включающий: 3D модели рельефа местности с размещенными зданиями и сооружениями на промплощадку АЭС «Аккую», инженерно-техническими сооружениями, причалами, объектами строительно-монтажных баз, жилыми объектами строительных городков.

– Анимационный видеоклип, показывающий основные проектные и компоновочные решения АЭС «Аккую» со звуковым сопровождением, поясняющим отображаемый материал на русском и турецком языках с возможностью выбора языка сопровождения.

- Оригинал-макеты и выполненные цветной широкоформатной печатью высокого разрешения (формат от А4 до А0 с разрешением цветной печати до 2400x1200 dpi) варианты ситуационного плана АЭС «Аккую».

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Приемка выполненных работ производится в соответствии с установленным в ОАО «Концерн Росэнергоатом» порядком и в соответствии со Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Порядок сдачи и приемки документации».