ВОПРОС:

Хотим узнать насчет графика выполнения работ для заявки. В какой форме он предоставляется, а также нужны некоторые уточнения по датам. В информационной карте написаны сроки выполнения работ до 30.04.2019, а в таблице 4 технического задания сроки предоставления отчетной документации до 31.05.2019. Верны ли эти даты?

ОТВЕТ:

Даты, выставленные  в Информационной карте и в Техническом задании верны.

Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора до 30.04.2019 г (к этому сроку должны быть выполнены все предпроектные работы с предоставлением Заказчику на рассмотрение запрашиваемые документы)

Сроки предоставления отчетной документации: с даты заключения Договора до 31.05.2019 г  (предоставляется окончательная версия рабочей документации в полном объёме)