ДОГОВОР № 099/2012/12-03/____
на разработку проектно-сметной документации на разведочные работы на Хохловском месторождении в 2013-2016 г.г.
с. Уксянское,

                     


   
                 «____» _______ 2012 года

Далматовский район


Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________________,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на разведочные работы на Хохловском месторождении урана в 2013-2016 г.г. с обязательным прохождением государственной экспертизы, а Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в соответствии с условиями, согласованными ниже.
 1.2. Подрядчик обязуется выполнить разработку проектно-сметной документации  с составлением проекта и сметы с необходимым объемом графических приложений, согласно п. 2.1.1.
1.3. Срок выполнения работ:
1.3.1. Передача Заказчику разработанной  Подрядчиком проектно-сметной документации: с момента подписания договора до «30» января 2013 г.
1.3.2. Передача Заказчику заключения государственной геологической экспертизы на разработанную проектно-сметной документацию в течение 60 дней с момента оплаты, в соответствии с п. 3.2.1.
1.4. Работа считается выполненной после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Подрядчик обязан:


2.1.1. Выполнить работу качественно и в полном объеме в соответствии с  Геологическим заданием на выполнение работ, утвержденному Заказчиком и документами:

- «Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы» (МПР РФ, 1993);
- «Положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям» (МПР РФ, 1999);

- «Рекомендации по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу материалов подсчета запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых» (МПР РФ, 1998);

- «Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» - Москва, МПР, 2006 г;

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (радиоактивные материалы)», Москва, МПР, 2007 г.


2.1.2. Передать оформленные надлежащим образом проект и смету в распечатанном виде в 3 экземплярах на бумаге и в электронном виде Заказчику одновременно с оформленным Актом приемки выполненных работ.

2.1.3. Организовать за свой счет прохождение государственной геологической    экспертизы проектно-сметной документации и исправить замечания, полученные от экспертов в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.1.4. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность за выполнение третьими лицами всех условий настоящего договора.

Для получения указанного согласия, Подрядчик до заключения настоящего договора направит Заказчику в письменном виде сведения о Субподрядчиках, которых Подрядчик намерен привлечь, с указанием:

- полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого Субподрядчика;

- конкретных услуг (работ), подлежащих выполнению Субподрядчиком;

- числа Сотрудников такого субподрядчика, подлежащих привлечению для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору.

Согласие Заказчика на привлечение любого Субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о Субподрядчике, полученными от Подрядчика, составляет единое Приложение к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью. За нарушение согласования Подрядчиком привлекаемых Субподрядчиков, Заказчик имеет право удерживать с Подрядчика штрафные санкций в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки согласования.

Подрядчика не вправе привлекать Субподрядчиков для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных в предыдущем пункте. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней, без какой-либо компенсации Подрядчику понесенных расходов.

Подрядчик самостоятельно в полной мере несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им Субподрядчиками.
2.1.5. (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ») Каждая Сторона обязана не позднее даты заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору) разместить в электронных системах Госкорпорации «Росатом» ЕОС НСИ и ИС СКД (либо аналогичных системах, действующих одновременно или вместо указанных) и в течение срока действия Договора поддерживать актуальной информацию в отношении всей цепочки своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее - Сведения). В случае, если выбор контрагентов по Договору и Сопутствующим договорам осуществляет Заказчик, он обеспечивает предоставление вышеуказанной информации также в отношении Подрядчика и контрагентов по Сопутствующим договорам до момента заключения соответствующих договоров.

Условия настоящего пункта о размещении Сведений и о поддержании их актуальности признаются Сторонами существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от размещения, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное размещение Сведений и/или неподдержание их актуальности одной Стороной является основанием для другой Стороны для одностороннего отказа во внесудебном порядке от заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору) и/или Сопутствующего договора, исполнения Договора и предъявления пострадавшей Стороной требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой  Стороной, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Каждая Сторона освобождает другую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает другой Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК НЕ ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ») Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках конкурентной процедуры на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ, являются полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.


2.2. Подрядчик имеет право:


2.2.1. При неисполнении Заказчиком  обязанности оплатить указанную в п.3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

2.3. Заказчик обязан:


2.3.1. Своевременно в течение 10 дней рассмотреть и сделать замечания на предоставленный проект в черновом варианте. 

2.3.2. Оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:


2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, получать информацию о ходе выполнения работ, давать рекомендации и уточнения, необходимые при выполнении работ и обязательные для Подрядчика, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

2.5. Право собственности на проектно-сметную документацию переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приемки выполненных работ.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора (работ), подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет  (_______________) руб., включая НДС (18%) – (_______________________) руб.  коп. (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.2. Оплата работ по настоящему договору осуществляется следующим образом: 
3.2.1. В течение 10 рабочих дней после передачи Заказчику Проектно-сметной документации, Заказчик оплачивает на основании счета-фактуры и акта приемки выполненных работ Подрядчика 80% от стоимости договора.
3.2.2. В течение 10 рабочих дней после получения Заказчиком положительного заключения госгеоэкспертизы Проектно-сметной документации, Заказчик оплачивает на основании счета-фактуры Подрядчика и акта приемки выполненных работ 20% от стоимости договора .

3.3. Заказчик считает выполнившим свои обязательства по оплате в момент поступления перечисленных им денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный расчетный счет Подрядчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет за это ответственность в соответствии с законом и условиями настоящего договора.


4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы – чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, обусловивших невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.

4.3. Сторона, выполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону и по ее требованию в разумный срок представить ей соответствующий документ, выданный региональной Торгово-промышленной палатой или ТПП Российской Федерации

4.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему договору может быть отложено на срок действия указанных обстоятельств.

4.5. Если срок обстоятельств непреодолимой силы превысит три месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.


5.2. Неурегулированный таким путем спор может быть передан в Арбитражный суд Курганской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия договора – до полного исполнения сторонами договора своих обязательств. Возникшие из условий договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

6.2. Условия настоящего договора и цена Продукции могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в соответствующей письменной форме. 


6.3. Документы, связанные с предметом настоящего Договора, признаются Сторонами конфиденциальными, поэтому такие документы и содержащиеся в них сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия всех Сторон только в случаях, установленных законом. С целью обеспечения конфиденциальности этих сведений каждая из Сторон обязуется допустить к работе с вышеуказанными документами и сведениями только тех своих работников, которым они необходимы по роду служебных обязанностей


6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
	   Подрядчик

	Закрытое акционерное общество «Далур»

ИНН 4506004751, КПП 450650001, 
ОКПО 51137700, ОКОНХ 12314, ОКВЭД 12.00.11 

Юридический адрес (фактический):

641750, Россия, Курганская обл., Далматовский район

с. Уксянское, улица Ленина, дом 42

телефон: (3522)  60-00-36  / факс: (3522) 60-00-34 
e-mail: info@dalur.ru 

Банковские реквизиты:

Р/сч 40702810932090100157

Отделение № 8599 Сбербанка России г. Курган 

БИК 043735650 

К/сч 30101810100000000650
Генеральный директор 

___________________А.А. Дементьев

М.п. 
	


	
	               Приложение 1

        к договору №099/2012/12-03/___

"Утверждаю"

Генеральный директор

ЗАО «Далур»

_____________А.А. Дементьев

"_____"_____________2012 г.




Раздел плана: разведочные работы 

Полезное ископаемое: уран

Наименование объекта: Хохловское месторождение

Местонахождение объекта: Российская Федерация, Курганская область, Шумихинский район

Геологическое задание

на проведение разведочных работ на Хохловском месторождении 

Основание выдачи геологического задания: лицензия на право пользования недрами КУГ   ТЭ, предоставленная ЗАО «Далур» с целью разведки и добычи урана на Хохловском месторождении.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Провести разведочные и опытно-промышленные работы на Хохловском месторождении урана.

1.2. Работы выполнить в контуре горного отвода, площадью 16,0 кв. км, предоставленного в пользование лицензией КУГ   ТЭ, ограниченного точками с координатами угловых точек: 

	Номера

угловых

точек
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	Градусы
	Минуты
	Секунды
	Градусы
	Минуты
	Секунды

	1
	55
	11
	27
	63
	12
	38

	2
	55
	12
	31
	63
	17
	25

	3
	55
	12
	34
	63
	24
	55

	4
	55
	12
	14
	63
	24
	55

	5
	55
	11
	05
	63
	12
	38


1.3. При проведении работ для оперативного подсчёта запасов принять параметры временных разведочных кондиций, утверждённых протоколом ГКЗ № 278-к от 26.03.2010г. для подсчёта запасов Хохловского месторождения, а именно:

· для балансовых запасов:

- бортовое содержание урана при выделении рудных интервалов по мощности – 0,01%;

- минимальный суммарный метропроцент по рудному пересечению, включаемому в контур подсчётного блока – 0,08%;

- максимальная мощность прослоев пустых пород или забалансовых руд для включения рудных интервалов в подсчётный блок – 5,0 м;

- максимальная мощность прослоев непроницаемых руд, включаемых в рудный интервал – 0,3 м;

- максимальное содержание  алевроглинистых частиц менее 0,05 мм – 30%.

· к  забалансовым запасам относятся запасы в проницаемых породах, оконтуренных по минимальному метропроценту, отвечающие требованиям перечисленных выше кондиций. 

Протоколом ГКЗ № 2363-оп от 15 декабря 2010 г. Хохловское месторождение отнесено к третьей группе по сложности геологического строения.

1.4. Целевым назначением работ считать завершение разведки месторождения, уточнение основных геотехнологических показателей отработки месторождения по результатам проведения опытно-промышленных работ СПВ на представительном участке оруденения  и подготовку месторождения к промышленному освоению с подсчётом запасов по категориям С1+С2 на основании разработанного и утверждённого ТЭО постоянных кондиций.

2. Геологические задачи, последовательность и сроки их выполнения, основные методы их решения, перечень инструкций и технических требований, обязательных при выполнении работ.

2.1. Геологические задачи:

- изучить условия залегания, качество и пространственное залегания урановых руд с детальностью, обеспечивающей подсчёт запасов руды, урана С1+С2 с соотношением 80-90 %, 10-20 %, соответственно, до глубины 650 м применительно к отработке способом скважинного подземного выщелачивания;

- изучить вещественный состав, радиологические и технологические свойства руд с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных для разработки технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций;

- уточнить показатели коэффициента радиоактивного равновесия и введения поправок на эманирование и отжатие радона;

- на участках рудных залежей шириной 50-100 м выполнить детализацию с целью обоснования плотности разведочной сети и подтверждения сплошности оруденения;

- провести опытно-промышленные работы способом скважинного подземного выщелачивания на представительном по подсчётным и геотехнологическим параметрам участке рудных залежей для уточнения основных геотехнологических показателей отработки (выполняется по отдельному проекту реконструкции опытного участка ПВ-2007);

- обосновать выбор источников водоснабжения для хозяйственно-питьевых и технологических целей;

- выполнить оценку запасов подземных вод и направить материалы оценки на государственную геологическую экспертизу;

- изучить экологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия месторождения, в объёме, достаточном для разработки ТЭО постоянных кондиций, природоохранных мероприятий и проектирования горнодобывающего предприятия;

- по результатам работ на основе утверждённых в установленном порядке постоянных разведочных кондиций составить и представить  на государственную геологическую экспертизу отчёт с подсчётом запасов урана, по категориям С1+С2. В представляемый на госэкспертизу отчёт включить раздел о результатах проведенных опытно-промышленных работ.

2.2. Основные методы решения геологических задач:

2.2.1. Проведение буровых работ по сети 400-200 х 100–50 м для оценки запасов категории С2 и 200-100 x 50 м для запасов категории С1 (160 скв., 93 120 п. м),   в том числе со сгущением сети скважин до 25 м в линии профиля для подтверждения представительности выбранной сети на «узких» участках залежей, позволяющей локализовать рудные тела, изучить их форму, размеры, строение, условия залегания руд и обеспечивающей подсчёт запасов урана по категории С1+ С2 с обоснованием прогнозных ресурсов урана категории Р1 на флангах.

2.2.2. Бурение технологических скважин и проведение опытно-промышленных работ способом подземного скважинного выщелачивания (выполняется по отдельному проекту реконструкции опытного участка ПВ-2007).

2.2.3. Бурение двух кустов гидрогеологических скважин для изучения рудного, вышележащих водоносных горизонтов, подрудного водоносного горизонта, получения основных инженерно-геологических характеристик вскрываемого разреза (20 скв. 8 884 п. м). 

2.2.4. Бурение гидрогеологических скважин для оценки запасов подземных вод для хозяйственно-питьевых и технологических целей (2 скв. , 480 п. м)

2.2.5. Сооружение 2 параметрических скважин для определения поправок на эманирование и отжатие радона с оборудованием разведочных скважин, вскрывших подходящие по параметрам урановорудные пересечения.
2.2.6. Проведение гидрогеологических работ, одиночных и кустовых откачек для изучения свойств рудного и вышележащих водоносных горизонтов.

2.2.7. Проведение гидрогеологических работ для оценки запасов подземных вод для хозяйственно-питьевых и технологических целей.

2.2.8. Выполнение комплекса геофизических исследований скважин, включающих ГК, электрокаротаж (методы КС, ПС) инклинометрию, кавернометрию, в гидрогеологических скважинах – дополнительно термометрию и токовый каротаж. В параметрических скважинах проведение режимных наблюдений. Проведение методических работ по изучению возможности применения метода индукционного каротажа для литологического расчленения пород рудоносного горизонта.

2.2.9. Геологическая документация с последующим сканированием первичной документации и фотодокументация кернового материала.

2.2.10. Проведение кернового опробования, отбор минералогических проб, отбор проб на определение плотности и водно-физических свойств и гранулометрического состава пород, отбор монолитов и групповых технологических проб.

2.2.11. Проведение аналитических исследований по определению содержаний урана и сопутствующих элементов, полуколичественный спектральный анализ проб на 20 элементов, изучение минералогического состава руд, гранулометрического состава рудовмещающей толщи, изучения технологических свойств руд и инженерно-геологических свойств разреза.

2.2.12. Проведение камеральной обработки материалов с составлением геологических колонок и паспортов рудных интервалов по скважинам, построением геологических разрезов и планов в цифровом варианте.

2.2.13. Создание цифровой базы геолого-геофизических данных с возможностью использования материалов для подсчёта запасов в современных цифровых моделирующих программах.

2.2.14. Проведение комплекса экологических исследований с целью мониторинга окружающей среды и исходных данных для разработки ТЭО постоянных кондиций.

2.2.15. Выполнение  комплекса топографо-геодезических работ для выноса в натуру проектного положения геологоразведочных выработок с последующей их привязкой на основе созданной ранее топографической основы масштаба 1: 2 000.

2.2.16. Проведение  природоохранных мероприятий при проведении геологоразведочных работ, мероприятий по ликвидации (консервации) скважин.

2.2.17. По результатам проведенных в 2008-2010 гг. по геологическому изучению для оценки промышленной значимости Хохловского месторождения и выполненных разведочных работ подготовить материалы к исходным данным для разработки ТЭО постоянных кондиций с представлением результатов подсчёта запасов по имеющимся временным кондициям для Хохловского месторождения.

2.2.18. Разработка ТЭО постоянных кондиций (выполняется по отдельному договору субподрядной организацией).

2.2.19. Составление отчёта с подсчётом запасов урана по категориям С1+ С2, на основе проведенных в 2008-2010 гг. работ по геологическому изучению для оценки промышленной значимости Хохловского месторождения и выполненных разведочных работ по данному проекту, проведение государственной геологической экспертизы отчёта.

2.3. Перечень инструкций и требований, обязательных при выполнении работ:

2.3.1. При выполнении работ руководствоваться:

- «Положением о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям» (МПР РФ, 1999);

- «Рекомендациями по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу материалов подсчёта запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых» (МПР РФ, 1998);

- «Классификация запасов и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» - Москва, МПР, 2006 г.;

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых (радиоактивные металлы)», Москва, МПР, 2007 г.

2.3.2. Конкретные виды геологоразведочных работ должны выполняться в соответствии с нормативными документами и инструкциями, действующими в геологической отрасли, соответствующими ГОСТами и иными разработанными стандартами.

3. Формы и тираж отчётной документации, сроки завершения работ, наименование организаций, апробирующих отчёт и порядок апробации, ожидаемые результаты.

3.1. По результатам работ представлять ежегодные информационные отчёты о результатах проводимых разведочных работ. По завершению работ представить исходные данные для разработки ТЭО постоянных разведочных кондиций и геологический отчёт с подсчётом запасов урана.

3.2. Информационные отчёты и Исходные данные для разработки ТЭО постоянных кондиций представить в аналоговом (в 3-х экземплярах) и электронном видах. 

3.3. Отчёт о проведении разведочных работ на Хохловском месторождении составить в аналоговом (в 6-х экземплярах) и электронном видах. Форма и содержание отчёта должны соответствовать ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М. 2009 г., а также требованиям «Рекомендаций по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу материалов подсчёта запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых» (ГКЗ РФ, 1998 г.).

3.4. Исполнители отчёта принимают участие в экспертизе материалов в ФГУ ГКЗ, в случае необходимости дорабатывают материалы отчёта.

3.5. В трёхмесячный срок после утверждения отчёт в аналоговом и электронном виде направить: 1-й экземпляр – в ФГУ НПП «Росгеолфонд», 2-й экземпляр – в Курганский филиал «ФГУ ТФИ по УрФО», 3,4,5,6 -й экземпляры – в ЗАО “Далур».

3.5. Ожидаемые запасы  урана по Хохловскому месторождению: по категории С1 – 5000 т; по категории С2 – 1000 т.

3.6. Сроки проведения работ:

Начало работ –  I квартал 2013 г.

Окончание работ – I квартал 2016 г.

Главный геолог ЗАО “Далур»                                        Ю.И. Лаптев
