Приложение № 4 к заявке

Договор № ____________//11108/317/02/4191-Д/______

Москва	от ____________ 2013г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице……………………………………………………., действующего на основании …………………………………………………………., с одной стороны и ............................................................................................,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ......................................................., действующего на основании ................................. ,  с другой стороны, и все вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ по разработке документации по теме: «__________________________________»

Заказчик обязуется принять результаты выполнения работ и оплатить их.

Работы выполняются в рамках генерального договора от 01.02.2013
№ 11108/317//02/4191-Д, заключенного между Заказчиком – ОАО «Атомэнергопроект» и Генеральным заказчиком–  Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «АЭС «Аккую».

  - Научные, технические, экономические и другие требования к выполнению работ по Договору и их результату, а также требования по разработке и передаче иных материалов, включая базы данных и информационные модели, содержатся в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

  - Наименование, сроки выполнения работ по Договору (в том числе отдельных этапов) определяются «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору), составляющим неотъемлемую часть Договора.

  - Для выполнения работ по Договору Исполнитель вправе привлекать Соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия Соисполнителей.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена настоящего Договора определяется «Расчетом стоимости Договора» 
(Приложение № 3 к Договору) и составляет _________________ (_______________________________) рублей ____ коп., кроме того НДС (18%) в сумме _____________________________ (_________________________________) рублей ____ коп.

Всего с НДС ______________ (___________________________________) рублей ____ коп.

  - Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случае изменения объемов работ по Договору, предусмотренных «Техническим заданием» и «Календарным планом» (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору).

Изменение стоимости выполнения работ по Договору оформляется путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.

  - Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приёмки и счёт-фактура. Акт сдачи-приёмки должен быть оформлен в соответствии с Приложением № 6 к договору.

  - Счет-фактура выставляется на подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки. Для своевременного выставления счета-фактуры, Заказчик должен уведомить Исполнителя о подписании акта сдачи-приемки.

В течение 1-го (одного) дня после получения по факсу подписанного акта сдачи-приемки, Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру факсом или иным доступным способом (почтой, нарочным и пр.) подлинный экземпляр счета-фактуры, дата которой не должны превышать 5 дней от даты подписания акта сдачи-приемки.

  - При условии получения аванса от Генерального заказчика по Генеральному договору Заказчик в течении 10 банковских дней после поступления средств от Генерального заказчика и предоставления Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа (статья 5 Договора) перечисляет Исполнителю аванс в размере не более 20% от стоимости выполнения работ. В течении 3 рабочих дней с даты получения аванса Исполнитель должен представить Заказчику счёт-фактуру на сумму полученного аванса.

  - Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком поэтапно, на основании акта сдачи-приемки с приложением счета-фактуры, в течение 10 рабочих дней после поступления соответствующих средств от Генерального заказчика в рамках Генерального договора. В случае выплаты авансового платежа, он пропорционально учитывается в расчётах сторон и отражается акте сдаче-приёмке и счете-фактуре.

  - Датой оплаты считается дата исполнения платежного поручения банком Заказчика при перечислении денежных средств Исполнителю.

  - Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств со счёта Заказчика на счёт Исполнителя.

  - В целях обеспечения надлежащего исполнения Договора предусмотрен отложенный платеж в размере 10 (Десяти) процентов от цены Договора. Стороны договорились, что при завершении работ по Договору, Исполнитель предоставит Заказчику «Итоговый аннотационный отчёт» в соответствии с Календарным планом.

  - Стороны договорились, что стоимость в размере 10% от цены Договора по п. 2.1 (стоимость «Итогового аннотационного отчёта») включена в общую стоимость Договора (п.2.1) по принципу «в том числе» и не требует дополнительного обоснования. С целью выделения стоимости «Итогового аннотационного отчёта» стоимость этапов в «Календарном плане» пропорционально уменьшается.

- Права и обязанности Сторон

Обязанности Исполнителя:

- Выполнить работы по Договору с надлежащим качеством.

- Выполнить работы по Договору в полном объеме в срок, указанный в «Календарном плане» (Приложение №2 кДоговору).

- Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до срока передачи документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, осуществляет предварительное рассмотрение и извещает Исполнителя о результатах этого рассмотрения. С учетом результатов предварительного рассмотрения Заказчиком материалов, Исполнитель направляет материалы в сроки, указанные в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору). В случае непредставления в течение 10 (десяти) дней замечаний от Заказчика, Исполнитель направляет документацию Заказчику без учета замечаний. В случае учета замечаний, требующих более 20 (двадцати) дней, Исполнитель извещает в течение 3 (трех) рабочих дней об этом Заказчика.

- Предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты работ по Договору, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Заказчику и используемые Исполнителемпри реализации Договора.

- Обеспечить передачу Заказчику результатов выполненных работ, свободных от обязательств третьим лицам, а также патентную чистоту результатов работ по Договору на дату завершения работ по Договору в отношении Российской Федерации и Турецкой Республики.

- Информировать Заказчика об использовании при реализации Договора результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам.

- Включать в договоры, заключаемые во исполнение Договора Соисполнителями, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Соисполнителями принятых по Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты выполненных работ по Договору, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

- Урегулировать своими силами и за свой счет вопросы выплаты вознаграждения Соисполнителям, и физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности).

- Исполнитель за свой счет при содействии Заказчика командирует в Турецкую Республику или третьи страны своих специалистов, аттестованных в соответствии с нормами иправилами, действующими в Российской Федерации на момент командирования выполнения работ по Договору.

Специалисты Исполнителя во время своего командирования в Турецкую Республику или третьи страны обязаны соблюдать нормы и правила страны пребывания.

- Участвовать в проведении общественных слушаний, подготовке и сопровождении государственных, отраслевых и общественных экспертиз.

- Обеспечить надлежащий бухгалтерский учёт фактических затрат на выполняемые работы, отдельный учёт расходов на создание каждого охраняемого (охраноспособного) результата интеллектуальной деятельности, а также отдельную передачу Заказчику каждого из указанных результатов интеллектуальной деятельности по акту формы ОС-1 с указанием его первоначальной стоимости в размере подтверждённых расходов на его создание.

- Разработать частную программу обеспечения качества при проектировании – ПОКАС и согласовать её с Заказчиком.

- Обеспечить доступ представителей Заказчика, либо уполномоченных им лиц на территорию Исполнителя и/или Субподрядчиков (с соблюдением требований режима) и предоставить всю необходимую информацию для осуществления контроля Заказчиком качества выполнения работ и аудитов, предусмотренных пунктами 3.30 и 3.31 Договора.

Права Исполнителя:

- Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов выполненных работ, выполненных с соблюдением требований Договора.

- Требовать от Заказчика произвести оплату выполненных работ по Договору в соответствии с разделом 2 Договора.

- Требовать от Заказчика предоставления дополнительных исходных данных для выполнения работ по Договору, необходимость в которых была выявлена в процессе исполнения Сторонами Договораи/или, если необходимость этого вызвана внесением Заказчиком изменений в положения «Технического задания» (Приложение №1 к Договору).

- Исполнитель имеет право на изменение сроков выполнения работ по Договору в случае изменения «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору).

Обязанности Заказчика:

- Принять результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 Договора.

- Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п. 2.1 Договора.

- Передать и согласовать с Исполнителем исходные данные и материалы, необходимые для выполнения работ по Договору, включая материалы и исходные данные от Соисполнителей.

- Предоставить Исполнителю дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, в случае поступления от него соответствующих требований, указанных в пункте 3.17 Договора.

- При получении от Исполнителя материалов в электронном виде для рассмотрения, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения материалов, направляет замечания Исполнителю, которые он учитывает при выпуске окончательного документа.

- Заказчик организует оформление и получение виз за счет Исполнителя при командировании специалистов Исполнителя в Турецкую Республику и третьи страны.

Права Заказчика:

- Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять контроль за целевым использованием средств.

- Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные работы по Договору.

- Оплате подлежат работы по Договору, оказанные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и согласованные с Заказчиком.

- Осуществлять контроль соответствия качества работ, выполняемых Исполнителем и/или Субподрядчиками, требованиям, изложенным в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору).

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя и/или привлекаемых им Субподрядчиков непосредственно Заказчиком либо уполномоченными им лицами.

- Проводить аудиты выполнения Исполнителем и/или его Субподрядчиками требований частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОКАС).

Аудиты осуществляются непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

Программы проведения аудитов предоставляются Исполнителю не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала проведения аудита. Программы должны содержать цели и порядок проведения аудита, сведения о полномочиях представителей Заказчика, осуществляющих аудит.

На основании результатов проведенного аудита Заказчик вправе требовать устранения отклонений от требований настоящего Договора и частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОКАС), а Исполнитель обязан принять все возможные меры к  исправлению допущенных нарушений

- Порядок приема и передачи Результатов работ

  - Прием и передача Результатов выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору). Документация, подлежащая оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Договора, определяется «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору) и «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору)

  - Порядок оформления и передачи Исполнителем Заказчику документации определяется Стандартом предприятия Заказчика. Стандарт предприятия, определяющий порядок оформления и передачи документации, предоставляется Исполнителю Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора. Передача документации, оформленной в установленном Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

  - Не позднее, чем за 30 дней (тридцать) до срока передачи Документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, согласовывает Документацию письмом либо направляет замечания Исполнителю, которые он учитывает при выпуске окончательной Документации. В случае непредставления в течение 10 дней замечаний от Заказчика или в случае наличия замечаний, требующих для своего устранения более 20 дней, Исполнитель направляет Документацию Заказчику без учета этих замечаний.

4.4 Поставка Документации, предусмотренной Договором, производится в следующем виде:

- в бумажном виде в соответствии с требованиями технического задания             (Приложение № 1 к Договору);

-  в электроннон виде в формате PDF и в форматах программных продуктов, в которых были разработаны документы.

Подлинники проектной Документации, разрабатываемой в рамках Договора, должны храниться у Исполнителя и/или его Соисполнителей. Право вносить изменения в указанные подлинники принадлежит только разработчику проектной Документации (Исполнителю и/или его Соисполнителям).

Исполнительбудет использовать систему кодирования Документации, согласованную с Заказчиком.

Риск случайной утраты или случайного повреждения Документации по Договору переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки.

4.5 После приёмки результата работ Генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору в течение 25 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки с датой не позднее фактической приёмки результата работ Генеральным заказчиком.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приёмки или направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ.

Основанием для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и обязательных нормативных документов Турецкой Республикии Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, в том числе изложенным в настоящем Договоре.

  - В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы.

  - Заказчик направит свои замечания Исполнителю по переданной Документации в письменном виде.

  - Если в процессе выполнения работ по Договору выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ по Договору, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановки выполнения работ по Договору.

Заказчик, обнаруживший после приемки Документации отступления в ней от «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), выявленные в ходе лицензирования, сооружения и эксплуатации АЭС, включая, но, не ограничиваясь теми, которые не могли быть установлены приобычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в пятидневный срок с момента их обнаружения.

- Обеспечение исполнения обязательств по договору

5.1 В случае авансирования работ, Исполнитель обязан предоставить обеспечение возврата аванса не позднее 10 банковских дней с даты заключения договора.

5.2 Выплата аванса по Договору осуществляется Заказчиком только после предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса, соответствующего условиям настоящего договора. Все прямые и/или косвенные расходы, связанные с получением, предоставлением, исполнением, продлением, прекращением обеспечения возврата аванса несет Исполнитель, данные расходы не включены в цену Договора и не подлежат компенсации Заказчиком в какой-либо форме.

5.3 В срок не более 10 банковских дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере не менее20 % от Цены Договора, предусмотренной п.2.1 Договора.Все прямые и/или косвенные расходы, связанные с получением, предоставлением, исполнением, продлением, прекращением обеспечения надлежащего исполнения договора несет Исполнитель, данные расходы не включены в цену Договора и не подлежат компенсации Заказчиком в какой-либо форме.

5.4 В случае не предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору в срок указанный в настоящем пункте Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, путем направления уведомления о расторжении Договора.

5.5 В случае если по согласованию сторон не осуществляется авансирование работ Исполнитель обязан предоставить только обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору.

5.6 Если сумма обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору покрывает сумму авансового платежа Исполнитель вправе не предоставлять отдельное обеспечение возврата аванса.

5.7На основании приказа Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2012 №1/768-П «Об утверждении требований к поручителям и гарантам» Исполнитель может выбрать один из способов обеспечения возврата аванса и обеспечения исполнения обязательств по договору в виде оформляемой безотзывной банковской гарантии (требования изложены в п.5.8 Договора) или договора поручительства (требования изложены в п.5.9 Договора).

5.8 Требования по оформлению безотзывной банковской гарантии.

5.8.1 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение обязательства Исполнителя. Для банковской гарантии обеспечения возврата аванса данная сумма должна быть не менее суммы аванса. Сумма банковской гарантии обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору должна быть не менее суммы указанной в п. 5.3;

- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;

- банковская гарантия должна безусловно вступать в силу в день выдачи и быть действительна в течение срока, превышающего срок выполнения Исполнителем работ по данному договору на 60 дней;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым;

- выбор Гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

5.8.2 Гарант должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.08.2012 №1/768-П:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк)  или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

5.8.3В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной или иным образом перестала обеспечивать обязательство Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику до окончания ее срока действия иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье.

5.9 Требования по оформлению договора поручительства.

5.9.1  Срок действия договора поручительства должен превышать срок выполнения Исполнителем работ по данному договору на 1 год.

5.9.2 Поручитель должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.08.2012 №1/768-П:

- поручителем может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации;

- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе представленной бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

- размер поручительства не должен превышать 10 процентов объема чистых активов поручителя;

- наличие у поручителя действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств - Standard&Poor's (www.standardandpoors.com), Moody's Investors Service. Inc (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard&Poor's и Fitch Ratings, не ниже «Ваа2» по шкале Moody's. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

5.9.3 В случае, если по каким-либо другим причинам договор поручительство перестал быть действительным или иным образом перестал обеспечивать обязательство Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику до окончания его срока действия иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье.

- Прочие условия

6.1 Ни Заказчик, ни Исполнитель не должны передавать свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев передачи правопреемнику в результате реорганизации юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), если такой правопреемник прямо принимает все обязательства и ответственность такой Стороны по Договору. Каждая из Сторон обязана должным образом уведомить другую Сторону о возникновении такого события.

6.2 Исполнительвправе привлекать Соисполнителейдля исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Исполнителяза выполнение всего объема работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

6.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за выполнение обязательств привлеченными им Соисполнителями как за свои собственные обязательства по Договору.

6.4	Все полученные при выполнении работ по Договору результаты, включая созданные и (или) использованные охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в технических отчетах.

6.5 Условия распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения работ по настоящему Договору, будут дополнительно определены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

При этом права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежавшие одной Стороне до заключения настоящего Договора, принадлежат такой Стороне и не переходят по настоящему Договору. Все результаты выполненных работ, полученные в рамках Договора, Исполнитель имеет право использовать для собственных нужд.

6.6	Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и/или обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны. Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и (или) обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны, за исключением права Заказчика самостоятельно распоряжаться результатами выполненных работ по Договору.

6.7	При возникновении споров, вытекающих из Договора, Стороны будут стремиться к их разрешению путем переговоров.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с их регламентами. Решение Третейского суда является окончательным (предусматривается в договоре, заключаемом с организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (предусматривается для договора, заключаемого с организацией не являющейся организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

6.8	Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Открытого конкурса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

В случае изменения Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнитель.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и  Госкорпорацией «Росатом» (далее – Раскрытие).

Исполнитель освобождает Заказчикаи/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчикуи/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Заказчикуи/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком требования Исполнителю о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6.9  Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчётов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Заказчик предоставляет Исполнителю акты сверки расчётов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий

- Право собственности

7.1 Право собственности на разработанную при выполнении работ по Договору Документацию принадлежат Заказчику.

7.2 Права на разработанную в рамках Договора проектную Документацию Заказчик приобретает с момента подписания соответствующих Актов сдачи-приёмки.

- Условия конфиденциальности

8.1 Выполнение работ по Договору, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются Договором и при необходимости оформляются приложением к Договору.

- Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки представления Документации по причинам, не зависящим от действий Заказчика, Исполнитель обязан заплатить штраф в размере 0,05 % от стоимости, не предоставленной в срок Документации за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ по Договору. В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных работ по Договору, Заказчик обязан заплатить штраф в размере 0,03 % от стоимости не оплаченных в срок работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не оплаченных в срок работ по Договору.

  - Заказчик имеет право путем направления соответствующей претензии в адрес Исполнителя произвести зачет штрафа, подлежащего оплате Исполнителем, и суммы, подлежащей оплате Заказчиком за выполненные работы по Договору.

  - В случае если в результате нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет Договор, или Договор будет расторгнут по решению суда, а результат работ не будет готов (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренные пунктом 9.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

  - Оплата штрафа не освобождает Сторону Договора от надлежащего исполнения принятых обязательств.

  - Исполнитель несёт полную ответственность за нарушения в результате выполнения работ по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п. 3.5 настоящего Договора.

  - В случае выявления Заказчиком или иным лицом, в том числе после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки (этапа работ по Договору), в переданных Исполнителем Документации или результатах выполненных работ по Договору факта использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу, Исполнитель на основании претензии Заказчика или иного лица обязуется произвести своими силами и за свой счёт необходимую доработку Документации или результатов выполненных работ, нарушающих права третьих лиц, или урегулировать отношения с правообладателем путём приобретения за счёт Исполнителя и безвозмездной передачи Заказчику прав на использованный в Документации или в результатах выполненных работ по Договору охраняемый результат интеллектуальной деятельности третьего лица.

  - Исполнитель возмещает доказанные убытки понесенные Заказчиком по вине Исполнителя, в том числе штрафы и судебные издержки, связанные с нарушениями в результате выполнения работ по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п.3.5 Договора. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

- Форс-мажор

10.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, которые сделали исполнение обязательств невозможным и/или существенно и негативно повлияли на исполнение любой из Сторон своих обязательств, при условии, что потерпевшая Сторона не могла предотвратить, преодолеть или устранить такое негативное влияние полностью или частично путем соблюдения необходимых мер предосторожности.

10.2 В целях Договора «Форс-Мажор» означает любое из событий или обстоятельств, или сочетание событий или обстоятельств, изложенных ниже в этом подпункте, в том числе, но не ограничиваясь:

а) природные катастрофы, эпидемии, землетрясения и наводнения, удар молнии;

б) забастовки, локауты, и блокады;

в) война или военные условия, мобилизация, революция или массовые беспорядки, акты врагов государства, саботаж, терроризм;

г) пожар, взрыв;

д) ограничения или действия, или вмешательства органов государственной власти (включая, но, не ограничиваясь, изменениями в законах, таможенных правилах импорта/ экспорта, ограничения безопасности), влияющие на выполнение работ по Договору.

10.3 Если любая из Сторон считает, что имели место обстоятельства непреодолимой силы, которые могут повлиять на исполнение ее обязательств, она незамедлительно, как можно скорее после форс-мажорного события и установленного влияния данного события на исполнение обязанностей, но не позднее чем через пять (5) рабочих дней, обязана уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах.

10.4 Основание для освобождения от ответственности вступает в силу с момента происшествия Форс-мажора. Отсутствие своевременного уведомления делает Сторону, не предоставившую такое уведомление, ответственной за убытки, потери, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения Стороной обязательств по Договору.

10.5 Если задержка при выполнении работ связана с форс-мажорным обстоятельством, Заказчик имеет право продлить срок исполнения до срока, необходимого для преодоления форс-мажорных обстоятельств, и обе Стороны не должны иметь никаких претензий друг к другу, за исключением платежей за уже выполненные работы.

10.6 Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более девяти месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор, уведомив за 7 (Семь) рабочих дней другую Сторону. В случае расторжения Договора по данному основанию Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ на дату расторжения Договора, и не возмещает Исполнителю какого-либо ущерба, связанного с досрочным расторжением Договора.

- Изменения, дополнения и расторжение Договора

11.1 Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Календарного плана, и являются неотъемлемой частью Договора.

11.2 Если Заказчик принимает решение о прекращении выполнения работ по Договору    из-за отсутствия финансирования и иным обстоятельствам или по обстоятельствам непреодолимой силы, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных работ, оказанных по Договору на момент прекращения действия Договора.

11.3 Вслучае расторжения Договора по решению суда, или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- Срок действия Договора

12.1	Срок выполнения работ по Договору:

Начало:	«___» ________ 201__ г.

Окончание:«___» ________ 201__ г.

12.2	Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Заключительные положения

13.1 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

13.2 Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в том числе об открытии/закрытии банковских счетов.

13.3 В целях сокращения сроков выполнения работ и повышения качества, Заказчик организует реализацию повторного применения ранее разработанной по его заказу проектно-конструкторской документации и иных проектных материалов. Организация этой работы будет осуществляться Заказчиком на основе лицензионных соглашений за средства, не включенные в цену Договора. Заказчик передаст Исполнителю в качестве проектной основы исходные данные, содержащиеся в указанной документации, а также предоставит на правах СозаказчикаИсполнителю необходимые полномочия для технического взаимодействия с владельцами интеллектуальной собственности, в отношении которой заключены Договора.

13.4 Исполнитель имеет право проводить анализ представленных Заказчиком проектно-конструкторской документации и иных проектных решений с выдачей заключений о возможности их повторного применения.

13.5 Вся проектная документация должна соответствовать нормативным документам Российской Федерации на момент сдачи Заказчику и обязательным нормативам Турецкой Республики, перечень которых должен быть согласован Исполнителем и Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней после заключения Договора.

13.6 В случае изменения нормативной документации Российской Федерации и/или обязательных нормативов Турецкой Республики, принятых в соответствии с п.13.5 Договора с момента приемки Заказчиком Документации до окончания действия Договора, вопрос о порядке учета этих изменений решается между Заказчиком и Исполнителемдополнительно.

13.7 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

| Приложение № 1 – | Техническое задание; |
| --- | --- |
| Приложение № 2 – | Календарный план; |
| Приложение № 3 – | Расчет стоимости договора; |
| Приложение № 4 – | Управление качеством |
| Приложение № 5 – | Форма банковской гарантии |
| Приложение № 6 – | Форма Акта сдачи-приемки работ по договору |
| Приложение № 7 – | Форма «Отчет о фактическом расходовании средств» |

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИКА: | ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ОАО «Атомэнергопроект» Адрес: 105005, Россия, г.Москва,ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 ИНН 7701796320 КПП 774850001 ОГРН 1087746998646 Р/сч. № 40702810500060021903 в ОАО «Банк ВТБ», г. Москвы, БИК 044525187 К/сч № 30101810700000000187, ОКПО 08634359 ОКВЭД 74.20.13 |  |
| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. | ................................................... ................................................... ______________________ ……………… «_____»_______________ 20___ г. |

# Приложение № 1

к   договору

№ _____//11108/317/02/4191-Д/____

от «_______» _______________.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Исполнитель | Заказчик |
| ____________________________ ______________ | ____________________________ ______________ |

(подпись) 						(подпись)

М.П.						М.П.

Техническое задание

на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации на объекты подготовительного периода и внеплощадочные объекты АЭС «Аккую»:

1. Галереи зоны свободного доступа (02-03UKY);

2. Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры (10USC, 20USC,30USC, 40USC);

3. Сооружение ресиверов азота (11USF, 21USF, 31USF, 41USF);

4. Мастерские зоны свободного доступа (00UST);

5. Инженерно-бытовой корпус (00USV);

6. Внеплощадочные автодороги(03 UZT, 04 UZT, 05 UZT);

7. Административный корпус со столовой (00UYC);

8. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа(50- 60UGH);

9. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа (00UGV);

10. Очистные сооружения нефтесодержащих вод (00UGM);

11. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа (00UGW);

12. Гараж спецавтотранспорта (00UKX)»

# 1. Наименование выполняемых работ

# 2. Описание работ

# 3. Требования к техническим характеристикам работ

# 4. Требования к объему выполняемых работ

# 5. Требования к сроку выполняемых работ

# 6. Место выполнения работ

# 7. Требования к качеству выполняемых работ

# 8. Требования к безопасности выполняемых работ

# 9. Требования к результатам работ

# 10. Требования к объему предоставления гарантий качества работ

Главный инженер проекта АЭС «Аккую»	А.Ю. Аккую

# Приложение № 1

к заявке

| СОГЛАСОВАНО: | # УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| …………………………………… | Директор по перспективному проектированию |
| …………………………………… |  |
| _________________Ф.И.О. (подпись) М.П. | ___________________ А.Ю. Кучумов (подпись) М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ

«Разработка проектной документации на объекты подготовительного периода и внеплощадочные объекты АЭС «Аккую»:

1. Галереи зоны свободного доступа (02-03UKY);

2. Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры (10USC, 20USC,30USC, 40USC);

3. Сооружение ресиверов азота (11USF, 21USF, 31USF, 41USF);

4. Мастерские зоны свободного доступа (00UST);

5. Инженерно-бытовой корпус (00USV);

6. Внеплощадочные автодороги(03 UZT, 04 UZT, 05 UZT);

7. Административный корпус со столовой (00UYC);

8. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа(50- 60UGH);

9. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа (00UGV);

10. Очистные сооружения нефтесодержащих вод (00UGM);

11. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа (00UGW);

12. Гараж спецавтотранспорта (00UKX)»

2. Описание работ

2.1. Цель выполнения работ: Разработка проектной документации на строительство объектов подготовительного периода, указанных в Приложении № 13.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Технические требования к объектам приведены в технических заданиях на проектирование конкретного объекта. Перечень технических заданий на проектирование объектов в объеме данного договора приведен в Приложение № 2.

4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Содержание проектной документации должно отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и Приказа ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009г. № 359.

5.  Требования к сроку выполнения работ

5.1. Начало работ – _________ определится по результатам проведения процедуры закупки.

Требования к срокам передачи отчетной документации и описание двухэтапной схемы ее предоставления приведены в разделе 8 приложений № 1 – 12 к настоящему техническому заданию.

Окончание работ: 20.03.2014

Работы выполняются согласно календарному плану.

6.  Место выполнения работ

6.1. Место разработки проектной документации: по месту нахождения Исполнителя.

6.2. Разработанная документация должна быть передана  Заказчику по адресу:                       ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

7. Требования к качеству выполняемых работ

Разработка проектной документации должна выполняться в соответствии с требованиями распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую» и стандартов серии СТО СМК-AKU-018 (перечень данных стандартов представлен в приложениях №1 – 12 к данному Техническому заданию).

- Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

9. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации».

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

10. Требования к объему предоставления гарантий качества работ

10.1 Участник процедуры обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

10.2 Гарантийный срок на все работы выполняемые в рамках настоящего договора должен составлять не менее двух лет.

11. Приложения к Техническому Заданию:

| Приложения № 1 -12 | Технические задания на разработку проектной документации объектов подготовительного периода АЭС «Аккую» входящих в объем договора на оказание инжиниринговых услуг | на 3671 стр. |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 13 | Перечень объектов АЭС «Аккую» входящих в объем Технического задания на оказание инжиниринговых услуг | на 1 стр. |
| Приложение № 14 | Перечень технических заданий объектов подготовительного периода АЭС «Аккую» входящих в объем договора на оказание инжиниринговых услуг | на 1 стр. |

| Главный инженер проекта АЭС «Аккую» |  | А.Ю. Алаев |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 13

к техническому заданию

к заявке

Перечень объектов подготовительного периода АЭС «Аккую» входящих в объем Технического задания на оказание инжиниринговых услуг

| №№ п.п. | Код KKS | Здание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 UKY | Галереи зоны свободного доступа |
|  | 03UKY |  |
| 2 | 10USC | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры |
|  | 20 USC |  |
|  | 30USC |  |
|  | 40 USC |  |
| 3 | 11USF | Сооружение ресиверов азота |
|  | 21USF |  |
|  | 31USF |  |
|  | 41USF |  |
| 4 | 00UST | Мастерские зоны свободного доступа |
| 5 | 00USV | Инженерно-бытовой корпус |
| 6 | 03 UZT | Объездная автодорога 00UZC |
|  | 04 UZT | Подъездная автодорога к 00UZR |
|  | 05UZT | Подъездная автодорога к 00UGR |
| 7 | 00UYC и 03USZ | Административный корпус со столовой и кабельный канал нормальной эксплуатации |
| 8 | 00UKX и 05UTZ | Гараж спецавтотранспорта и кабельный канал нормальной эксплуатации |
| 9 | 00UGW и 03UTZ | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа и кабельный канал нормальной эксплуатации |
| 10 | 50UGH, 60UGH, 03UGZ, 04UGZ | Очистные сооружения дождевых вод |
| 11 | 00UGV, 01UGZ | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа и кабельные каналы нормальной эксплуатации |
| 12 | 00UGM, 01UGZ | Очистные сооружения нефтесодержащих вод и кабельный канал нормальной эксплуатации |

# Приложение № 14

к техническому заданию

к заявке

Перечень технических заданий объектов подготовительного периода АЭС «Аккую» входящих в объем договора на оказание инжиниринговых услуг

- Разработка проектной документации на «Пешеходные галереи зоны свободного доступа 02UKY, 03UKY для АЭС «Аккую» (Приложение № 1 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Сооружения ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры 10USС, 20USС, 30USС, 40USС для АЭС «Аккую» (Приложение № 2 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Сооружение ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF для АЭС «Аккую» (Приложение № 3 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Мастерские зоны свободного доступа 00UST» для АЭС «Аккую» (Приложение № 4 к ТЗ).

- Разработка проектной документации на Инженерно-бытовой корпус (00USV) для АЭС «Аккую» (Приложение № 5 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Подъездные внеплощадочные автодороги 03UZT, 04UZT и 05UZT  для АЭС «Аккую» (Приложение № 6 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Административный корпус со столовой (00UYC)» для АЭС «Аккую» (Приложение № 7 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Здание гаража спецавтотранспорта (00UKX) для АЭС «Аккую» (Приложение № 8 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа (00UGW) для АЭС «Аккую» (Приложение № 9 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Очистные сооружения дождевых вод для АЭС «Аккую» (Приложение № 10 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа (00UGV)» для АЭС «Аккую» (Приложение № 11 к ТЗ).

- Разработка проектной документации «Очистные сооружения нефтесодержащих вод (00UGM)» для АЭС «Аккую» (Приложение № 12 к ТЗ).

# Приложение № 2

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Разработка проектной документации на объекты подготовительного периода и внеплощадочные объекты АЭС «Аккую»:

1. Галереи зоны свободного доступа (02-03UKY);

2. Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры (10USC, 20USC,30USC, 40USC);

3. Сооружение ресиверов азота (11USF, 21USF, 31USF, 41USF);

4. Мастерские зоны свободного доступа (00UST);

5. Инженерно-бытовой корпус (00USV);

6. Внеплощадочные автодороги(03 UZT, 04 UZT, 05 UZT);

7. Административный корпус со столовой (00UYC);

8. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа(50- 60UGH);

9. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа (00UGV);

10. Очистные сооружения нефтесодержащих вод (00UGM);

11. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа (00UGW);

12. Гараж спецавтотранспорта (00UKX)»

| № п/п | Наименование работ |  | Сроки начала /окончания работ 2 | Отчетные материалы | Стоимость (без НДС), тыс. руб.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код KKS | Наименование здания, сооружения |  |  |  |
| 1 | 02UKY 03UKY | Галерея зоны свободного доступа | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 213.55 |
| 2 | 10USC 20USC 30USC 40USC | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 187.27 |
| 3 | 11USF 21USF 31USF 41USF | Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UJA (20UJA,30UJA,40UJA) | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 93.62 |
| 4 | 00UST | Мастерские зоны свободного доступа | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 3 661.08 |
| 5 | 00USV | Инженерно-бытовой корпус | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 3 355.98 |
| 6 | 00UYC 03USZ | Административный корпус со столовой и кабельный канал нормальной эксплуатации | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 12 297.48 |
| 7 | 50UGH 60UGH 03UGZ 04UGZ | Очистные сооружения дождевых вод и кабельные каналы нормальной эксплуатации | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 2 816.23 |
| 8 | 00UGM 01UGZ | Очистные сооружения нефтесодержащих вод и кабельный канал нормальной эксплуатации | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 2 440.74 |
| 9 | 00UGV 01UGZ | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа и кабельные каналы нормальной эксплуатации | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 1 032.63 |
| 10 | 00UGW 03UTZ | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа и кабельный канал нормальной эксплуатации | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 576.39 |
| 11 | 00UKX 05UTZ | Гараж спецавтотранспорта и кабельный канал нормальной эксплуатации | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 7 734.27 |
| 12 | 03UZT 04UZT 05UZT | Объездная автодорога 00UZC, Подъездная автодорога к 00UZR, Подъездная автодорога к 00UGR | _________/05.12.2013 | Технический отчет. Проектная документация, ИТТ | 4 474.58 |
| 13 |  | Итоговый аннотационный отчёт | _________/20.03.2014 | Аннотационный отчет | 4 320.420 |
|  |  | Итого без НДС, тыс. руб. |  |  | 43 204.24 |
|  |  | НДС (18%) |  |  | 7 776.7632 |
|  |  | Итого с НДС |  |  | 50 981.0032 |
| 1 Стоимость работ выполнения работ будет определена по результатам проведения процедуры закупки. Срок окончания работ не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане. |  |  |  |  |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Директор по перспективному проектированию ОАО «Атомэнергопроект» |
| __________________ | __________________ А.Ю. Кучумов |
| (подпись) | (подпись) |
|  | Главный инженер проекта АЭС «Аккую» ____________________ А.Ю. Алаев (подпись) |

# Приложение № 3

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

Расчет стоимости договора

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Исполнитель |  |
| --- | --- |
| __________________ |  |
| (подпись) |  |
| М.П. |  |

Приложение №1

к расчету стоимости  Договора
№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к расчету стоимости договора  №_____ от «___» _____________ 2012

- Статья «Фонд оплаты труда».

Сумма затрат по данной статье определена исходя из трудоемкости работы исполнителей и размеров их основной и дополнительной зарплаты в месяц (расшифровка прилагается).

- Статья «Отчисления на социальные нужды» - % к ФОТ.

Затраты по данной статье определены исходя из нормативов:

- % от ФОТ - единый социальный налог;

- % от ФОТ – отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (Федеральный Закон №212-ФЗ).

- Статья «Накладные расходы».

Сумма затрат по данной статье рассчитана согласно сложившимся нормативам в размере % от ФОТ.

- Статья «Прибыль».

В расчет цены заложен норматив рентабельности в размере % от себестоимости собственных работ.

- Статья «Командировочные расходы».

Сумма затрат по данной статье определена необходимостью командирования специалистов ____ в ______ (расшифровка прилагается).

Оплата производится исходя из расчета:

- суточные –  руб./день;

- квартирные –  руб./день;

- проезд –  руб. в один конец.

Главный бухгалтер						________

# Приложение № 4

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Деятельность  Заказчика и Исполнителя в области обеспечения качества в рамках разделения ответственности по настоящему Договору должна соответствовать требованиям стандартов ИСО серии 9000, ГОСТ Р 15.011-96 и серией стандартов предприятия                       СТО СМК-AKU-018.

- Ответственность Заказчика

  - Заказчик несет общую ответственность за управление качеством  в объеме своих обязательств.

  - Заказчик имеет право на проведение инспекций и аудитов обеспечения качества у Исполнителя и его Субподрядчиков. С этой целью Заказчик имеет право направить своих представителей в организации Исполнителя и его Субподрядчиков после  предварительного уведомления, и иметь доступ в структурные подразделения организаций и  к  разрабатываемой документации.

- Ответственность Исполнителя

  - Исполнитель несет общую ответственность за управление качеством в объеме своих обязательств.

  - Исполнитель может делегировать полностью или частично свои обязательства другим организациям, сохраняя при этом общую ответственность за качество своего объема обязательств без нарушения обязательств и ответственности за качество других организаций.

  - Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим Субподрядчикам в соответствующие договоры, предварительно согласовав их с Заказчиком.

- Аудиты

3.1	В целях проверки эффективности управления качеством Заказчик вправе проводить плановые и внеплановые аудиты у Исполнителя и его субподрядных организаций.

3.2	Плановые аудиты проводятся в целях проверки эффективности управления качеством при выполнении обязательств по заключенным договорам и/или контрактам.

3.3	Допускается проведение внеплановых аудитов. Внеплановые аудиты могут быть проведены в случаях:

-	коренной реорганизации организационной структуры;

-	наличия свидетельств ненадлежащего качества продукции или услуги;

-	невыполнения договорных обязательств;

-	необходимости проверки надлежащего выполнения корректирующих действий по результатам предыдущего аудита.

3.4	Сроки подготовки  и передачи плана корректирующих действий проверяющей организации не должны превышать один месяц со дня получения проверяемой организацией отчета об аудите.

3.5	Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении аудита в письменной форме за 15 (пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты его проведения. Заказчик предоставляет Исполнителю программу аудита, а также всю информацию, необходимую для организации доступа представителей Заказчика в проверяемую организацию или структурное подразделение. Программа аудита и сроки его проведения должны быть взаимно согласованы.

3.6	При проведении аудита обеспечения качества Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика необходимые условия для эффективной работы группы аудиторов (помещение, оргтехника, организация встречи, доступность к необходимой информации и т.п.).

3.7	Заказчик при проведении аудитов обеспечения качества Исполнителя имеет право ознакомиться с отчетами и результатах оценки Исполнителем его субподрядных организаций.

3.8	При проведении аудитов обязательно присутствие официального представителя Исполнителя, имеющего полномочия для разрешения возможных конфликтов.

3.9	Вся информация, полученная Заказчиком во время проведения аудита, является конфиденциальной.

3.10	Результаты аудитов документируются в отчетах о проведении аудита. Отчеты о результатах проведенных аудитов оформляются в соответствии с требованиями процедур действующей системы качества Заказчика.

3.11	Отчеты об аудитах  направляются в проверяемую организацию для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки и выполнению корректирующих действий по результатам внутренних и внешних аудитов. Соответствующие подразделения Заказчика и Исполнителя осуществляют контроль исполнения корректирующих действий.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Директор по перспективному проектированию ОАО «Атомэнергопроект» |
| __________________ | __________________ А.Ю. Кучумов |
| (подпись) | (подпись) М.П. |
| М.П. | Главный инженер проекта АЭС «Аккую», АЭС «Белене» ____________________ А.Ю. Алаев (подпись) |

# Приложение № 5

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

Форма банковской гарантии возврата аванса

{Оформляется на фирменном бланке банка}

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва  							{указание даты банковской гарантии}

Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Подрядчика} (ИНН {указание ИНН Подрядчика}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения Подрядчика}), именуемое в дальнейшем «Принципал» заключило с Открытым акционерным обществом «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр.1) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, именуемый в дальнейшем «Договор» _____________________________________________________________________на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, на сумму указание цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Договора Бенефициар намерен выплатить Принципалу аванс в сумме указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС. Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата Авансового платежа в виде Банковской гарантии.

- 1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России}, ОГРН {указание ОГРН банка}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью) рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соотвествии с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения {указание полного наименования Подрядчика} своих обязательств по Договору. Порядок и условия истребования авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата указаны в Договоре.

2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- Договора;

- платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы авансового платежа с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с которого осуществлялось перечисление суммы авансового платежа, о принятии данного платежного поручения к исполнению.

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение (_)___ банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара.

3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии.

4. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 настоящей Гарантии.

5. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право (требование) к Гаранту может быть переуступлено третьему лицу с предварительного письменного согласия Гаранта. В этом случае третье лицо становится Бенефициаром по Гарантии. Гарант должен быть уведомлен новым Бенефициаром о заключении соглашения об уступке прав по настоящей гарантии в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки  с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования .

6. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по указание срока действия Гарантии.

8. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

# Приложение № 6

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

Форма Акта сдачи-приёмки работ по договору

| Исполнитель: | Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект») Адрес: Бакунинская ул., дом 7, стр. 1, Москва, Россия, 105005. ИНН 7701796320, КПП 774850001, ОГРН 1087746998646 р/счет 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва к/счет 30101810700000000187 БИК 044525187 ОКПО 08634359 ОКВЭД 74.20.13 |
| --- | --- |

# А К Т  № ____ от ____

сдачи-приемки выполненных работ по договору № _____ от ___

____________________________________________________________________________

(наименование работы)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – Заместитель директора по перспективному проектированию Кучумов А.Ю., с одной стороны, и представитель Исполнителя – __________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что перечисленные ниже работы оформлены в надлежащем порядке и в целом удовлетворяют техническому заданию:

| № пп | Наименование закрываемых работ по календарному плану договора | Предприятия (организации) исполнители и соисполнители | Отчетный материал, Представ- ляемый при закрытии работ | Стои-мость этапа по договору руб. | Зачет аванса руб. | Подлежит к оплате руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: (кроме того НДС 18%) ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

С учетом полученных авансов, сроков их погашения и оплаченных ранее законченных

работ, к оплате следует  _________ руб. (________________),

кроме того НДС  (18%) –                      руб.,

всего:  ____________ руб. (_____________________________).

Материальные (нематериальные) активы: __________отсутствуют______

| Работу сдал: Исполнитель | Работу принял: Заказчик |
| --- | --- |
|  | Директор по перспективному проектированию ОАО «Атомэнергопроект» |
| __________________ | __________________ А.Ю. Кучумов |
| (подпись) М.П. | (подпись) М.П. |
|  | Главный инженер проекта АЭС «Аккую», АЭС «Белене» ____________________ А.Ю. Алаев (подпись) |

# Приложение № 7

к договору

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

от «___» _______________ г.

Отчет о фактическом расходовании средств

по этапу _________ договора ______________ на выполнение работ по теме: «______________________________»

Акт № _________

Исполнитель _________________________

| №, дата, предмет договора | № этапа календарного плана | Наименование работ по этапу календарного плана договора | Фактически использовано средств (без НДС), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материальные затраты |  | Оплата труда | Страховые взносы в социальные фонды | Страховые взносы по обяз. соц. страхованию | Командировочные расходы | Накладные расходы | Прибыль |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 1 - расшифровка статьи «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями»

Приложение 2 - расшифровка статьи «Оплата труда»

Приложение 3 - расшифровка статьи «Командировочные расходы»

Приложение 4 – расшифровка статьи «Материальные затраты» (при наличии таких затрат)

Подпись ________________

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 1

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями

| № п/п | Наименование сторонних организаций – соисполнителей работ | №, дата, предмет договора | Стоимость работ по договору, тыс. руб. (без НДС) | Краткое описание выполненных работ по этапу | Стоимость выполненных работ по этапу, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в соответствии с договором | фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подпись ________________

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 2

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи

Оплата труда

| № п/п | ФИО | Должность | Трудоемкость выполненных работ (чел-дней) | Средняя оплата труда за один день, тыс. руб. | Начислено заработной платы (в т.ч. отлож. платеж), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |

Подпись

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 3

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи

Командировочные расходы

| № п/п | Пункт и цель командировки | Кол-во командируемых работников | Продолжительность пребывания в командировке, дней | Суточные, тыс. руб. |  | Проживание, тыс. руб. |  | Проезд, тыс. руб. |  | Прочие (с рас-шифровкой), тыс. руб. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За 1 день/ 1 чел. | Всего | За 1 день/1 чел. | Всего | 1 чел. (туда и обратно) | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Подпись

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 4

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи

Материальные затраты

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за единицу, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)