Договор №

| г. Санкт-Петербург | «___»_________ 2013 г. |
| --- | --- |

Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по проектированию Кузина Александра Семёновича, действующего на основании  доверенности от 16.08.2013 №46/159/2013-ДОВ, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ______________________ № _____________ от ___________ по закупке № ______________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 13.

  - Тема Договора –  «Проведение комплексных инженерных изысканий  по объекту: «Строительство технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».

  - Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (приложение № 1  к  Договору).

  - Результаты работ - созданная в ходе выполнения работ по настоящему Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.

  - Генеральный Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).

  - Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).

  - Генеральный Договор – договор, заключенный между ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и ФГУП «РосРАО», № 2/3003/100 от 15.08.2013г. на проведение изыскательских работ и разработка проектной документации по строительству объекта: «Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».

  - Подрядчик_________________________________________________________

  - Акт сдачи-приемки работ  – двусторонний документ о выполнении работ по этапу Договора, составленный Подрядчиком и подписанный обеими Сторонами.

  - Этап работ – объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

  - Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору), в объеме этапов работ по календарному плану.

  - Конфиденциальная информация – особо выделенная информация в документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой странице либо на отдельно выделенном фрагменте.

- Предмет Договора

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными и/или привлеченными силами выполнить работы по теме: __________________________________________________________________ (далее - работы).

- Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления документации.

- Сроки выполнения работ, а также сроки начала и окончания отдельных этапов работ по Договору, определяются Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

При этом:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание срока выполнения работ - ___________________

- С момента подписания акта сдачи-приемки работ и оплаты работ,  Заказчику принадлежат все права (в т.ч. интеллектуальные) на созданную Документацию.

    - Представление или рассылка Заказчиком в ходе выполнения работ отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), выполненных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматривается как ущемление прав Подрядчика и не подлежит дополнительной оплате.

    - Подрядчик не имеет права распоряжаться и/или пользоваться полученной в результате исполнения настоящего Договора Документацией, за исключением ее использования для собственных нужд.

- Цена Договора и порядок расчётов

  - Цена работ по Договору определена на основании Расчета цены работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) составляет ________________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%) _______________________ (__________________________) руб. __ коп.

  - Цена Договора является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.

### Цена Договора включает вознаграждение Подрядчика, все расходы, связанные с выполнением работ по Договору, расходы на приобретение у третьих лиц исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться подрядчиком при выполнении договора, а также вознаграждение за передачу (отчуждение) Заказчику в полном объеме прав на все результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые по Договору.

  - Договором не предусматривается авансирование работ.

  - Оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется Заказчиком поэтапно на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ при наличии оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, и счета на оплату, в течение 10 рабочих дней с даты оплаты Генеральным Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.

  - Подрядчик обязан ежеквартально направлять Заказчику на оформление акт сверки расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

  - Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 16 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.

- Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

- Выполнить работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) сроки.

- Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

- В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

- Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений  в результаты работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.

- Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

- В срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет устранять недоделки  в результатах работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

- Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

- Уведомлять при выполнении работ по настоящему Договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате работ по Договору, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с  приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности, полученного в рамках настоящего Договора.

- Письменно уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ.

В случае привлечения субподрядчиков, Подрядчик обязан до заключения договора письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядчика.

Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном субподрядчике (с указанием наименования субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема, работ, стоимость работ, сроки выполнения работ) и сведения от субподрядчика, указанные в Приложении № 6  к Договору «Форма предоставления информации об отнесении  Субподрядчика к субъектам малого или среднего предпринимательства».

При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

- Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия в отношении прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

- Назначить в пятидневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

- Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.4.1.10 настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполняемые привлеченными субподрядными организациями.

- Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие результатов работ требованиям действующих нормативных документов.

- Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную документацию по настоящему Договору.

4.2. Подрядчик имеет право:

- Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

- Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязан:

- Принять результаты выполненных Подрядчиком работ в соответствии с требованиями статьи 5 настоящего Договора.

- Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном в п.3.3 настоящего Договора.

- Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.

- Направить в адрес Подрядчика решение о правовой охране полученного результата интеллектуальной деятельности и порядке его использования в течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности.

4.4. Заказчик имеет право:

- Осуществлять текущий контроль соответствия качества работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемыми им субподрядчиками, требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

- Требовать от Подрядчика предоставления результатов работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложениям к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

- В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по  настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

- Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

- Результаты работ оформляются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

- Все результаты работ по настоящему Договору разрабатываются и представляются Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке, в том числе с организациями-разработчиками смежных разделов проекта.

- После выполнения работ по этапу Договора Подрядчик  сопроводительными письмами направляет  Заказчику:

- Акт сдачи-приемки работ по этапу Договора, оформленный по форме Приложения № 4 к Договору - в двух экземплярах.

- Документацию в соответствии с Календарным планом и п. 5.5 Договора.

- Передача Документации осуществляется в полном объеме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения №2 к Договору).

- Документация передается Заказчику в бумажном виде в 5-и экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр - в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF и PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде изложены в Техническом задании (Приложении № 1 Договору).

- Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по этапу Договора, который подписывается Заказчиком одновременно с подписанием Генеральным Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по  соответствующему этапу Генерального Договора.

- В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ Сторонами составляется двухсторонний протокол с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения.

- Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие результатов работ, разработанной Подрядчиком, требованиям, перечисленным в пункте 2.2 Договора, и прочим положениям Договора.

- Подрядчик обязан обеспечить Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Подрядчиком при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной Документации.

- Исполнитель по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной Документации.

- Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

- Право собственности на результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать результаты работ, либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать результаты работ, а также заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой результатов работ, разработанных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

- Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- Подрядчик может передать результаты работ в целях выполнения настоящего Договора своим субподрядчикам по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика при наличии в договорах субподряда условия, запрещающего передачу субподрядчиками таких Результатов работ третьим лицам.

- Согласование результатов работ представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результатов работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

- Все дополнительные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенных Подрядчиком результатов работ, даже в случае, если результаты работ были согласованы представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

- Права на результаты работ

- Все полученные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа работ) по Договору охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

- Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору принадлежат в полном объеме Заказчику со дня подписания Акта сдачи - приемки работ.

- Подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Подрядчик.

При этом любые расходы со стороны Подрядчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору.

- В отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые переданы Заказчику в полном объеме, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору, Подрядчик обязуется письменно и/или по факсу сообщать Заказчику обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

- Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав созданные в рамках настоящего Договора, в том числе являющиеся результатами работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки работ.

- Подрядчик гарантирует Заказчику:

что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами - гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов;

- В случае если гарантии, содержащиеся в п. 6.6 настоящего Договора будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объеме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

- В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в п. 6.7 настоящего Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки, возникшие в связи с нарушением гарантий, изложенных в п. 6.7 настоящего Договора.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результатов работ. При обнаружении недостатков в результатах работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

  - За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ или сроков доработок. Размер неустойки устанавливается в размере 1 процента от цены невыполненной в срок работы (этапа работы) за каждый день просрочки.

  - В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % от цены невыполненных работ.

  - В случае обнаружения после сдачи результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, исходным данным, а также требованиям Технического задания), Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика

  - В случае задержки срока оплаты выполненных работ, установленного в статье 3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

  - Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.

  - Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб в следствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в результатах работ, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

  - В случае подачи Подрядчиком в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Заказчика или получения Подрядчиком патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Заказчика, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай подачи Подрядчиком такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

  - Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Государственному заказчику (Госкорпорации «Росатом») лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

  - Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для действия этих обстоятельств и их последствий.

- Срок действия договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

  - Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

- Рассмотрение и разрешение споров

  - Споры по настоящему Договору, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

  - 1 вариант (для субподрядчиков, не являющимися организациями атомной отрасли)

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2 вариант (для субподрядчиков,  являющимися организациями атомной отрасли)

При невозможности урегулирования в досудебном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Расторжение договора

  - Расторжение настоящего Договора производится по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

  - В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик по письменному уведомлению Заказчика обязан прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления и передать Заказчику всю разработанную Документацию.

  - Оплата работ, выполненных Подрядчиком после получения уведомления о расторжении настоящего Договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

  - Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Договору после его расторжения и урегулирования взаимных платежей.

  - Условия конфиденциальности

  - Выполнение работ, предусмотренных  настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

  - Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

  - Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

  - Стороны оставляют за собой право предоставления конфиденциальной информации об условиях Договора в Госкорпорацию «Росатом» в порядке, установленном локальными актами Госкорпорации «Росатом».

  - Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору).

- Раскрытие сведений о контрагенте

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком Заказчику до заключения настоящего Договора (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

  - Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомление.

- Прочие условия

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 4.1.4 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 4.1.4 Договора.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

  - Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Календарный план;

Приложение № 3 - Расчет цены работ по договору;

Приложение № 4 - Форма Акта сдачи-приемки работ;

Приложение № 5 - Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (форма)

Приложение № 6 - «Форма предоставления информации об отнесении  Субподрядчика к субъектам малого или среднего предпринимательства»

- Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:	                                                 	  ПОДРЯДЧИК:

| Открытое акционерное общество «Восточно-европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ») Адрес: 197183 г. Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Савушкина, д.82 ИНН 7814417371 КПП 783450001 ОКПО 07626010 ОГРН 1089847342001 ОКАТО 40270563000 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России»г.Санкт-Петербург Р/с 40702810655070000762 БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 г.Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.41, лит.А, корп.1 SWIFT: SABRRU2P |  |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________________ А.С. Кузин «___»________________ (подпись) М.П | _______________________ «___»________________ (подпись) М.П |

Приложение №1

к договору № ______________________

от ________________

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

- Техническое задание

Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной документации под объект «Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» (г. Иркутск)

Не подлежит размножению и передаче
другим организациям без согласия 
ОАО «Головной институт  «ВНИПИЭТ»

| - Наименование объекта | Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск) |
| --- | --- |
| - Местоположение объекта | Иркутская область, Иркутский район, 34-ый км Александровского тракта, ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
| - Основание для выполнения работ | - Задание на проектирование «Строительство технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (г. Иркутск). - Техническое задание «Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации по строительству объекта: «Технологический комплекс по переработке и плавлению РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск) |
| - Заказчик | Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» |
| - Вид строительства | Новое строительство |
| - Цель работ | - Изучение процессов, явлений и факторов природного происхождения, влияющих на безопасность проектируемых объектов; - Установление факторов, связанных с влиянием проектируемых объектов на окружающую среду и радиационную безопасность населения; - Установление событий и воздействий, связанных с деятельностью человека. - Получение значений, в том числе расчётных, параметров, процессов, явлений, и т.д., их характеристик для обеспечения проектных проработок, разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду; - Обоснование расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений. - Мониторинг компонентов окружающей среды в части геодинамического мониторинга за современными движениями земной коры (СЗДК) с разработкой программ мониторинга и получением первоначальных материалов наблюдений. |
| - Перечень изысканий | 1 Инженерно-геодезические изыскания (включая геодинамический мониторинг); 2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 3 Инженерно-геологические изыскания; 4 Инженерно-экологические изыскания; 5 Сейсмическое микрорайонирование. Подготовить программу комплексных инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативной документации приведенной в п. 20* настоящего ТЗ (СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 (ч. I-III,V-VI) и др). Программу комплексных инженерных изысканий представить во ФГУП «РосРАО» и в адрес ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» для согласований. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик зданий и сооружений, а также проектируемых мероприятий по обеспечению их безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации объекта. |
| - Виды и объемы инженерно- геодезических изысканий | - Сбор и обработка материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет (топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и др.); - Составление и обновление топографических и инженерно-топографических планов; - Топографическая съемка М 1:500 с высотами сечения рельефа 0,5 м, включая съемку подземных и наземных сооружений и коммуникаций и съемку текущих изменений рельефа площадки проектируемых сооружений (согласно Приложению А) с согласованием планов сетей подземных сооружений с эксплуатирующими организациями; - Создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой формах) в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5; - Создание геодезической съемочной сети (основы) с составлением абрисов закрепленных пунктов, каталога их координат и высот. Количество пунктов (реперов) и их расположение должно обеспечить работы по созданию разбивочной основы зданий и сооружений в период строительства и дальнейшей их эксплуатации; - Создание продольных профилей по трассам инженерных коммуникаций. Площадь топографической съемки 14 га Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате .dwg. Инженерно-геодезические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-104-97, ч. I и II. Окончательный состав и объемы инженерно-геодезических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Виды и объемы инженерно-гидрометеорологических изысканий | - сбор, анализ и обобщение фондовых материалов и материалов предыдущих изысканий (при наличии). Рекомендуемая к рассмотрению номенклатура процессов и явлений подлежащих определению приведена в отраслевом нормативном документе НП-064-05, п. 2, в СНиП 22-01-95 и в общем виде прописана в п. 3.4 СП 11-103-97; - определение гидрометеорологической изученности территории; - рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий; - наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и метеорологическими элементами. - определение опорной, репрезентативной к площадке гидрометеорологической станции и аэрологической станции; - годовые оценки вероятности опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - определения загрязнённости, запылённости и коррозионной активности атмосферы; - запрос в соответствующем территориальном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сведений о прохождении смерчей в районе за период с 2001 года по н.в. с указание качественных (характер разрушений) и/или количественных (класс интенсивности по шкале Фуджиты) характеристик смерча; - проведение исследований способности поверхностных вод ближайших водных объектов рассеивать, разбавлять или концентрировать отходы; - аэрологические условия (повторяемость штилей и направлений ветра; средние скорости ветра по 16 румбам на высотах 100 и 200 м; средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий; повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км; устойчивость атмосферы по 7 классам интенсивности по Пасквиллу; атмосферная дисперсия примесей); - матрица (среднегодовая) совместной реализации категорий устойчивости атмосферы, скорости и направления ветра; - камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и метеорологических характеристик (включая обеспеченность 0,01%). Специальные исследования (устанавливаются и обосновываются Исполнителем инженерных изысканий в Программе работ при наличии сложных и неблагоприятных гидрометеорологических факторов). Состав и содержание технического отчёта должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97. Окончательный состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Виды и объемы инженерно-геологических изысканий | Инженерно-геологические исследования провести для зданий, сооружений, инженерных сетей, согласно перечню, приведенному в таблице 1. - Сбор обработка, анализ и систематизация литературных и фондовых данных об инженерно-геологических условиях; - маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование); - проходка горных выработок; - детализация инженерно-геологического разреза; - инженерно-геофизические работы (наземные и скважинные); - опытно-фильтрационные работы - полевые исследования грунтов (в т.ч. статическое зондирование, штамповые испытания); - гидрогеологические исследования; - лабораторные исследования грунтов и подземных вод; - наличие неблагоприятных и/или опасных процессов (оползневые подвижки, карстово-суффузионные процессы и др.); - наличие специфических грунтов и оценка их влияния на неравномерные осадки зданий и сооружений, в том числе при землетрясениях с интенсивностью до МРЗ включительно; - прогноз изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объекта (прогноз подтопления, прогноз изменения свойств грунтов); - сведения об оценке гидрологической дисперсии в подземных водах (включая кинетику геохимических реакций и возможное изменение минералогического состава пород; сорбционную способность пород, грунтов и почв по отношению к радионуклидам и опасным химическим веществам). Привести для района описание тектоники, новейшей тектоники, современных движений, геофизических полей сейсмичности, активных разломов, оценки их тектонической активности зон возникновения очагов землетрясений, удаления от зон ВОЗ и тектонических активных структур. Привести описание местных землетрясений и системы наблюдений. - Прогнозируемый уровень грунтовых вод на момент строительства и на момент эксплуатации объекта. На карту гидроизогипс должны быть нанесены здания, сооружения и инженерные сети, указанные в таблице 1. Привести для площадки описание геоморфологического строения, стратиграфии и литологии коренных пород, физико-механических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических элементов, всех физико-геологических процессов и явлений, как древних, так и современных, их активность. Представить для площадки характеристику гидрогеологических условий, включая описание водоносных горизонтов, гидравлическая связь горизонтов подземных вод между собой и открытыми водоемами, защищенность горизонтов подземных вод. Инженерно-геологические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97, ч. I,II,III,V,VI. Окончательный состав и объемы инженерно-геологических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Сейсмическое микрорайонирование | Для обеспечения безопасности зданий и сооружений и уточнения сейсмических условий площадки, в ходе изысканий следует выполнить сейсмическое микрорайонирование площадки строительства. Уточнение геодинамических и сейсмических условий площадки (сейсмологические, сейсмотектонические и геофизические работы и исследования). Определение скоростей продольных и поперечных волн и мощности инженерно-геологических слоев, слагающих площадку, путем возбуждения и регистрации продольных сейсмических волн; Определение сейсмических свойств грунтов с целью сейсмического микрорайонировании площадки расчетными методами. Идентификация категории грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с СНиП II-7-81*(СП 14.13330.2011). Составление для района и пункта карт зон ВОЗ, определение параметров ПЗ и МРЗ на площадке от зон ВОЗ. Сейсмомикрорайонирование методами сейсмических жесткостей, регистрации взрывов и (или) микросейсм, расчетным методом и построение схем СМР по разным методам, построение обобщенной карты СМР площадки строительства. Расчет количественных параметров сейсмических воздействий с учетом грунтовых условий площадки (спектры ответа грунта 84%-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний 1,26 (20%), 0,63 (10%), 0,44 (7%), 0,31 (5%), 0,25 (4%), 0,12 (2%), 0,03 (0,5%) и соответствующие им синтезированные акселерограммы в цифровом и графическом виде) на поверхности и на отметках глубины заложения фундаментов. Оценка динамической устойчивости грунтов площадки при землетрясениях до МРЗ включительно. Оценку исходной сейсмичности принять согласно положениям Технического задание «Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации по строительству объекта: «Технологический комплекс по переработке и плавлению РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск). Для оценки параметров ПЗ, МРЗ запроектного особого сейсмического воздействия и соответствующих им интенсивностей рекомендуется использовать положения п. 4.6 РБ-019-01. Помимо требований СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 (ч. I,II,III, V,VI) и СНиП II-7-81* (СП 14.13330.2011), в работе необходимо использовать положения РБ-019-01, РБ -006-98; рекомендуется использовать положения НП-031-01, НП-064-05 и типовую программу работ по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения объекта по аналогии с Программой, приведенной в Приложение 2 НП-031-01 и приложения «Б» методических рекомендаций МР 1.5.2.05.999.0027-2011. |
| - Виды и объемы инженерно-экологических изысканий | В проектируемом объекте технологический процесс переработки исходного сырья включает проведение «сухих» и «мокрых» технологических переделов. Сведения о существующих источниках и их показателях вредных экологических воздействий предоставляет Заказчик. В ходе проведения инженерно-экологических изысканий необходимо: - Провести обработку и систематизацию результатов проведенных ранее экологических изысканий и исследований с целью определения блоков работ, требующих доизучения и актуализации: - Провести маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; - Выполнить: - определение токсичности почв (по площадке размещения и по трассам проектируемых инженерных сетей); - проходку горных выработок для установления условий распространения загрязнений и геоэкологического опробования; - опробование почво-грунтов, поверхностных и подземных вод и определение в них комплексов загрязнения; - эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий); - санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; - оценку радиационной обстановки (по компонентам природной среды); - микробиологические и паразитологические исследования; - оценку состояния компонентов природной среды; - геоботанические исследования; - газо-геохимические исследования; - оценка миграции, накопления и рассеяния радионуклидов в окружающей среде (поверхностные и подземные воды, атмосфера). -предоставить данные об исследовании радоноопасности площадки; - оценку внешних воздействий. Привести сведения о почвенном покрове, с указанием типов почв и мощности слоёв, выполнить определение токсичности почв в границах зданий и сооружений проектируемого объекта, подлежащих экскавации, последующему складированию и утилизации. Привести сведения (справка) о фоновом загрязнении атмосферы. Привести сведения о наличии (отсутствии) на землях намечаемого строительства и в зоне влияния объекта особо охраняемых природных территорий федерального значения от уполномоченного органа; представить результаты археологических исследований (разведки) участка размещения проектируемого объекта, выполненных силами профильной организации, сотрудники которой имеют открытый лист. Представить области государственной аккредитации лабораторий, участвовавших в выполнении исследований. Представить сведения о местах размещения источников водоснабжения (подземные, наземные), подтвержденные уполномоченным органом. Представить сведения о животном и растительном мире. Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости и сочетания с другими видами изысканий устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий. Состав и содержание технического отчёта о результатах инженерно-экологических изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97 применительно к проведённым видам работ. Окончательный состав и объемы инженерно-экологических работ определяются Программой комплексных инженерных изысканий. |
| - Система координат | Местная |
| - Система высот | Балтийская |
| - Стадия проектирования | Проектная документация |
| - Участок проведения работ | Иркутская область, Иркутский район, 34-ый км Александровского тракта, ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
| - Исходные данные и требования | Инженерные изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и с учетом положений настоящего ТЗ. Возможные изменения и дополнения к данному техническому заданию, не предусмотренные в Приложении А, направляются исполнителю изысканий в рабочем порядке с сопроводительным письмом. Все изменения и дополнения должны быть отражены в технических отчетах по инженерным изысканиям. Инженерные изыскания должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями имеющими свидетельство, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, объектов капитального строительства, с учетом их технической сложности и потенциальной опасности. Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть кратко описаны, должны иметь наименования и сведения об аттестации или верификации в соответствии с назначением. Информация о выполненных расчетах, расчетных анализах должна подтверждать достаточность и полноту объема выполненных расчетов. Материалы на основании которых выполнены расчеты (например: ряды гидрометеорологических величин) должны быть представлены в полном объеме. В табличном виде в качестве приложения к соответствующему техническому отчету. Объем проведенных комплексных инженерных изысканий и отчетные материалы по видам изысканий должны быть достаточными для принятия обоснованных проектных решений и получения положительного заключения государственной экспертизы. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012. Состав, виды, объемы, порядок проведения работ и сметную стоимость Исполнитель обязан изложить в Программе комплексных инженерных изысканий. Предусмотреть в программе фотофиксацию работ. Программу комплексных инженерных изысканий подготовить в соответствии с требованиями нормативной документации (СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11 104 97, СП 11-105-97 и др). Программу комплексных инженерных изысканий представить до начала работ во ФГУП «РосРАО» и в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» для согласований. До начала работ разработать программу обеспечения качества в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов ФАУ «Главгосэкспертизы» России, по отчетным материалам Исполнителя. |
| - Сроки выполнения работ | Начало полевых работ – по графику работ. Окончание полевых работ – по графику работ. Окончание камеральных работ - по графику работ. Выдача отчета – в соответствии с договором |
| - Срок действия задания | В течение срока выполнения работ |
| - Перечень нормативных документов | ФЗ № 190 от 29.12.2004 Градостроительный кодекс ФЗ № 384 от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ПП № 20 от 19.01.2006 Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» СНиП II-7-81* (СП 14.13330.2011) Строительство в сейсмических районах СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II) СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I,II,III,V,VI) СП 22.13330-2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основание зданий и сооружений СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов РБ -006-98 Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ РБ-019-01 Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных РБ-022-01 Рекомендации по оценке характеристик смерча для объектов использования атомной энергии НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов. СТО 95-101-2013 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования» МР 1.5.2.05.999.0027-2011 Методические рекомендации «Нормы проектирования атомных станций на сейсмостойкость» ОАО «Атомэнергопроект», 2011 г. |
| - Состав и количество экземпляров, передаваемых Заказчику | Подрядчик передает Заказчику материалы изысканий: технические отчеты (по каждому из указанных в настоящем ТЗ видов работ), в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, в 5-и экземплярах на бумажных носителях заверенных копий и в 2-х экземплярах на электронном носителе (в файлах создания, а также *.tif или *.pdf). Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате .dwg в масштабе 1:500. |
| - Прилагаемые материалы | - Приложение А Схема размещения комплекса по переработке и плавлению металлических РАО. - Приложение Б Приложение к Техническому заданию. |
| Главный инженер проекта____________________________________________ А.А. Русаков «_______»_________________2013 г. |  |
| Согласовано: Главный специалист по инженерным изысканиям _____________________М.С. Твердохлебов «_______»_________________2013 г. |  |
| Начальник отдела 180___________________________________________________В.С. Блюдов «_______»_________________2013 г. |  |
| Начальник отдела 160 _________________________________________________Е.А. Логинова «_______»_________________2013 г. |  |
| Начальник отдела 130 _________________________________________________В.И. Сидоров «_______»_________________2013 г. |  |
| Начальник группы ______________________________________________________А.Г. Бурдов «_______»_________________2013 г |  |
| Инженер-проектировщик 2 кат _______________________________________Е.Н. Кубанская «_______»_________________2013 г |  |

Таблица 1 Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений

| Наименование здания, сооружения | Размеры (длина ширина, высота), м | Этажность | Планировочная отметка, м | Фундаменты |  |  | Подвал (размеры, глубина заложения) | Уровень ответственности сооружений (по ПиНАЭ-5.6/ ОСПОРБ 99/2010) | Категория сейсмостой-кости сооружений | Техноло-гический процесс (мокрый/сухой) | Уровень ответственности (№384-ФЗ) | Предварительная характеристика ожидаемых воздействий на окружающую среду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | глубина заложения, м, от планировочной отметки | нагрузка, т/м2 |  |  |  |  |  |  |
| Накопительная площадка | 96х48х16 | 1 | - | Монолитная плита по свайному основанию | - | 15 | - | II | II | сухой | повышенный | радиационно опасный объект |
| Комплекс по переработке и плавлению металлических РАО | 84х60х18 | 3 | - | Монолитная плита по свайному основанию | - | 25 | отм. пола подвала – 4,8 м | II | II | мокрый/ сухой | повышенный | радиационно опасный объект |
| Подъездная дорога | 800×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП (участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственный | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйствнно-питьевой | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| противопожарный | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственная | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозбытовая | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дождевая | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дренажная | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловые | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрокабельные | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воздухоснабжение | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети связи | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Подлежат последующей корректировке в проекте

Подъездная дорога

продолжение Приложения А

14.1

Приложение Б

(рекомендуемое)

к Техническому заданию

на проведение комплексных инженерных изысканий по объекту:

«Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)»

- Местоположение объекта, район работ: Иркутская область, Иркутский район, 
34-ый км Александровского тракта, ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений:  Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений приведена в таблице 1.

- Цель изысканий: получение необходимых и достаточных материалов (данных), о природных и техногенных условиях, влияющих на безопасность размещения проектируемого объекта. Прогноз их изменения, оценка инженерно-геологических условий строительства, получение материалов инженерных изысканий для проектирования и строительства. Результаты изысканий должны обеспечить получение достаточного объема исходных данных для проведения строительных расчетов связанных с основаниями фундаментов объекта.

Получение значений, в том числе расчётных, параметров, процессов, явлений, и т.д., их характеристик для обеспечения проектных проработок.

Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик зданий и сооружений, а также проектируемых мероприятий по обеспечению их безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения из значений в процессе строительства и эксплуатации объекта.

(* - в случае выявления опасных инженерно-геологических явлений и факторов на границах указанного участка, влияние которых может оказать негативное влияние на площадку строительства, требуется при соответствующем обосновании, обследовать прилегающую территорию на предмет влияния опасного процесса на территорию размещения объекта).

- Контроль полевых работ:

текущий, периодический, окончательный, приемочный.

- Представляемые материалы:

а) отчет об инженерно-геодезических работах (включая геодинамический мониторинг)

(с приложениями)

б) отчет об инженерно-гидрометеорологических работах

(с приложениями)

в) отчет об инженерно-геологических работах

(с приложениями)

г) Отчет о сейсмическом микрорайонировании

(с приложениями)

д) отчет об инженерно-экологических работах

(с приложениями)

- Состав и содержание технических отчетов:

Отчет об инженерно-геодезических работах:

Текстовая часть технического отчета:

общие сведения;

краткая физико-географическая характеристика района;

топографо-геодезическая изученность района;

сведения о методике и технологии выполненных работ;

сведения о проведении технического контроля и приемке работ;

результаты геодинамического мониторинга;

заключение.

Приложения к техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке измерительных приборов;

ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

выписка из каталога координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками;

ведомость координат и высот горных выработок и др. точек;

картограмма топографо-геодезичекой изученности;

акты приемки полевых материалов.

Графические приложения:

картограмма топографо-геодезической изученности;

схемы созданной планово-высотной опорной и съемочной геодезической сети;

абрисы закрепленных пунктов и каталог их координат и высот;

инженерно-топографические планы;

планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;

- Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.

Отчет об инженерно-гидрометеорологических работах

Текстовая часть технического отчета:

введение;

гидрометеорологическая изученность района;

природные условия района (климат, гидрологический режим водных объектов);

аэрологические условия;

состав, объем и методы производства работ;

сведения о методике и технологии выполненных работ;

сведения об опасных процессах и явлениях согласно классификации НП-064-05 и СНиП 22-01-95;

результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий;

Материалы изысканий должны обеспечивать возможность достижения целей, прописанных в СП 47.13330.2012; решения целей, прописанных в разделе 7 
СП 11-103-97.

Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. При этом состав и объём определяемых расчетных характеристик приводятся согласно п. 10 настоящего Технического задания.

Исключение из рассмотрения какого-либо параметра должно быть обосновано в  Программе работ и в техническом отчёте.

Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям 
СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97.

Приложения к  техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке измерительных приборов;

акты приемки полевых материалов;

привести в табличном виде ряды гидрометеорологических данных;

методы расчета и используемое программное обеспечение с сертификатом соответствия.

Отчет об инженерно-геологических работах

Текстовая часть технического отчета:

введение;

изученность инженерно-геологических условий;

физико-географические и техногенные условия;

тектоническое строение;

геологическое строение;

гидрогеологические условия;

свойства грунтов;

специфические грунты;

геологические и инженерно-геологические процессы;

сведения об опасных геологических и инженерно-геологических процессах, явлениях, факторах природного и техногенного происхождения, влияющих на безопасность размещения объекта (согласно номенклатуре, приведенной в НП-064-05 и СНиП 22-01-95);

параметры, описывающие опасные процессы, явления и факторы;

коррозионные свойства грунтов, поверхностных и подземных вод;

инженерно-геологическое районирование;

инженерно-геологические условия строительства технических сооружений (трасс);

геофизические исследования;

сейсморазведочные работы;

электроразведочные работы;

результаты сейсмического микрорайонирования;

выводы и рекомендации;

список использованной литературы.

Приложения к  техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации испытательной лаборатории;

акты приемки полевых материалов;

каталог горных выработок;

сводные ведомости лабораторных анализов грунтов и химического анализа воды;

протоколы лабораторных испытаний и определений свойств грунтов и воды;

протоколы полевых испытаний грунтов;

протоколы опытных работ;

таблица статистической обработки лабораторных анализов грунтов;

таблицы нормативных и расчетных характеристик грунтов с выделением инженерно-геологических элементов;

Графические приложения:

карта фактического материала (с контурами проектируемых зданий и сооружений);

геофизические разрезы и графики;

инженерно-геологические разрезы по скважинам, колонки скважин (с нанесенными контурами проектируемых зданий и сооружений и их подземных частей);

инженерно-геологические разрезы по скважинам площадок (с нанесенным прогнозируемым уровнем грунтовых вод в период строительства и эксплуатации объекта);

колонки скважин (новые скважины и скважины по фондовым и ранее выполненным работам под здания и сооружения указанным в таблице 1).

Отчет о сейсмическом микрорайонировании

- В отчете должны быть представлены результаты сейсмического микрорайонирования площадки размещения объекта, выполненное в соответствии с нормативными документами РБ-019-01, РБ -006-98, НП-064-05 и рекомендуемыми к использованию НП-031-01, и типовой программы работ по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения объекта по аналогии с Программой, приведенной в Приложение 2, НП-031-01:

- уточнение геодинамических и сейсмических условий площадки (сейсмологические, сейсмотектонические и геофизические работы и исследования);

дешифрирование аэрофото-космоснимков;

морфотектонический анализ;

описание тектоники, новейшей тектоники, современных движений;

выделение геодинамически активных зон в М 1:500000, 1:50000;

оценка влияния удаленных очагов землетрясений на уровне Общего Сейсмического Районирования РФ в масштабе 1:2 500 000 и мельче;

определение представительности землетрясений разных магнитуд, построение графиков повторяемости, их уточнение по результатам работы временной сети сейсмостанций; определение параметров сейсмического режима;

расчет количественных параметров сейсмических воздействий  с учетом грунтовых условий площадок (спектры реакций, акселерограммы в графическом и табличном представлении) на поверхности и на уровне заглубления фундаментов;

определение скоростных свойств локальных грунтов путем возбуждения и регистрации продольных сейсмических волн. Определение скоростей продольных и поперечных волн и мощности инженерно-геологических слоев, слагающих площадку;

определение сейсмических свойств грунтов с целью сейсмического микрорайонировании площадок расчетными методами;

вероятностная оценка ПЗ, МРЗ  для средних грунтовых условий площадки.

составление для района и пункта карт зон ВОЗ, определение параметров зон ВОЗ и ПЗ, МРЗ на площадке от зон ВОЗ для средних грунтовых условий.

сейсмомикрорайонирование методами сейсмических жесткостей, регистрации взрывов и (или) микросейсм, расчетным методом и построение схем СМР по разным методам, построение обобщенной карты СМР площадок строительства;

оценку исходной сейсмичности принять согласно положениям Технического задания на проектирование;

сводный каталог землетрясений района;

характеристика эталонного грунта и параметры ПЗ и МРЗ для эталонного грунта;

расчет количественных параметров сейсмических воздействий  с учетом грунтовых условий площадки (спектры ответа грунта 84%-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний 1,26 (20%), 0,63 (10%), 0,44 (7%), 0,31 (5%), 0,25 (4%), 0,12 (2%), 0,03 (0,5%) и соответствующие им синтезированные акселерограммы в цифровом и графическом виде) на поверхности и на уровне заглубления фундаментов.

рекомендации и разработка программы мониторинга;

-карта-схема зон ВОЗ М 1:500000;

- схема геодинамических и сейсмических условий площадки;

- карта СМР площадки М 1:5000.

и др.

Приложения к  техническому отчету (текстовые и графические):

техническое задание;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации испытательной лаборатории;

графические приложения и таблицы.

Отчет об инженерно-экологических работах

Текстовая часть технического отчета:

введение;

изученность экологических условий;

краткая характеристика природных и техногенных условий;

почвенно-растительные условия;

животный мир;

хозяйственное освоение территории;

социальная сфера;

объекты историко-культурного наследия;

предварительный прогноз неблагоприятных изменений;

рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий;

Приложения к  техническому отчету:

Текстовые приложения:

техническое задание;

уведомление;

копия свидетельства СРО;

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;

копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации испытательной лаборатории;

акты приемки полевых материалов;

каталог и описание горных выработок;

сводные ведомости лабораторных анализов грунтов и химического анализа воды;

сводные сведения о видах. Об объемах и о полноте выполненных изысканий;

таблица загрязненности компонентов природной среды;

результаты исследований;

статистические данные медико-биологических и санитарно-эпидемиологических исследований.

Графические приложения:

карты современного и прогнозируемого  экологического состояния, районирования, фактического материала от   М 1:5000 до М 1:1000

- Предложения по срокам выполнения видов и этапов работ:

Срок проведения работ – 2013 г.

Выдача отчета – в соответствии с договором.

- Перечень нормативно-технических документов:

| №7 – ФЗ от 10 января 2002 г. | Об охране окружающей природной среды; |
| --- | --- |
| №52-ФЗ от 30 марта 1999 г | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 30.12.2001 №196-ФЗ; |
| №3-ФЗ от 9 января 1996 г | О радиационной безопасности населения; |
| ФЗ № 384 от 30.12.2009 | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации Утверждено Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом №372 от 16 мая 2000 г; |
| ПП № 20 от 19.01.2006 | Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 | Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| ФЗ № 190 от 29.12.2004 | Градостроительный кодекс |
| ГОСТ 5686-94 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| НП-064-05 | Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии |
| НП-031-01 | Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций |
| СП 47. 13330.2012 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения |
| СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II) |
| СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I, II, III, V, VI) |
| СП 11-102-97 | Инженерно-экологические изыскания для строительства |
| СП 11-103-97 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства |
| СП 22.13330-2011 (СНиП 2.02.01-83*) | Основание зданий и сооружений |
| СП 50-102-2003 | Проектирование и устройство свайных фундаментов |
| СНиП II-7-81* (СП 14.13330.2011) | Строительство в сейсмических районах |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий |
| СНиП 22-02-2003 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения |
| РБ -006-98 | Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ |
| РБ-019-01 | Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных |
| РБ-022-01 | Рекомендации по оценке характеристик смерча для объектов использования атомной энергии |
| СТО 95-101-2013 | Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования |
| МДС 11-5.99 | Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов |
| МР 1.5.2.05.999.0027-2011 | Методические рекомендации «Нормы проектирования атомных станций на сейсмостойкость» ОАО «Атомэнергопроект», 2011 г. |

Примечание к приложению ТЗ: В процессе согласования Программы работ, составленной по ТЗ, а также в процессе выполнения изысканий в Программу могут вноситься изменения, которые согласуются должностными лицами, завизировавшими программу и Заказчиком.

Составил:

Главный специалист

по инженерным изысканиям					М. С. Твердохлебов

«_______»_________________2013 г.

Инженер-проектировщик 2 кат					Е. Н. Кубанская

«_______»_________________2013 г.

Согласовано:

Начальник отдела							В. С. Блюдов

«_______»_________________2013 г.

Начальник  отдела 160 	_________________			Е. А. Логинова

«_______»_________________2013 г.

Начальник отдела 130 _________________________________В.И. Сидоров

«_______»_________________2013 г.

Начальник группы							А. Г. Бурдов

«_______»_________________2013 г.

Приложение №2

к договору № ______________________

от ________________

- Календарный план

| № этапа | Наименование работ по этапу | Срок начала оказания работ по этапу | Срок окончания оказания работ по этапу | Результаты работ (перечень отчетной документации, представляемой с Актом сдачи-приемки работ по Этапу Договора | Стоимость работ без НДС (руб.) | Кроме того, НДС 18% (руб.) | Стоимость работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Проведение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Строительство технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)» | дата подписания договора | 25.03.2014 | Отчеты по комплексным инженерным изысканиям |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 3

к договору № ______________________

от ________________

Расчет цены работ по договору

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к договору № ______________________

от ________________

- Форма Акта сдачи-приемки работ

С Формой  «Акта сдачи-приемки работ» СОГЛАСЕН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) | (указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор) |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| ______________________ Ф.И.О. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 5

к договору от «_____»______2013г. № ____________________

ДОГОВОР

о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации

г. Санкт-Петербург								    «____» ________ 20__ г.

________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________, действующего на основании доверенности _________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, именуемые также в отдельности "Сторона" и совместно "Стороны", заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении сведений, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:

- Предмет Договора

Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи  одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений.

1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.

1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.

1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей.

- Обязательства Сторон по  Договору

Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:

2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.

2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.

2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.

2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне.

- Условия реализации  Договора

3.1 Информация и ее передача Сторонами

3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:

а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет;

б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.

3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Подрядчику в офисе Заказчика на время выполнения Подрядчиком обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.

Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Подрядчику будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет.

Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.

3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Подрядчика только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Подрядчика, сети общего пользования и сеть Интернет.

В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации между   Сторонами может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Подрядчика Заказчиком, за счет средств Подрядчика. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.

3.2 Конфиденциальная и неконфиденциальная информация

3.2.1 При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.

В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.

3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:

а) общедоступна;

б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;

в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;

г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;

д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;

е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.

3.2.3 На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.

3.3 Защита информации и гарантии неразглашения

3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной.

3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.

3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения.

3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений.

3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:

а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также,

б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).

3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.

3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233.

3.3.8.Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей гриф «Коммерческая тайна» и её защиту в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

3.3.9 Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4 Возврат информации

3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации.

3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны:

а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо

б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения.

3.5 Срок защиты и неразглашения информации

Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.

3.6 Права на информацию

3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.

3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре.

3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.

3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны.

3.7 Средства защиты

3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре на оказание услуг.

3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.

- Раскрытие информации

4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что:

а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,

б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,

в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и

г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.

- Ответственность и права Сторон

5.1 Получающая сторона будет ответственна за:

а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также

б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации,

в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности,

г) непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.

5.2 В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Статус и условия действия Договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания.

6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора.

6.3 С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Статья 29 Конституции РФ.

- Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г.

- Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ

- Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»   № 188 от 06.03.1997 г.

- Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.

- «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.

- Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.

- Статьи  57, 81, 193,  238,  243  Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.

6.5 Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

| _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ | _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ |
| --- | --- |
| _________________________. «_____»___________200 г. М.П. | _____________________________ «_____»___________200 г. М.П. |

Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»

Экз. №_____

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я ________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

паспорт № ____________________, выдан ____________________________________________ дата  выдачи _______________ зарегистрирован по адресу  _____________________________

должность и наименование организации _____________________________________________

________________________________________________________________________________,

участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ________________________________________________________, в части касающейся моей работы, и

О Б Я З У Ю С Ь:

- Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.

- Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы.

Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную и коммерческую тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, Федеральным Законом о коммерческой тайне от 29.07.2004 № ФЗ-98, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.

- Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.

- Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).

- Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.

Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.

------------------------------------------------------------ подпись, дата

По поручению администрации _________________________________инструктаж провел:

------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	М.П. организации-работодателя

Приложение № 6 к договору №

_______________ от _________

Форма предоставления

информации об отнесении  Субподрядчика

к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.

2. Если Субподрядчики не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Субподрядчик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 6.1 к Приложению № 6 к договору

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. - микропредприятия |  |  |