2

ДОГОВОР  №______
на оказание услуг по проведению обследования и оценке технического состояния

строительных конструкций корпуса № 9 (восточная пристройка), зданий №№121/122, 1005, 2 Завода разделения изотопов ОАО «СХК»
г. Северск Томской области                                  
                                «____» _________   2014 г.
________________________, в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________,  действующего на основании ___________, с одной стороны,  и, ОАО «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера комбината Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012г, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Настоящий Договор заключен по итогам заседания закупочной комиссии (протокол № ___ от________г.)
1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги (далее по тексту – работы) по проведению обследования и оценке технического состояния строительных конструкций корпуса № 9 (восточная пристройка), зданий №№121/122, 1005, 2 Завода разделения изотопов ОАО «СХК»,  по перечню и объему согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
1.3  Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30 декабря 2014г.
1.4  Место выполнения работ: Томская область, г.Северск, Автодорога 11.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1 Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, по настоящему Договору составляет _______________________, в том числе НДС _______________.
2.2 Расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета и счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Исполнителем.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1 Права Заказчика:

3.1.1 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ и, при выявлении отступлений от требований нормативной документации, потребовать исправления или прекращения работы.

3.2 Обязанности Заказчика:

3.2.1  Заказчик обязуется до начала работ представить Исполнителю необходимую информацию и документацию на обследуемые объекты, организовать доступ к обследуемым объектам в соответствии с требованиями техники безопасности.
3.2.2 По настоящему договору Заказчик не осуществляет социальное страхование Исполнителя от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3.3 Права Исполнителя:

3.3.1 Исполнитель имеет право выполнить работы, предусмотренные настоящим договором досрочно. О досрочном выполнении работ Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик в течение трех рабочих дней приступает к приемке выполненных работ.

3.3.2 Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных в п.3.2.1 настоящего Договора, препятствует исполнению Договора Исполнителем. В данном случае Исполнитель в одностороннем порядке, соразмерно просрочке выполнения обязанностей, предусмотренных в п.3.2.1 настоящего Договора переносит сроки выполнения работ по Договору на количество дней просрочки исполнения.
Исполнитель не вправе отказаться от дальнейшего выполнения работ, если Заказчиком выполнены обязанности, предусмотренные в п.3.2.1 настоящего Договора.

3.4 Обязанности Исполнителя:

3.4.1  Обеспечить выполнение работ по договору в сроки, предусмотренные договором, и сдать их результат Заказчику в соответствии с установленными требованиями.

3.4.2  В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в работах, проводить противопожарные мероприятия, немедленно сообщать Заказчику о всех инцидентах, произошедших при выполнении работ на территории комбината.

3.4.3  Предоставить счет-фактуру, составленный в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ, не позднее 5 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ.

3.4.4 Исполнитель гарантирует, что на дату заключения Договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров или иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, уставом юридического лица.
3.4.5 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках закупки, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель  настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика  от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.4.6 Исполнитель гарантирует в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:

1) копию Справки об исполнении обязанности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора. При наличии в справке информации о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель имеет неисполненную обязанность;

2) при наличии в Справке об исполнении обязанности положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов Исполнитель дополнительно представляет:

а) копию Справки о состоянии расчетов, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

б)  копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

3.4.7 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

3.4.8 Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

3.4.9 Исполнитель в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий. 
3.4.10 Исполнитель обязан назначить ответственных лиц за информационное взаимодействие с начальником смены ОАО «СХК» при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Списки ответственных лиц направляются Заказчику (ОМРГОиЧС ОАО «СХК») в течение 5 дней с даты заключения договора с указанием справочных данных (ФИО, должность, контактные телефоны в рабочее и нерабочее время, в выходные и праздничные дни). При изменении справочных данных актуализированную информацию Исполнитель обязан направлять Заказчику (ОМРГОиЧС ОАО «СХК») незамедлительно.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.
4.1 При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему:
- перечня передаваемой документации;

- комплекта отчета в количестве 4-х экземпляров в сброшюрованном виде.

4.2 Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки с комплектом документации, подготовленной Исполнителем, обязан подписать акт и направить его Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

4.3 В случае нарушения Заказчиком сроков рассмотрения комплекта документов, указанных в п.4.2 настоящего Договора, работы считаются принятыми им и подлежат оплате в сроки и в размерах, определенных настоящим договором.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем требуемых доработок и сроков их выполнения.
4.5 Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях дальнейшего продолжения работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны согласовывают их стоимость и подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.

5. Ответственность Сторон.
5.1 В случаях неисполнение или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.




5.2 За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, штрафные санкции начисляются  в соответствии с действующим законодательством РФ только при условии письменного их требования Сторонами.

5.3 Заказчик в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору, в том числе и не соблюдения сроков выполнения работ, имеет право взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,05% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки выполнения обязательств по Договору.
5.4 Исполнитель, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, установленных настоящим Договором, имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,05% от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

 6.1 Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления природы катастрофического характера.

6.2 Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.

6.3 Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.

7. Разрешение споров.

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. В случае если переговоры не принесут результата, Стороны решают разногласия путем направления письменных претензий. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее 30 дней с момента ее получения.
 7.3. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны решают спорный вопрос в судебном порядке.

7.3.1 Если  Исполнитель является аффилированным лицом по отношению к Заказчику, то все споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы».
7.3.2 В случаях, если Исполнитель  не является аффилированным лицом по отношению к Заказчику, то аналогичные споры разрешаются в арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.
7.4. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора суде.
8. Расторжение договора.
8.1 Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в следующих случаях:

- в случае задержки Исполнителем  начала работ более, чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика, то Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением об этом Исполнителя в десятидневный срок;

  - в случае не предоставления Исполнителем документов, указанных в п.3.4.6 Договора, или выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов Исполнителя, то Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением об этом Исполнителя в десятидневный срок.

8.2 Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.3 При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.4 При расторжении настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.
9. Конфиденциальность сведений.
 9.1 Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

 9.2 Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

 9.3 Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

 9.4 Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.
10. Дополнительные условия.
10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями. 

10.2 Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. В случае изменения платежных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных  реквизитов, указанных в Разделе 13  несет виновная Сторона. 

 10.3 По всем вопросам, связанным с выполнением данного Договора и его оплатой и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим  законодательством РФ. 

10.4 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

 10.5 Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Исполнителя, второй экземпляр Договора находится у Заказчика. 
 10.6 В случае, расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем  условий Договора, сведения об Исполнителе будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

   10.7 Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

   10.8 Для въезда в ЗАТО Северск (в случае отсутствия у персонала 3 группы допуска) Исполнитель обязан своевременно (не менее, чем за 30 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

11. Срок действия договора.
Договор действует с момента подписания до выполнения Сторонами своих обязательств по договору.  
12. Заключительные положения.
К настоящему договору прилагается:
Приложение № 1. Перечень и объемы выполняемых работ.
Приложение № 2. Соглашение по охране труда. 

Приложение № 3. Соглашение по пожарной безопасности. 

Приложение № 4. Соглашение по обеспечению промышленной, пожарной, экологической и     радиационной безопасности.
13. Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.
	Юридический и почтовый адрес:


	Юридический и почтовый адрес: 

636039, Томская область, г.Северск, 

ул. Курчатова, д.1

	Факс: 

Телефоны: 
	Факс: (3822) 72-44-46 



	ИНН    КПП 

БИК  
	e-mail: shk@seversk.tomsknet.ru 

Банковские реквизиты:

	e-mail: 
	ИНН 7024029499 КПП 702450001

	
	р/с 40702810010000001510

в Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске

	
	к/с 30101810800000000758

	к/сч 
	БИК 046902758    ОКПО 07622928
ОГРН 1087024001965

	р/сч 
	

	
	

	
	

	Исполнитель:
	Заказчик:

Главный инженер ОАО «СХК»

	
	

	____________________ / _____________/

М.П.                                                                                     
	____________________/А.С.Козырев/

М.П.


	
	Приложение № 1
                                                                                        к договору  № 98/98-_______от ______2014г.



Перечень и объемЫ
выполняемых работ по  проведению обследования  и оценке технического состояния

строительных конструкций корпуса № 9 (восточная пристройка),  зданий №№121/122, 1005, 2 Завода разделения изотопов ОАО «СХК»

	№ п/п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели,  определяющие конечный результат)
	Количественный показатель объема работ

	1
	Обследование строительных конструкций здания 2, ЗРИ ОАО «СХК»  
	Требуется выполнить следующие работы.

1. 1. Произвести обмеры:

- несущих конструкций здания (стены)

- ограждающие конструкции (покрытия).

2. Освидетельствование конструкций 

- Обнаружить дефекты, повреждения отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указанием к их устранению.

- Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций.

3. Оценка технического состояния

- Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействий по действующим нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. Провести расчет и проверку сейсмической устойчивости здания (в соответствии с требованиями разделов 6,7 СП 14.13330.20011- актуализированной редакции СНиП II-7-81 (Строительство в сейсмических районах).

 
	Год постройки – 1952. Общая площадь - 6767.9м2, строительный объем - 76200м3. Здание 2 представляет собой четырех пролетное одноэтажное промышленное здание с металлическим каркасом.  Пролеты по 15.2м, шаг колонн 6м. Здание имеет прямоугольную форму в плане с номинальными размерами  60.8×78м, высотой 14.92м. К торцу здания по оси 213 и по оси М в рядах 201-205 пристроены здания приточного и вытяжного вентиляционных центров. Здание оборудовано девятью электрическими мостовыми кранами грузоподъемностью 5т. Фундамент  - ж/бетонный стаканного типа. Основными несущими элементами каркаса здания являются металлические колонны и стропильные фермы. Материал наружных стен - комбинированная кладка (кирпич, шлакоблоки), керамзитобетонные панели. Покрытия – оцинкованный профилированный настил. Полы – бетонные мозаичные. Здание оборудовано отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, принудительной вентиляцией. Высота до низа несущих конструкций14.92м

11.5м.



	2
	Обследование строительных конструкций здания 121/122, ЗРИ ОАО «СХК»  
	Требуется выполнить следующие работы.

2. 1. Произвести обмеры:

- несущих конструкций здания (стены)

- ограждающие конструкции (покрытия).

2. Освидетельствование конструкций 

- Обнаружить дефекты, повреждения отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указанием к их устранению.

- Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций.

3. Оценка технического состояния

- Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействий по действующим нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. Провести расчет и проверку сейсмической устойчивости здания (в соответствии с требованиями разделов 6,7 СП 14.13330.20011- актуализированной редакции СНиП II-7-81 (Строительство в сейсмических районах)

	Год постройки – 1964. Общая площадь - 1249,5м2, строительный объем - 9224м3м3. Здание 121/122 представляет собой двухэтажное промышленное здание с ж/бетонным  каркасом.  Пролеты по 12м, шаг колонн 6м. Здание имеет прямоугольную форму в плане с номинальными размерами  12.76×76м, высотой до низа несущих конструкций 7.2м.  Здание оборудовано мостовым электрическим краном, грузоподъемностью 5т. Фундамент  - ж/бетонный ленточный. 

Основными несущими элементами каркаса здания являются кирпичные стены (δ=510мм), железобетонные колонны (400*600мм), железобетонные фермы покрытия. Кровля -  совмещенная, двускатная. Гидроизоляционный слой – битумно-эмульсионная мастика.

Полы – бетонные. Здание оборудовано отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, вентиляцией. 

	3
	Обследование строительных конструкций корпуса 9 (восточная пристройка), ЗРИ ОАО «СХК»  
	Требуется выполнить следующие работы.

3. 1. Произвести обмеры:

- несущих конструкций здания (стены)

- ограждающие конструкции (покрытия).

2. Освидетельствование конструкций 

- Обнаружить дефекты, повреждения отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указанием к их устранению.

- Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций.

3. Оценка технического состояния

- Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействий по действующим нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. Провести расчет и проверку сейсмической устойчивости здания (в соответствии с требованиями разделов 6,7 СП 14.13330.20011- актуализированной редакции СНиП II-7-81 (Строительство в сейсмических районах).
	Год постройки – 1960.  Объектом  обследования  является восточная вентиляционная пристройка к корпусу 9, имеет размеры в плане 11.250×33м, высоту до низа несущих конструкций 8.51м.  

Фундаменты – монолитные ж/бетонные ленточные.

Ограждающие конструкции – кирпичные стены 510мм.

Покрытия – ж/бетонные ребристые плиты.

Полы – бетонные. 

Кровля  - мягкая с наружным водоотводом. 

	4
	Обследование строительных конструкций здания 1005.

1 участок -  в осях «Ы-Ю, 554-556», ЗРИ ОАО «СХК».
	Требуется выполнить следующие работы.

4. 1. Произвести обмеры:

- несущих конструкций здания (стены)

- ограждающие конструкции (покрытия).

2. Освидетельствование конструкций 

- Обнаружить дефекты, повреждения отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указанием к их устранению.

- Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций.

3. Оценка технического состояния

- Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействий по действующим нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. Провести расчет и проверку сейсмической устойчивости здания (в соответствии с требованиями разделов 6,7 СП 14.13330.20011- актуализированной редакции СНиП II-7-81 (Строительство в сейсмических районах).


	Год постройки – 1955.  Объектом  обследования  является часть машзала расположенная  в  осях «Ы-Ю, 554-556», имеет размеры в плане 10×48м, высоту до низа стропильных конструкций 9.43м.  Фундаменты – монолитные ж/бетонные отдельно стоящие с фундаментными балками.

Каркас – металлические колонны, подкрановые балки, фермы.

Ограждающие конструкции – самонесущие стены из комбинированной кладки (кирпич, шлакоблоки).Покрытия – ж/бетонные ребристые плиты. Полы – бетонные. 

Кровля  - мягкая с внутренним водоотводом.

Здание оборудовано отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, принудительной вентиляцией, электрическими кранами грузоподъемностью 2т – 2 шт. Высота до низа несущих конструкций 11.4м

9.43м

	
	Обследование строительных конструкций здания 1005. 

2 участок – пристройка ВПП, ЗРИ ОАО «СХК
	
	Объектом  обследования  является  пристройка  ВВП к зданию 1005,  расположена  в  осях «Щ-10/Щ, 554-562», имеет размеры в плане 42,7×12м, высоту до низа стропильных конструкций 10.8м.  

Каркас  – ж/бетонные колонны, подкрановые балки, фермы.

Ограждающие конструкции – кирпичные стены.

Покрытия – ж/бетонные ребристые плиты. Полы – бетонные. Кровля  - мягкая с внутренним водоотводом. Здание оборудовано отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, принудительной вентиляцией, электрическими кранами грузоподъемностью 20т – 1 шт.


	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	Главный инженер

ОАО «СХК»

                        А. С. Козырев

"
"  


  2014 г.
	


Приложение № 2
                                                                        к договору  № 98/98-______от ______2014г.
Соглашение по охране труда

__________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице  _________________________________________,  действующего  на основании  _________________________________, с одной стороны и Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее ОАО "СХК"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в  лице главного инженера комбината Козырева Анатолия Степановича, действующего  на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012г. с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

                Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Дополнительные условия" договора № 98/98-__________ от ____________, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Исполнитель обязуется:

1.1. Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината", П-ОТ-07-010.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.

1.7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием (при необходимости) и контролировать правильное их применение.

На ядерно- и радиационноопасных участках обеспечивать их спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ на основании договора аренды СИЗ с ОАО «СХК».

1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ОАО "СХК", для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО "СХК".

1.13. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.

1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя на территории ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Подрядчика на территории Заказчика.

1.17. В течении 5 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Исполнителя на территории ОАО «СХК», направлять Заказчику информацию о тяжести и квалификации несчастного случая (связи несчастного случая с производством).
2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Исполнителем на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

2.3. Обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Исполнителя перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Исполнителем.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Исполнителем, разработанную в ОАО «СХК».
3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № 98/98-_________ от ____________ г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора  № 98/98-________ от ________2014 г.

От Исполнителя



                             От Заказчика


                                                                             Главный инженер ОАО «СХК»

                        А. С. Козырев

"
"  


  2014 г.
Приложение № 3
                                                              к договору  № 98/98-_______от _______2014г.
Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ к договору
                                                                                        , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________                 , действующего на основании ______________, с одной стороны и Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"  (далее  ОАО "СХК")  именуемое  в  дальнейшем  Заказчик, в лице главного инженера комбината Козырева Анатолия Степановича, действующего на   основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012г., с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:


Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Дополнительные условия" договора № 98/98-__      __от_______2014г. следующих условий обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности:


1. Исполнитель обязуется:


1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.


1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате, в том числе и требования «Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината» П-ПБ-О-017-001.

1.3. Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность участка проведения работ.


1.4. Представлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.


1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство пожароопасных работ.


1.6. Выполнять пожароопасные работы только персоналу, прошедшему специальную подготовку, имеющему квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.


1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.


1.8. Обеспечивать выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности на производственной территории, на участке работ, на рабочем месте, где производятся договорные работы.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.


1.10. Своевременно направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение противопожарного инструктажа и на обучение пожарно-техническому минимуму.

1.11. Допускать персонал к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа.

1.12. Соблюдать на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях установленный в подразделении противопожарный режим.


1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной безопасности в подразделениях Исполнителя, расположенных на территории ОАО "СХК", комиссиями Заказчика и ГК "Росатом".


1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и ГК "Росатом".


1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях возникновения пожаров (загорания) на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Исполнителя.


1.16. Проводить комиссионное расследование каждого случая возникновения пожара (загорания) на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Исполнителя. В течение 5 дней после окончания расследования направлять материалы расследования Заказчику.


2. Заказчик (через руководителей подразделений комбината) обязуется:


2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Исполнителем, непосредственно на оборудовании и вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".


2.2. Организовывать проведение вводного противопожарного инструктажа персоналу Исполнителя перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".


2.3. Представлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности, разработанную в ОАО «СХК», для производства работ Исполнителем.


3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором    № 98/98-_________от__________2014г.                                             

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора  № 98/98-________ от________2014г.                            
От Исполнителя



             От Заказчика

                                                                                    Главный инженер ОАО «СХК»

                                                                                     ____________________А.С.Козырев

    





      
«______»_______________2014г.
Приложение № 4
                                                                  к договору  № 98/98-________от _______2014г.
Соглашение по обеспечению требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности


                                                                                        , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________                 , действующего на основании ______________, с одной стороны и Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"  (далее  ОАО "СХК")  именуемое  в  дальнейшем  Заказчик, в лице главного инженера комбината Козырева Анатолия Степановича, действующего на   основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012г., с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:


Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Дополнительные условия" договора № 98/98-          ___от_________2014г. следующих условий обеспечивающих выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности:

1 Исполнитель обязуется:

1.1 При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.

1.2 Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения требований:

Охраны труда:

- нарушение Исполнителем сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Исполнителя и (или) заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Исполнителя и (или) Заказчика.

Промышленной безопасности:

- нарушение Исполнителем требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

- нарушения требований промышленной безопасности, создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников Исполнителя и (или) Заказчика.

Пожарной безопасности:

- неустранение в срок замечаний акта по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;

- пожар, допущенный работниками Исполнителя на территории подразделения;

- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории подразделения.

Нарушения Исполнителем требований радиационной безопасности, в результате которых:

- эффективные дозы облучения работников Исполнителя и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;

- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные по НП-047-03, как «авария» или «происшествие»;

- произошел выход работников Исполнителя, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;

- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых заказчиком работникам Исполнителя.

1.3 В целях выполнения пунктов 1.1., 1.2 соглашения ознакомиться с действующими у заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной и промышленной безопасности.

1.4 Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

2. Факт нарушения Исполнителем положений пункта 1.2 соглашения устанавливает представитель Заказчика.

3. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений пункта 1.2 соглашения направляет Исполнителю требование об устранении нарушений.

4. В случае нарушения Исполнителем положений пункта 1.2 соглашения Исполнитель уплачивает заказчику пени в размере 0,01% от общей стоимости работ за каждый день, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

5. В случае если допущенное нарушение Исполнителем положений пункта 1.2 соглашения повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам ущерб в полном объеме возмещается Исполнителем.

6. В случае нарушения Исполнителем положений пункта 1.4 соглашения Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости работ.

7. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № 98/98-__________ от _________2014 г.

8. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора  № 98/98-________ от _______2014 г.

От Исполнителя



                         От Заказчика


                                     


  Главный инженер ОАО «СХК»

                                                                                     ____________________А.С.Козырев

    




      
«______»_______________2014г.
