Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

Предмет закупки: Исследование допустимой деформации при изготовлении труб из сплавов молибдена и ниобия на валковой клети стана ХПТР 8-15, разработка схемы профилирования прокатных валков, технологического маршрута изготовления

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследование допустимой деформации при изготовлении труб из сплавов молибдена и ниобия на валковой клети стана ХПТР 8-15, разработка схемы профилирования прокатных валков, технологического маршрута изготовления

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Исследование направлено на решение задачи производства труб из высокопрочных материалов (сплавов молибдена и ниобия) на модернизированном стане ХПТР 8-15 с валковой клетью.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Освоение проката труб диаметром до 9 мм из сплавов молибдена и ниобия в замкнутых калибрах на валковой клети.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

№ п/п; Содержание работы; Результаты работы; Срок исполнения. начало; окончание. 1; Подготовка стана к прокатке труб из труднодеформируемых материалов; Аннотационный отчет; инструкция по проведению настройки и проката на валковой клети; документация по калибровке инструмента (валки, оправки) для исследованных маршрутов; конструкторская и техническая документация на проведение модернизации узла подачи-поворота стана ХПТР 8-15; 27.10.2014; 03.11.2014. 2; Разработка технологии, маршрутов прокатки и профиля калибров для труб из сплавов молибдена (два маршрута); 27.10.2014; 03.11.2014. 3; Исследование прокатки труб по двум маршрутам: - без предварительного нагрева; - с нагревом в процессе прокатки.; 03.11.2014; 21.11.2014.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

НИОКР направлена на разработку оптимальной технологии получения гладких и оребрённых труб из жаропрочных сплавов и тугоплавких металлов с пределом прочности в исходном состоянии 72-88 кг/мм2 для элементов энергетических установок.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Для осуществления деформации заготовки с размера Ø (16-14)x(2-1,5) мм на размер готовой трубы, в том числе 2-х и 4-х рёберных труб пилигримовой прокаткой в закрытом калибре к стану ХПТР 8-15, изготовлена четырёхвалковая прокатная клеть, разработки ОАО «Институт Цветметобработка».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Для проката труб в валковой клети стана ХПТР 8-15 необходимо провести: 5.1.1 Настройку механизмов стана для прокатки труднодеформируемых сплавов. 5.1.2 Модернизацию механизма подачи-поворота путем установки в механизме зубчатой передачи для увеличения скорости вращения приводного вала «мальтийского креста» для прокатки труднодеформируемых материалов. 5.1.3 Разработку технологического регламента настройки и проведения проката на валковой клети и обучение эксплуатационного персонала. 5.1.4 Встраивание нагревательных устройств в линию рабочей клети стана ХПТР 8-15 для нагрева прокатного инструмента и трубы в процессе проката. 5.1.5 Разработку сменного технологического инструмента. 5.1.6 Разработку технологии, маршрутов прокатки и профиля калибров для труб из сплавов молибдена (два маршрута). 5.1.7 Исследование прокатки труб из сплавов молибдена и ниобия в валковой клети стана ХПТР 8-15. 5.1.8 Конструкторская и технологическая проработка модернизации узла подачи-поворота стана ХПТР 8-15 на универсальную схему сервопривода с передним патроном подачи.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты настоящей НИОКР будут использованы при производстве труб из высокопрочных сплавов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

Должен иметь опыт выполненных работ за 2011, 2012, 2013 гг. сопоставимого характера и объема в области разработки, изготовления, наладки, проведения комплекса пуско-наладочных работ и сдачи в эксплуатацию оборудования для проката труб,

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работы: 27.10.2014 г. – 21.11.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

В соответствии с Календарным планом (подраздел 2.3 настоящего ТЗ) отчетная документация представляется Заказчику по закрытию работы. Результатами научно-технической деятельности, полученными в ходе выполнения НИОКР, является аннотационный отчет.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности представления результатов. Заказчик в срок не более 10 дней с момента получения отчетной документации осуществляет приёмку выполненной работы и подписывает акт сдачи-приёмки работы, который является основанием для проведения финансовых расчетов. Исполнитель должен рассмотреть результаты работы на научно-техническом совете (НТС) Исполнителя или иным способом, предусмотренным национальными, отраслевыми стандартами и/или стандартом организации Заказчика и предоставить Заказчику протокол НТС. Проведения рецензирования отчетной научно-технической документации не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

По окончании работы предоставляются следующие отчетные материалы: аннотационный отчет; инструкция по проведению настройки и проката на валковой клети; документация по калибровке инструмента (валки, оправки) для исследованных маршрутов; конструкторская и техническая документация на проведение модернизации узла подачи-поворота стана ХПТР 8-15. Документация, передаваемая заказчику, должна быть выполнена в соответствии с ЕСКД для отчета о НИР. Аннотационный отчет должен быть оформлен в соответствии с действующими СТП.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в следующем виде: На бумажном носителе: - 1 экземпляр учтенной копии в несброшюрованном виде; - 1 экземпляр копии документа (неучтенная копия) в сброшюрованном виде. В электронном виде: - 1 экземпляр в виде электронной копии в формате Microsoft Word; - чертежи передаются в формате dxf или cdw. Документ в электронном виде должен быть записан на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). Оптический носитель информации должен быть без механических повреждений, не содержать файлов, не относящихся к сдаваемым документам, не содержать вирусов и вредоносных программ, иметь этикетку с наименованиями документов и договора, в соответствии с которым они разработаны. Текст документа в электронном и бумажном видах должен быть идентичен.

РАЗДЕЛ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам. Предмет договора не является конфиденциальным. Сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | НТС | Научно-технический совет |
| 3 | НИОКР | Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа |
| 4 | ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| 5 | СТП | Стандарт предприятия |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Шулепин Сергей Викторович, (48439) 9-85-87.