Приложение 2

к Документации запроса предложений.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

«Применение тренажерных технологий для создания “Виртуальной АЭС с ВВЭР” на базе супер-ЭВМ»

| № этапа | Наименование этапов и их содержание | Срок выполнения (начало-окончание) |  | Перечень передаваемых Заказчику отчётных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
|  | Создание концепции математической модели «Виртуальной АЭС с ВВЭР». | дата заключения договора | не позднее 31.08.2011г. | Отчёт «Создание концепции математической модели “Виртуальной АЭС с ВВЭР”». |
|  | Модернизация управляющего программного комплекса. |  |  |  |
|  | Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса моделирования физических процессов АЭС с РУ ВВЭР для работы на вычислительных системах с распределенной памятью с использованием интерфейса MPI. | дата заключения договора | не позднее 31.08.2011г. | Отчёт «Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса моделирования физических процессов АЭС с РУ ВВЭР для работы на вычислительных системах с распределенной памятью с использованием интерфейса MPI». |
|  | Разработка структуры, состава и алгоритмов работы сервисных функций управляющего программного комплекса для работы в гетерогенных распределенных вычислительных системах. | дата заключения договора | не позднее 31.08.2011г. | Отчёт «Разработка структуры, состава и алгоритмов работы сервисных функций управляющего программного комплекса для работы в гетерогенных распределенных вычислительных системах». |
|  | Разработка программы испытаний базового управляющего комплекса для распределенных вычислительных систем. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчет «Разработка программы испытаний базового управляющего комплекса для распределенных вычислительных систем». |
|  | Разработка интегрированного модуля импорта данных из систем трехмерного проектирования. |  |  |  |
|  | Разработка алгоритмов анализа данных систем трехмерного проектирования и построения на их основе расчетных схем. | дата заключения договора | не позднее 31.08.2011г. | Отчёт «Разработка алгоритмов анализа данных систем трехмерного проектирования и построения на их основе расчетных схем». |
|  | Разработка визуальных представлений элементов моделей систем трехмерного проектирования и создание файлов библиотеки блоков. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка визуальных представлений элементов моделей систем трехмерного проектирования и создание файлов библиотеки блоков». Программный модуль «Библиотека блоков». |
|  | Разработка программного модуля информационного обмена между графическим приложением пульта управления и математическими моделями ПТК. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка программного модуля информационного обмена между графическим приложением пульта управления и математическими моделями ПТК». Программный модуль «Модуль информационного обмена между графическим приложением пульта управления и математическими моделями ПТК». |
|  | Разработка моделей основных систем для демонстрационной версии ПТК «Виртуальной АЭС с ВВЭР». |  |  |  |
|  | Разработка прототипов моделей основных технологических систем первого контура и паротурбинного цикла АЭС с РУ ВВЭР. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка прототипов моделей основных технологических систем первого контура и паротурбинного цикла АЭС с РУ ВВЭР». Программный модуль «Модели основных технологических систем первого контура и паротурбинного цикла АЭС с РУ ВВЭР. Прототип». |
|  | Разработка прототипов моделей электрических систем генератора. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка прототипов моделей электрических систем генератора». Программный модуль «Модели электрических систем генератора. Прототип». |
|  | Разработка прототипов моделей систем автоматики для систем безопасности. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка прототипов моделей систем автоматики для систем безопасности». Программный модуль «Модели систем автоматики для систем безопасности. Прототип». |
|  | Разработка методов модернизации инструментальных средств виртуального пульта оператора. |  |  |  |
|  | Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств разработки виртуальных пультов оператора. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств разработки виртуальных пультов оператора». |
|  | Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств отображения виртуальных пультов оператора. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств отображения виртуальных пультов оператора». |
|  | Разработка 64-разрядной версии среды численного моделирования. |  |  |  |
|  | Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса, учитывающих особенности аппаратно-программной платформы, используемых средств распараллеливания и языков программирования 64-разрядной версии OC LINUX. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса учитывающих особенности аппаратно-программной платформы, используемых средств распараллеливания и языков программирования 64-разрядной версии OC LINUX». |
|  | Разработка структуры, состава и методов модернизации системы поддержки разработки моделей, учитывающих особенности аппаратно-программной платформы, и выбор средств распараллеливания и языков программирования для 64-разрядной версии OC LINUX. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Разработка структуры, состава и методов модернизации системы поддержки разработки моделей, учитывающих особенности аппаратно-программной платформы, и выбор средств распараллеливания и языков программирования для 64-разрядной версии OC LINUX». |
|  | Проведение тестовых расчётов основных моделей систем. | дата заключения договора | не позднее 14.12.2011г. | Отчёт «Тестовые расчёты основных моделей систем». |