Приложение 2
к Документации запроса предложений.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на выполнение научно-исследовательских работ по теме:
«Применение тренажерных технологий для создания “Виртуальной АЭС с ВВЭР” на базе супер-ЭВМ»

	№
этапа
	Наименование этапов
и их содержание
	Срок выполнения
(начало-окончание)
	Перечень передаваемых Заказчику отчётных материалов

	
	
	начало
	окончание
	

	1 
	Создание концепции математической модели «Виртуальной АЭС с ВВЭР».
	дата заключения договора
	не позднее
31.08.2011г.
	Отчёт
«Создание концепции математической модели “Виртуальной АЭС с ВВЭР”».

	2 
	Модернизация управляющего программного комплекса.
	
	
	

	2.1 
	Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса моделирования физических процессов АЭС с РУ ВВЭР для работы на вычислительных системах с распределенной памятью с использованием интерфейса MPI.
	дата заключения договора
	не позднее
31.08.2011г.
	Отчёт
«Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса моделирования физических процессов АЭС с РУ ВВЭР для работы на вычислительных системах с распределенной памятью с использованием интерфейса MPI».

	2.2 
	Разработка структуры, состава и алгоритмов работы сервисных функций управляющего программного комплекса для  работы в гетерогенных распределенных вычислительных системах.
	дата заключения договора
	не позднее
31.08.2011г.
	Отчёт
«Разработка структуры, состава и алгоритмов работы сервисных функций управляющего программного комплекса для  работы в гетерогенных распределенных вычислительных системах».

	2.3 
	Разработка программы испытаний базового управляющего комплекса для распределенных вычислительных систем.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчет
«Разработка программы  испытаний базового управляющего комплекса для распределенных вычислительных систем».

	3 
	Разработка интегрированного модуля импорта данных из систем трехмерного проектирования.
	
	
	

	3.1 
	Разработка алгоритмов анализа данных систем трехмерного проектирования и построения на их основе расчетных схем.
	дата заключения договора
	не позднее
31.08.2011г.
	Отчёт
«Разработка алгоритмов анализа данных систем трехмерного проектирования и построения на их основе расчетных схем».

	3.2 
	Разработка визуальных представлений элементов моделей систем трехмерного проектирования и создание файлов библиотеки блоков.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка визуальных представлений элементов моделей систем трехмерного проектирования и создание файлов библиотеки блоков».
Программный модуль
«Библиотека блоков».

	4 
	Разработка программного модуля информационного обмена между графическим приложением пульта управления и математическими моделями ПТК.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка программного модуля  информационного обмена между графическим приложением пульта управления и математическими моделями ПТК».
Программный модуль
«Модуль информационного обмена между графическим приложением пульта управления и математическими моделями ПТК».

	5 
	Разработка моделей основных систем для демонстрационной версии ПТК «Виртуальной АЭС с ВВЭР».
	
	
	

	5.1 
	Разработка прототипов моделей основных технологических систем первого контура и паротурбинного цикла АЭС с РУ ВВЭР.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка прототипов моделей основных технологических систем первого контура и паротурбинного цикла АЭС с РУ ВВЭР».
Программный модуль
«Модели основных технологических систем первого контура и паротурбинного цикла АЭС с РУ ВВЭР. Прототип».

	5.2 
	Разработка прототипов моделей электрических систем генератора.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка прототипов моделей электрических систем генератора».
Программный модуль
«Модели электрических систем генератора. Прототип».

	5.3 
	Разработка прототипов моделей систем автоматики для систем безопасности.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка прототипов моделей систем автоматики для систем безопасности».
Программный модуль
«Модели систем автоматики для систем безопасности. Прототип».

	6 
	Разработка методов модернизации инструментальных средств виртуального пульта оператора.
	
	
	

	6.1 
	Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств разработки виртуальных пультов оператора.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств разработки виртуальных пультов оператора».

	6.2 
	Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств отображения виртуальных пультов оператора.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка концепции и методов модернизации инструментальных средств отображения виртуальных пультов оператора».

	7 
	Разработка 64‑разрядной версии среды численного моделирования.
	
	
	

	7.1 
	Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса, учитывающих особенности аппаратно-программной платформы,  используемых средств распараллеливания и языков программирования 64‑разрядной версии OC LINUX.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка структуры, состава и алгоритмов работы управляющего программного комплекса
учитывающих особенности аппаратно-программной платформы,  используемых средств распараллеливания и языков программирования 64‑разрядной версии OC LINUX».

	7.2 
	Разработка структуры, состава и методов модернизации системы поддержки разработки моделей,
учитывающих особенности аппаратно-программной платформы, и выбор средств распараллеливания и языков программирования для 64‑разрядной версии OC LINUX.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Разработка структуры, состава и методов модернизации системы поддержки разработки моделей,
учитывающих особенности аппаратно-программной платформы, и выбор средств распараллеливания и языков программирования для 64‑разрядной версии OC LINUX».

	8 
	Проведение тестовых расчётов основных моделей систем.
	дата заключения договора
	не позднее
14.12.2011г.
	Отчёт
«Тестовые расчёты основных моделей систем».




