Приложение № 2

к договору

№ _________________________

от «___» _______________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме «Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций для выполнения Обоснования инвестиций в строительство Курской АЭС-2»

| N п/п | Наименование услуг по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: начало- окончание (Число. Месяц. Год) | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сбор и согласование с Заказчиком исходных данных | 28.02.2013 – 07.03.2013 | Аннотационный отчет | --- |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком комплексного отчета по теме договора | 28.02.2013 – 14.03.2013 | Отчет по теме договора | --- |
|  | Итого |  |  | --- |
|  | НДС 18% |  |  | --- |
|  | Всего с НДС |  |  | --- |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ОАО «Атомэнергопроект» |
| __________________ | __________________ М.Р. Мустафин |
| (подпись) М.П. | (подпись) М.П. |
|  | Заместитель директора по перспективному проектированию _________________ А.Ю. Кучумов (подпись) Главный инженер проекта Курской АЭС-2 ________________ А.Ю. Алаев (подпись) |