[image: image1.jpg]MPEAMNPUATUE TOCKOPTIOPALIMWN «<POCATOM»





О 


В Адрес заказчика ФГУП «РосРАО» поступил запрос на разъяснение положений документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение ОКР: «Разработка и поставка комплекса по сортировки и сегрегации РАО при выводе из эксплуатации радиационно-опасных объектов» шифр: гамма – поток.
	Вопрос
	Ответ

	Конкурсная документация стр. 40:
п. 3. «Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора, дата окончания оказания услуг – 31.08.2015 г.» не соответствует срок окончания последнего этапа работ, указанного в томе 2 «Техническая часть» подраздел 2.2 «срок выполнения с 06 мая 2015 года по 30 июня 2015 года.»
	Срок выполнения работ по 3 этапу, указанному в подразделе 2.2 считать верным в следующей редакции: 
3 этап: срок выполнения с 06 мая 2015 по 31.08.2015 г.

	Конкурсная документация стр. 46, п. 22 информационной карты:

Отсутствуют требования к типу радионуклидов, чьи гамма-линии в количестве не менее 20 должны быть представлены в библиотеке.
	В библиотеке должны быть гамма-линии основных долгоживущих техногенных радионуклидов  и радионуклидов, составляющих естественный природный фон.

	Конкурсная документация стр. 65, раздел 7:

Максимальный опыт (стоимость завершенных в 2011-2013 гг. (последние 3 года) работ не соответствует временному диапазону, указанному в инфрмационной карте конкурсной документации п. 17.4) справка об опыте выполнения договоров сопоставимого характера за 2012-2013 год.
	Для оценки заявок в соответствии с методикой оценки заявок на участие в запросе предложений учитывается стоимость завершенных договоров сопоставимого характера за 2012-2013 год

	Том 2 «Технические требования»:

Требуемые характеристики установки (регулируемая производительность) в разделе 3 «не менее 10 т/ч» в подразделе 5.4 «не менее 15 т/ч».
	п. «Система формирования и перемещения РАО должна состоять из:» подраздела 5.4 тома 2 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:

«…- транспортных конвейеров с шириной транспортной ленты 50 см, с расчетной регулируемой производительностью не менее 10 т/час.»;

	Том 2 «Технические требования к патентной чистоте и патентноспособности не указан список стран, в которое возможна поставка данного изделия».
	Список стран уточняется на этапе осуществления патентного поиска.

Замечания будут устранены на этапе заключения договора


Врио начальника Управления организации 

закупок ФГУП «РосРАО»                                                                                                    А.А. Майоров
�





Федеральное государственное


унитарное предприятие


«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»





(ФГУП «РосРАО»)





ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017 


тел/факс: (495) 710-76-48, 710-76-49, 710-76-50


e-mail: �HYPERLINK "mailto:info@rosrao.ru"�info@rosrao.ru�; www.rosrao.ru





_________________ № ________________





На  № _____________  от ______________











Участникам торгов





О разъяснении положений документации 








А.А. Майоров

(495) 710-76-48

