Приложение № 2 
к Договору № ______
от « ____ » __________ 2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Первый заместитель директора –главный инженер 
ОАО «ГНЦ НИИАР»

	___________________ 

«___» ____________2011 г.
	
	__________________М.Н. Святкин
«___» ____________2011 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

на проведение сейсмологического мониторинга в районе размещения исследовательской ядерной установки Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР), ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская область

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)
	Результаты работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Этап 1. Подготовка программы сейсмологического мониторинга на 2011 г.
	02.05.2011
	01.06.2011
	
	Программа сейсмологического мониторинга на 2011 г.

	2
	Этап 2. Проведение сейсмологического мониторинга 
	02.05.2011
	24.06.2011
	
	Результаты мониторинга за II квартал 2011 г.

	3
	Этап 3. Проведение сейсмологического мониторинга 
	25.06.2011
	30.09.2011
	
	Результаты мониторинга за III квартал 2011 г...

	4
	Этап 4. Проведение сейсмологического мониторинга. Составление итогового отчета по результатам мониторинга за 2011г.
	01.10.2011
	12.12.2011
	
	Результаты мониторинга за октябрь-ноябрь 2011 г Технический отчет

	5
	Этап 5. Подготовка программы мониторинга на 2012 г.
	01.10.2011
	01.11.2011
	
	Программа мониторинга на 2012 г.

	6
	ИТОГО:
	
	

	7
	НДС:
	
	

	8
	ИТОГО с учетом НДС:
	
	



