4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора
2. Предмет конкурса: право заключения договора на Реконструкцию энергетических сетей комбината (непромышленная зона) для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.

Почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г. Лесной, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Тел./факс: (34342) 9-50-08 / 2-65-01 (факс с пометкой «для Михалёва А.А.»)

Эл. почта: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для Михалёва А.А.»)
4. Организатор конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.

Почтовый адрес: 624200, г. Лесной Свердловской области, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Тел./факс: (34342) 9-50-08 / 2-65-01 (факс с пометкой «для Михалёва А.А.»)

Эл. почта: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для Михалёва»)
Контактное лицо: Михалёв Александр Анатольевич
5. Предмет договора: Реконструкция энергетических сетей комбината (непромышленная зона).
Состав и объем работ:
5.1. Реконструкция водопровода по ул. Пушкина Ду 50-150 мм
Реконструкция участка наружного водопровода 23 квартала с использованием трассы и отметок существующего водопровода: замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, стальных и ч/в труб Ду 50-150 мм.

Использование для реконструкции водопровода следующих материалов: запорная арматура марки «HAWLE» (вариант безколодезной установки), гидранты пожарные марки Krammer DUO GOST (вариант безколодезной установки), и полиэтиленовые трубы Ø 63 мм, Ø 110 мм, Ø 160 мм (труба ПЭ100 SDR-17, питьевая, ГОСТ 18599-2001). Демонтаж существующих водопроводных колодцев.

5.1.1. Замена стальных и ч/в труб Ду 50-150 мм на полиэтиленовые Ø 63 мм, Ø 110 мм и Ø 160 мм, протяжённостью 40 м, 68 м и 698 м соответственно, на участке от водопроводной камеры (ВК) на пересечении улиц Пушкина – К.Маркса  до ВК на пересечении улиц Пушкина – Свердлова. Замена на этом участке существующей арматуры и ПГ.
Задвижки: Ø 200 мм – 2 шт., Ø 150 мм – 10 шт., Ø 100 мм – 5 шт., Ø 50 мм – 20 шт., пожарные гидранты – 7 шт.
5.1.2. На время проведения работ прокладка временного водопровода диаметром не менее 50 мм для водоснабжения отключенных зданий. Подключение временного водопровода – в существующих в/колодцах, через запорную арматуру. Протяжённость временного водопровода – 200 м. В местах пересечения с а/дорогами предусмотреть защиту временного водопровода стальным швеллером №12-14 или т.п.
5.2. Реконструкция водопровода по ул. К.Маркса Ду 50-150 мм
Реконструкция участка наружного водопровода 23 квартала, с использованием трассы и отметок существующего водопровода: замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, стальных и ч/в труб Ду 50-150 мм.
Использование для реконструкции водопровода следующих материалов: запорная арматура марки «HAWLE» (вариант безколодезной установки), гидранты пожарные марки Krammer DUO GOST (вариант безколодезной установки), и полиэтиленовые трубы Ø 63 мм, Ø 110 мм, Ø 160 мм (труба ПЭ100 SDR-17, питьевая, ГОСТ 18599-2001). Демонтаж существующих водопроводных колодцев.
5.2.1. Замена стальных и ч/в труб Ду 50-150 мм на полиэтиленовые Ø 63 мм, Ø 110 мм и Ø 160 мм, протяжённостью 4 м, 30 м и 660 м соответственно, на участке от водопроводной камеры (ВК) на пересечении улиц К.Маркса – Ленина до ВК на пересечении улиц К.Маркса – Белинского (чётная и нечётная сторона ул. К.Маркса). Замена на этом участке существующей арматуры и ПГ.

Задвижки: Ø 150 мм – 9 шт., Ø 100 мм – 10 шт., Ø 50 мм – 2 шт., пожарные гидранты – 5 шт.
5.2.2. На время проведения работ прокладка временного водопровода диаметром не менее 50 мм для водоснабжения отключенных зданий. Подключение временного водопровода – в существующих в/колодцах, через запорную арматуру. Протяжённость временного водопровода – 200 м. В местах пересечения с а/дорогами предусмотреть защиту временного водопровода стальным швеллером № 12-14 или т.п.
5.3. Реконструкция водопровода по ул. К.Маркса Ду 100-250 мм
Реконструкция участка наружного водопровода 24 квартала, с использованием трассы и отметок существующего водопровода: замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, стальных и ч/в труб Ду 100-250 мм.
Использование для реконструкции водопровода следующих материалов: запорная арматура марки «HAWLE» (вариант безколодезной установки), гидранты пожарные марки Krammer DUO GOST (вариант безколодезной установки), и полиэтиленовые трубы Ø 110 мм, Ø 225 мм (труба ПЭ100 SDR-17, питьевая, ГОСТ 18599-2001). Демонтаж существующих водопроводных колодцев.
5.3.1. Замена стальных и ч/в труб Ду 100-200 мм на полиэтиленовые Ø 110 мм и Ø 225 мм протяжённостью 20 м и 425 м соответственно, на участке от водопроводной камеры (ВК) на пересечении улиц К.Маркса – Белинского до ВК на пересечении улиц К.Маркса – Победы. Замена на этом участке существующей арматуры и ПГ.

Задвижки: Ø 300 мм – 2 шт., Ø 200 мм – 5 шт., Ø 150 мм – 1 шт., Ø 100 мм – 9 шт., пожарные гидранты – 5 шт.
5.3.2. На время проведения работ прокладка временного водопровода диаметром не менее 50 мм для водоснабжения отключенных зданий. Подключение временного водопровода – в существующих в/колодцах, через запорную арматуру. Протяжённость временного водопровода – 200 м. В местах пересечения с а/дорогами предусмотреть защиту временного водопровода стальным швеллером № 12-14 или т.п.
5.4. Реконструкция НК № 3 Ду 500 мм от камеры переключения по ул. Щорса-Островского до камеры переключений на территории ОСГ

Реконструкция участка напорного коллектора № 3, с использованием трассы и отметок существующего коллектора: замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, стальных и ч/в труб Ду 500 мм.
Использование для реконструкции НК №3 следующих материалов: задвижки шиберные «AVK» Ду 500 мм – 1 шт. и Ду 150 мм – 1 шт., полиэтиленовые трубы Ø 500 мм и Ø 160 мм (труба ПЭ100 SDR-26, питьевая, ГОСТ 18599-2001). Демонтаж существующих канализационных колодцев.
5.4.1. Замена стальных и ч/в труб Ду 500 мм на полиэтиленовые Ø 500 мм протяжённостью 1177 м на участке от канализационной камеры (КК) на пересечении ул. Щорса-Островского до КК на территории участка ОСГ (у здания  № 35).
5.4.2. Замена задвижки опорожнения коллектора Ду 150 мм в логу. Прокладка ПЭ трубы Ø 160 мм (для опорожнения коллектора) протяжённостью 12 м от задвижки до лога.
5.4.3. Замена запорной арматуры Ду 500 мм – 1 шт. в КК у здания № 35.
5.4.4. Устройство теплоизоляции наземной части коллектора в логу стекловолокнистыми холстами марки ВВ-Т. Протяжённость наземной части коллектора в логу – 60 метров. Прокладка трубопровода по существующим опорам коллектора.
Глубина залегания коллектора – 2,5 м. Разработка грунта в отвал и с вывозом, расстояние – 1 км.
Дополнительные условия – в Технических заданиях.
Срок выполнения работ: в соответствии со сроком установленным Подрядчиком, но не позднее 18.12.2015 г.
6. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
7. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:
Конкурс проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.
Победителем конкурса признается, по решению конкурсной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.

8. Начальная (максимальная) цена договора:
в базисном уровне цен 2000 года: 9 523 699 руб.;
в текущем уровне цен: 64 202 123, 22 руб. (Шестьдесят четыре миллиона двести две тысячи сто двадцать три) рубля 22 копейки) включая НДС 18%;

[В случае, если заказчик применяет налоговый вычет НДС в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении всей приобретаемой продукции]: 54 408 579 руб. без учета НДС.
Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником конкурса цены.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором (в т.ч. стоимость доставки оборудования до Объекта, полного комплекта технической документации, расходы на упаковку, подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, расходы на проведение монтажа, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).
В цену настоящего Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
9. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

 определяется правилами данной электронной торговой площадки.
10. Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Денежные средства, перечисленные на расчетный счет Заказчика в размере 5 (пяти)% от начальной (максимальной) цены договора включая НДС, а именно 3 210 106, 16 руб. (Три миллиона двести десять тысяч сто шесть) рублей 16 копеек до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
11. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены:
Невозможна
12. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 06:00 (время московское) «07» мая 2015 г.
13. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, отдел главного энергетика, кабинет 304.
Открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» 06:00 (время московское) «07» мая 2015 г.
14. Место и дата проведения отборочной стадии:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, отдел главного энергетика, кабинет 301, не позднее «26» мая 2015 г.
15. Место и дата подведения итогов конкурса:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, отдел главного энергетика, кабинет 301, не позднее «26» мая 2015 г.
16. Срок заключения договора после определения победителя конкурса:
не ранее чем через 10 дней после определения победителя конкурса со дня размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов конкурса.

17. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору:
Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

Форма обеспечения:
· безотзывная банковская гарантия, выданная банком
·  передача заказчику денежных средств на расчетный счет заказчика

· поручительство

Размер обеспечения: на сумму 10% от суммы договора
Предоставляется: до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор
Срок действия обеспечения: срок исполнения обязательств по договору плюс не менее 60 дней
Вид, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору указан в части 2 «Проект договора» конкурсной документации
Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Заказчику до заключения Договора, но не ранее 10 дней (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор.
18. Отказ от проведения конкурса:
по решению заказчика в указанных ниже случаях, не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не приводит к каким-либо последствиям для организатора конкурса:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
19. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
  ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» территория закрытого административно-территориального образования г. Лесной является территорией муниципального образования со статусом городского округа (ЗАТО) с особым режимом безопасного функционирования организаций и (или) объектов.

Особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании включает в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, включая установление перечня оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 № 385, от 08.08.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344, от 30.12.2012 № 1493) разрешение на въезд граждан Российской Федерации выдается руководителем органа местного самоуправления закрытого образования по согласованию с территориальным органом федеральной службы безопасности.

Участнику, признанному по решению конкурсной комиссии победителем конкурса или участнику конкурса, с которым принято решение заключить договор, для заключения договора и выполнения работ, являющихся предметом настоящего конкурса, оформляется въезд в ЗАТО г. Лесной при условии принятия положительного решения органом местного самоуправления, с согласованием с органом федеральной службы безопасности о допуске таких лиц.

Разрешение на въезд в ЗАТО г. Лесной распространяется на всех лиц, задействованных в рамках заключаемого Договора, являющегося предметом настоящего конкурса.

Срок, необходимый для оформления въезда участника конкурса на территорию ЗАТО ориентировочно составляет 60 календарных дней.
Заказчик/организатор конкурса не гарантирует и не несет ответственности за выдачу разрешения или отказа на въезд на территорию ЗАТО г. Лесной.
PAGE  
3

