Договор № _______________

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов»
г. Москва






«____»______________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора – главного инженера Коваленко Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности №214/146/2013-ДОВ от 09.12.2013 и Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее – ОКР или работа) по теме «Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов»
1.2 Основанием для заключения Договора является протокол № ___________ заседания конкурсной  комиссии по рассмотрению, оценке  и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение ОКР «Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов» от ________ г.

1.3 Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ. 
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1 ОКР (выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2.2 Разработанная согласно настоящему Договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям Технического задания и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов (в том числе, но не ограничиваясь): СПОРО-2002; ОСПОРБ-99/2010; НРБ-99/2009; НП-058-04; ГОСТ 2.102-68.
2.3 Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель вправе:

3.1.1 привлекать по письменному согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора; 

3.1.2 запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

3.1.3 использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

3.2.1 проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

3.2.2 предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

3.2.3 в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

          3.2.4 Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором. 

            При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

          3.2.5 отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их  несоответствия  требованиям, установленным техническим  заданием и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

3.3 Исполнитель обязан:
3.3.1 выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (приложение № 1) и представить Заказчику результаты ОКР, в том числе разработанные согласно настоящему Договору отчеты, научно-техническую, конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные и опытные образцы  в предусмотренный настоящим Договором срок;
3.3.2 предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора. 

3.3.3 проводить в процессе выполнения работ по настоящему Договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;

3.3.4 уведомлять при выполнении работ по настоящему Договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате ОКР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему Договору;
3.3.5 согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Заказчику или обеим Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего Договора;

3.3.6 включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты ОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;

3.3.7 своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании. Исполнитель обязуется устранить своими силами и за свой счет все замечания, предъявленные контролирующими органами в сроки, предусмотренные предписаниями контролирующих органов;

3.3.8 не заключать на время действия настоящего Договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Договора, и использованию результатов этих работ;

3.3.9 приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями Технического задания, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

3.3.10 в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам научных исследований, уведомить Заказчика за 10 (десять) дней о готовности к их проведению;

3.3.11 предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты ОКР, принадлежащие Заказчику и используемые при реализации данного Договора, от действий третьих лиц;

3.3.12 согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

3.3.13 Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (их этапы). 
3.3.14  отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

3.3.15 Исполнитель обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.4 Заказчик обязан:
3.4.1 принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим Договором;

3.4.2 сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца решение о форме его правовой охраны и порядке использования;
3.4.3 передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию.
3.5. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают при условии открытия Министерством финансов Российской Федерации финансирования Заказчику на очередной год за счет средств федерального бюджета
.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
4.1 ОКР (этап ОКР)  выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР (приложение № 2).

      При этом устанавливаются:

начало ОКР с момента подписания Договора;
окончание ОКР 26 декабря 2014 г.

4.2 Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3 Датой исполнения ОКР по настоящему Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в ведомости исполнения ОКР.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Договором, определен техническим заданием и ведомостью исполнения ОКР. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».
5.2 При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР).

5.3 По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию, финансовый отчет и материалы приемочной комиссии (при необходимости).
5.4 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего Договора ОКР  Заказчик уплачивает Исполнителю ____________ рублей (__________рублей ___ копеек), в том числе НДС по ставке 18 % – ___________ рублей (__________ рублей ________ копеек), в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №3).
6.2 Цена Договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3 Оплата выполненной ОКР производится поэтапно в соответствии с Приложением №2.
6.4 Оплата ОКР (этапа ОКР)  производится в течение семи рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ОКР (этапа ОКР), оформленной актом сдачи-приемки работ, и представлении счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ.

6.5 Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения ОКР (этапа ОКР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.6. Стороны обязаны провести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, по завершению исполнения Сторонами обязательств по договору в целом, а также в случае досрочного расторжения Договора.
Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки) по завершению исполнения Сторонами обязательств по договору в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в приложении № 4 к настоящему Договору.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР
7.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Заказчику.

Распоряжение правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Исключительные права на созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Заказчику, и Исполнителю совместно. 

Порядок совместного распоряжения правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, и порядок совместного использования указанных результатов интеллектуальной деятельности определяется отдельным соглашением Сторон.

Стороны договорились, что исключительные права на созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Заказчику, в случаях, если созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем:

изъяты из оборота или непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации;

или Заказчик принял на себя финансирование работ по доведению указанных результатов интеллектуальной деятельности до стадии практического применения.

7.4. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. 

Распоряжение Заказчиком правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору.

7.5 В случаях закрепления права на подачу заявки и получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец за Заказчиком, единолично или совместно с Исполнителем, подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Исполнитель.

При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору. 

7.6 Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего Договора результатов ОКР (этапа ОКР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Заказчику, единолично или совместно с Исполнителем, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.

В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Заказчику, единолично или совместно с Исполнителем, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Заказчика на созданные в рамках настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности. 

7.7. Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Исполнителю, письменно информировать Заказчика:

7.7.1 о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

7.7.2 о поданных в России и за рубежом заявках и полученных по ним охранных документов (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика);

7.7.3 о фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).

7.8. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Заказчику, совместно с Исполнителем или единолично, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

7.9. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом».

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1 Выполнение работ, предусмотренных  настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

       8.2.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9.2 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи ОКР (этапа ОКР) Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцать) процентов договорной цены  соответственно этапа ОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

9.3 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.4 За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от договорной цены ОКР за каждый день просрочки.

9.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.6 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапа ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.

9.7 В случае закрепления по настоящему Договору совместно с Исполнителем или единолично права на подачу заявки и получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору за Заказчиком, и в случае подачи Исполнителем при указанных условиях закрепления прав в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Заказчика или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Заказчика, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 500 000 руб. 00 коп. (пятисот тысяч рублей 00 коп.) за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР  (этапа ОКР)  по настоящему Договору.

9.8 За нарушение Исполнителем условий п. 3.3.7 настоящего Договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 500 000 руб. 00 коп.  (пятисот тысяч рублей 00 коп.) за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.
9.9 В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению  работ  по  Договору,  он  обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Договора.
9.10 В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком
.

9.11 В случае непредоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по Договору в установленные настоящим Договором сроки, а также в случае непредоставления и/или несвоевременного предоставления нового обеспечения исполнения обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 % процентов от Цены Договора, установленной в пункте 6.1 Договора. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.

10.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему Договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

11. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

  В случае заключения договора с организацией-исполнителем, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», настоящий пункт читать в следующей редакции: «Все споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

  В случае, если сделка подлежит предварительному согласованию Заказчиком с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», настоящий Договор вступает в силу не ранее получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение.

12.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
        При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 
13.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

13.3 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 5 (пяти) дневный срок.

13.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение №1);

ведомость исполнения ОКР   (приложение №2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение №3);
форма акта сверки взаиморасчетов (приложение 4).
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Подраздел 1.1 Наименование

Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов.


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Выбор направления разработки


	Фильтры-контейнеры зарекомендовали себя наименее трудоемким и наиболее безопасным для персонала оборудованием для селективной очистки жидких радиоактивных отходов от радионуклидов.

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы



	2.2.1 Целью разработки является выпуск комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление фильтра-контейнера для избирательного извлечения радионуклидов из ЖРО с целью использования в составе установок очистки ЖРО, эксплуатируемых ФГУП «РосРАО», и последующего транспортирования загрязненного сорбента на долговременное хранение в составе фильтра-контейнера.
2.2.2 Основные задачи
2.2.2.1 Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление опытного образца фильтра-контейнера для избирательного извлечения изотопов цезия из жидких радиоактивных отходов (далее по тексту ФК-1).

2.2.2.2 Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление опытного образца фильтра-контейнера для избирательного извлечения изотопов стронция и радия из жидких радиоактивных отходов (далее по тексту ФК-2).

	Подраздел 2.3 Стадийность



	Работы следует организовать в две стадии:

2.3.1 Разработка технических заданий и рабочей конструкторской документации на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2.

2.3.2 Изготовление, монтаж, снаряжение селективными сорбентами и поставка фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2.


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	3.1 Согласование исходных данных и разработка технических заданий на конструирование фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2.

3.2 Разработка рабочей конструкторской документации на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2.

3.3 Изготовление опытных образцов ФК-1 и ФК-2.
3.4 Гидравлические испытания фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2.

3.5 Поставка фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2 Заказчику. Место поставки – Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные



	4.1.1 Фильтр-контейнер предназначен для избирательной сорбции радиоактивных элементов при очистке ЖРО и водных растворов, загрязненных радионуклидами. Насыпной фильтр, изготовленный из нержавеющей стали, фиксируется в стандартной металлической 200-литровой бочке цементным раствором, который играет роль биологической защиты. Непосредственно насыпной фильтр заполняют синтетическим неорганическим сорбентом, который избирательно извлекает из радиоактивных вод изотопы цезия (ФК-1), стронция и радия (ФК-2) (в отсутствие комплексообразователей).

4.1.2 Основные технические характеристики фильтра-контейнера:

Производительность по ЖРО, м3/ч, не менее                                                                               0,5

Солесодержание ЖРО, г/л                                                                                             не более 100

pН ЖРО (для ФК-1)                                                                                                                        1-10

pН ЖРО (для ФК-2)                                                                                                                       7-10

Максимальная мощность дозы на поверхности, мЗв/час                                                                2

Объем фильтра-контейнера, м3                                                                                                       0,2

Максимальное давление, МПa                                                                                         не более 0,3

Гидравлическое сопротивление фильтра-контейнера (начало работы), MПa           не более 0,05

Габариты (диаметр х высота), м                                                                                           0,6 х 0,85

Масса, кг                                                                                                                            не более 450

Объем сорбента для ФК-1, л                                                                                             не менее 25

Объем сорбента для ФК-2, л                                                                                             не менее 90


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы


	5.1.1. Фильтры-контейнеры ФК-1, ФК-2 выполнить в бочке БС2-200 ГОСТ 13950-91.
5.1.2. Рабочую конструкторскую документацию на изготовление фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2 выполнить с учетом требований нормативной документации, указанной в п.5.3.
5.1.3. Сварные соединения должны соответствовать ГОСТ 14771-76. 
5.1.4. Фильтр-контейнер в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид.

5.1.5. Транспортирование фильтра-контейнера должно осуществляться в соответствии с НП-053-04.

5.1.6. При транспортировании фильтра-контейнера должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

5.1.7. Фильтр-контейнер в закрытом состоянии должен допускать хранение под навесом в отапливаемых хранилищах в течение двух лет (с учетом технических требований к сорбенту) с момента изготовления. При этом должно сохраняться его качество и товарный вид.

5.1.8. Фильтр-контейнер должен храниться в условиях, исключающих воздействие на него атмосферных осадков, грунтовых вод и каких-либо агрессивных сред.

5.1.9. Характеристики ЖРО, поступающих на переработку:

- негорючие: 

           не более 5,0Е2 кБк/кг, содержащие бета-, гамма-нуклиды;

           не более 5,0Е1 кБк/кг, содержащие альфа-нуклиды.
ЖРО перед фильтр-контейнером должны быть отфильтрованы, содержание взвесей должно быть не более 5 мг/л при размере частиц не более 100 мкм.

5.1.10. В пояснительной записке должна быть приведена технология кондиционирования  фильтров-контейнеров (осушение и отверждение сорбентов или др.).

5.1.11. Назначенный срок службы фильтр-контейнеров должен составлять не менее 5-ти лет (при условии обеспечения качества ЖРО, подаваемых в ФК и режима работы установки).

5.1.12. Коэффициент очистки от цезия для ФК-1 должен составлять не менее 100 (в рабочем диапазоне удельной активности ЖРО), для стронция и радия – не менее 30 (в рабочем диапазоне удельной активности ЖРО). Коэффициенты очистки должны быть подтверждены актами лабораторных испытаний, проведенных на модельных растворах.

5.1.13. На патрубки фильтров-контейнеров установить заглушки.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы



	Изготовленные фильтр-контейнеры будут использованы в составе установок, эксплуатируемых ФГУП «РосРАО», для очистки ЖРО низкого уровня активности, накопленных и образующихся в процессе эксплуатации площадок предприятия. Исходные данные по параметрам установок (включая присоединительные размеры и др.) будут предоставлены Исполнителю после заключения договора.

	Подраздел 5.3 
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	· ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе;

· НП-001-97 (ПНАЭ Г - 01 - 011 - 97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

· ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

· ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества;

· НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;

· НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

· НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов
· НП-058-04 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения;

· НРБ – 99/2009 Нормы радиационной безопасности. Гигиенические требования;

· ОСПОРБ-99/2010 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Специальные природоохранные меры и мероприятия не требуются. По окончании использования отработанный сорбент не извлекается и остается в составе фильтра-контейнера ФК-1 или ФК-2. Выведенные из эксплуатации фильтры-контейнеры ФК-1, ФК-2 должны быть осушены для возможности отнесения их к ТРО, размещены в невозвратных защитных контейнерах типа НЗК либо иных сертифицированных контейнерах в соответствии с утвержденными критериями приемлемости для последующего временного хранения и захоронения. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Контроль сварных швов производить по ГОСТ 3242-79.

Количественные показатели надежности для фильтра-контейнера не устанавливаются.

Качество и свойства материалов, входящих в состав фильтра-контейнера и применяемых при изготовлении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами предприятий-поставщиков.

Технические характеристики материалов, входящих в состав фильтра-контейнера, по условиям их эксплуатации, транспортирования и хранения, срокам службы, гарантиям должны обеспечивать выполнение требований, изложенных в настоящем ТЗ.

Материалы, используемые при изготовлении фильтра-контейнера, не должны содержать и выделять токсичные вещества.

Применение импортных материалов при разработке и изготовлении фильтра-контейнера оформляется в установленном порядке.

Контроль и измерение физических величин в процессе изготовления и испытаний фильтра-контейнера должны осуществляться стандартными аттестованными методами и средствами измерений, установленными на предприятии-изготовителе.

В соответствии с требованиями РМГ 63-2003, а также с целью анализа и оценки технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, должна быть произведена метрологическая экспертиза, предусматривающая проверку технической документации на соответствие метрологическим требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах. 

Предприятие-изготовитель фильтра-контейнера должно иметь действующую систему менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или международного стандарта ISO 9001.


РАЗДЕЛ 8.  ТРЕБОВАНИЕ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№

п/п

	Наименование этапа

	Дата начала этапа

	Дата завершения этапа

	Форма отчетности


	1

	Разработка технических заданий на проектирование и рабочей конструкторской документации на изготовление фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2

	С момента

заключения

договора

	Не позднее 26.12.2014

	Техническое задание, 

Комплект рабочей конструкторской документации.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ


	2

	Изготовление, гидравлические испытания и поставка опытных образцов фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2

	С момента согласования РКД с Заказчиком

	Не позднее 26.12.2014

	Акт испытаний,

Акт приема-передачи опытных образцов, 

Товарно-транспортные накладные,

Акт сдачи-приёмки выполненных работ



	


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки


	Рабочая конструкторская документация на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2 должна разрабатываться в соответствии с:

· ГОСТ 2.102‑68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

· ГОСТ 2.610‑2006. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

· ГОСТ 2.105‑95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. 

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы


	Технические задания и рабочая конструкторская документация на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2 должны быть согласованы с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы


	В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному контракту и разделу 8 настоящего Технического задания, следующий перечень рабочей конструкторской документации, включая следующие документы:
- технические задания на ФК-1 и ФК-2;
- комплект конструкторской документации, включая:

- пояснительную записку (включающую разделы РБ и ТЭО),
- спецификации на оборудование;

- сборочные чертежи;

- чертежи деталей;

- ведомости покупных изделий;

- паспорта на ФК-1 и ФК-2,

- технические условия на ФК-1 и ФК-2,

- руководство по эксплуатации ФК-1 и ФК-2;

- акт проведения гидравлических испытаний опытных образцов ФК-1 и ФК-2;

- акт приема-передачи опытных образцов ФК-1 и ФК-2;

- акты сдачи-приемки выполненных работ;
- иные документы, разработка которых предусмотрена контрактом в рамках данной работы.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации


	Отчетные документы представляются на бумажном и электронном носителях.

Отчетные документы на бумажном носителе предоставляются в 2-х экземплярах. Электронная версия отчетной документации представляется в формате doc, dwg, PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ЖРО
	жидкие радиоактивные отходы

	2.
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие 

	3.
	м3
	метр кубический 

	4.
	Бк/л
	Беккерелей в литре

	5.
	рН
	водородный показатель 

	6.
	МПа
	мега Паскаль

	7.
	м
	метр

	8.
	г/л
	грамм в литре

	9.
	м3/час
	метр кубический в час


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер

приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Разработали:

	Руководитель проектного офиса «Технологическое развитие производственных площадок»


	М.А. Фелицын

	Инженер-технолог «Технологическое развитие производственных площадок»
	С.Д. Семин


Приложение № 2

                                                                             к договору
№ _________________________

от «___» ____________ 2014 г.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ
«Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов»

	№

п/п
	Наименование этапа
	Дата начала этапа
	Дата завершения этапа
	Форма отчетности

	1
	Разработка технических заданий на проектирование и рабочей конструкторской документации на изготовление фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2
	С момента

заключения

договора
	Не позднее 26.12.2014
	Техническое задание, 

Комплект рабочей конструкторской документации.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

	2
	Изготовление, гидравлические испытания и поставка опытных образцов фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2
	С момента согласования РКД с Заказчиком
	Не позднее 26.12.2014
	Акт испытаний,

Акт приема-передачи опытных образцов, 

Товарно-транспортные накладные,

Акт сдачи-приёмки выполненных работ


	№

пп
	Наименование этапа

и его содержание
	Результат

работы
	Срок исполнения
	Стоимость,

 руб, без НДС

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Разработка технических заданий на проектирование и рабочей конструкторской документации на изготовление фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2
	Техническое задание на изготовление, 

Комплект рабочей конструкторской документации.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ
	С момента подписания договора
	26.12.2014
	

	2.
	Изготовление, гидравлические испытания и поставка опытных образцов фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2
	Акт испытаний,

Акт приема-передачи опытных образцов, 

Товарно-транспортные накладные,

Акт сдачи-приёмки выполненных работ.
	С момента подписания договора
	26.12.2014
	

	
	Итого:
	


Цена договора составляет __________ рублей (____________рублей ___ копеек), в том числе НДС по ставке 18% – ___________ рублей (_________ тысяч рублей ______ копеек).                    
	Заказчик
	
	Исполнитель

	
	
	

	____________
	
	
	____________
	

	
	(и.о. фамилия)
	
	
	(и. о. фамилия)

	“
	
	”
	
	20
	
	г.
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	


Приложение № 3

                                                                                 к договору
№ _________________________

от «___» ____________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ

 соглашения о договорной цене

на опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов»

по Договору от _____________ № _________________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика первый заместитель генерального директора – главный инженер В.Н. Коваленко и от лица Исполнителя __________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме ____________ рублей (________________ рублей ___________ копеек), в том числе НДС по ставке 18% – ___________________ рублей (_____________ рублей ___ копеек).                    

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

	Заказчик
	
	Исполнитель

	
	
	

	____________
	
	
	____________
	

	
	(и.о. фамилия)
	
	
	(и. о. фамилия)

	“
	
	”
	
	20
	
	г.
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	


             Приложение к протоколу 

соглашения о договорной цене
                                                      к договору
№ _________________________

от «___» ____________ 2014 г.
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
расходов на  выполнение опытно-конструкторской работы                                        

«Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов»
	№ пп
	Предметные статьи расходов
	тыс. руб.

	
	
	

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль (      % от расходов собственными силами) 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость Договора с НДС 18%
	


	Исполнитель
	__________________________
	

	Главный бухгалтер  
	__________________________
	

	СОГЛАСОВАНО:                                                     


	_________________________
	В.Н. Коваленко


Приложение № 4 к Договору
                                           ОБРАЗЕЦ                                                             от ______________ №___________






АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____

между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________

                                    (наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)

                                                                                                       за период: _________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (квартал, год)

Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________

                                                                           (наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________ 
                                                                           (наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

	По данным Организации 1, руб.
	По данным Организации 2, руб.

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	Договор №

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	


	По данным Организации 1

на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) 

От Организации 1

Руководитель организации 

________________________________________ (                                                 )

Главный бухгалтер

________________________________________ (                                                 )

М.П.
	По данным Организации 2

на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью)

От Организации 2

Руководитель организации 

________________________________________ (                                                 )

Главный бухгалтер

________________________________________ (                                                 )

М.П.


	От Исполнителя:

_________________________________ (ФИО)

М.П.
	От Заказчика:

_________________________________ (ФИО)

М.П.


� Указанный пункт включается в договор при условии, что источник финансирования ОКР – федеральные средства.


� Указанный пункт включается в договор при условии, что источник финансирования ОКР – федеральные средства.
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