Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ
по объекту «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение комплекса работ по объекту «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Рабочая документация ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Замена отработавшего свой срок эксплуатации оборудования насосной станции плотины 11, а именно:
1. Надежное функционирование процесса откачки фильтрационных вод плотины 11 из приемной камеры насосной станции.
2. Дистанционный оперативный контроль за состоянием оборудования. 
3. Увеличение ресурса и межремонтных сроков насосов, электродвига-
телей, коммутационного оборудования.
4. Обеспечение экологической безопасности поймы р.Теча.
5. Выполнение сопутствующих строительно-монтажных и пусконаладо-
чных работ в соответствии рабочей документации ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11.Модернизация комплекса насосных агрегатов» 
6. Выполнение благоустройства территории Насосной станции плотины 11.
Объём и порядок проведения демонтажных и монтажных работ уточнить в ППР с учетом требований рабочей документации ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы выполнять по проекту производства работ, разработанному в соответствии с рабочей документацией ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и согласованному с ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы выполняются в соответствие с рабочей документацией ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и сметной документацией, требованиями действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР разработать на основании требований СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» и Стандарта СРО «Союзатомстрой» СТО СРО-С 60542960 00005-2012.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту «Завод .... Насосная станция плотины 11» в строгом соответствии с утвержденным Проектом производства работ и рабочей документацией ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов», включая обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием в объёмах, предусмотренных настоящим техническим заданием, рабочей документацией ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и сметной документацией ФП.14.06 (архивный №6915), ФП.14.06 (+разрешение 136ВК-14 архивный №6915/1).
В рамках договора выполняются строительно-монтажные работы, приемосдаточные испытания и пусконаладочные работы по объекту, в том числе, обеспечение необходимыми материалами, изделиями, оборудованием и иные работы, необходимые для приемки выполненных работ в соответствии с рабочей документацией и сметной документацией.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Обеспечение строительно-монтажных работ необходимыми материалами, изделиями, оборудованием в соответствии со сметной документацией ФП.14.06 (архивный №6915), ФП.14.06 (+разрешение 136ВК-14 архивный №6915/1) и рабочей документацией ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов».


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Рабочая документация ФП.14.06 «Завод .... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов», ФП.14.06-ВК (канализация), ФП.14.06-АВК (автоматизация водопровода и канализация).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	1. Строительный мусор и демонтируемое оборудование складировать и регулярно вывозить на полигон по согласованию со службой эксплуатации энергооборудования завода.

2. Все работы производить под постоянным контролем службы радиационного контроля.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Этапы выполнения работ будут обозначены сторонами при подписании договора.

Срок выполнения работ – 25 сентября 2015 года


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации. При производстве работ соблюдать требования СП 30.13330.2012, СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности», СП 73.13330.2012, СНИП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», стандартов СРО «Союзатомстрой», технических условий, стандартов и других нормативных документов.
Проведение входного контроля материалов и оборудования применяемого при производстве работ, на наличие сертификатов качества и соответствия требованиям государственных стандартов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы выполняются в условиях действующего предприятия. Производство работ в стесненных условиях.

Условия работы на объекте специалистов строительных, монтажных, наладочных организаций следующие:

· условия труда – вредные (класса3.1);

· продолжительность рабочего дня – 8 часов;
· продолжительность рабочей недели – 40 часов;
· обеспечение талонами лечебно–профилактического питания предоставляется из расчета работы полный рабочий день;

· прохождения санпропускника – требуется.
· Дополнительный отпуск – 12 дней/год (из расчета 1 день за месяц).


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к сроку и объему гарантии на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ в соответствии с договором.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные работы должны соответствовать сметной документации, требованиям действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Материалы, изделия и оборудование в объёмах, предусмотренных рабочей документацией ФП.14.06 «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» и сметной документацией ФП.14.06 (архивный №6915), ФП.14.06 (+разрешение 136ВК-14 архивный №6915/1).
По завершении строительно-монтажных работ подрядчик приступает к приемосдаточным испытаниям и пусконаладочным работам, которые проводит совместно с персоналом заказчика. Приемо-сдаточные испытания вновь смонтированного оборудования проводить в соответствии с требованиями действующих ПУЭ. 

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.
По завершении всех работ по предмету договора подрядчик предъявляет завершенный объект заказчику, а также предоставляет Технический отчет о проведенных  пусконаладочных работах. Представители заказчика и подрядчика осуществляют приемку выполненных работ, совместно проводят комплексное опробование (обкатку) смонтированного оборудования в течение 72 часов с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования не установлены.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не установлены.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	


