Договор подряда №

г. Москва								             «      »  декабря  2013 г.

Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  Управляющего делами Бреймаера Виктора Викторовича, действующего на основании доверенности № 6/8/2013-Н от 24.07.2013, с одной стороны, и______________, именуемое в  дальнейшем "Подрядчик", в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по ремонту трубопроводов и узлов калориферов приточно-вытяжных установок в здании по адресу: г. Москва, ул. Б.Полянка, д.25, стр.1., в соответствии с условиями Договора,  а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, их объем и стоимость устанавливаются в Смете  (Приложение №2), утверждаемых  Заказчиком, являющихся  неотъемлемой частью Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы  в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более, чем на 5 (пять) рабочих дней по отношению к датам, указанным в Графике производства работ (Приложение №3), Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, законодательством РФ. При выполнении работ Подрядчик обязан использовать материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям действующих в РФ национальных технических регламентов, а также технических регламентов Таможенного союза.

2.1.3. Подрядчик обязан вывезти в 5-ти дневный срок со дня приемки работ (с даты подписания Акта приемки выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и прочие предметы, используемые последним для производства работ, а также строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм, технических условий и законодательства РФ.

2.1.6. Гарантировать качественное выполнение вышеуказанных работ квалифицированными рабочими-исполнителями. Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

2.1.7. Обеспечить рабочих-исполнителей индивидуальными защитными средствами и контрольно-измерительными приборами в необходимом объеме.

2.1.8. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение рабочими-исполнителями пропускного и внутреннего режима, установленного в здании, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.25,стр.1, а также правил пожарной безопасности.

2.1.9. Производить ремонтные работы в будни, выходные и праздничные дни, круглосуточно.

2.1.10. Подрядчик не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (1-ое полугодие текущего года).

Для подтверждения соответствия требованию, указанному в абз.1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты авансового платежа за 1-ый этап работ, указанной в п.4.2. Договора, представить Заказчику следующие документы:

- копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием абз. 1 настоящего пункта Договора.

При наличии в указанной выше справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

2.1.11. Оплата авансового платежа в сроки, установленные Договором, осуществляется Заказчиком только при условии предоставления всех подтверждающих документов, указанных в пункте 2.1.10. Договора. При этом Заказчик вправе не производить выплату авансового платежа в случае непредставления Подрядчиком всех указанных подтверждающих документов.

2.1.12. Кроме того, Стороны решили, что Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае непредставления Подрядчиком всех подтверждающих документов, указанных в пункте 2.1.10. Договора, либо в случае выявления по представленным документам у Подрядчика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в абз. 1 пункта 2.1.10. Договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в административное здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1.

2.2.2. Предоставить помещение для складирования и хранения строительного материала, оборудования и инструмента, а также для переодевания в специальную одежду бригады рабочих.

2.2.3.Своевременно указывать представителям Подрядчика на недостатки выполняемых работ и  изменения, необходимость которых выявляется в ходе выполнения работ по Договору.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Заказчик имеет право в любой момент до сдачи ему результата работы отказаться от выполнения обязанностей по Договору, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения условий Договора, не входящей в сумму аванса. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.4. По письменному требованию одной из Сторон, Стороны обязаны произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, и подписать Акт сверки в 2-х экземплярах, либо составить протокол разногласий.

Сторона, получившая требование о проведении сверки расчетов по Договору с приложением Акта сверки от другой Стороны, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данного требования подписывает предоставленный Акт сверки и возвращает один экземпляр другой Стороне, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны протокол разногласий.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Начало: ___ декабря 2013г.

Конец:   ___ декабря 2013г.

согласно Графику производства работ (Приложение №3).

3.2.  Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет  _____________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18% ___________ (___________) рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стоимость и виды работ отражаются в Сметах, утвержденных Заказчиком (Приложение №2).

4.2 Оплата по безналичному расчету, поэтапно:

- аванс 50% от стоимости работ (п.4.1. Договора), что составляет _____________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18% _____________(___________) рублей, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Договора, на основании выставленного счета, окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ, на основании выставленного счета;

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.4. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик - ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств Подрядчиком в срок, предусмотренный Договором, Подрядчик обязуется осуществить возврат Заказчику денежных средств, перечисленных в качестве авансового платежа по п.4.2. Договора, в срок не позднее 10 календарных дней с момента направления письменного требования Заказчика об осуществлении такого возврата.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ (согласно п.3.1. Договора), Подрядчик предоставляет Заказчику  Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру.

5.2. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соответствующий Акт приемки выполненных работ или предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае наличия замечаний к выполненным работам, Заказчик вправе не подписывать Акт приемки выполненных работ и потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, им установленный, или отказаться от исполнения Договора.

5.4. Акт приемки выполненных работ подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон, об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.5. Обязанность Подрядчика по выполнению работ считается исполненной надлежащим образом с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ без замечаний.

5.6. Результаты работ передаются Заказчику по Акту приемки выполненных работ.

5.7. Подрядчик обязуется вместе с Актом приемки выполненных работ предоставить Заказчику сертификаты соответствия требованиям действующих в РФ национальных технических регламентов, а также технических регламентов Таможенного союза на использованные материалы.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы,  представляется Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, и составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

6.2. Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

7.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику убытки.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

7.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости, установленной за работу (п.4.1. Договора).

7.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования до момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. Право собственности на материалы, предоставленные в связи с выполнением работ, переходит к Заказчику с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.10. При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости работы, но не более 10% от цены, указанной в п.4.1.Договора.

7.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.12. Подрядчик гарантирует наличие всех предусмотренных законодательством Российской Федерации лицензий (разрешений), необходимых на производства работ по Договору, как со своей стороны, так и в отношении привлекаемых к исполнению Договора третьих лиц. В случае несоблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, понесенные последним, связанные с таким нарушением гарантий.

7.13. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по Договору в отношении персонала Подрядчика, также возмещение всех расходов Заказчика, понесенных им в связи с нарушением своих обязательств по настоящему пункту Договора. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика.

7.14. Подрядчик в период работ, демонтажа и монтажа оборудования,  несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, такие, как телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно–пожарная сигнализация и т.д.

7.15. В процессе проведения работ не допускается срабатывание системы пожарной сигнализации, подрядчик обязан согласовать проведение работ с эксплуатирующими службами.

7.16. Подрядчик обязан информировать службу охраны труда Заказчика о каждом несчастном случае при производстве работ, повлекшим потерю трудоспособности или гибели работника Подрядчика.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в т.ч. природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По письменному соглашению Сторон.

9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от исполнения Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством РФ или настоящим Договором, причем  упущенная выгода Подрядчика при таком расторжении не подлежит возмещению со стороны Заказчика.

9.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или соглашением Сторон.

9.2.4. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Стороны должны произвести все взаимные расчеты. Взаиморасчеты производятся с учетом выполненного Подрядчиком  объема работ по Договору и суммы перечисленного аванса Заказчиком, согласно п. 4.2. Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров любая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10.3.  До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней представить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии.

10.4. В случае, если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей претензию, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии другой Стороной, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Уведомление, сообщения и иные документы, передаваемые Сторонами в рамках Договора, считаются переданными надлежащим образом и полученными адресатом:

а) в момент вручения адресату, если оно направлено нарочным/курьером;

б) по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным почтовым отправлением с уведомлением  о вручении или телеграфом.

11.4. Настоящим Стороны уведомлены и дают свое согласие на размещение Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативно-правовыми актами в открытом доступе на официальных сайтах по закупочной деятельности и системе SAP SRM.

11.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения обязательств, взятых на себя по Договору, в случае нарушений требований трудового законодательства РФ и правил по охране труда со стороны Подрядчика, приведших к травматизму с тяжелыми и/или смертельными последствиями.

11.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Cторон.

К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

# - Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ в здании по адресу:

# г. Москва, ул.Б.Полянка, д.25 стр.1»;

- Приложение №2 «Сметы №№  »;

- Приложение №3 «График производства работ»;

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:   ОАО «Техснабэкспорт»

Юридический адрес:   115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3

Фактический адрес:     115184, г.Москва, Озерковская  наб., д.28, стр.3

ИНН 7706039242 / КПП 997450001

р/с. 40702810900000092313в ГПБ (ОАО), г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Подрядчик:

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Управляющий делами ____________________/В.В. Бреймаер/ | ___________________/_________ / |  |

Приложение №1                                                                                                                                                                     к Договору №

от _______

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту трубопроводов и узлов калориферов

приточно-вытяжных установок в здании по адресу: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.25, стр.1

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту трубопроводов и узлов калориферов приточно-вытяжных установок в здании по адресу: г. Москва, ул. Б.Полянка, д.25, стр.1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объект представляет собой 5-этажное административное здание с подземным паркингом на -1 этаже. Адрес объекта: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.25, стр.1. Общая площадь - 3394,9 кв.м. Сдан в эксплуатацию в 2004 году. Требования к месту выполнения работ: - работы разрешается производить в рабочие, выходные и праздничные дни круглосуточно. - выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ. На время проведения работ Заказчик предоставляет помещение для складирования и хранения строительного материала, оборудования и инструмента, а также для переодевания в специальную одежду бригады рабочих.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1. Требования к организации и производству работ В объем работ входит стоимость материалов, погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора (вывоз мусора осуществляется Подрядчиком). Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ. Исполнитель работ обязан обеспечить рабочих-исполнителей индивидуальными защитными средствами, инструментом, одеждой и контрольно-измерительными приборами в необходимом объеме. Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ; Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса; Подрядчик в период ремонтных работ несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, как система автоматики вентиляционных систем, электропитание и освещение, охранно-пожарную сигнализацию и т.д.; При необходимости демонтажа пожарно–охранных извещателей необходимо согласование с эксплуатирующей организацией. В процессе проведения работ не допускать срабатывания систем; Подрядчик обязан вывезти в 5-ти дневный срок со дня приемки работ (с даты подписания Акта приемки выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и прочие предметы, используемые последним для производства работ, а также строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ.

3.2. Объем выполняемых работ

В процессе проведения работ требуется произвести замену трубопроводов и узлов калориферов приточно-вытяжных установок: П1,П2,П3,П4 с сохранением существующих насосов, приводов, манометров и др. оборудования. Перечень работ и материалов по каждой из установок: П-1: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная) - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1 шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=20 – 22 м.п. Угол приварной 90 d=20 – 20шт. Угол резьбовой 90 d=20 – 2шт. Кран d=20 с американкой и внутр.резьбой – 2шт. Кран d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 2шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=20 – 1шт. Муфта d=20 резьбовая – 2шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой – 2шт. Американка d=20 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Фильтр сетчатый d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла. П-2: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная) - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=25 – 24 м.п. Угол приварной 90 d=25 – 22шт. Угол резьбовой 90 d=25 – 2шт. Кран d=25 с американкой и внутр.резьбой – 2шт. Кран d=25 внутр.резьба/внутр.резьба – 3шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=25 – 1шт. Муфта d=25 резьбовая – 2шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой – 2шт. Американка d=25 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Фильтр сетчатый d=25 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла. П-3: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная). - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=40 – 20 м.п. Угол приварной 90 d=40 – 14шт. Угол резьбовой 90 d=40 – 2шт. Кран d=40 с американкой и внутр.резьбой – 2шт. Кран d=40 внутр.резьба/внутр.резьба – 2шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=40 – 1шт. Муфта d=40 резьбовая – 2шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой – 2шт. Американка d=40 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Фильтр сетчатый d=40 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Резьба d=40 – 10шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла П-4: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная) - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=25 – 16 м.п. Угол приварной 90 d=25 – 14шт. Угол резьбовой 90 d=25 – 2шт. Кран d=20 с американкой и внутр.резьбой – 1шт. Кран d=25 с американкой и внутр.резьбой – 1шт. Нипель d=25 – 3шт. Кран d=20 с американкой внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Кран балансировочный d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Фильтр сетчатый d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=25 – 1шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой внутр.резьба/внутр.резьба – 2шт. Американка d=25 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Резьба d=25 – 20шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла Общие работы, связанные с вваркой узлов: - Изготовление и монтаж труб электросварных d=100 – 1 м.п. - Вварка заглушки d=100 – 2шт. - Изготовление и монтаж труб электросварных d=89 – 1 м.п. - Вварка угла 90 d=89 – 2 шт. - Окраска всех смонтированных труб грунтом - Изоляция всех труб материалом K-FLEX - Вынос, погрузка и вывоз мусора.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Помещение венткамеры на -1 этаже площадью 22,3 кв.м.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ: 10-20 дней с момента подписания договора

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполнять с учетом требований нормативных документов: СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». При выполнении работ использовать бесшовные стальные трубы российского производства, предназначенные для циркуляции теплоносителя температурой до 140 o С, и краны производства Италия или Германия.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на выполненные работы, изделия и материалы составляет: 1-3 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и других работ согласно действующему законодательству РФ, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 7-е издание. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру. Структурные схемы трубопроводов по каждой из установок (П1, П2, П3, П4) предоставляются не позднее 5 дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с техническим заданием.

Приложение №2

к  Договору №

от   _________________

Сметы №№ (будут разработаны контрагентом в формате excel)

Приложение №3

к Договору №

от __________

| График производства работ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Период выполнения работ |

«Утверждаю»                                                                                                                                   «Согласовано»

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Управляющий делами ____________________/В.В. Бреймаер/ | ___________________/_________ / |