PAGE  

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Москва                                                                                                       «__» _______ 2014 года                           

Федеральное государственное унитарное предприятие Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Флоринского А.В., действующего на основании Устава, и __________________________________________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, определенные в Локальных сметных расчетах № _____ (Приложения № ___ к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора (далее по Договору – Работы).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с его требованиями и на условиях, содержащихся в Договоре, локальных сметных расчетах № _____.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в 3 (три) этапа в соответствии со следующим графиком:

2.1.1. Подготовительные работы к выполнению основных работ (Раздел № 1 Локального сметного расчета – Приложение № 1 к настоящему Договору).

Начало работ: __.__.2014г.

Окончание работ: __.__.2014г.

2.1.2. Устройство площадок, дорожек и отмосток (Раздел № 2 Локального сметного расчета – Приложение № 1 к настоящему Договору).

Начало работ: __.__.2014г.

Окончание работ: __.__.2014г.

2.1.3. Работы по проведению ремонта входной группы (Раздел № 3 Локального сметного расчета – Приложение № 1 к настоящему Договору).

Начало работ: __.__.2014г.

Окончание работ: __.__.2014г.

2.2. Подрядчик вправе сдать результаты Работ досрочно. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет Работы самостоятельно без привлечения к исполнению своих обязательств других лиц, по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 3.

3.2. Подрядчик выполняет Работы из собственных материалов, своими силами и средствами.

3.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. 
3.4. Подрядчик обязан обеспечить безопасность проводимых им Работ, в том числе требования по безопасности труда, окружающей среды и пожарной безопасности. О каждом аварийном случае на месте проведения Работ Подрядчик обязан извещать Заказчика.

3.5. Подрядчик обязан обеспечить надлежащие уборку и содержание места проведения Работ.
3.6. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, при начале выполнения Подрядчиком Работ позже срока, определенного в Договоре, или выполнении Работ настолько медленно, что их своевременное завершение становится явно невозможным.

3.8. Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков – 3 (три) рабочих дня, если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в указанный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Работы, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ
4.1. Материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ должны принадлежать Подрядчику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом для спора третьих лиц.
4.2. Качество Работ должно соответствовать ГОСТам, ТУ, Договору, СНиПам.

4.3. Результаты Работ считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами акта приема выполненных работ. 

4.4. При несоответствии качества Работ требованиям ГОСТов или ТУ,  Договора, СНиП, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованный Сторонами срок переделать Работы, либо поручить переделку работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.5. Претензии по качеству Работ рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их приема - передачи. Претензии по скрытым дефектам рассматриваются в течение гарантийного срока.
4.6. На Работы по настоящему Договору, устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи – приемки работ.
4.7. В случае неисправности предмета Работ Подрядчик проводит гарантийный ремонт. Гарантийный ремонт, производится за счет Подрядчика.

5. ЦЕНА  ДОГОВОРА

5.1. Общая стоимость Работ по  настоящему Договору составляет 
_________ (__________) рублей _____ копеек, в том числе НДС _______ рублей ___ копеек.
Цена договора включает в себя: стоимость работ, применяемых материалов, доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

5.2. Аванс по настоящему договору не предоставляется.

5.3. Для окончательного расчета за выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные документы: акт приема выполненных работ, счет и счёт-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5.4. Расчет производится Заказчиком отдельно за каждый этап выполненных Работ в соответствии с п. 2.1 в течение ___ (_____) рабочих дней с момента окончания Работ на соответствующем этапе и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком.
6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и возмещением понесенных ими убытков до направления обращения в суд, Стороны решают в претензионном порядке.
6.2. Претензия (ответ на претензию) направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 2 (двух) рабочих дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору (после получения претензии). Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны.
Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения.

6.3. Если контрагент по Договору – сторонняя организация:

Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного п. 5.2. настоящего Договора, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае не получения ответа на претензию в установленный Договором срок.
6.4. Если контрагент по Договору – организация, подведомственная Гоcкорпорации «Росатом»:
6.4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.

6.4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой части действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных Работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства Подрядчика, начиная со дня, следующего после истечения установленного Перечнем Работ срока выполнения работ.
Применение штрафных санкций (уплата неустойки, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

7.2. В срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, Подрядчик обязан предоставить копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней по форме, утверждённой Приказом ФНС России от 21.01.2013 г. № ММВ-7-12/22@, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора.

7.3. При наличии в справке об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней положений о неисполненной обязанности Исполнитель дополнительно предоставляет:

- копию справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме, утверждённой Приказом ФНС России от 28.01.2013г. № ММВ-7-12/39@, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности предоставляется годовой бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа о приёме (квитанцией о приёме); для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
8.2. Наступление вышеуказанных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти, а также иные обстоятельства, признанные таковыми арбитражным судом или Сторонами, влечет изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Договору соразмерно времени действия таких обстоятельств.
8.3. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10 (десяти) рабочих дней как с момента их возникновения, так и с момента их прекращения.
8.4. Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочным на то органом государственной власти или местного самоуправления.
8.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в п. 7.3. настоящего Договора или не подтвердит факт возникновения или прекращения форс-мажора, то вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора и имеет право взыскать с другой Стороны сумму фактически понесенных убытков (в том числе расходов) в связи с не направлением (несвоевременным направлением) документов или не подтверждением факта возникновения (прекращения) форс-мажора.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «____» ____________ 2014 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику полную, точную и достоверную информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). При изменении сведений в течение срока действия Договора, Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить  Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

9.4. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения дополнительных соглашений.
9.5. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по Договору.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Локальный сметный расчет № __, на __ (_______) л.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ФГУП «Атом-охрана»
Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24

Фактический адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.З

ИНН 7706289940, КПП 770601001.

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва

р/сч. 40502810438170100078 

к/сч. 30101810400000000225

БИК 044525225
ОКПО 59894990 


	

	От Заказчика:

Генеральный директор
	От Подрядчика:

	_______________А.В.Флоринский
	_______________ 

	«__» _________ 2014 г.
	«__» ___________ 2014 г.

	М.П.                                                                            
	М.П.


