
Договор № ________

г. Мурманск 	«_____» __________ 20___ г.

	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором, выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по автоматизации бизнес-процесса подготовки заявки на проведение закупки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) (номенклатурная группа № 5.4 – сопровождение и поддержка программного обеспечения (в т.ч. справочно-правовых систем)).
1.2. Работы по настоящему Договору Исполнитель выполняет согласно требованиям Отчета об обследовании по автоматизации бизнес-процесса «Заявки на закупку ТМЦ» от 26.12.2013 г., предоставленного ООО «Центр консалтинговых проектов».
1.3. Содержание, этапы, сроки выполнения, стоимость и результаты работ согласованы Сторонами в Ведомости исполнения работ (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы (этапы работ), предусмотренные настоящим Договором надлежащего качества в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и сдать результаты работ (этапов работ) Заказчику в срок.
2.1.2. Предоставить акт сдачи-приемки работ (этапа работ) и счет-фактуру в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения работ (этапа работ). Исполнитель имеет право в течение 1 (одного) рабочего дня с даты завершения работ (этапа работ) предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов.
2.1.3. Заблаговременно, в срок не менее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемого прохода сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика, предоставлять Заказчику списки сотрудников в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору для оформления временных пропусков (специальных электронных карт). При отсутствии у сотрудника допуска режимно-секретного подразделения вместе со списком в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется анкета, оформленная в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору. Анкета предоставляется один раз при первичном обращении для оформления пропуска.
2.1.4. В течение 3 (трех) дней после подписания акта сдачи-приемки работ по последнему этапу работ возвратить Заказчику все пропуска (специальные электронные карты), полученные для выполнения работ по Договору. В случае утраты или порчи пропуска (специальной электронной карты) Исполнитель на основании счета, акта и счета-фактуры Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней после их получения оплачивает Заказчику стоимость утерянного или испорченного пропуска (специальной электронной карты) по тарифам, установленным у Заказчика на день обнаружения утраты или порчи.
2.1.5. Соблюдать правила безопасности и пропускного режима, установленные на территории Заказчика.
2.1.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора назначить на всё время действия настоящего Договора своего ответственного представителя с полномочиями, достаточными для координации и сдачи работ, и известить об этом Заказчика.
2.1.7. Обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не разглашать их содержания без письменного согласия Заказчика за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора согласовать с Заказчиком перечень информации, необходимой для выполнения работ, а также сроки ее предоставления Заказчиком.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В соответствии с установленным пропускным режимом обеспечить Исполнителю доступ на свою территорию. В случае нарушения сотрудниками Исполнителя установленного на предприятии Заказчика пропускного режима или при совершении сотрудниками Исполнителя противоправных действий на территории Заказчика, Заказчик вправе приостановить их допуск на свою территорию.
2.2.2. Предоставить Исполнителю пропуска (специальные электронные карты) для прохода на свою территорию.
2.2.3. Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.4. Оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 
2.2.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора назначить на всё время действия настоящего Договора своего ответственного представителя с полномочиями, достаточными для координации и приёмки работ, и обеспечить его присутствие во время проведения работ Исполнителем на территории Заказчика. 
2.2.6. [bookmark: _GoBack]Своевременно, в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с п. 2.1.8 Договора предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ.
2.2.7. Обеспечить присутствие необходимого персонала на время выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.8. В ходе выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору предоставить ему информацию о существующих автоматизированных системах учёта и структурах данных в них, предполагаемых для организации обмена данными с создаваемой Системой.
2.2.9. В ходе выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору предоставить ему информацию, необходимую для переноса данных из существующих автоматизированных систем учёта в создаваемую Систему: файлы с исходными данными в согласованном формате или перечень исходных систем и структуры данных.
2.2.10. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять по запросам Исполнителя достоверную и полную информацию в объемах и в сроки, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.11. При невозможности своевременного предоставления документов, отсутствии или занятости персонала, обеспечивающего проведение Исполнителем работ, предварительно письменно согласованных по срокам, заранее письменно известить Исполнителя о приостановлении работ с указанием причины простоя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня от даты возникновения таких обстоятельств. Сроки выполнения работ переносятся на величину длительности этого простоя.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ (_______________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. __ коп., всего с НДС - ________ (_______________) руб. __ коп. и подтверждается сводной калькуляцией. В том числе по этапам выполнения работ:
· стоимость 1 этапа работ - ________ (_______________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. __ коп., всего с НДС - ________ (_______________) руб. __ коп.;
· стоимость 2 этапа работ - ________ (_______________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. __ коп., всего с НДС - ________ (_______________) руб. __ коп.;
· стоимость 3 этапа работ - ________ (_______________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. __ коп., всего с НДС - ________ (_______________) руб. __ коп.
3.2. Расчет за выполненные работы (этапы работ) производится в течение 20 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и получения Заказчиком счета-фактуры.
3.3. Датами выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнителем считаются даты подписания двусторонних актов сдачи-приемки работ (этапов работ).
3.4. Датами оплаты по настоящему Договору считаются дни списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
3.6. Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последний день прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору в 2 (двух) экземплярах.
3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По окончании выполнения этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, указанные в Ведомости исполнения работ (Приложение № 1), акт сдачи-приемки работ, счет и счет-фактуру по выполненным работам.
4.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ (или мотивированный отказ от приемки работ). Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
4.3. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы по договорной цене.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки выполняются за счет Исполнителя. Если доработки будут устранены после окончания срока выполнения работ, указанного в Ведомости исполнения работ (Приложение № 1), то работы будут считаться выполненными с просрочкой.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем Работы устанавливается 6 (шесть) календарных месяцев от даты подписания акта сдачи-приемки работ по Договору.
5.2. В случае обнаружения недостатков в работе Исполнителя в течение гарантийного периода, Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению от даты завершения устранения недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут материальную ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
6.2. В случае нарушения Исполнителем конечных сроков выполнения работ (этапов работ), указаны в п. 3.3. Договора, Исполнитель обязан уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора. В случае, если Исполнитель не приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, письменно известив об этом Исполнителя. 
6.3. За нарушение Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.4. настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности по Договору за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы неоплаченного долга.
6.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.
6.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым, в том числе, относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, делающими невозможным исполнение обязательств по Договору на срок действия указанных событий или последствий. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.
6.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
7.2. Сведения, касающиеся обстоятельств заключения и условий настоящего Договора, техническая, коммерческая и деловая информация, полученная в процессе исполнения настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством РФ, действительны при условии, если они оформлены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
10.3. Факсимильное воспроизведение документов имеет юридическую силу при условии последующего предоставления их оригиналов.
10.4. В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Исполнителя или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.
10.5. Исполнитель гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ___@___ на адрес электронной почты Заказчика general@rosatomflot.ru, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
[bookmark: _Ref357679270][bookmark: _Ref358050951]10.6. Подписанием настоящего Договора, Исполнитель гарантирует, что не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
10.7. Исполнитель обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 10.6. настоящего Договора, а именно:
· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием пункта 10.6. настоящего Договора. 
	При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:
· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;
· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.
[bookmark: _Ref362949641]10.8. В случае непредставления Исполнителем документов в соответствии с пунктом 10.7. настоящего Договора либо в случае выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 10.6. настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть заключенный Договор.
10.9. Права и обязанности, возникшие у Сторон из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
10.11.1. Ведомость исполнения работ (Приложение № 1).
10.11.2. Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков (Приложение № 2).
10.11.3. Форма анкеты для оформления временных пропусков (Приложение № 3).
10.11.4. Форма акта сверки (Приложение № 4).
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
ФГУП «Атомфлот»
Юридический и почтовый адрес: 183017, г.Мурманск-17
Тел. (8152) 55-33-55, факс: (8152) 55-33-56
Email: general@rosatomflot.ru
ИНН/КПП 5192110268/519950001
ОГРН: 1025100864117
Банковские реквизиты:
р/с 40502810841000170001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г.МУРМАНСК
Корр./с 30101810300000000615
БИК 044 705 615

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

___________________ В.В. Рукша

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


















М.П.
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Приложение № 1
к договору №  ________ 
от ____.____.2014 г.
Ведомость исполнения работ
	№ этапа работ
	Содержание этапа работ 
	Сроки выполнения работ
	Стоимость, руб.
	НДС 18 %, руб.
	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Результаты выполненных работ

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Адаптация конфигурации "1С: Управление производственным предприятием 8":
· формирование Технического проекта;
· программирование дополнительных функций Системы;
· разработка пользовательских инструкций;
· внутреннее тестирование разработанных функциональных возможностей;
· передача конфигурации с готовой настройкой актуального релиза 1С: УПП.
	16.09.2014
	20.12.2014
	
	
	
	· Технический проект;
· Пользовательские инструкции;
· Конфигурация с готовой настройкой актуального релиза 1С:УПП.

	2
	Интеграция баз ПП "1С:Управление производственным предприятием 8" судов флота с центральной базой Управления предприятия:
· формирование Технического проекта;
· программирование дополнительных функций Системы  (план обмена, правила конвертации);
· разработка пользовательских инструкций;
· внутреннее тестирование разработанных функциональных возможностей;
· передача конфигурации с готовой настройкой актуального релиза 1С: УПП.
	01.12.2014
	26.12.2014
	
	
	
	· Технический проект;
· Пользовательские инструкции;
· Конфигурация с готовой настройкой актуального релиза 1С:УПП.

	3
	Ввод Системы в действие (опытная эксплуатация):
· Сбор, анализ и реализация пожеланий пользователей в рамках выполненной настройки
· Подготовка демо-примера и проведение демонстрации финальной версии настройки на территории ЗАКАЗЧИКА
Консультации пользователей на рабочих местах, консультации по телефону, работа над вопросами ЗАКАЗЧИКА в офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ
	29.12.2014
	10.02.2015
	
	
	
	- Демо-пример и финальная настройка конфигурации бизнес-процесса подготовки заявки на проведение закупки товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

	ИТОГО:
	
	
	
	



Подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК                                                                                  			ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ФГУП «Атомфлот»
                                                          
_____________________ В.В.Рукша                                     			 _________________




Приложение № 2
к договору №___________ 
от ____.____.2014 г.
 
Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков
	Угловой (продольный) штамп предприятия
	Генеральному директору 

	
	ФГУП «Атомфлот»

	
	
	
	

	
	
	Ф.И.О
	


ЗАЯВКА

Прошу дать указание на оформление временных пропусков для производства работ по договору № _____ от «_____» _______ 20____ г. __________________________________________
с ____________ 20_____г.  по  ____________20_____г. _____________________________________									(режим работы – круглосуточно, рабочее время и т.д.)
следующим работникам предприятия:
	№/п
	Фамилия, имя, отчество
(в алфавитном порядке)
	Должность
	Серия и № паспорта
	Домашний адрес
	Форма*
допуска

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	



Обязуемся обеспечить сохранность и возврат пропусков по окончанию срока действия. В случае не возврата, порчи или утери пропусков оплату гарантируем.
Руководитель предприятия	_________________			_________________								(подпись)					(Ф.И.О.)
						М.П.
Начальник РСП*		________________			________________________	(самой организации или			(подпись)					(Ф.И.О.)		обслуживающей данную организацию)
				М.П
Согласованно:
Начальник Управления 
(службы, отдела) ФГУП «Атомфлот» 	_______________		_____________________
(подпись)				(ф.и.о.)
Примечание: Заявка подаётся на фирменном бланке предприятия по форме указанной выше. При отсутствии допуска РСП  в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется  анкета на каждого работника.
*Заполняется при наличии допуска РСП.

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»		

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  _____
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	Приложение № 3
к договору № ______ 
от ____.____.2014 г.


	Форма анкеты для оформления временных пропусков

	А Н К Е Т А
(заполняется собственноручно)

	
	
	
	Место для фотографии
(4 см х 6 см)


Примечание:
фотография заверяется печатью
	

	
	1.
	Фамилия
	
	
	

	
	
	                                (заполняется печатными буквами)
	
	
	

	
	Имя
	
	
	
	

	
	
	                                   (заполняется печатными буквами)
	
	
	

	
	Отчество
	
	
	
	

	                                                                                                         (заполняется печатными буквами)




                                                                                                                                   М.П.       
	
	

	

	   2. Если изменяли фамилию, имя или  отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине.  
	
	

	3.  Год, число, месяц и место  рождения 
(село, деревня, город, район, область, край,  
республика).                    
	
	

	4.  Паспорт (номер, серия, кем и   когда выдан).                  
	
	

	 5. Адрес проживания и регистрации                 
	
	


	 6. Должность с указанием наименования организации
	
	

	 7. Адрес организации (фактический, юридический, в т.ч. за границей)      
	
	

	  8. Месяц и год поступления на работу в данную организацию                      
	
	

	  7.  Гражданство (если изменяли, то  укажите, когда и по какой  причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства - укажите).  
  
	
	

	10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в какое).              
	
	

	11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью).        
	
	

	12. Были ли Вы и Ваши близкие  родственники судимы (когда и за что).       
	
	

	

13. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей, включая страны ближнего зарубежья (в том  числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: ________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



	_____________________________________________________________________ 

14.  Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку указанных в настоящей анкете моих персональных данных на ФГУП «Атомфлот», а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности предприятия.
 
15.  Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска на территорию ФГУП «Атомфлот».

16.   С правилами пропускного и внутриобъектового режима ФГУП «Атомфлот» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

 
     « _____ » ______________ 20____ г.        Подпись ____________________


             Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.


         М.П.

                             ________________    _______________________________
                             (подпись)                          (инициалы, фамилия работника  кадрового подразделения)
                                      
     « _____ » ______________ 20____ г.        





ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»		

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  _____
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Приложение № 4
к договору № __________ 
от ___.___.201__ г.
	ФОРМА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АКТ СВЕРКИ

	На бланке Исполнителя
	взаимных расчетов между НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА и ФГУП "Атомфлот" 

	
	по договору № ________ от __.__.20___ г.

	
	по состоянию на ____(дата)____

	
	

	Мы, нижеподписавшиеся, Должность, НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА, Ф.И.О., с одной стороны и Главный бухгалтер ФГУП "Атомфлот"_____________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ документа
	По данным  НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА 
	№ документа
	По данным  
ФГУП "Атомфлот"

	
	Обороты
	
	Обороты

	
	Дебет
	Кредит
	
	Дебет
	Кредит

	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обороты за период
	 
	 
	 
	 
	 

	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА в результате сверки на__________ (дата) сальдо  в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ в сумме
	
	По данным ФГУП "Атомфлот" в результате сверки на _________(дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ сумме                     

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА
	
	ФГУП "Атомфлот"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель
	
	Руководитель

	(должность)
	
	(должность)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись.)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер

	(должность)
	
	(должность)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись.)
	
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Просим подтвердить выведенное нами сальдо.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Один экземпляр акта, с подтверждением сальдо или высказанными разногласиями,

	заверенный печатью и подписями вернуть в наш адрес: _____________________

	Исполнитель:  Ф.И.О.    Телефон:  



	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

 ___________________ В.В. Рукша
	ИСПОЛНИТЕЛЬ



___________________



	
