ДОГОВОР  № ____________

выполнение работ по доработке программного обеспечения информационной системы «Цепочка помощи»

г. Нижний Новгород 						    «___»_____________ 2014 г.

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ОАО «НИАЭП», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем

Термины:

Сведения – сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе, конечных), предоставленные Исполнителем в порядке и в объеме, определенном документацией закупочной процедуры.

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется  выполнить работы по доработке ПО информационной системы «Цепочка помощи» согласно Техническому заданию (Приложение №1) (далее - Работы).

  - Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Начальные и конечные сроки производства Работ, а также содержание и сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом выполнения Работ (Приложение №2).

- Цена договора и порядок расчетов

  - Цена настоящего Договора составляет: ___________ руб., в том числе НДС 18 %.

  - Цена настоящего договора включает в себя стоимость выполнения Работ, а также все иные расходы, связанные с осуществлением Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

  - Цена выполняемых Работ является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

  - Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по выставленному Исполнителем счету и счету-фактуре и при условии предоставления документов, указанных в п. 4.1.7.

  - Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Датой оплаты является дата платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Общее время выполнения работ – 90 (девяносто) дней с момента заключения договора.

- права и обязанности сторон

  - Исполнитель обязуется:

    - Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующих нормативно-технических документов и условиями настоящего договора.

    - Выполнить работы в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору) в срок, указанный в Календарном плане (Приложение 2 к настоящему Договору).

    - Представлять Заказчику результаты работ, предусмотренные настоящим договором.

    - Выполнять указания Заказчика, представленные в письменной или устной форме об устранении недостатков и недоработок, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

    - Обеспечивать оперативное реагирование и устранения выявленных ошибок и недостатков, не допуская прерывания производственно-хозяйственной деятельности Заказчика в ходе выполнения Работ.

    - В срок, согласованный с Заказчиком, за собственный счет устранять недостатки и дополнять результат работы в случае получения от Заказчика в письменной форме мотивированной и обоснованной претензии относительно качества выполненных работ и полноты отчетной документации, предоставляемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

    - ,),

.

Представить Покупателю не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно Поставщиком представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Поставщика не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется  копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия о предоставлении указанных в настоящем пункте документов признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации

  - Заказчик обязуется:

    - Предоставить Исполнителю необходимые материалы и информацию в согласованном объеме и (или) обеспечивает доступ к ней в согласованные сроки.

Работники Исполнителя допускаются до информации ограниченного доступа Заказчика в объёме, достаточном для выполнения работ в рамках договорных отношений между Сторонами и по настоящему Договору.

    - Информировать Исполнителя обо всех изменениях, решениях и мероприятиях, прямо или косвенно влияющих на выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - Передать Исполнителю информацию и методологические материалы, обязательные к руководству Исполнителем при выполнении работ;

    - Принимать управленческие решения по реализации предмета настоящего Договора на основании запросов или рекомендаций Исполнителя в согласованные Сторонами сроки;

    - Принять работы, выполненные Исполнителем.

    - Оплатить работы по цене, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае непредставления Исполнителем документов, перечисленных в пункте 4.1.7. настоящего договора в срок, установленный указанным пунктом договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением к настоящему договору в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

- ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1 к настоящему Договору) по акту сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуре, оформленными в надлежащем порядке.

  - Исполнитель обеспечивает перенос доработанного программного обеспечения информационной системы «Цепочка помощи» на продуктивную систему по адресу физического размещения сервера приложений продуктивной системы «Цепочка помощи» в ОАО «НИАЭП»: 603006, г. Нижний Новгород, площадь Свободы д.3..

  - Передача отчетных материалов Заказчику осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

  - Передача документов и материалов происходит на территории Заказчика, в процессе передачи материалов Исполнитель демонстрирует Заказчику выполненную работу.

  - Заказчик в срок, но не более 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-премки, обязан рассмотреть материалы и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-премки, либо перечень задач на доработку, требующих необходимых исправлений в согласованные сроки за счет средств Исполнителя.

  - Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень недостатков и недоработок, выявленных в ходе приема Работ и отчетных материалов. Устранение выявленных недостатков и недоработок осуществляется за счет Исполнителя.

  - Датой окончания работ по Договору является дата подписания Заказчиком представленного Исполнителем финального Акта приема-передачи выполненных работ.

  - В случае досрочного выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Исполнитель и Заказчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

  - Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем условий договора, влечет за собой обязанность Исполнителя возместить Заказчику убытки.

  - В случае нарушения сроков оплаты Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из ставки 5% годовых от неоплаченной суммы.

  - Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях:

    - За нарушение срока выполнения работ в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора;

    - За нарушение согласованных сроков устранения выявленных недоработок и недостатков в течение гарантийного срока в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

  - Возмещение убытков не освобождает Исполнителя от принятых по Договору обязательств.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему договору.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые региональными представительствами Торгово-Промышленной Палаты РФ.

  - Срок действия  настоящего договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

  - Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по договору либо о расторжении договора.

При расторжении договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент прекращения настоящего договора.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

  - В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки устранить все выявленные недостатки и/или недоработки выполненных Работ, обнаруженные в течение Гарантийного срока, в противном случае Заказчик вправе устранить недостатки и/или недоработки собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Исполнителя, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

  - Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости гарантийного устранения выявленных недостатков и/или недоработок по почте или факсимильным сообщением.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего договора или в связи с ним, Сторонами предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, у которой возникли основания для предъявления претензии, должна предъявить претензию в письменном виде с приложением обосновывающих документов. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения.

  - При невозможности разрешения споров путем переговоров все споры по настоящему договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской  области.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Привлечение Исполнителем третьей стороны к оказанию услуг в качестве субподрядчика не допускается.

  - Исключительные права на результаты работ по настоящему Договору, в том числе на результаты которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику с момента их передачи Заказчику.

  - Результаты, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, не могут быть использованы Исполнителем без согласования с Заказчиком.

  - В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к  настоящему Договору.

  - Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ________________ (заполняется Исполнителем) на адреса электронной почты Заказчика niaep@niaep.ru, являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме Приложения №4 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ОАО «НИАЭП», а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителю, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Исполнитель признает, что настоящий Договор накладывает на него обязательства, связанные с обеспечением конфиденциальности информации, к которой он при выполнении работ получил доступ.

  - Исполнитель признаёт, что ему предоставляется доступ к принадлежащей Заказчику и его контрагентам информации, представленной в электронной форме или виде, которая может не иметь реквизитов документа, но представляет для Заказчика и его контрагентов коммерческую значимость или должна охраняться в режиме конфиденциальности в соответствии с требованиями российского законодательства.

  - Исполнителю запрещается осуществлять продажу, обмен, передачу, опубликование, либо распространение информации, к которой он получил доступ, без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Исполнитель соглашается не передавать прямо или косвенно любую информацию, к которой он получил доступ, любой третьей стороне, в том числе с которой он взаимодействует, кроме как по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Заказчиком.

  - Исполнитель при необходимости разглашения  в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ информации, к которой ему был предоставлен доступ, обязан заблаговременно уведомить Заказчика о требовании такого разглашении, предоставить Заказчику данные о перечне, содержании и объеме информации, подлежащей разглашению, и примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются.

  - Исполнитель обязуется выполнять автоматизированную обработку информации только с использованием закреплённых за конкретными работниками Исполнителя средств вычислительной техники и электронных носителей информации.

  - Исполнитель обязуется принимать все необходимые организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой им информации, а также её защиту от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.

  - Требования по обеспечению безопасности информации, предъявляемые Заказчиком в отношении своих информационных ресурсов, содержащиеся в локальных распорядительных нормативных актах Заказчика и условия настоящего Договора являются обязательными для выполнения Исполнителем.

  - Исполнитель обязан заключить со своими работниками, привлекаемыми к выполнению работ по данному договору, соглашение о неразглашении информации ОАО «НИАЭП» и контролировать выполнение работниками требований по обеспечению безопасности информации.

  - Заказчик оставляет за собой право устанавливать технические средства защиты информации на автоматизированные рабочие места Исполнителя и выполнять аудит действий работников Исполнителя.

  - При утрате документов или разглашении информации ограниченного доступа Заказчика или информации полученной (созданной) на её основе, Стороны незамедлительно информируют друг друга, проводят консультации и организуют расследование.

  - При наличии доказанного в ходе проведения расследования факта разглашения Исполнителем информации, к которой он получил доступ, или её передачи (предоставления) третьим лицам с нарушением условий настоящего Договора, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязан возместить убытки Заказчику и его контрагентам.

  - Факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

  - Иные условия о конфиденциальности изложены в Приложении № 5 к настоящему Договору.

- ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Заказчиком  и Исполнителем и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Договор составлен в 2 экземплярах, 1 экз. - для Заказчика и 1 экз. - для Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1: Техническое задание

- Приложение 2: Календарный план

- Приложение 3: Расчет стоимости

- Приложение 4: Образец предоставления сведений о цепочке собственников

- Приложение 5: Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - В случае изменения фактического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в 5-дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ОАО «НИАЭП» |
|  | Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | ИНН/КПП: 5260214123/525350001 |
|  | ОГРН: 1075260029240 |
|  | р/сч. 40702810200000002518 |
|  | в НФ "ГАРАНТИЯ" ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" г.Н.Новгород |
|  | К/сч. 30101810400000000710 |
|  | БИК 042282710 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________ / ./ подпись «____» _________________ 2014 | От Заказчика: _________________ / / подпись «____» _________________ 2014 |
| --- | --- |

Приложение №1

К договору №_________________

от «___»______________2014

| СОГЛАСОВАНО: /_________________/ / М.П. | УТВЕРЖДАЮ: И.о. президента ОАО «НИАЭП» /________________/ Ю.А. Иванов / М.П. |
| --- | --- |

Техническое задание на выполнение работ по доработке программного обеспечения информационной системы «Цепочка помощи»

г. Нижний Новгород

2014

- Общие сведения

- 1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Наименование работ: «Доработка программного обеспечения информационной системы «Цепочка помощи»».

Полное наименование системы: Информационная система «Цепочка помощи» ОАО НИАЭП.

Краткое наименование системы: Система.

  - Шифр темы или шифр (номер) договора

«Цепочка помощи».

  - Наименование разработчика и заказчика системы

Заказчик: Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»). Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, площадь Свободы, д.3.

Разработчик: ЗАО «НЕОЛАНТ». Адрес юридический: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2. Адрес почтовый: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 47А.

Исполнитель работ по доработке программного обеспечения (далее - ПО) Системы: определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

  - Перечень документов, на основании которых создана Система и выполняется доработка программного обеспечения Системы

- Приказ ОАО «НИАЭП» от 08.02.2013 года №40/91-П «О реестре проектов управления информационных проектов развития на 2013 год».

- Техническое задание на выполнение работ по созданию информационной системы принятия решений «Цепочка помощи» на базе ПО «Omnitracker».

- Проект приказа ОАО «НИАЭП» № 40/13485-проект «О реестре проектов управления информационных проектов развития на 2014 год».

- Требования к доработкам ПО Системы.

  - Плановые сроки начала и окончания работы по доработке программного обеспечения Системы

Общее время выполнения работ – 90 (девяносто) дней с момента заключения договора.

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования – бюджет ОАО «НИАЭП» на 2014 год.

Оплата осуществляется безналичным расчётом путем перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы в течение 20 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета на оплату (счета-фактуры). Аванс не предусмотрен.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по доработке программного обеспечения Системы

По результатам выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику следующие отчеты:

- Еженедельные отчеты.

Исполнитель направляет на электронную почту представителя Заказчика еженедельный статус-отчет с описанием выполненных работ.

- Отчеты по факту выполнения работ.

Исполнитель составляет План реализации Требований к доработкам ПО Системы (далее - План) с учетом сроков выполнения работ по договору. Сроки и порядок выполнения работ в соответствии с Планом согласовываются с Заказчиком. При реализации блока функционально связанных Требований к доработкам ПО из Плана Исполнитель разрабатывает сценарий функционального тестирования выполненных доработок на соответствие заявленным в настоящем ТЗ требованиям (сценарий тестирования согласовывается с Заказчиком), выполняет тестирование, направляет Заказчику отчет о результатах тестирования по электронной почте.

Отчет о результатах тестирования должен содержать название тестируемого процесса - наименование блока функционально связанных Требований к доработкам из Плана, сценарий тестирования, результаты выполнения сценария тестирования, статус, дату проверки, ФИО проверяющего.

При согласовании Заказчиком Отчета о результатах тестирования соответствующее требование из Плана считается реализованным. Подтверждение согласования отчета направляется Заказчиком на электронный адрес Исполнителя.

Разработанные сценарии функционального тестирования всех требований Плана составят основу программы и методики приемочных испытаний, разрабатываемой Заказчиком в рамках мероприятий по приемке выполненных работ.

- Отчетная документация.

В рамках выполнения работ Исполнителем разрабатываются инструкции по работе с новым функционалом Системы в виде новых инструкций или доработки существующих, документация на выполненные доработки ПО, инструкция по переносу обновленного ПО на продуктивную Систему.

Разработанная документация направляется в электронном виде на согласование Заказчику не позднее 15 рабочих дней до планируемой даты сдачи-приемки работ.

Согласованные Заказчиком документы подлежат утверждению со стороны Исполнителя и Заказчика.

Отчетные документы должны быть переданы Заказчику в бумажном виде в количестве 2 (двух) экземпляров, по одному для Заказчика и Исполнителя, каждый из которых должен содержать на титульной странице подписи лиц, ответственных за утверждение, и фирменные печати организаций Заказчика, и Исполнителя.  А так же в электронном виде (широко используемом редактируемом формате MS Office, OpenOffice и т.д.) на CD/DVD-диске в количестве 1 (одного) экземпляра.

Отчетные документы являются приложением к Акту выполненных работ.

Окончательная приёмка работ по доработке ПО Системы и подписание Акта выполненных работ осуществляется в головном офисе ОАО «НИАЭП» с участием заинтересованных подразделений ОАО «НИАЭП».

Основным критерием для приёмки выполненных работ является успешное прохождение сценариев программы и методики испытаний и утвержденные Заказчиком отчетные документы.

  - Место выполнения работ

- Доработка ПО Системы осуществляется на территории Исполнителя.

- Установка обновленной версии ПО производится Исполнителем по адресу физического размещения сервера приложений Системы в ОАО «НИАЭП»: 603006, г. Нижний Новгород, площадь Свободы д.3.

  - Термины и сокращения

| ГУЦП | Группа управления цепочкой помощи |
| --- | --- |
| Инициатор | Инициатор регистрации проблемы в Системе: участник сооружения АЭС, столкнувшийся с проблемой при сооружении АЭС |
| Маршрут | Маршрут перевода Проблемы между ответственными ЦП, заданный для решения проблемного вопроса определенного типа |
| Ответственный ЦП | Сотрудник, обладающий компетенцией по решению проблемы (исполнитель) |
| Пользователь | Любой сотрудник, имеющий полномочия для работы в Системе |
| Проблема | Обращение с описанием проблемы, зарегистрированное в Системе |
| Уровень (линия ЦП) | Номер уровня в иерархии исполнителей Проблемы |

- Назначение и цели доработки системы

2.1 Назначение Системы

Информационная система «Цепочка помощи» ОАО НИАЭП предназначена для автоматизации деятельности специалистов ОАО «НИАЭП» по управлению проблемами, возникающими в процессе сооружения АЭС. Система обеспечивает:

  - стандартный способ регистрации проблем;

  - корректную автоматическую маршрутизацию проблем между исполнителями в зависимости от типа проблем;

  - отображение хода решения проблемы (у кого на исполнении находится проблемный вопрос, какие действия были предприняты предыдущими участниками)

  - уведомление участников процесса по электронной почте при поступлении проблем;

  - накопление базы знаний по возникающим проблемам.

- 2.2 Цели доработки Системы

- Обеспечение возможности масштабирования Системы на любое количество площадок сооружения программным способом с использованием существующей серверной лицензии при условии наличия доступа сотрудников площадки сооружения к серверу приложений.

Критерием достижения цели будет являться возможность разграничения доступа пользователей к данным Системы в зависимости от площадок сооружения, к которым они принадлежат.

- Повышение удобства работы в Системе.

- Критерий достижения цели: оптимизация функционала Системы в соответствии с предложениями, выдвинутыми в ходе опытной эксплуатации Системы на Ростовской АЭС и ЮГРЭС-2.

- Описание функционала системы

Информационная система «Цепочка помощи» разработана в 2013 году в соответствии с техническими требованиями на создание информационной системы принятия решений «Цепочка помощи» на базе ПО «Omnitracker» (прилагается к настоящему ТЗ).

В качестве программного компонента используется программное обеспечение ПО OmniTracker версии 10.2.

3.1 Общее описание функционала

Функционал Системы, внедренной в ОАО «НИАЭП», обеспечивает:

- Стандартный способ регистрации проблемных вопросов.

- Корректную автоматическую маршрутизацию проблем в зависимости от типа проблем.

- Прозрачность хода решения проблемы (у кого на исполнении находится проблемный вопрос, какие действия были предприняты предыдущими участниками).

- Автоматическую рассылку уведомлений участникам процесса при поступлении на исполнение нового проблемного вопроса.

- Накопление базы знаний по решенным проблемам.

В основе автоматизации процесса управления проблемами с помощью информационной системы «Цепочка помощи» лежит выделение основных типов проблемных вопросов, возникающих при сооружении АЭС, таких как: выпуск ПСД, закупка, поставка, контрактация и финансирование, производственные проблемы, и т. д.

Для каждого типа проблем определяется и настраивается в Системе цепочка исполнителей с нижнего до верхнего уровня иерархии, в чьей зоне ответственности находятся вопросы данного типа.

При регистрации проблемы в Системе оператор определяет ее тип, и в зависимости от типа автоматически назначается цепочка исполнителей.

Перевод зарегистрированной проблемы исполнителю следующей линии «Цепочки помощи» осуществляется:

- В случае расхода лимита времени, определенного на решение проблемы на текущей линии «Цепочки помощи».

- В случае нехватки полномочий для решения проблемного вопроса на текущей линии «Цепочки помощи».

Комментарии исполнителей по решению проблемы, а также список исполнителей, у кого на исполнении находился проблемный вопрос, фиксируются в карточке проблемы и доступны всем участникам, принимающим участие в решении проблемы, в том числе инициаторам регистрации проблемы.

- Требования к доработке ПО Системы

  - Требования к доработке ПО Системы в целом

    - Требования к сохранности функционала и данных текущей версии ПО Системы

- Обеспечение сохранности существующих данных (учетных записей пользователей, заявок, справочников) или добавленных/измененных в продуктивной Системе во время выполнения работ по договору после установки доработанной версии ПО.

- Обеспечение работоспособности существующего функционала Системы, не затронутого доработками,  после установки доработанной версии ПО.

    - Требования к сохранности доработанного функционала при обновлении версии OMNITRACKER

Доработка ПО должна выполняться с учетом возможности обновления версии OMNITRACKER и обеспечивать сохранность выполненных доработок при обновления версии OMNITRACKER.

4.1.3 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Использование Системы предполагается исключительно во внутренней корпоративной сети Заказчика. Меры по защите Системы от НСД обеспечиваются средствами внутренней корпоративной сети Заказчика.

Комплекс механизмов защиты информации включает в себя стандартные механизмы по защите информации, имеющиеся в используемом ПО, включающие настройку доступа к информации для различных групп пользователей на основе ролевой политики.

В ходе доработок ПО Системы не должны быть затронуты следующие функции:

- предоставление доступа только авторизованным в Системе пользователям;

- разграничение доступа администраторов и пользователей к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации;

- регистрация действий и контроль за несанкционированным доступом администраторов, пользователей и посторонних лиц к защищенным информационным ресурсам.

4.1.4 Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации при авариях оборудования должна обеспечиваться за счет создания резервных копий данных с помощью средств и инструментов СУБД Системы. Настройка резервного копирования выполняется Заказчиком на базе используемой в Системе СУБД.

    - Требования к сервисной аппаратуре, стендам для проверки элементов Системы

Для проведения работ Заказчик предоставляет Исполнителю RDP-доступ к тестовым серверам:

1. серверу для разработки;

2. серверу для испытания переноса доработанного ПО на продуктивную Систему.

Перенос конфигурации продуктивной Системы на тестовые серверы и перенос доработанного ПО на продуктивную Систему осуществляется Исполнителем по адресу физического размещения сервера приложений Системы в ОАО «НИАЭП»: 603006, г. Нижний Новгород, площадь Свободы д.3.

По результатам тестирования корректности обновления продуктивной Системы документируется протокол действий, используемых при переносе.

Последовательность установки обновленного ПО приведена на Рис. 1.

Рис.1 – Последовательность установки обновленного ПО

4.1.6 Требования к режимам функционирования Системы

Доработки ПО Системы не должны нарушать установленное функционирование Системы. Работы, требующие остановки Системы, должны проводиться по выходным или праздничным дням. В случае крайней необходимости¸ например по причине отказов в работе Системы, остановка может быть выполнена и в рабочее время по согласованию с Заказчиком.

  - Функциональные требования к доработке ПО Системы

    - Требования к доработке ролевой структуры

      - Разработать механизм привязки пользователей к конкретной площадке сооружения (с использованием справочника площадок сооружения). Предусмотреть возможность привязки пользователя к нескольким площадкам, ко всем площадкам.

      - Настроить права пользователей на просмотр и управление данными (в соответствии с их ролями) только тех площадок, к которым они принадлежат.

Роли пользователей должны быть настроены в соответствии с правилами, указанными в таблице 1.

Таблица 1. Доработка ролевой структуры Системы

| Роль | Требования к доработке и настройке |
| --- | --- |
| Инициатор | Принадлежит к одной площадке. Должен видеть проблемы только той площадки, к которой относится. В форме новой карточки проблемы элементы выбора (тип проблемы, объект) должны содержать значения справочников и классификаторов той площадки, к которой принадлежит Инициатор. При регистрации новой карточки проблемы поле «Площадка» должно заполняться автоматически и быть нередактируемым. Заполненные карточки проблем должны попадать на рассмотрение оператору ГУЦП той площадки, к которой принадлежит Инициатор (должна быть обеспечена возможность для каждой площадки прописать операторов ГУЦП, к которым будут попадать карточки проблем). |
| Оператор ГУЦП | Может принадлежать к нескольким площадкам. Должен видеть проблемы только тех площадок, к которым относится. Должен иметь возможность генерировать отчеты по проблемам тех площадок, к которым относится (в windows-клиенте). В форме карточки проблемы, которую заполняет Оператор ГУЦП, элементы выбора (инициатор, линия ЦП, ответственный исполнитель, тип проблемы, объект, маршрут) должны содержать значения справочников и классификаторов тех площадок, к которым принадлежит Оператор ГУЦП. При регистрации новой карточки проблемы поле «Площадка» должно заполняться автоматически и быть нередактируемым, если Оператор ГУЦП принадлежит к одной площадке; должно представлять собой элемент выбора, если Оператор ГУЦП принадлежит к нескольким площадкам. |
| Ответственный 1-, 2-линий ЦП | Должен видеть проблемы только тех площадок, к которым относится. Должен иметь возможность генерировать отчеты по проблемам тех площадок, к которым относится (в windows-клиенте). |
| Ответственный 3, 4, 5, 6-линий ЦП | Должен видеть проблемы всех площадок с возможностью фильтровать значения по площадкам и иметь возможность генерировать отчеты по проблемам выбранных площадок (в windows-клиенте). |
| Администратор | Должен иметь возможность просматривать, создавать, редактировать, удалять карточки проблем, классификаторы, справочники и маршруты всех площадок; фильтровать значения по всем площадкам; генерировать и распечатывать отчеты по проблемам выбранных площадок (в windows-клиенте). Должен иметь возможность привязывать пользователей к площадкам; привязывать классификаторы, справочники и маршруты к площадкам. |

    - Требования к настройке структурных элементов Системы для разных площадок сооружения

      - Разработать механизм привязки классификаторов, справочников и маршрутов к конкретной площадке сооружения. Набор и структура справочников и классификаторов могут отличаться для разных площадок.

      - Обеспечить возможность настройки своего производственного календаря для каждой площадки и настройки автоматического перевода карточек проблем с учетом производственного календаря площадки.

4.2.3 Требования к доработке системы уведомлений

Обеспечить отправку уведомлений в соответствии с таблицей 2. Обеспечить возможность задавать текст уведомления в зависимости от события, группы адресатов, площадки строительства. Тексты уведомлений составляются и настраиваются Заказчиком.

Обеспечить отправление операторам ГУЦП ежедневного отчёта по всем проблемам их площадки, в которых были изменения за прошлые сутки.

Обеспечить отправление определенным пользователям ежедневного отчёта по всем изменениям в карточках проблем за прошлые сутки.

Механизм реализации отправки ежедневных отчетов должен быть согласован с Заказчиком в ходе обследования Системы.

Таблица 2. Требования к доработке системы уведомлений

| Событие по Проблеме | Адресат |
| --- | --- |
| Каждые 24 часа с момента поступления проблемы (период времени может быть изменен Заказчиком) при отсутствии представленного исполнителем решения, когда проблема находится на линии «Цепочки помощи» бессрочно: проблема на последней линии маршрута, проблема на маршруте «Ручной перевод» | Операторы ГУЦП соответствующей площадки |
| Перевод Проблемы вручную Оператором ГУЦП новому исполнителю | Новый Ответственный ЦП, предыдущий Ответственный ЦП |
| Внесение записи в журнал Ответственным ЦП | Операторы ГУЦП соответствующей площадки |
| Внесение записи в журнал Оператором ГУЦП | Ответственный ЦП |
| Внесение записи в журнал Инициатором | Ответственный ЦП, Операторы ГУЦП соответствующей площадки |
| Приостановка работы с проблемой Оператором ГУЦП | Ответственный ЦП |
| За 24 часа до срока возвращения проблемы в работу | Ответственный ЦП, Операторы ГУЦП соответствующей площадки |
| Автоматическое возвращение проблемы в работу после приостановки | Ответственный ЦП, Операторы ГУЦП соответствующей площадки |
| Возвращение проблемы в работу Оператором ГУЦП после приостановки | Ответственный ЦП |
| По истечении половины времени, отведенного на решение проблемы на текущей линии «Цепочки помощи» | Ответственный ЦП |
| При изменении статуса проблемы на «выполнено» для согласования предложенного решения | Инициатор |

В уведомлении необходимо создать механизм, указывающий контактную информацию оператора ГУЦП той площадки, по которой возникла проблема.

В информацию, выгружаемую из карточки проблемы, необходимо добавить  информацию с идентификатором наличия приложений.

Окончание обращения «Уважаемый (ая)» должно автоматически определяться в зависимости от пола пользователя.

    - 4.2.4 Требования к доработке внутренних механизмов Системы

Для обеспечения работы Системы на нескольких площадках Исполнитель должен выполнить следующие задачи:

- Обеспечить контекстный поиск информации по проблемам и из справочников по части слова.

- При регистрации проблемы обеспечить автоматическое заполнение поля «Площадка» в карточке проблемы в зависимости от площадки пользователя, регистрирующего проблему.

- Изменить механизм работы приостановки таким образом, чтобы статус «Приостановлено» имел задаваемую при установке статуса дату окончания, при наступлении которой проблема возвращается «В работу». За 24 часа до срока возвращения в работу, а также в момент возвращения оператору ГУЦП и ответственному ЦП должно отправляться соответствующее уведомление на адрес электронной почты (см. таблицу 2).

- Создать механизм, который позволит оставшееся время на решение каждой Проблемы на текущей линии «Цепочки помощи» отображать в общем списке Проблем, для приостановленных проблем также отображать оставшееся время до возвращения проблемы в работу после приостановки.

- Добавить маску ввода мобильного телефона.

- В истории в карточках проблем заменить логин пользователя на фамилию с инициалами.

- Требования к отображению истории могут быть расширены в ходе выполнения работ по согласованию с Исполнителем.

- Отображать в Системе данные профиля пользователя.

- Обеспечить отображение информации о количестве доступных пользователю проблем.

- Обеспечить логирование информации об активных пользователях, работающих в Системе через web-клиент.

  - Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к лингвистическому обеспечению Системы

Интерфейс пользователя должен быть на русском языке. Для административных и настроечных интерфейсов, используемых техническими специалистами Заказчика, допускается использование англоязычного интерфейса.

Написанный код должен иметь комментарии и пояснения.

4.3.2 Требования к программному обеспечению Системы

Реализованные доработки ПО Системы должны позволять выполнить обновление текущей версии OmniTracker (10.2) без нарушения работоспособности функционала.

При необходимости использования дополнительного программного обеспечения Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит закупку, установку и настройку требующегося программного обеспечения или лицензий. Для доработки Системы должно использоваться только лицензионное программное обеспечение.

4.3.3 Требования к техническому обеспечению

При проведении работ необходимо учитывать, что для обеспечения работы Системы используются виртуальные серверы, которые соответствуют минимальным системным требованиям, описанным в документации на ПО Системы (Omnitracker 10.2 и Oracle 11g).

- Состав и содержание работ по доработке ПО Системы

В рамках проекта по доработке ПО Системы предполагается проведение обязательного объема работ (Таблица 3):

Таблица 3. Детализация работ

| Стадии | - Этапы работ | Срок выполнения | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Технорабочее проектирование | - Развертывание копии продуктивной Системы на тестовом сервере - Проведение обследования с целью изучения текущих настроек и конфигурации ПО. - Доработка ПО Системы в соответствии с требованиями данного технического задания. - Подготовка технического администратора Системы со стороны Заказчика (в ходе доработки ПО). - Разработка сценариев тестирования доработанного функционала - Тестирование доработанного функционала Системы совместно с сотрудниками Заказчика. - Разработка инструкций и документации на выполненные доработки ПО | 45 (сорок пять) дней c момента заключения договора | Сценарии тестирования доработанного функционала Системы. Проекты инструкции по работе с новым функционалом, документации на выполненные доработки ПО, инструкции по переносу обновленного ПО на продуктивную Систему |
| Ввод в действие | - Тестирование переноса доработанного ПО на копию продуктивной Системы. - Проверка работоспособности функционала тестовой копии Системы с обновленным ПО. - Перенос доработанного ПО на продуктивную Систему - Доработка инструкций и документации на выполненные доработки в соответствии с замечаниями Заказчика - Проведение приемочных испытаний | 45 (сорок пять) дней с момента завершения стадии технорабочего проектирования, но не позднее, чем через 90 (девяносто) дней с момента заключения договора | Утвержденные инструкции по работе с новым функционалом, документации на выполненные доработки ПО, инструкции по переносу обновленного ПО на продуктивную Систему |

- Порядок контроля и приемки выполненных работ

  - Виды, состав, объем и методы испытаний выполненных доработок ПО Системы

Испытания проводятся с целью определения соответствия выполненных доработок требованиям настоящего Технического задания.

Испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний, составляемой Заказчиком.

Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний. Проект протокола готовит Заказчик. В протоколе отражаются результаты проведенных проверок по каждому пункту сценария, выводы и рекомендации по ним.

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

В соответствии с п. 1.7 настоящего Технического задания при реализации требований по доработке ПО Системы Исполнитель разрабатывает сценарии функционального тестирования выполненных доработок на соответствие заявленным требованиям, согласовывает сценарии тестирования с Заказчиком, выполняет тестирование, направляет Заказчику отчет по электронной почте.

Отчет о тестировании должен содержать названия тестируемых процессов, сценарии тестирования, результаты выполнения сценариев тестирования, статус, дату проверки, ФИО проверяющего.

При согласовании Заказчиком отчета о тестировании соответствующие требования Технического задания считаются реализованным.

Сценарии функционального тестирования включаются в программу и методику приемочных испытаний.

Окончательная приёмка работ по доработке ПО Системы и подписание Акта выполненных работ осуществляется в головном офисе ОАО «НИАЭП» с участием заинтересованных подразделений ОАО «НИАЭП».

- Критерием для приёмки работ является успешное прохождение сценариев программы и методики испытаний и утвержденные отчетные документы.

  - Статус приемочной комиссии

Межведомственная комиссия. В комиссии участвуют представители всех заинтересованных подразделений ОАО «НИАЭП»: УИПР, ОИТ, ИАУ, УРПСиОТ, представительства ОАО «НИАЭП» в республике Беларусь.

- Требования к документированию

Исполнитель разрабатывает отчетные документы в соответствии с разделом 5.

Приложение к техническому заданию

на выполнение работ

по доработке программного обеспечения

информационной системы «Цепочка помощи»

Технические требования на создание информационной

системы принятия решений «Цепочка помощи»

на базе ПО «Omnitracker»

г. Нижний Новгород, 2013 г.

- Термины и определения

| Сокращение, термин | Значение |
| --- | --- |
| QoS | англ. Quality of Service — качество обслуживания |
| АЭС | Атомная электростанция |
| ГУЦП | Группа управления цепочкой помощи |
| ИАУ | Информационно-аналитическое управление |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИС | Информационная система |
| Исполнитель | Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании |
| НИАЭП, Заказчик | Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| Обработка информации | Совокупность операций сбора, накопления, ввода, вывода, приема, передачи, записи, хранения, регистрации, уничтожения, преобразования, отображения информации |
| ОИТ | Отдел информационных технологий |
| ПМИ | Программа-методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| Проблема | Негативное воздействие на процессы сооружения АЭС (инцидент - любое событие, которое не является частью стандартного процесса управления и которое приводит или может привести к остановке этого процесса или к снижению его качества) |
| СЗИ | Система защиты информации автоматизированной системы - совокупность всех технических, программных и программно-технических средств защиты информации, и средств контроля эффективности защиты информации |
| ТЗ | Техническое задание |
| УИПР | Управление информационных проектов развития |
| УРПС | Управления развития производственной системы и охраны труда |
| ЦП | Цепочка Помощи |
| «Цепочка» | Зарегистрированный инцидент в ИС ЦП |
| Проблема | Группа инцидентов («Цепочек»), возникших в результате общей проблемы. |

- Назначение и цели создания системы

Информационная система «Цепочка помощи» предназначена для автоматизации деятельности ОАО «НИАЭП» по управлению проблемами, возникающими в процессе сооружения АЭС.

Цели внедрения ИС ЦП:

Повышение эффективности в решении проблем на площадке сооружения АЭС.

Минимизация негативного влияния проблем на процессы сооружения АЭС.

Обеспечение прозрачности процессов инициации, решения, и мониторинга решения проблем.

Задачи внедрения ИС ЦП:

Создание отлаженной технологии обработки проблем и инцидентов.

Улучшение согласованности деятельности руководителей, функциональных подразделений ОАО «НИЭАП» и представителей субподрядных организаций проекта сооружения АЭС в ходе решения проблем.

Максимально возможное сокращение сроков решения проблем.

Создание единой системы учета и контроля деятельности подразделения ВФ ОАО «НИАЭП» в части решения проблем.

Накопление базы знаний устраненных проблем.

Для выполнения перечисленных задач необходимо произвести разработку логики процесса работы и описать виды деятельности процесса управления проблемами, а также разработать логику работы группы управления цепочкой помощи (далее – ГУ ЦП) и внедрить специализированную систему автоматизации процесса управления проблемами, которая позволит:

Гарантировать то, что все инциденты/проблемы будут зарегистрированы, ни одна не будет утеряна, и ход их обработки будет контролироваться;

Накапливать базу данных по устранённым инцидентам/проблемам с целью выявления типовых решений и применения их в будущем для сокращения сроков разрешения проблем;

Учитывать деятельность всех участников проекта сооружения АЭС в работе процесса управления проблемами.

Инициировать формирование новых регламентов работы с подрядными организациями и заказчиком на основании статистических данных поступающих в базу данных ИС ЦП ЕИП.

Регистрировать эффективность принимаемых мер на основании регистраций в базе данных ИС ЦП ЕИП.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

Классификация возможных инцидентов/проблем, возникающих при строительстве АЭС;

Описание процесса устранения проблем с целью его автоматизации, состава и функциональных обязанностей Группы управления (Группа управления цепочкой помощи, ГУ ЦП);

Определение критериев, позволяющих судить об устранении воздействия;

Установка, настройка, тестирование программного продукта «Omnitracker», наполнение бизнес-логики в процессе опытной эксплуатации.

- Характеристика объекта автоматизации

В Волгодонском филиале ОАО «НИАЭП» для описания проблемной ситуации и фиксирования процесса их решения используется специально разработанная бланковая форма на бумажном носителе. На процесс решения проблемной ситуации в большинстве случаев оказывает влияние время передачи бумажного носителя, очередь его рассмотрения и удаленная от рабочего места работа лиц, принимающих управленческие решения.

Информационная система «Цепочка помощи» должна позволить автоматизировать данный процесс и сократить время подготовки управленческого решения и доведения его до исполнителя.

ИС ЦП создается как информационный ресурс, не имеющий прямого доступа в сеть Интернет, внутри корпоративной сети ОАО «НИАЭП», с возможностью рассылки уведомлений об изменении статусов возникающих или имеющихся инцидентов/проблем на внешние почтовые адреса, согласно шаблонов, созданных и утверждённых заказчиком в ходе реализации проекта.

Установка и настройка информационной системы в рамках данного проекта должна быть выполнена по адресу (Исполнитель производит работы по установке и настройке серверной части информационной системы, а также по установке клиентских мест – не более 20):

ОАО «НИАЭП», головной офис, местонахождение - 603006, г. Нижний Новгород, площадь Свободы д.3.

- Архитектура ИС ЦП должна предусматривает возможность включения в Систему дополнительных функциональных структур Заказчика, таких как:

Волгодонский филиал Открытого Акционерного Общества «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции», местонахождение – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28;

Московский филиал ОАО «НИАЭП»  –  г. Москва, Дмитровское шоссе д.2 стр.1.

ИС ЦП должна обеспечивать автоматическую отправку полнотекстовых уведомлений о изменениях зарегистрированных «Цепочек» через сервисы корпоративной почты Заказчика на внутренние почтовые адреса (см. рисунок 1).

Так же ИС ЦП должна в автоматическом режиме направлять шаблоны уведомлений о произошедших событиях в отношении зарегистрированных «Цепочек» на внешние почтовые адреса, такие как: инициация «Цепочки» в адрес предполагаемого исполнителя, изменение статуса «Цепочки»: эскалировано, остановлено, истекает срок принятия решения, решено, переадресовано, истёк срок, завершено и т.д.

Указанная архитектура (рис.1) описывает реализацию единой сетевой развертки ИС ЦП.

В качестве инструмента рассылки должен быть использован корпоративный почтовый сервер Заказчика.

Рисунок 1. Архитектура системы

Состав оборудования, количество лицензий и их тип приведён в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Размещение элементов системы | Клиентские части системы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стационарный клиент на ПК | WEB-клиент |
| ЦА ОАО «НИАЭП», (сервер) | 1 |  |
| ЦА ОАО «НИАЭП» | 8 | 8 |
| ОАО «НИАЭП», Волгодонский филиал | 10 | 10 |
| ОАО «НИАЭП», Московский филиал | 4 | 4 |

Данные лицензии являются «плавающими»* лицензиями ПО «Omnitracker» и предоставляются Заказчиком.

* «плавающая» лицензия – неограниченное количество установок, ограниченное количество одновременно работающих пользователей.

- Требования к информационной системе

Система не должна администрироваться посредством удаленного доступа из недоверенных сетей. Система должна администрироваться только из доверенной корпоративной локальной сети.

Система не должна связываться в автоматическом режиме с серверами производителя программного продукта, Исполнителя работ, а также передавать данные через другие продукты и процессы.

В качестве хранилища данных требуется использовать одну из систем управления базами данных: Oracle 11g или MS SQL Server 2008, предоставляемых Заказчиком.

Серверная часть Системы должна устанавливаться на MS Windows Server 2003, 2008. Сервер предоставляется Заказчиком.

Авторизация и аутентификация в Системе должна выполняться по учетной записи в корпоративной информационной сети и буквенно-цифровому паролю, длинной не менее 8 символов.

Сервер приложения и сервер баз данных должны быть физически разделены.

Система должна быть организована на платформе Omninet «Omniеracker».

Интерфейс системы ПО «Omnitracker» должен быть упрощен. Из меню должны быть исключены не использующиеся в ИС ЦП строки, из окон программы, деактивированы и скрыты не использующиеся поля ввода.

В ИС ЦП должна быть настроена бизнес-логика, соответствующая имеющимся процессам компании.

Исполнитель должен разработать и/или адаптировать отчеты системы под требования Заказчика.

  - Требования к функциям, выполняемым системой

    - Требования к функциям управление проблемами и варианты их реализации.

Требования к функциям управление проблемами и варианты их реализации приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

| Требования | Варианты реализации |
| --- | --- |
| Создание карточки инцидента инициатором; Создание карточки инцидента оператором ГУЦП по электронному письму Инициатора; Инициатором с использованием WEB-клиента. | Стандартный функционал |
| Многоуровневая классификация инцидента; Автоматическая эскалация инцидента в соответствии с процессом устранения проблем; Отслеживание жизненного цикла инцидента; Горизонтальная переадресация инцидента (далее: траволация) в пределах «линии» ответственности (в ручном режиме оператором ГУЦП); Эскалация инцидента на верхнюю «линию» (в ручном режиме оператором ГУЦП) Настройка различных маршрутов эскалации в зависимости от характера проблемы (типа, категории, приоритета, субподрядной организации и т.п.); | Стандартный функционал |
| Автоматическое оповещение участников ЦП о изменении статуса проблемы посредством электронной почты; | Стандартный функционал |
| Отправка запроса инициатору на подтверждение статуса о решении его проблемы; Предоставление инициатору проблемы возможность отслеживать работы по запросу посредством WEB-клиента; Предоставление инициатору проблемы возможности приостановки выполнения и оценки качества работ по его запросу: Возможность создания и изменения классификатора проблемы; Возможность прикрепления файлов к карточке проблемы | Стандартный функционал |
| Автоматический сбор аналитики для контроля процесса; | Стандартный функционал |
| Возможность просмотра состояния своих открытых проблем; Возможность просмотра своих закрытых ранее проблем; Поиск в базе знаний и FAQ; | Стандартный функционал или доработка решения |

    - Требования к настройке функций бизнес-логики

В рамках настройки бизнес-логики модуля должны обеспечиваться следующие возможности для всех элементов:

Возможность изменять/удалять встроенные правила работы бизнес-логики;

Возможность добавления новых правил бизнес-логики системы;

Возможность редактирования/добавления/удаления правил эскалации и траволации элементов;

Возможность неограниченного добавления новых пользовательских полей и таблиц в систему;

Возможность использования добавленных полей и таблиц в бизнес-логике системы;

Возможность использования добавленных полей и таблиц в схеме эскалации и траволации;

Возможность произвольного редактирования/добавления/удаления экранных форм;

Возможность настройки интерактивных реакций на действия пользователя для экранных форм (добавление/удаление/предоставление доступа к редактированию элементов формы, автозаполнение полей формы, выделение цветом и т.п.);

Возможность настройки маршрутизации без кодировки и/или программирования при траволации.

    - Требования к средствам предупреждения и визуализации статусов

В модуле «Управление проблемами» системы должны присутствовать средства контроля выполнения процессов:

Визуализация статусов продвижения проблем;

Общая сводная статистика по имеющимся проблемам и инцидентам;

Система предупреждений пользователя по критическим параметрам или событиям (например: нулевое исполнение инцидентов за отчетный период пользователя ИС ЦП).

  - Требования к функционалу по формированию отчетности

Модуль «Контроль и отчетность» должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Быструю генерацию оперативных отчетов статусов зарегистрированных проблем;

Настраиваемые информационные панели (dashboards) для отображения оперативного состояния хода процессов;

Система должна обеспечивать возможность автоматической предварительной выгрузки промежуточной информации (предварительной выгрузки по расписанию) для последующего формирования отчётов о статусах зарегистрированных проблем;

Данные, собираемые ИС, должны обеспечивать возможность формирования отчетности:

Отчетность по удовлетворенности участников процессов по количеству закрытых проблем и инцидентов.

Получать статистику по всем типам проблем с точки зрения:

Сроков исполнения (среднее, минимальное, максимальное)

Визуализация распределения обращений решенных в минутах.

  - Требования к функционированию работы системы в информационно-вычеслительных сетях

ИС должна обеспечивать работу пользователя на каналах с пропускной способностью не менее 1 Мбит/с.

На основании согласованного с Заказчиком утвержденного проекта системы Исполнителю предоставляется оборудование, для установки и настройки лицензионного системного и прикладного программного обеспечения серверной части ИС ЦП.

Параметры настройки согласовываются с Заказчиком.

  - Требование к интерфейсу системы

Доступ к ИС ЦП конечного пользователя должен осуществляться посредством WEB-браузера и/или через установленного клиента;

Система должна корректно работать под управлением следующих WEB-браузеров: MS Internet Explorer 6 и выше, Mozilla FireFox 3.6 и выше;

Доступ операторов ГУ ЦП и пользователей может осуществляться как посредством WEB-браузера, так и посредством устанавливаемого клиента;

Пользовательский интерфейс Системы должен в нормальном режиме обеспечивать отображение информации на пользовательских экранах разрешением 1024х768 пикселей и выше;

  - Требования по безопасности информации

Сведения, планируемые к обработке в системе, должны быть классифицированы с составлением Акта классификации (данные внутри сети, данные рассылаемые в виде уведомлений внутри сети ОАО «НИАЭП», данные рассылаемые во внешние сети и Интернет).

Методы и механизмы защиты информации, реализованные в Системе, должны позволить выполнить работы по последующей аттестации информационной системы в составе корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП» по требованиям безопасности информации не ниже класса «1Г».

Коммуникационное оборудование и все соединения Системы с локальными периферийными устройствами корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП» должны размещаться в пределах контрольной зоны (внутри зданий ОАО «НИАЭП», филиалов, представительств).

В информационной системе должно быть реализовано:

разграничение доступа администраторов и пользователей к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации.

регистрация действий и контроль за несанкционированным доступом администраторов, пользователей и посторонних лиц.

Сохранность информации при авариях оборудования:

- Все компоненты Системы должны быть совместимы с применяемыми средствами резервного копирования ОС и СУБД.

Приложение 2 к Договору №______________ от _______________2014

Календарный план
на выполнение работ по доработке программного обеспечения информационной системы «Цепочка помощи»

| Стадии | - Этапы работ | Срок выполнения | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Технорабочее проектирование | - Развертывание копии продуктивной Системы на тестовом сервере - Проведение обследования с целью изучения текущих настроек и конфигурации ПО. - Доработка ПО Системы в соответствии с требованиями данного технического задания. - Подготовка технического администратора Системы со стороны Заказчика (в ходе доработки ПО). - Разработка сценариев тестирования доработанного функционала - Тестирование доработанного функционала Системы совместно с сотрудниками Заказчика. - Разработка инструкций и документации на выполненные доработки ПО | 45 (сорок пять) дней с момента заключения договора | Сценарии тестирования доработанного функционала Системы. Проекты инструкции по работе с новым функционалом, документации на выполненные доработки ПО, инструкции по переносу обновленного ПО на продуктивную Систему |
| Ввод в действие | - Тестирование переноса доработанного ПО на копию продуктивной Системы. - Проверка работоспособности функционала тестовой копии Системы с обновленным ПО. - Перенос доработанного ПО на продуктивную Систему - Доработка инструкций и документации на выполненные доработки в соответствии с замечаниями Заказчика - Проведение приемочных испытаний | 45 (сорок пять) дней с момента завершения стадии технорабочего проектирования, но не позднее, чем через 90 (девяносто) дней с момента заключения договора | Утвержденные инструкции по работе с новым функционалом, документации на выполненные доработки ПО, инструкции по переносу обновленного ПО на продуктивную Систему |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________ /_______________/ подпись «____» _________________ 2014 | От Заказчика: _________________ /________________/ подпись «____» _________________ 2014 |
| --- | --- |

Приложение №3

К договору №_________________

от «___»______________2014

Расчет стоимости работ

| Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| - Материалы |  |
| - ФОТ основной |  |
| - Отчисления в ФОТ |  |
| - Накладные расходы |  |
| - Командировочные расходы |  |
| - Себестоимость |  |
| - Прибыль до налога на прибыль |  |
| - Налоги на прибыль |  |
| - Прибыль, после уплаты налогов |  |
| - Стоимость без НДС |  |
| - НДС 18% |  |
| - Цена |  |
| ИТОГО: |  |

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| _______________________/________________/ | _______________________/________________/ |
| «____»_____________________2014 | «____»_____________________2014 |

Приложение №4

К договору №_________________

от «___»______________2014

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

| № п/п | Информация об участнике запроса цен |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  | Информа-ция о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименова-ние краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководи-теля | Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние / ФИО |  | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| От Исполнителя: _________________ /_______________/ подпись «____» _________________ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к Договору №_____от_____________2014 г.

Соглашение № ____

о конфиденциальности и неразглашении информации

| г. Нижний Новгород |  | «___» ________201__ г. |
| --- | --- | --- |
| (место заключения) |  | (дата) |

Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона», в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________ с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получающая сторона», в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, а вместе и далее по тексту - «Стороны», заключили настоящий соглашение, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения

1.1.  Раскрывающая сторона передает Получающей стороне сведения, необходимые и достаточные для выполнения работ, определённых Договором между Сторонами, или обеспечивает Получающей стороне доступ к таким сведениям в своих информационных ресурсах.

1.2.  Настоящим Соглашением закрепляются права, обязанности и ответственность Сторон, определяются особенности передачи, предоставления, разглашения сведений и порядка предоставления доступа к таким сведениям.

1.3.  Заключение настоящего Соглашения распространяет действие Соглашения на последующие договорные отношения Сторон.

1.4.  Настоящее Соглашение является обязательным для выполнения правопреемниками Сторон.

1.5.  В рамках настоящего Соглашения используется терминология, приведённая в Приложении № А-1.

1.6.  Настоящее Соглашение находится в толковании нормативных правовых актов, приводимых в Приложении № А-2.

1.7.  Настоящее Соглашение не распространяется на сведения, отнесённые в установленном порядке к государственной тайне.

2.  Права, обязанности и ответственность сторон

2.1.  Получающая сторона

2.1.1.  Получающая сторона обязуется:

а)  не передавать, не представлять и не разглашать (в том числе не способствовать прямо или косвенно разглашению) никакой третьей стороне (третьим лицам) полученные сведения, указанные в пункте 1.1., без письменного разрешения (согласия) Раскрывающей стороны и подтверждения от Раскрывающей стороны факта заключения с этой третьей стороной Соглашения о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.

б)  убедиться, что третьей стороной приняты меры по охране их конфиденциальности не ниже мер, установленных настоящим Соглашением, в случае получения письменного разрешения (согласия) Раскрывающей стороны о возможности передачи сведений третьей стороне.

в)  обеспечить конфиденциальность и защиту полученных сведений в соответствии с организационными и техническими мерами, не менее эффективными, чем установленными законодательством Российской Федерации для обработки информации ограниченного доступа в государственных информационных системах;

г)  не использовать полностью или частично полученные сведения в целях, не предусмотренных договорными отношениями Сторон, в том числе в собственных коммерческих интересах, в коммерческих интересах третьей стороны или физических лиц, или для получения другой выгоды.

д)  обеспечить ознакомление (доступ) с полученными сведениями только тех своих сотрудников, которым полученные сведения необходимы исключительно для выполнения работ в рамках договорных отношений Сторон;

е)  контролировать выполнение мер по защите полученных сведений со стороны своих сотрудников, в том числе со стороны сотрудников, имеющих физический доступ к местам установки (обеспечивающих обслуживание, техническое сопровождение) средств обработки, хранения и передачи полученных сведений;

ж)  без получения письменного разрешения (непосредственного указания) Раскрывающей стороны не выполнять разбор, декомпиляцию, видоизменение и переработку программного обеспечения или материальных объектов, полученных от Раскрывающей стороны или предоставленных Раскрывающей стороной для выполнения работ в рамках договорных отношений Сторон;

з)  обеспечить физическую безопасность своих зданий, сооружений, помещений, технологических систем обеспечения (электропитания, заземления, кондиционирования) и непосредственно средств обработки, хранения и передачи полученных сведений;

и)  обеспечить техническую защиту полученных сведений от несанкционированного доступа:

– в автоматизированных системах (далее – АС) (средствах вычислительной техники, информационно-вычислительных комплексах, сетях и системах), с использованием которых выполняется обработка полученных сведений;

– в системах связи и передачи данных, взаимодействующих с указанными АС;

– в технических средствах и системах, не обрабатывающих непосредственно полученные сведения, но размещенных в помещениях, где они обрабатываются (циркулируют);

л)  обеспечить техническую защиту:

– программных средств (операционных систем, систем управления базами данных, другого общесистемного и прикладного программного обеспечения), применяемых в АС;

– процессов (процедур) обработки информации в АС;

– используемого программного (аппаратно-программного) обеспечения средств защиты информации (СрЗИ) и процедур администрирования СрЗИ.

2.1.2.  Обязательства Получающей стороны распространяются на сведения, представленные:

  - в электронной форме (в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, хранимых и обрабатываемых в автоматизированных системах (АС), а также передаваемых между АС по каналам (линиям) связи и телекоммуникаций);

  - в документированной форме (в виде бумажных документов, имеющих соответствующие реквизиты, в виде электронных копий этих документов и в электронном виде, позволяющем осуществить распечатку документов на бумажном носителе);

  - в виде побочных электромагнитных излучений и наводок, визуально-оптических, электрических и акустических сигналов;

  - в устном или визуальном виде, или в виде демонстрации, или в виде обозрения, или в любом другом виде.

2.1.3.  Обязательства Получающей стороны распространяются на сведения, позволяющие отнести их к категории: сведения, составляющие коммерческую тайну; персональные данные; служебная информация ограниченного распространения (служебная тайна), а также на все сведения, в отношении которых Раскрывающей стороной явно указано на необходимость обеспечения их конфиденциальности и защиты.

2.1.4.  В рамках принятых обязательств Получающая сторона:

а)  до начала выполнения работ в рамках договорных отношений Сторон:

– определяет списочный состав своих сотрудников, привлекаемых к выполнению работ в рамках договорных отношений Сторон;

– заключает с привлекаемыми сотрудниками Соглашения о неразглашении информации (Приложение № А-3);

– определяет пределы доступа привлекаемых сотрудников к полученным сведениям (к сведениям, составляющим служебную тайну Госкорпорации «Росатом» могут быть допущены только сотрудники из числа граждан Российской Федерации, имеющих допуск к государственной тайне);

– предоставляет Раскрывающей стороне заверенные печатью копии Соглашений о неразглашении информации привлекаемых сотрудников;

– предоставляет Раскрывающей стороне утверждённые полномочным должностным лицом Получающей стороны список привлекаемых сотрудников с указанием их табельных номеров, должностей, структурных подразделений; номеров и наименований средств вычислительной техники, планируемых для обработки полученных сведений; и пределов доступа сотрудников к полученным сведениям;

б)  за свой счёт обеспечивает выполнение требований, предъявляемых Раскрывающей стороной к обеспечению безопасности переданных сведений;

в)  в минимально короткий срок уведомляет Раскрывающую сторону о выявленных в ходе контроля фактах утечки полученных сведений или созданных к этому предпосылках и принимает меры к уменьшению последствий такой утечки и к устранению выявленных нарушений;

г)  письменно информирует Раскрывающую сторону о запросах органов власти и местного самоуправления в отношении предоставления полученных сведений на основании статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» или Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 и в дальнейшем действует в соответствии с письменными указаниями Раскрывающей стороны;

д)  письменно информирует Раскрывающую сторону о необходимости разглашения полученных сведений в соответствии с судебным решением с указанием перечня, содержания и объёма сведений, подлежащих разглашению;

е)  в течение 15 дней после получения соответствующего письменного уведомления Раскрывающей стороны уничтожает по акту полученные сведения и/или возвращает Раскрывающей стороне все носители и копии с полученными и созданными на их основе сведениями;

ж)  выполняет обработку персональных данных сотрудников Раскрывающей стороны только при получении письменного согласия соответствующих сотрудников Раскрывающей стороны.

2.1.5.  Получающая сторона имеет право:

а)  изготавливать копии полученных сведений в количестве необходимом и достаточном для выполнения сотрудниками Получающей стороны работ в рамках договорных отношений Сторон, при соблюдении Получающей стороной требований законодательства Российской Федерации к учёту и контролю движения носителей сведений ограниченного доступа и их копий;

б)  письменно информировать Раскрывающую сторону о целесообразности пересмотра обязательств Получающей стороны в отношении полученных сведений, если их содержание удовлетворяет одному из условий:

  - сведения не могут составлять коммерческую тайну на основании статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

  - сведения определены законодательством Российской Федерации как общедоступные;

  - сведения являются или становятся публично известными, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;

  - сведения без нарушения Соглашения получены от третьей стороны, не имеющей обязательств перед Раскрывающей стороной о соблюдении условий конфиденциальности;

  - сведения представлены Раскрывающей стороной третьей стороне без обязательств перед Раскрывающей стороной о соблюдении условий конфиденциальности;

  - на передачу, представление или разглашение сведений получено письменное разрешение Раскрывающей стороны;

  - сведения раскрыты в соответствии с законодательством Российской Федерации по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.

Доказательство пересмотра обязательств Получающей стороны в отношении полученных сведений возлагается на Получающую сторону.

2.1.6.  Получающая сторона несёт ответственность:

а)  за умышленное и неумышленное нарушение своих обязательств и обязуется возместить убытки Раскрывающей стороне при доказанных в результате расследования фактах нарушений, приведших к ущербу для Раскрывающей стороны.

б)  за выполнение своими сотрудниками требований пропускного режима Раскрывающей стороны и требований по обеспечению безопасности информации, содержащихся в нормативных правовых актах Госкорпорации «Росатом» и в локальных распорядительных нормативных актах Раскрывающей стороны при выполнении ими работ на территории Раскрывающей стороны.

2.2.   Раскрывающая сторона

2.2.1.  Раскрывающая сторона обязана обеспечить Получающей стороне условия для выполнения Соглашения, при проведении работ Получающей стороной на территории Раскрывающей стороны.

2.2.2.  Раскрывающая сторона имеет право:

а)  на отказ от передачи принадлежащих ей сведений (предоставления доступа к своим информационным ресурсам) при отсутствии у Получающей стороны возможности выполнения требований, определённых настоящим Соглашением, или при отсутствии в письменном запросе Получающей стороны конкретных целей использования запрашиваемых сведений и работ, для которых они требуются;

б)  на выбор способов передачи и программно-технических средств защиты принадлежащих ей сведений;

в)  на разглашение, предоставление и передачу третьим лицам принадлежащих ей сведений;

г)  на снятие грифов конфиденциальности и ограничительных пометок с носителей информации, которые были переданы Получающей стороне;

д)  на доказательство (в том числе посредством проведения совместных контрольных мероприятий на территории Получающей стороны) нарушения Получающей стороной настоящего Соглашения и последующее полное запрещение или приостановку обработки переданных сведений до получения подтверждения об устранении выявленных нарушений;

е)  на требование немедленного возврата (уничтожения) Получающей стороной переданных сведений, их носителей и копий, а также сведений, созданных на их основе, в случаях нарушения Получающей стороной требований настоящего Соглашения, прекращения договорных отношений, реорганизации или ликвидации одной из Сторон и других обстоятельств, создающих потенциальную угрозу несанкционированного доступа к переданным сведениям в результате разглашения, предоставления или передаче третьим лицам или посредством утечки по техническим каналам;

ж)  на защиту своих прав в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, на возмещение Получающей стороной вреда, причинённого Раскрывающей стороне, вследствие невыполнения Получающей стороной требований настоящего Соглашения; а при наличии достаточных оснований – на привлечение виновных лиц Получающей стороны к ответственности;

з)  на средства судебной защиты в виде судебного запрещения или на те, которые могут быть сочтены судом правильными;

2.2.3.  Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, принадлежащих Раскрывающей стороне, в том числе права на лицензии, патенты, авторские права и торговые марки.

2.2.3.  Раскрывающая сторона при передаче сведений Получающей стороне отвечает:

а)  за подготовку Акта приёма-передачи с приложением перечня передаваемых Получающей стороне документов (носителей или объёма информации). В Акте приёма-передачи указываются: название документа (носителя, файла, базы данных), гриф конфиденциальности, №№ экземпляров, количество листов (размер файла, базы данных). Акт оформляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон (Приложение № А-4);

б)  за оформление протокола ознакомления сотрудников Получающей стороны со сведениями ограниченного доступа в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т. п. и предварительное предупреждение участников совещаний об обсуждении информации ограниченного доступа;

в)  за передачу Получающей стороне сведений ограниченного доступа в электронном виде исключительно по защищённым каналам связи, и фиксирование факта передачи информации и её содержания;

г)  за передачу Получающей стороне сведений ограниченного доступа на электронных носителях информации или в документированной форме курьерами, с использованием услуг фельдъегерской связи, заказными или ценными почтовыми отправлениями в соответствии с правилами, установленными для служебного делопроизводства.

2.3.  Общие права и обязанности сторон

2.3.1.  Если действующим законодательством Российской Федерации не определены положения, которые определены Соглашением, то Стороны руководствуются положениями Соглашения.

2.3.2.  Если настоящим Соглашением не определены положения, определённые действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Госкорпорации «Росатом», Стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными правовыми актами Госкорпорации «Росатом».

2.3.3.  Стороны обязаны обмениваться информацией, в том числе созданной на основе сведений, переданных Раскрывающей стороной, на учтённых и зарегистрированных установленным порядком носителях, по защищённым каналам связи и телекоммуникаций. Стороны имеют право отдельно письменно согласовать порядок обмена сведениями ограниченного доступа с использованием не оговоренных в Соглашении способов и методов защиты информации.

а) На материальные носители информации, составляющей коммерческую тайну, наносится гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации, на материальные носители информации, составляющей служебную тайну, - ограничительная пометка «Для служебного пользования».

б) Каждая Сторона обращается с информацией, полученной от другой Стороны, как с коммерческой тайной, если на носителях проставлен гриф «Коммерческая тайна», как со служебной тайной, если на носителях проставлена ограничительная пометка «Для служебного пользования» или если при устной передаче информации (пп. б) п. 2.2.3. Соглашения) сделано соответствующее сообщение.

2.3.4.  При выявлении фактов умышленных и неумышленных действий, приведших к нарушению требований, установленных настоящим Соглашением, Стороны незамедлительно информируют друг друга, проводят консультации и организуют расследование.

2.3.5.  При проведении расследования Стороны по взаимному согласованию направляют друг к другу сотрудников, уполномоченных Сторонами для решения вопросов информационной безопасности. Оплата командировочных расходов сотрудников производится Стороной, допустившей утрату или разглашение информации.

2.3.6.  Стороны заверяют друг друга в том, что все споры и разногласия между ними, возникающие и/или связанные с настоящим Соглашением, будут ими рассматриваться в соответствии с законодательством Российской Федерации и решаться путём проведения переговоров. При отсутствии согласия Сторон споры будут рассмотрены в судебном порядке.

2.3.7.  Стороны заверяют друг друга в том, что реорганизация или ликвидация одной из Сторон или прекращение по каким-либо другим причинам договорных отношений Сторон не повлияют на принятые Сторонами обязательства в соответствии с настоящим Соглашением, и предусматривают:

  - при реорганизации: уведомление второй Стороны о факте реорганизации и получение письменного уведомления Раскрывающей стороны или её правопреемника о необходимости возврата переданной информации или носителей этой информации;

  - при ликвидации: уведомление второй Стороны о сроках ликвидации и согласование сроков возврата переданной информации; возврат Раскрывающей стороне информации на всех носителях (в том числе копий, изготовленных Получающей стороной в соответствии с настоящим Соглашением);

  - возможность подписания сторонами соглашения об уничтожении информации в случаях реорганизации или ликвидации одной из сторон с подтверждением уничтожения информации во всех её формах и виде (в том числе всех носителей информации и их копий).

2.3.8.  Обязательства и права, указанные в Соглашении, могут быть переданы одной Стороной исключительно при получении письменного согласия другой Стороны.

3. Статус и условия действия Соглашения

3.1.  Названия разделов данного Соглашения являются информационными и не влияют на толкования любого положения Соглашения.

3.2.  Подписанное Соглашение считается вступившим в силу в течение трёх рабочих дней, после выполнения Получающей стороной подпункта а) пункта 2.1.4. настоящего Соглашения.

3.3.  Обязательства по настоящему Соглашению считаются выполненными по истечению 5 (пяти) лет после завершения срока последнего договорного документа, подписанного Сторонами.

3.4.  В случае изменения юридического адреса, расчётного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

3.5.  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным.

Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано судом незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то такая недействительность не будет распространяться на действие остальных положений настоящего Соглашения.

3.6.  В подтверждение выше изложенного Стороны подписали настоящее Соглашение в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, в указанном выше месте и в указанную выше дату.

4.  Подписи сторон

| От Заказчика ОАО «НИАЭП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН 5260214123 |  |  |
| КПП 525350001 |  |  |
| ОГРН 1075260029240 |  |  |
| Юр./факт./почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3 |  |  |
| Р/сч 40702810542020102883 |  |  |
| Банк Волго-Вятский банк Сбербанка РФ, г. Н.Новгород |  |  |
| БИК 042202603 |  |  |
| К/сч 30101810900000000603 |  |  |
| __________________ |  | _______________ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № А-1

Термины и определения, используемые 
в Соглашении о конфиденциальности и неразглашении информации

В рамках настоящего Соглашения используется терминология, определённая:

а)  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (с изменениями от 21.07.2011 N 252-ФЗ) и Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с изменениями от 11.07.2011 N 200-ФЗ), а также «Отраслевыми требованиями по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».

«информация» - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

«информация ограниченного доступа» – информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и отраслевыми нормативными документами по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом»:

информация, составляющая коммерческую тайну;

персональные данные;

служебная тайна Госкорпорации «Росатом» и органов власти.

«информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства)», - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

«информационные ресурсы» – используемые в информационных системах документы и массивы документов, файлы и базы данных, распоряжение доступом к которым осуществляется их обладателем путем установления соответствующих правил;

«обладатель информации» - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;

«обладатель информации, составляющей коммерческую тайну» - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны;

«доступ к информации» - возможность получения информации и её использования;

«доступ к информации, составляющей коммерческую тайну» - ознакомление определённых лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия её обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации;

«доступность» – состояние информации, при котором субъекты, имеющие право доступа, могут реализовывать его беспрепятственно;

«конфиденциальность информации» - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определённой информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя;

«коммерческая тайна» - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

«передача информации, составляющей коммерческую тайну» - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объёме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности;

«предоставление информации» - действия, направленные на получение информации определённым кругом лиц или передачу информации определённому кругу лиц;

«предоставление информации, составляющей коммерческую тайну» - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, её обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций;

«распространение информации» - действия, направленные на получение информации неопределённым кругом лиц или передачу информации неопределённому кругу лиц;

«разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» - действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

«контрагент» - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию;

б)  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:

«персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

«обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

в)  На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти» в настоящем Договоре введены следующие термины:

«общедоступная информация» - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен, которая может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации;

«служебная тайна» (служебная информация ограниченного распространения) – несекретная информация, касающаяся деятельности федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им предприятий, учреждений и организаций (далее - организации), на распространение которой ограничения диктуются служебной необходимостью, и которая не подлежит разглашению (распространению) без санкции соответствующего должностного лица организации.

«целостность» – свойство информации, заключающееся в обеспечении точности и полноты информации.

Приложение № А-2

Нормативные правовые акты,
в толковании которых находится
 Соглашение о о конфиденциальности и неразглашении информации

- Статья 29 Конституции Российской Федерации;

- Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- Статьи 57, 81,193, 238, 243 Трудового кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1.02.2002.

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 №1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти»;

- Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».

Приложение № А-3

Приложение 
к трудовому договору от ________ № ________

Дополнительное соглашение к Трудовому договору
 о неразглашении сведений, ставших известными 
в период действия трудовых отношений

№ ____________

Я, _________________________________________________________, паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ № _________________, выдан _________________________________________________________________________________________________________________________________________, дата выдачи ___________________ года, зарегистрирован по адресу ______________________________________________________________________________________________________________________________________, являясь работником __________________________________________ ознакомлен(а) с правилами и условиями работы с информацией ограниченного доступа ОАО «НИАЭП».

О Б Я З У Ю С Ь :

1. Не разглашать информацию ограниченного доступа Работодателя, а также коммерческую тайну сторонних организаций, переданные мне в ходе трудовой деятельности или которые мне будут доверены, или станут известными в период действия трудового договора.

2. Не сообщать устно или письменно кому бы то ни было информацию ограниченного доступа, без соответствующего распоряжения лиц, имеющих на то право.

3. В случае попытки посторонних лиц получить информацию ограниченного доступа немедленно сообщать об этом через своего начальника в подразделения, занимающиеся вопросами защиты информации.

4. Не использовать информацию ограниченного доступа для занятий любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Работодателю.

5. Передать при прекращении действия трудового договора все носители информации ограниченного доступа (документы, машинные носители, черновики, распечатки на принтерах и пр.), в том числе не имеющие ограничительных пометок и грифов, которые находились в моём распоряжении в связи с выполнением должностных обязанностей, в подразделения, ответственные за их регистрацию и учёт.

6. Об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей и других фактах, которые могут привести к разглашению сведений ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений немедленно сообщать в подразделение, занимающееся вопросами защиты информации.

7. Использовать переданные мне Работодателем и установленные на рабочем месте технические средства обработки и передачи информации исключительно для выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией.

8. Я ознакомлен(а) с регламентом, утвержденным Работодателем, на основании которого мне запрещено препятствовать Работодателю при осуществлении им контроля за соблюдением мной порядка использования закрепленных технических средств обработки и передачи информации.

9. Я подтверждаю, что не имею ни перед какими-либо физическими или юридическими лицами никаких обязательств, которые входят в противоречие или которые ограничивают мои обязательства в соответствии с настоящим дополнительным соглашением.   10. Я ознакомлен(а) под роспись с «Положением о защите информации, составляющей коммерческую тайну», с «Положением о персональных данных» и с перечнями сведений ограниченного доступа, разглашение которых может нанести ущерб интересам Работодателя и нарушить данное дополнительное соглашение.

11. Если в связи с выполнением мною трудовых обязанностей или конкретного задания Работодателя мне станет известен секрет производства, я обязуюсь сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства Работодателя или его контрагентов, которым секрет производства передан по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства, в том числе и после прекращения действия трудового договора.

12. Я осознаю, что разглашение сведений ограниченного доступа, ставших мне известными в период действия настоящего соглашения, может повлечь в отношении меня дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, и необходимость возмещения мною причинённого ущерба в результате такого разглашения.

13. Я обязуюсь выполнять данное дополнительное соглашение с момента его подписания мною и в течение пяти лет после окончания действия трудового договора от ___________ № ______________.

«___» ____________20___г.

Работник___________                                             Директор_________________

Приложение № А-4

Форма Акта

приема-передачи сведений ограниченного доступа

г. Нижний Новгород                                                                «___» 201__ г.

(место составления)

Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________ с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Получающая сторона», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе и далее по тексту - «Стороны», действуя в рамках Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации № ____ от ___ _______ 201__года (далее – Соглашение) составили настоящий Акт о том, что Раскрывающая сторона передала, а Получающая сторона приняла нижеуказанные сведения (документы):

| № п/п | Наименование документа (машинного носителя, файла, базы данных) | Учётный номер документа (носителя), дата | Гриф конфиденциальности | №№ экз. документа (носителя) | Количество листов (размер файла, базы данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Коммерческая тайна |  |  |
| 2. |  |  | Для служебного пользования |  |  |
| 2. |  |  | Конфиденциально |  |  |

С момента подписания настоящего Акта Получающая сторона принимает на себя обязательства по защите полученной информации, в соответствии с условиями и сроком действия Соглашения.

Раскрывающей стороной может быть определён более продолжительный срок выполнения обязательств по защите полученной информации, о чём делается специальная отметка в настоящем Акте.

| От передающей стороны: |  | От получающей стороны: |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | М.П. |