ДОГОВОР  №  04/12/______________

«    » _______ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице зам. Генерального директора Яцыны Павла Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 12/12/2013-ДОВ от 14.01.2013  одной стороны и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице __________________________________., действующего на основании  _______________,   совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению экспертизы промышленной безопасности оборудования и трубопроводов взрывопожароопасных и химически опасных объектов ОАО «УЭХК»  в г. Новоуральске Свердловской области согласно Приложения №2.

1.2. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику зарегистрированное и утвержденное в Уральском управлении Ростехнадзора заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования и трубопроводов, взрывоопасных и химических опасных объектов с продлением их нормативного срока службы и оформлением при необходимости паспортов.

1.3. Заказчик передает Исполнителю по акту приема-передачи для выполнения работ исходные данные.

1.4. Исполнитель по своему усмотрению может привлекать для выполнения отдельных видов работ лицензированные организации, при этом неся ответственность за исполнение порученной работы.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ.

  - Настоящий договор заключен по итогам проведённого запроса предложений в электронной форме, в соответствии с Протоколом № _______________ по извещению № ___________ от ___________, размещённом на сайте Госкорпорации Росатом под № _____________.+

  - Общая сумма договора составляет не более _______________ рублей, в том числе НДС ___________ рублей ____ копеек и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнять требования законодательных и иных нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности.

3.1.2. Выполнять работы в соответствии с условиями договора.

3.1.3. Сдать Заказчику законченные работы по акту приемки-сдачи с приложением технической документации, в соответствии с Договором.

3.1.4. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику положительное Заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное и утвержденное в Уральском управлении Ростехнадзора.

3.1.5. До начала работ разработать и согласовать с уполномоченным лицом Заказчиком программу проведения и график работ по проведению экспертизы, с учётом подготовительных мероприятий и подробным описанием видов и сроков их выполнения.

3.1.6. На момент заключения договора, предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме, установленной в Приложении № 2 к Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов. Передача документов осуществляется путем направления с адреса электронной почты Исполнителя на адреса электронной почты Заказчика. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику являются полными, точными и достоверными.

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы, подтверждающие Сведения о контрагенте:

- Устав юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Выписку (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписку (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданную не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица.

- Документы, подтверждающие избрание /назначение единоличного исполнительного органа.

3.1.7.	При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя, по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему договору.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями данного Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Предоставить копии необходимой (имеющуюся) для проведения работ по договору документации: паспортные характеристики объектов, предыдущие заключения ЭПБ.

3.2.2. Принять от Исполнителя законченные  работы по актам приемки-сдачи в соответствии с положениями раздела 6 настоящего договора.

3.2.3. Оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном в разделе 4  настоящего  Договора.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Исполнитель, в течение 2 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, оформляет и выставляет Заказчику на его основании счет-фактуру.

4.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15-ти банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1.  Регистрация и утверждение Заключения экспертизы промышленной безопасности в Уральском управлении Ростехнадзора производится Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней  с момента согласования Заказчиком проекта Заключения экспертизы промышленной безопасности.

5.1. Общие сроки проведения Работ по Договору выполняются в соответствии со сроками,  указанные в Приложении № 1.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется согласно фактически выполненному объему работ по актам приемки-сдачи.

6.2. Сдача-приемка работ должна состояться не позднее, чем через 5 дней с даты передачи  Заказчику Исполнителем актов приемки-сдачи.

6.4. Заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня получения акта приемки-сдачи выполненных работ направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в 5-ти дневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими  Сторонами настоящего Договора и действует до 31.12.2013, а в части взятых на себя обязательств до их полного исполнения.

7.1. Досрочное расторжение Договора имеет место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ:

8.1.1. За задержку предусмотренной договором оплаты выполненных работ.

8.1.2. За достоверность, объективность и полноту сведений, переданных Исполнителю.

8.2. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ за несвоевременное или некачественное выполнение работ по настоящему договору, несоответствие Заключения и рекомендаций соответствующим нормам или требованиям, а также за несвоевременное исполнения работ в сроки по каждому этапу и объекту отдельно, оговоренные в договоре, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

8.3 В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8.4 Срок обнаружения недостатков в Заключении установлен сторонами в пределах одного месяца со дня, когда Заключение считается принятым, согласно разделу 6 настоящего договора.

8.5 Взыскание неустойки с виновной стороны является правом, а не обязанностью потерпевшей стороны. Суммы неустоек подлежат уплате виновной стороной, если пострадавшая сторона направит виновной стороне требование об уплате неустойки.

8.6 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (нарушение условий настоящего договора) в случае, если такое неисполнение (нарушение) произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8.7 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств, представив письменное подтверждение такого воздействия, выданное компетентными органами.

8.8. Претензионный порядок урегулирования споров сторон договора обязателен. Любые претензии по настоящему договору направляются заказной почтой. Претензия принимается к рассмотрению при условии приложения к ней документов, обосновывающих заявленные в ней требования.

8.9. Любой спор, разногласие, требование или претензия, касающиеся или возникающие из настоящего договора решаются сторонами путем переговоров, а в случае, если сторонами не достигнуто согласия, решение вопроса передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

8.10. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по  обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Исполнитель  в течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты  получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает  один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

9.2. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора вопросы, если они не урегулированы условиями настоящего Договора, разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, оформляются в письменном виде и являются после подписания обеими сторонами его неотъемлемой частью.

9.4. Содержание настоящего Договора не подлежит распространению третьим лицам.

9.5. Право собственности на результаты работ по данному Договору, в т.ч. техническую документацию, созданные на средства Заказчика принадлежит Заказчику и переходит к нему с момента подписания акта приемки – сдачи и полной оплаты выполненных работ по договору.

9.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих с момента подписания обеими сторонами одинаковую юридическую силу.

9.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013, а в части взятых на себя обязательств до их полного исполнения. Пролонгация Договора по соглашению сторон.

9.8. Ни одна из сторон не может передавать свое право требования долга по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.9. В случае изменения потребности Заказчик вправе скорректировать количество объектов подлежащих экспертизе промышленной безопасности.

9.10. Дополнительные соглашения и другую договорную переписку от имени Заказчика имеют право подписывать надлежаще уполномоченные лица (на основании доверенности).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Техническая документация, переданная Заказчиком Исполнителю, для выполнения работ по данному Договору, является собственностью Заказчика и должна быть возвращена ему после окончания работ вместе с актом приемки-сдачи работ.

10.2   Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Спецификация  (Приложение № 1);

- Информация о контрагенте (Приложение № 2).

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»

Сокращенное: ОАО «УЭХК»

Адрес: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

ОГРН 1086629000963

ИНН/КПП 6629022962/660850001

ОКПО: 07622839,ОКАТО: 65540000000

ОКВЭД: 23.30, 36.22.1, 51.52.23, 60.23, 73.10, 85.1

Расчетный счет: 40702810600261002298

Кор/счет: 30101810800000000945

Банк: филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Екатеринбург

ИНН/КПП банка: 744001497/667145004

БИК: 046568945

факс:

Исполнитель: __________________

Заказчик:  ОАО «УЭХК»                                      Исполнитель:  ____________

________________ П.Д. Яцына                                        _______________

«____»____________2012г.                                        «____»______________2012г.

Приложение №1 к договору № 04/12/_____________ от ___.___.2013

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 1 от «__» _____ 2013 г.

к договору  № 04/12/___________ от ___.___.2013 г.

Заказчик:   ОАО «УЭХК»

Исполнитель:  _______________

| № № п/п |  | Тип оборудования, регистрационный номер | Место установки, цех | Техническая характеристи- ка | Срок обследования и передачи заключения Заказчику | Цена без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подогреватель мазута основной №1 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Аппарат типа «труба в трубе»,-в паровой трубе Ø89×3,5 мм-мазутная труба Ø57×3,5 мм;поверхность нагрева 70 м² | 31.05.2013 |  |
| 2 |  | Подогреватель мазута основной №2 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Аппарат типа «труба в трубе»,-в паровой трубе Ø89×3,5 мм-мазутная труба Ø57×3,5 мм;поверхность нагрева 70 м² | 31.05.2013 |  |
| 3 |  | Подогреватель мазута основной №2А | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Аппарат типа «труба в трубе»,-в паровой трубе Ø89×3,5 мм-мазутная труба Ø57×3,5 мм;поверхность нагрева 70 м² | 31.05.2013 |  |
| 4 |  | Основной мазутный насос №1 Зав.№1577 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Мазут | 31.05.2013 |  |
| 5 |  | Основной мазутный насос №2 Зав.№72 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Мазут | 31.05.2013 |  |
| 6 |  | Основной мазутный насос №3 Зав.№37 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Мазут | 31.05.2013 |  |
| 7 |  | Циркуляционный мазутный насос №4 Зав.№134 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Мазут | 31.05.2013 |  |
| 8 |  | Циркуляционный мазутный насос №5 Зав.№1438 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Мазут | 31.05.2013 |  |
| 9 |  | Дренажный насос №8 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Мазут,отработанное масло | 31.05.2013 |  |
| 10 |  | Дренажный насос №9 | Здание мазутонасосной станции ТЭЦ ц. 26 | Мазут | 31.05.2013 |  |
| 11 |  | Центробежный турбокомпрессор ТКФ-248 с маслосистемой | Цех 31 Зд. 59 т/а № 4 | Диаметр рабочего колеса-480 мм Кол-во ступеней-2 Частота вращения ротора-6050 об/мин Vм/бака т/к = 0,4 м³ | 31.05.2013 |  |
| 12 |  | Центробежный турбокомпрессор ТКФ-248 с маслосистемой | Цех 31 Зд. 59 т/а № 3 | Диаметр рабочего колеса-480 мм Кол-во ступеней-2 Частота вращения ротора-6050 об/мин Vм/бака т/к = 0,4 м³ | 31.11.2013 |  |
| 13 |  | Центробежный турбокомпрессор 10 ТХМВ-8000 маслосистемой | Цех 31 Зд. 311 т/а № 1 | Диаметр рабочего колеса-480 мм Кол-во ступеней-2 Частота вращения ротора-6500 об/мин Vм/бака т/к = 0,25 м³ | 31.11.2013 |  |
| 14 |  | Центробежный турбокомпрессор ТКФ-248 с маслосистемой | Цех 31 Зд. 250 т/а № 10 | Диаметр рабочего колеса-480 мм Кол-во ступеней-2 Частота вращения ротора-6050 об/мин Vм/бака т/к = 0,1 м³ | 31.05.2013 |  |
| 15 |  | Центробежный компрессор ЦК 135/8 с маслосистемой | Цех 31 Зд. 203 ц/к №4 | Диаметр рабочего колеса-390/380/360 мм Кол-во ступеней-6 Частота вращения ротора-13645 об/мин Vм/бака т/к = 1,5 м³ | 31.11.2013 |  |
| 16 |  | Центробежный компрессор ЦК 135/8 с маслосистемой | Цех 31 Зд. 203 ц/к № 5 | Диаметр рабочего колеса-390/380/360 мм Кол-во ступеней-6 Частота вращения ротора-13645 об/мин Vм/бака т/к = 1,5 м³ | 31.11.2013 |  |
| 17 |  | Маслобак чистого масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.59 | Vм/бака = 3,0 м³ | 31.10.2013 |  |
| 18 |  | Маслобак грязного масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.59 | Vм/бака = 3,0 м³ | 31.10.2013 |  |
| 19 |  | Маслобак чистого масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.59А | Vм/бака = 3,0 м³ | 31.10.2013 |  |
| 20 |  | Маслобак грязного масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.59А | Vм/бака = 3,0 м³ | 31.10.2013 |  |
| 21 |  | Маслобак чистого масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.250 | Vм/бака = 10,0 м³ | 31.05.2013 |  |
| 22 |  | Маслобак грязного масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.250 | Vм/бак = 10,0 м³ | 31.05.2013 |  |
| 23 |  | Маслобак чистого масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.249 | Vм/бака = 10,0 м³ | 31.05.2013 |  |
| 24 |  | Маслобак грязного масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.249 | Vм/бака = 10,0 м³ | 31.05.2013 |  |
| 25 |  | Маслобак чистого масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.311 | Vм/бака = 3,0 м³ | 31.05.2013 |  |
| 26 |  | Маслобак грязного масла с трубопроводами | Цех 31 Зд.311 | Vм/бака = 3,0 м³ | 31.05.2013 |  |
| 27 |  | Маслобак для перевозки отработанного масла | Цех 31 | Vм/бака = 4,0 м³ | 30.06.2013 |  |
| 28 |  | Трубопровод сжатого воздуха | Цех 31 Зд.59 | Ø= 30; L= 90м | 31.05.2013 |  |
| 29 |  | Трубопровод сжатого воздуха | Цех 31 Зд.59А | Ø= 30; L= 90м Ø= 40; L= 45м | 31.05.2013 |  |
| 30 |  | Трубопровод сжатого воздуха | Цех 31 Зд.203 | Ø= 100; L= 30м Ø= 200; L= 230м Ø= 250; L= 80м Ø= 300; L= 65м | 30.09.2013 |  |
| 31 |  | Трубопровод сжатого воздуха | Цех 31 Зд.116А | Ø= 50; L= 180м | 31.05.2013 |  |
| 32 |  | Трубопровод сжатого кислорода | Цех 31 Зд.116А | Ø= 20; L= 190м | 31.05.2013 |  |
| 33 |  | Насос центробежный Х 65-50-160Т-С-У2 (2шт) | Цех 64 Зд.169 секция 3 (машин ное отделение) | Q - 25 м3/ч W- 3,5 кВт Рвход. – 0,35МПа | 31.05.2013 |  |
| 34 |  | Сборник |  | V – 0,5 м3 | 31.05.2013 |  |
| 35 |  | Сборник |  | V – 0,5 м3 | 31.05.2013 |  |
| 36 |  | Нейтрализатор |  | V – 1 м3 | 31.05.2013 |  |
| 37 |  | Насос вакуумный ВВН1-0,75 |  | Q – 0,75 м3/мин Wуд.-120кВт.с/м3 | 31.05.2013 |  |
| 38 |  | Водоотделитель |  | V – 0,2 м3 | 31.05.2013 |  |
| 39 |  | Насос центробежный Х 65-50-160Т-С-У2 (2шт) | Цех 64 Зд.169 секция 3 (машинное отделение) | Q - 25 м3/ч W- 3,5 кВт Рвход. – 0,35МПа | 31.05.2013 |  |
| 40 |  | Сборник |  | V – 0,5 м3 | 31.05.2013 |  |
| 41 |  | Сборник |  | V – 0,5 м3 | 31.05.2013 |  |
| 42 |  | Нейтрализатор |  | V – 1 м3 | 31.05.2013 |  |
| 43 |  | Насос вакуумный ВВН1-0,75 |  | Q – 0,75 м3/мин Wуд.-120кВт.с/м3 | 31.05.2013 |  |
| 44 |  | Водоотделитель |  | V – 0,2 м3 | 31.05.2013 |  |
| 45 |  | Трубопроводы | Цех 45 Зд.1013 ВПП-1013А | 1502 метра | 31.10.2013 |  |
| 46 |  | Маслонасос |  | 4НК-5х1, Q=55 м3/час | 31.10.2013 |  |
| 47 |  | Маслонасос |  |  | 31.10.2013 |  |
| 48 |  | Маслонасос |  |  | 31.10.2013 |  |
| 49 |  | Аварийный маслобак |  | 1 резервуар в земле на глубине 3-х метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 50 |  | Трубопроводы | Цех 45 Зд.1013 ВПП-1040 Цех 45 Зд.1013 ВПП-1040 | 684 метра | 31.10.2013 |  |
| 51 |  | Маслонасос |  | 4НК-5х1, Q=55 м3/час | 31.10.2013 |  |
| 52 |  | Маслонасос |  |  | 31.10.2013 |  |
| 53 |  | Маслонасос |  |  | 31.10.2013 |  |
| 54 |  | Аварийный маслобак |  | 1 резервуар в земле на глубине 3-х метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 55 |  | Аварийный маслобак | Цех 53 Зд.3001 ВПП-11 | 1стальной резервуар в земле на глубине 3 метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 56 |  | Аварийный маслобак | Цех 53 Зд.3001 ВПП-12 | 1стальной резервуар в земле на глубине 3 метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 57 |  | Аварийный маслобак | Цех 53 Зд.3001 ВПП-13 | 1стальной резервуар в земле на глубине 3 метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 58 |  | Аварийный маслобак | Цех 54 Зд.3001 УБП | 1стальной резервуар в земле на глубине 3 метров объемом 5,5 м3 | 31.10.2013 |  |
| 59 |  | Аварийный маслобак | Цех 54 Зд. 2001 ВПП-11 | 1 резервуар в земле на глубине 3-х метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 60 |  | Маслонасос № 1 РЗ-60 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 61 |  | Маслонасос № 2 Ш80-6 36/2,5Б-2 | Цех 54 Зд. 2001 ВПП-11 |  | 31.10.2013 |  |
| 62 |  | Маслонасос № 3 РЗ-60 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 63 |  | Трубопроводы масла |  | 2968 м | 31.10.2013 |  |
| 64 |  | Аварийный маслобак | Цех 54 Зд. 2001 ВПП-12 | 1 резервуар в земле на глубине 3-х метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 65 |  | Маслонасос № 1 Ш80-6-36/2,5Б-2 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 66 |  | Маслонасос № 2 Ш80-6-36/2,5Б-2 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 67 |  | Маслонасос № 3 Ш80-6-36/2,5Б-5 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 68 |  | Трубопроводы масла |  | 2968 м | 31.10.2013 |  |
| 69 |  | Аварийный маслобак | Цех 54 Зд. 2004 ВПП-41 | 1 резервуар в земле на глубине 3-х метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 70 |  | Маслонасос № 1 Ш80-2,5-36/2,5Б-5 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 71 |  | Маслонасос № 2 Ш80-6-36/2,5Б |  |  | 31.10.2013 |  |
| 72 |  | Маслонасос № 3 Ш80-6-36/2,5Б |  |  | 31.10.2013 |  |
| 73 |  | Трубопроводы масла |  | 3151 м | 31.10.2013 |  |
| 74 |  | Аварийный маслобак | Цех 54 Зд. 2004 ВПП-42 | 1 резервуар в земле на глубине 3-х метров объемом 50 м3 | 31.10.2013 |  |
| 75 |  | Маслонасос № 1 Ш80-6-36/2,5Б |  |  | 31.10.2013 |  |
| 76 |  | Маслонасос № 2 Ш80-6-36/2,5Б |  |  | 31.10.2013 |  |
| 77 |  | Маслонасос № 3 Ш80-6-36/2,5Б |  |  | 31.10.2013 |  |
| 78 |  | Трубопроводы масла |  | 3244 м | 31.10.2013 |  |
| 79 |  | Рассольный бак № 1 | Цех 54 зд. 2001, хол. станция | V = 20 м3 | 31.10.2013 |  |
| 80 |  | Рассольный бак № 2 |  | V = 20 м3 | 31.10.2013 |  |
| 81 |  | Рассольный бак № 1 | Цех 54 зд. 2002, хол. станция | V = 20 м3 | 31.10.2013 |  |
| 82 |  | Рассольный бак № 2 |  | V = 20 м3 | 31.10.2013 |  |
| 83 |  | Насос Х90/49 | Цех 54 зд. 2001, хол. станция | Q = 90 м3 /час., Р = 18 кВт, Н = 49 м.вод.ст., n = 2900об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 84 |  | Насос Х90/49 |  | Q = 90 м3 /час., Р = 18 кВт, Н = 49 м.вод.ст., n = 2900об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 85 |  | Насос Х90/49 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 86 |  | Насос Х20/31 |  | Q = 20 м3 /час., Р = 13 кВт, Н = 31 м.вод.ст., n = 2900 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 87 |  | Насос Х20/31 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 88 |  | Насос Х20/31 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 89 |  | Насос Х20/31 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 90 |  | Насос 5Х-12К-1 | Цех 54 зд. 2002, хол. станция | Q = 150 м3 /час., Р = 40кВт, Н = 51 м.вод.ст., n = 2960об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 91 |  | Насос 5Х-12К-1 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 92 |  | Насос 5Х-12К-1 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 93 |  | Насос 5Х-12К-1 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 94 |  | Насос В-03: 22НДС | Цех 54 зд. 2001, ТОУ-11 | Q = 3600 м3 /час., Р = 630 кВт, Н = 52 м.вод.ст., n = 740 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 95 |  | Насос В-03: 22НДС |  |  | 31.10.2013 |  |
| 96 |  | Насос В-03: 22НДС |  |  | 31.10.2013 |  |
| 97 |  | Насос В-03П: Д320-50 |  | Q = 320 м3 /час., Р = 55 кВт, Н = 40 м.вод.ст., n = 1470 об/мин | 31.10.2013 |  |
| 98 |  | Насос В-03П: Д320-50 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 99 |  | Насос В-03П: Д320-50 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 100 |  | Насос В-03Г: Д500-65 |  | Q = 420 м3 /час., Р = 100 кВт, Н = 45 м.вод.ст., n = 980 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 101 |  | Насос В-03Г: Д500-65 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 102 |  | Насос В-03Т: Д500-65 |  | Q = 420 м3 /час., Р = 100 кВт, Н = 45 м.вод.ст., n = 980 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 103 |  | Насос В-03Т: Д500-65 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 104 |  | Насос В-03Г: Д500-36 | Цех 54 зд. 2003, ТОУ-31 | Q = 500 м3 /час., Р = 75 кВт, Н = 36 м.вод.ст., n = 980 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 105 |  | Насос В-03Г: Д500-36 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 106 |  | Насос В-03: 22НДС | Цех 54 зд. 2004, ТОУ-41 | Q = 3600 м3 /час., Р = 630 кВт, Н = 52 м.вод.ст., n = 740 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 107 |  | Насос В-03: 22НДС |  |  | 31.10.2013 |  |
| 108 |  | Насос В-03: 22НДС |  |  | 31.10.2013 |  |
| 109 |  | Насос В-03П: К160/30А |  | Q = 140 м3 /час., Р = 18,5 кВт, Н = 28,6 м.вод.ст., n = 1450 об/мин | 31.10.2013 |  |
| 110 |  | Насос В-03П: К160/30А |  |  | 31.10.2013 |  |
| 111 |  | Насос В-03П: К160/30А |  |  | 31.10.2013 |  |
| 112 |  | Насос В-03Г: Д500-65 |  | Q = 420 м3 /час., Р = 100 кВт, Н = 45 м.вод.ст., n = 980 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 113 |  | Насос В-03Г: Д500-65 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 114 |  | Насос В-03Г: Д500-65 |  | Q = 420 м3 /час., Р = 100 кВт, Н = 45 м.вод.ст., n = 980 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 115 |  | Насос В-03Т: Д500-65 |  |  | 31.10.2013 |  |
| 116 |  | Насос В-03: 12НДС | Цех 54 зд. 200/2, ТОУ-22 | Q = 900 м3 /час., Р = 200 кВт, Н = 51 м.вод.ст., n = 1450 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 117 |  | Насос В-03: 12НДС |  |  | 31.10.2013 |  |
| 118 |  | Насос В-03: 12НДС |  |  | 31.10.2013 |  |
| 119 |  | Насос В-03Г: 6НДВ |  | Q = 325 м3 /час., Р = 75 кВт, Н = 49 м.вод.ст., n = 1460 об/мин. | 31.10.2013 |  |
| 120 |  | Насос В-03Г: 6НДВ |  |  | 31.10.2013 |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС: |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |

- Стоимость работ, в том числе НДС  составляет:  _________(____________) рубль __ копеек.

- Порядок и форма расчетов:  в  течение 15-ти банковских дней после подписания акта выполненных работ и предоставления оригинала счёта-фактуры.

| Заказчик: ОАО «УЭХК» ________________ П.Д. Яцына | Исполнитель: __________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору № 04/___________от _____________

| Информация о контрагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИИНН | ООГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИИНН | ООГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Порядок заполнения:

-   Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам  организации по состоянию на  дату  предоставления настоящей информации, для уставных капиталов выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.

-   В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются  сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в  уставном капитале.

-   Для физических лиц : фамилия, имя, отчество  паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес( в отношении нерезидентов также на английском языке или на  официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма  и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции.

Исполнитель

_______________/_________/