ДОГОВОР № __________

на выполнение работ

г. Москва	     	           	            			      	          «___»__________2014г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ЗАО «Наука и инновации» - управляющей организации ОАО «НИИТФА» Колоскова Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности от 27.12.2013 № 125, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Сметой (Приложение № 2 к Договору) выполнить строительно-монтажные работы комплекса инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ) периметра и автотранспортного контрольно-пропускного пункта (АКПП) ОАО «НИИТФА» (далее – «работы») по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.46 (далее – «объект»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Содержание работ и их объемы приведены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

1.3. Срок выполнения работ по Договору:

- начало: «___»__________2014г.;

- окончание: «___»__________2014г.

1.4. Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ несет Подрядчик.

1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами, без права привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по Договору составляет –___________ (__________________), в том числе НДС (18%) –_____________(_____________).

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.3. Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения сумм оплаты выставить счет-фактуру, оформленный согласно ст.169 НК РФ, либо возместить Заказчику расходы по уплате НДС.

2.4. Все платежно-расчетные документы должны содержать реквизиты Договора.

Вариант № 1 (если ОАО «НИИТФА» перечисляет аванс).

2.5 Заказчик производит выплату аванса в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости работ по Договору, что составляет – __________________ (_________________________) рублей, в том числе НДС (18%) – _______________(___________________________) рублей в течение                                15 (Пятнадцати) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком обеспечения согласно условиям Договора и получения счета на аванс от Подрядчика.

2.5.1. Окончательный расчет за выполненные работы по Договору производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включая предоставление документов, указанных в п. 3.1.18. Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

2.6. Все расчеты за выполнение работ по Договору осуществляются денежными средствами.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Вариант № 2 (если ОАО «НИИТФА» не перечисляет аванс, то раздел 11 Договора исключить).

2.5. За выполненную работу по Договору Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, производит оплату в размере 100 % от цены работ на основании счета Подрядчика при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включая предоставление документов, указанных в п. 3.1.18. Договора.

2.6. Все расчеты за поставляемую продукцию по Договору осуществляются денежными средствами.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать работы Заказчику.

3.1.2. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

    - Своевременно предупредить Заказчика о необходимости дополнительных работ.

3.1.4. До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ по Договору.

3.1.5. Обеспечить поддержание чистоты на рабочих местах и своевременную уборку ремонтной территории по окончании работ.

3.1.6. Обеспечивать выполнение работ материалами и оборудованием надлежащего качества. По согласованию Сторон необходимые материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

3.1.7. После выполнения работ по Договору вывезти свое имущество с территории Заказчика.

3.1.8. При обнаружении в ходе выполнения работ по Договору не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, сообщить об этом Заказчику. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные данным пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

3.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполняемых Подрядчиком работ, в том числе для последующей эксплуатации объекта;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, либо способных привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ. В этом случае после получения извещения Подрядчика сроки выполнения работ продлеваются в соответствии с дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.1.10. Обеспечить выполнение работ по Договору квалифицированным персоналом.

3.1.11. Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.12. Сообщить о готовности сдачи результатов работ.

3.1.13. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству Российской Федерации и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.14. В согласованный Заказчиком срок и за свой счет устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ выполняемых Подрядчиком.

3.1.15. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.

3.1.16. Незамедлительно сообщать Заказчику по его требованию информацию о ходе исполнения обязательств по Договору и расходования денежных средств, полученных по Договору.

3.1.17. Обладать допуском СРО и лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

3.1.18. По окончании выполнения работ по Договору Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением необходимых расчетов и документов;

- документацию в соответствии с требованием к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006;

- график производства работ;

- иную отчетную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору);

- счет-фактуру;

- иные документы, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Организовать отключение необходимого оборудования в согласованные сроки, а также осуществить допуск работников Подрядчика к объекту.

3.2.2. Принять и оплатить Подрядчику работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать участия своего представителя при приемке работ Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) и Смету (Приложение № 2 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре работ.

3.4.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

3.4.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

3.4.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.4.7. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору и расходования денежных средств, полученных по Договору.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.2. Сдача результата работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемыми уполномоченными представителями обеих Сторон.

4.3. Заказчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме      КС-3 подписать их или предоставить обоснованный отказ от подписания.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Доработки в данном случае производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы содержания работ в целом.

В случае не выполнения Подрядчиком своей обязанности по устранению недостатков работ, Заказчик вправе привлечь для этой цели третьих лиц с возложением понесенных расходов на Подрядчика.

4.5. В случае неявки представителя Подрядчика в течении 1 (одного) рабочего дня, приемка работ по основаниям, указанным в вышестоящих пунктах Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства некачественного выполнения работ и направляется Подрядчику для устранения выявленных несоответствий.

4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть учтены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика при их обнаружении.

4.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или причин недостатков, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.

- КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОДРЯЧИКА

5.1. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за:

- некачественное, несвоевременное и неполное выполнение работ;

- качество используемых материалов по Договору;

- выполнение работ в соответствии с Договором, Приложениями, а также действующим законодательством Российской Федерации;

-недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного периода;

- неисполнение иных обязательств, предусмотренных Договором.

5.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по Договору.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения заявить о них Подрядчику в письменном виде.

5.5. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работ, выполненных в рамках Договора.

5.6. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в работах пределах гарантийного срока.

5.7. Если в ходе выполнения работ или в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки) выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, что является следствием неудовлетворительного  исполнения своих обязательств Подрядчиком, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами в срок, установленный Сторонами, устранить выявленные дефекты (недостатки). При этом  гарантийный срок продлевается на то время, на протяжении которого устранялись дефекты (недостатки).

5.8. В случае, указанном в п.5.7. Договора, Заказчик совместно с Подрядчиком в 3 (трех) дневный срок с момента обнаружения (выявления) дефектов (недостатков) составляют Акт о недостатках (дефектах), в котором указывают сроки их устранения. В случае уклонения  Подрядчика от составления Акта, либо его отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

5.9. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, а также возмещения понесенных убытков.

5.10. Все используемые для работ материалы, изделия, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или надлежаще заверенные поставщиком (производителем) копии этих сертификатов, технических паспортов, других необходимых документов, удостоверяющих их качество, должны быть предоставлены Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе согласованных сроков доработок, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы, неоплаченной в срок, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы, неоплаченной в срок. Положения настоящего пункта не распространяются на сроки осуществления авансовых платежей Заказчиком.

6.4. Уплата штрафа не освобождает сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.5. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных работ. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 % от стоимости невыполненных работ.

6.6. В случае обнаружения после сдачи результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, а также требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору)) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 8% (восьми процентов) от стоимости некачественно выполненных работ.

6.7. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.

6.8. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

6.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в выполненных работах.

6.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику.

6.11. За нарушение Подрядчиком условий пункта 3.1 Договора, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Заказчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора. Заказчик имеет право сообщать условия Договора Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», ЗАО «Наука и инновации». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

7.2. Данные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

7.3. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, а также действий и решений государственных органов, делающих невозможным исполнение Договора.

8.2. В случае наступления указанных в п. 8.1. Договора обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в том числе наложение ареста на счета Сторон, не являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, но не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

8.4. В случае если действия форс-мажорных обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по Договору путем заключения дополнительного соглашения либо расторгают Договор.

8.5. Доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются путем переговоров Сторон.

9.2. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Если в ходе выполнения работ по Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления таких обстоятельств направить Заказчику соответствующее уведомление и приостановить выполнение работ до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ. О принятом решении Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика.

10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в любое время, в том числе в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Договоре, более чем на 5 (Пять) календарных дней;

- нарушения Подрядчиком существенных условий Договора;

- введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- выявленного существенного отступления Подрядчиком от Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Сметы (Приложение №2 к Договору) и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ АВАНСА

11.1. Стороны договорились о предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса (далее - обеспечение возврата аванса). Обеспечение возврата аванса предоставляется Подрядчиком на сумму аванса в размере 25% (двадцать пять процентов) от цены Договора, что составляет: __________________ (___________) рублей____копеек.

11.2. Обеспечение Подрядчиком возврата аванса может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или в виде денежных средств перечисляемых Подрядчиком Заказчику.

11.2.1. Предоставление Подрядчиком обеспечения возврата аванса по Договору в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, осуществляется на следующих условиях:

11.2.1.1. Обеспечение возврата аванса по Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. В качестве гаранта (банка) рассматривается банк, входящий в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА публикуемому на последнюю отчетную дату, и имеющий устойчивое финансовое положение.

Кроме того, банк – гарант должен отвечать следующим требованиям:

иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка

11.2.1.2. Подрядчик не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты заключения Договора и до выплаты аванса в сумме аванса, перечисляемого Заказчиком Подрядчику, предоставляет банковскую гарантию, обеспечивающую исполнения последним обязательств по Договору в рамках суммы обеспечения, а также возврат аванса, в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Банковская гарантия должна быть действительна в течение срока исполнения Подрядчиком обязательств по договору плюс 60 дней.

Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса в виде безотзывной банковской гарантии не распространяется на гарантийные обязательства по Договору.

11.2.1.3. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.

11.2.1.4. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует возврат денежных средств, при этом сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы аванса.

11.2.1.5. В случае, если по каким - либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной, прекратила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новую банковскую гарантию.

11.2.1.6. В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии по п. 11.2.1.2. Договора или новой банковской гарантии по п.11.2.1.5. Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % от цены Договора.

11.2.1.7. В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии по п. 11.2.1.2. Договора или новой банковской гарантии по п. 11.2.1.5. Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11.2.1.8. К обеспечению должны прилагаться следующие документы:

- нотариально заверенная копия лицензии банка, удостоверяющая право на выдачу банковских гарантий;

- нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия подписывающих обеспечение должностных лиц (доверенность или копия решения высшего органа управления банка, выписка из протокола собрания акционеров, совета директоров и т.п.);

- заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Устава, если обеспечение подписывает лицо, уполномоченное решением высшего органа управления банка;

- заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Положения о филиале, если обеспечение подписывает уполномоченное лицо филиала.

11.2.1.9. Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, цену Договора.

11.2.1.10. Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией, может быть истребована Заказчиком в случае нарушения Подрядчиком условий Договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Для истребования суммы обеспечения Заказчиком направляет в банк письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение Договора, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия выдана.

Банк, выдавший банковскую гарантию должен выплатить Заказчику обеспечение не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.

11.2.1.11. Банковская гарантия может быть предъявлена банку для выплаты суммы в случае расторжения Договора и отказа Подрядчика вернуть полученный аванс.

11.2.1.12. Банковская гарантия возвращается по запросу Подрядчика после исполнения Подрядчиком обязательств по Договору плюс 60 дней.

11.2.2. Обеспечение Подрядчиком возврата аванса по Договору в виде денежных средств, перечисленных Подрядчиком Заказчику, осуществляется на следующих условиях:

11.2.2.1. Обеспечение по возврату аванса по Договору должно быть предоставлено Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты заключения Договора, до выплаты Заказчиком аванса.

Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса не распространяется на гарантийные обязательства по Договору.

11.2.2.2. Срок действия обеспечения по возврату аванса должен составлять срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору плюс 60 дней.

11.2.2.3. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору Заказчик засчитывает обеспечительный платеж по Договору (п. 11.1, 11.2. Договора) в счет не возврата оплаченного Подрядчику аванса.

11.2.2.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе удерживать из суммы обеспечительного платежа предусмотренные за данные нарушения Договором штрафные санкции.

11.2.2.5. Заказчик возвращает обеспечительный платеж по Договору (п. 11.1, 11.2.2.1 Договора) путем перечисления денежных средств Подрядчика после срока исполнения Подрядчиком обязательств по Договору плюс 60 дней.

11.2.2.6. В случае неперечисления Подрядчиком обеспечительного платежа в соответствии с п. 11.1, 11.2, 11.2.2.1 Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % от цены Договора.

11.2.2.7. В случае неперечисления Подрядчиком обеспечительного платежа в соответствии с п.п. 11.1, 11.2, 11.2.2.1 Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Подрядчик обязан во исполнение поручения Председателя Правительства № ВП-П24-1269 от 05.03.2012 г. по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности в 10 дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику информацию (по форме Приложения № 3 к Договору) в отношении всей цепочки собственников организации, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением  надлежащими и заверенными документами.

В отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, предоставить данные об их учредителях и т.д., включая бенефициаров, в том числе конечных. Надлежащими документами признаются: учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ; выписка из реестра акционеров/учредителей; договор купли продажи акций; договор доверительного управления; свидетельство о праве на наследство и др. документы, удостоверяющие личность физических лиц, и другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (акционеров/учредителей), доля которых в уставном капитале Подрядчика составляют  5% и более.

12.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _______________ на адрес электронной почты Заказчика kancelaria@vniitfa.ru (далее – «Сведения»), являются полными, точными и достоверными.

12.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации, в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и Госкорпорацией «Росатом» (далее — Раскрытие).

12.4. Подрядчик освобождает Заказчика и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.5. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

12.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком требования Подрядчика о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Подрядчик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

13.2. В случае изменений у Сторон по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, она должна информировать об этом другую Сторону путем направления в течение 5 (пяти) рабочих дней письменного уведомления. Уведомление должно быть передано нарочным под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении.

13.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи и с обязательной отправкой оригиналов по почте в          3 (трех) дневный срок, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов.

13.4. Несоответствие отдельных положений Договора, действующему законодательству РФ не влечет к недействительности Договора в целом. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ и сложившейся практикой делового оборота.

13.5. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами, теряют силу.

13.6. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

13.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.8.1. Приложение №1 - Техническое задание.

13.8.2. Приложение №2 - Смета.

13.8.3. Приложение №3 - Форма предоставления информации о цепочке собственников, включая бенефициаров.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                    ПОДРЯДЧИК:

| ОАО «НИИТФА» ИНН 7726606316, КПП 772601001 Адрес: 115230, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 46 р/с 40702810738060051708 Московский банк Сбербанка России (ОАО) г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 ОГРН 5087746235825 ОКПО 08625082 |  |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК      					ПОДРЯДЧИК

| ____________________/С.А. Колосков/ М.П. | ______________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |