Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОЧИН ДОРОГИ АСФАЛЬТИРОВАННОЙ НА ПЗРО НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утверждённая годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

- Цель работы:

Поддержание основных средств в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций в Нижегородском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

Нижегородская область, Семеновский район, д. Полом Пункт захоронения радиоактивных отходов.

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –   дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 30 декабря 2012г.

- Состав работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,4 |

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.

Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.