Приложение № 1
к Извещению о внесении изменений в документацию

|  | УТВЕРЖДАЮ Президент АО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ______________________ подпись «____» _____________ 2015 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проекту

Разработка и внедрение информационной системы «АСУС-И» на платформе 1С «Предприятие 8» (версия 8.2z) для объектов сооружения АЭС за рубежом РФ» Этап 2.

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Нижний Новгород,

2015г.

Оглавление

1.	Термины,  сокращения и определения	4

2.	Общие сведения	9

2.1.	Наименование работ по проекту:	9

2.2.	Номер проекта:	9

2.3.	Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:	9

2.4.	Перечень документов, на основании которых создается Система:	10

2.5.	Сроки выполнения работ:	10

2.6.	Сведения о порядке финансирования работ:	10

2.7.	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:	10

3.	Назначение и цели создания Системы	10

3.1.	Назначение и цель создания Системы:	10

4.	Характеристики объекта автоматизации	10

4.1.	Заказчик	10

4.2.	Краткие сведения об объекте автоматизации:	11

4.3.	Сведения об условиях эксплуатации Системы:	11

5.	Требования к Системе	12

5.1.	Требования к Системе в целом	12

5.2.	Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой	17

5.3.	Требования к видам обеспечения	24

6.	Состав и содержание работ по созданию Системы	28

6.1.	Виды работ по созданию Системы:	28

6.2.	Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и видов работ:	30

6.3.	Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт)	31

7.	Порядок приемки и контроля Системы	32

7.1.	Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):	32

7.2.	Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:	32

7.3.	Статус приемочной комиссии:	32

8.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	33

8.1.	Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:	33

8.2.	Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации:	33

8.3.	Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:	33

8.4.	Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:	33

9.	Требования к документированию	33

9.1.	Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89:	33

9.2.	Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:	35

| - Термины, сокращения и определения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НИАЭП |  | Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП») |  |
| АСЭ |  | Акционерное общество «Атомстройэкспорт» |  |
| 1С:УСО 8 |  | Программный комплекс управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия «Управление строительной организацией» на платформе «1С: Предприятие 8» (версия 8.2z) |  |
| СИО |  | Программный комплекс «Система информационного обмена» АО «НИАЭП» |  |
| Атомсмета, Грандсмета |  | Программный комплекс, предназначенный для составления и проверки сметной документации: локальных, объектных и сводных смет, ресурсных расчетов, актов приемки выполненных работ и накопительных ведомостей. |  |
| Primavera |  | ПО «Primavera» - многопользовательская многозадачная система планирования проектов и управления ресурсами, поддерживающая многоуровневые иерархические структуры, позволяющая планировать ресурсы с учетом ролей и квалификаций, вносить фактические данные, настраивать представления данных, а также работать с данными, определяемыми пользователем |  |
| Портал поставщика модуль взаимодействия с Подрядчиком |  | Информационная система «Портал поставщика: модуль взаимодействия с Подрядчиком» предназначена для информационной поддержки документооборота с Подрядчиком в процессе использования давальческих материалов и монтажа оборудования, выполняемого при реализации проектов сооружения сложных инженерных объектов АО «НИАЭП» |  |
| Базисный уровень стоимости |  | Уровень стоимости, определяемый на основе цен по документу, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения стоимости в текущих ценах |  |
| Генеральный подрядчик |  | НИАЭП |  |
| График 2 уровня |  | Календарно-сетевой график проекта организации строительства, содержащий перечень технологических событий и определяющий очередность, продолжительность и стоимость разработки проектной (П) и рабочей документации (РД), поставок оборудования, этапов строительно-монтажных работ (СМР) и этапов Пусконаладочных работ (ПНР). Разрабатывается в разрезе зданий и сооружений на период от момента утверждения Проекта до ввода в промышленную эксплуатацию |  |
| График 3 уровня |  | Календарно-сетевой график производства работ на один календарный год, уточняющий график сооружения АЭС 2-го уровня, в соответствие с технологической последовательностью строительства энергоблоков, устанавливающий начало и окончание сроков проведения Работ, их этапы/шаги, взаимосвязи, сроки Контрольных событий. График сооружения АЭС 3-го уровня разрабатывается на основании Графика сооружения АЭС 2-го уровня, Рабочей документации, а при отсутствии Рабочей документации на дату разработки – на основе данных по объекту-аналогу, и должен иметь ресурсное обеспечение (время, сметная стоимость (базисная и текущая), основные физические объемы, трудозатраты). График сооружения АЭС 3-го уровня должен быть структурирован по всем объектам Пускового комплекса, видам работ (строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы), отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным уздам и конструктивным элементам. График сооружения АЭС 3-го уровня должен позволять осуществлять планирование работ на любой период строительства в пределах календарного года по любому объекту Пускового комплекса, с глубиной планирования до заглавного листа. График сооружения АЭС 3-го уровня разрабатывается в компьютерном исполнении с применением программного обеспечения Primavera в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» |  |
| Контракт |  | Письменное соглашение, которое заключается между Заказчиком и Генеральным подрядчиком об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей сторон по сооружению объекта капитального строительства |  |
| Заказчик сооружения |  | Уполномоченное инвестором физическое, или юридическое лицо, которое осуществляет реализацию Проекта |  |
| «Именное» оборудование |  | Дорогостоящее оборудование, перечень которого утверждается приказом по организации Заказчика |  |
| Индексы изменения стоимости (цен, затрат) в строительстве |  | Отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологические модели строительной продукции, а также ее отдельных калькуляционных составляющих |  |
| Лимит |  | Верхний предел уровня цены строительства энергоблока |  |
| Лимитная стоимость |  | Стоимость, определенная прогнозом и скорректированная с учетом лимита |  |
| Монопольное оборудование длительного цикла изготовления |  | Оборудование, на которое размещение заказов в промышленности производится централизованно в рамках отрасли. Перечень оборудования утверждается приказом по Государственной корпорации «Росатом» |  |
| Плановая стоимость |  | Стоимость одного или нескольких годовых этапов лимитной стоимости работ (СМР, прочих) по проекту. Имеет два значения: в базисном уровне цен (2000г.) и в уровне текущих цен |  |
| Прогнозный уровень стоимости |  | Уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда планируется осуществлять расчеты за строительную продукцию |  |
| Проект |  | Деятельность (оказание технического содействия) по сооружению / достройке объектов атомной энергетики в рамках Контракта |  |
| Проектная документация |  | Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства |  |
| Проектная потребность в оборудовании |  | Спецификации ПСД в составе технического проекта, отражающая потребность в материально-технических ресурсах, строительных и специальных машин и оборудования. Стоимость в базисном уровне цен строки спецификации определяется ссылкой на соответствующее оборудование в строках смет |  |
| Проектно-сметная документация |  | Комплект инженерно-технической и сметно-нормативной документации, необходимой для реализации проекта, который разрабатывается по поручению Инвестора-Заказчика Генпроектировщиком на весь инвестиционный период в соответствии с утвержденными (одобренными) обоснованиями инвестиций (СНиП-11-01-95, СП-8/01-94) |  |
| Прочее оборудование |  | Оборудование, не являющееся монопольным длительного цикла изготовления или дорогостоящим «именным», стоимость которого учитывается в статье затрат «Оборудование» |  |
| Работы и услуги |  | Весь комплекс выполняемых Генподрядчиком в соответствии с Договором работ и услуг результатом которых является ввод Объектов, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока |  |
| Рабочая документация |  | Документация, которая разрабатывается в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений в процессе строительства. Состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указывается в задании на проектирование. |  |
| Реестр локальных смет |  | Содержит список всех смет с детализацией до пунктов смет, по которым запланирована работа в выбранном временном периоде. Реестр создается на основании тематического плана. По каждому пункту сметы Реестр локальных смет содержит запланированный для выполнения объем в этом периоде, а так же его базисную и текущую стоимость. |  |
| Сводка затрат |  | Сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения |  |
| Сводная спецификация |  | Спецификация, в которой содержатся строки проектной потребности по оборудованию по объекту проектирования (до блока) на весь период строительства |  |
| Стоимость |  | себестоимость выполнения работ Генподрядчиком по Контракту (включая прямые затраты по договорам с Субподрядчиками, сопутствующие затраты, затраты на управление проектом), без учета прибыли |  |
| Системные справочники |  | Справочники, используемые в информационных системах Заказчика |  |
| Сметно-нормативная база |  | Сметно-нормативная база системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве – совокупность правовых и нормативных документов, устанавливающих порядок определения стоимости строительства |  |
| Спецификация расчета цены работ и услуг |  | Проектная потребность в оборудовании с указанием плановой стоимости оборудования в текущих ценах |  |
| Субподрядчик |  | Любое лицо, согласованное Заказчиком, привлеченное Генподрядчиком по субподрядному договору для выполнения Работ/Услуг, поставки оборудования |  |
| Текущий уровень стоимости |  | Уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент определения стоимости |  |
| Тематический план |  | Набор работ, запланированных для выполнения в рамках выбранного временного периода, со стоимостью их выполнения, обоснованной проектно-сметной документацией. Тематический план содержит список всех локальных смет (с детализацией до пунктов смет), по которым запланирована работа в выбранном временном периоде. По каждому пункту сметы тематический план содержит запланированный для выполнения объем в этом периоде, а так же его базисную стоимость |  |
| Управленческий учет |  | Система сбора и интерпретации оперативной информации об изменениях в материальных, финансовых и информационных процессах в виде значений показателей (в натуральном, стоимостном выражении и показателей, отражающих качество), используемой менеджерами внутри компании при формировании управленческих решений |  |
| Физические объемы |  | Объемы различных видов работ, выполняемые подрядчиками в натуральных физических единицах измерения |  |
| Центральный аппарат АО «НИАЭП» |  | Подразделения АО «НИАЭП», расположенные по адресу г.Нижний Новгород пл. Свободы д.3 |  |
| АН |  | Авторский надзор |  |
| АЭС |  | Атомная электрическая станция |  |
| АСУС-И |  | Автоматизированная система управления стоимостью на зарубежных проектах на платформе «1С:Предприятие 8» (версия 8.2z) |  |
| ГП |  | Генподрядчик |  |
| ДС |  | Дополнительное соглашение к договору |  |
| ЕОНКОМ |  | Единый отраслевой каталог оборудования и материалов |  |
| ЗПМ |  | Заработная плата машинистов |  |
| ЛС |  | Локальная смета |  |
| ЛСР |  | Локальный сметный расчет |  |
| НИР |  | Научно-изыскательские работы |  |
| НМЦ |  | Начальная максимальная цена |  |
| НР |  | Накладные расходы |  |
| ОДЦИ |  | Оборудование длительного цикла изготовления |  |
| ОЗП |  | Основная заработная плата |  |
| ОС |  | Объектовая смета |  |
| ОСР |  | Объектовый сметный расчет |  |
| П |  | Проектная документация |  |
| ПИР |  | Проектно-изыскательские работы |  |
| ПНР |  | Пуско-наладочные работы |  |
| ПСД |  | Проектно-сметная документация |  |
| РД |  | Рабочая документация |  |
| СЗ |  | Сводка затрат |  |
| СМР |  | Строительно-монтажные работы |  |
| СП |  | Сметная прибыль |  |
| ССР |  | Сводный сметный расчет |  |
| СФР |  | Сметно-финансовый расчет |  |
| ТЗ |  | Техническое задание |  |
| ТП |  | Тематический план |  |
| УС |  | Управление стоимостью |  |
| ФО |  | Физические объемы |  |
| ЭММ |  | Эксплуатация машин и механизмов |  |
| - Общие сведения |  |  |  |
| - Наименование работ по проекту: |  |  |  |
| Разработка и внедрение информационной системы «АСУС-И» на платформе «1С: Предприятие» (версия 8.2z) для объектов сооружения АЭС за рубежом РФ. Этап 2». |  |  |  |
| Пилотным проектом для внедрения ИС «АСУС-И» является проект по сооружению АЭС ПАКШ. |  |  |  |
| - Номер проекта: |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту: |  |  |  |
| Заказчик – Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ». Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». |  |  |  |
| - Перечень документов, на основании которых создается Система: |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - Сроки выполнения работ: |  |  |  |
| Срок выполнения работ составляет 20 календарных дней от даты заключения договора между Исполнителем и Заказчиком. |  |  |  |
| - Сведения о порядке финансирования работ: |  |  |  |
| Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком. |  |  |  |
| - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ: |  |  |  |
| Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком. |  |  |  |
| Исключительные права на результаты работ по настоящему Техническому заданию, в том числе на результаты которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику с момента их передачи Заказчику |  |  |  |
| - Назначение и цели создания Системы |  |  |  |
| - Назначение и цель создания Системы: |  |  |  |
| ИС «АСУС-И» на платформе «1С:Предприятие 8» (версия 8.2z) предназначена для автоматизации процесса управления стоимостью сооружения энергоблоков АЭС в размере установленных затрат. |  |  |  |
| - Характеристики объекта автоматизации |  |  |  |
| - Заказчик |  |  |  |
| АО «НИАЭП» – реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. |  |  |  |
| Структура АО «НИАЭП», управляющей компании АО АСЭ, представляет собой сеть филиалов и представительств по управлению проектами по сооружению объектов, в числе которых (включая АО АСЭ): |  |  |  |
| - Центральный аппарат АО «НИАЭП» на базе проектного института в Нижнем Новгороде; |  |  |  |
| - филиалы в городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгодонск, Курчатов и др.; |  |  |  |
| - представительства, включая представительства организаций в контуре управления АО «НИАЭП», в 10 странах Европы и Азии, где реализуются или планируются проекты: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Иран, Индия, Китай, Турция, Чехия, Словакия, Украина. |  |  |  |
| Сегодня в АО «НИАЭП», управляющей компании АО «АСЭ», трудится более 4000 человек, а с учетом организаций в контуре управления АО «НИАЭП» – более 7000. |  |  |  |
| Пакет реализуемых проектов - 20 сооружаемых или проектируемых одновременно энергоблоков в России и за рубежом. |  |  |  |
| - Краткие сведения об объекте автоматизации: |  |  |  |
| Объектом автоматизации являются следующие функции Системы: |  |  |  |
| - Хранение, структуризация, обработка, анализ и управление стоимостной информацией Проектов строительства АЭС за рубежом. - Установление лимитов стоимости. - Анализ и контроль исполнения лимитов стоимости. - Формирование отчетных форм в процессе управления стоимостью. |  |  |  |
| Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: |  |  |  |
| - Должны быть сохранены механизмы информационной безопасности, реализованные в технологической платформе «1С:Предприятие 8.2z»; |  |  |  |
| - В ходе выполнения работ должна быть разработана система «АСУС-И», соответствующая требованиям нормативных актов РФ, в т.ч. в сфере бухгалтерского учета по стандартам РСБУ, налогового учета по законодательству РФ, а также требованиям национальных стандартов бухгалтерского учета в местах присутствия зарубежных подразделений компании, в том числе: |  |  |  |
| - разрабатываемая подсистема должна соответствовать требованиям указанных выше нормативных актов, регулирующим деятельность компаний, имеющих территориально-распределенную организационную структуру: |  |  |  |
| - филиалы и обособленные подразделения, как на самостоятельном балансе, так и не выделенные на самостоятельный баланс; |  |  |  |
| - филиалы и обособленные подразделения, осуществляющие свою деятельность на территории РФ и за пределами территории РФ; |  |  |  |
| - включая внутрихозяйственные (межфилиальные) взаимоотношения и расчеты; |  |  |  |
| - Сохранять быстродействие при одновременном использовании не менее, чем 400 пользователями. |  |  |  |
| - Не нарушать логику работы иных бизнес-функций реализованных в Системе, в том числе по учету строительной и инжиниринговой деятельности. |  |  |  |
| - Сведения об условиях эксплуатации Системы: |  |  |  |
| В ходе эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем. |  |  |  |
| Система должна обеспечивать на каждом уровне санкционированный доступ к информации. Это означает, что ту или иную информацию пользователь может получить от системы только в соответствии с установленными для него правами (на создание, на чтение, на модификацию, на уничтожение данных и т.п.). Эти права устанавливаются администратором системы на основе документов, регламентирующих правила пользования информацией, циркулирующей в системе. Данный принцип предъявляет определенные требования к степени защиты информации в каналах связи, локальных вычислительных сетях, на отдельных машинах, входящих в состав программно-технического обеспечения системы. |  |  |  |
| - Требования к Системе |  |  |  |
| - Требования к Системе в целом |  |  |  |
| - Требования к структуре и функционированию системы: |  |  |  |
| - Требования к структуре функционала системы |  |  |  |
| ИС «АСУС-И» на платформе «1С:Предприятие 8» (версия 8.2z) должна быть реализована с помощью технологии «Управляемое приложение» и включать в себя следующие подсистемы: |  |  |  |
| - Подсистема импорта, обработки и хранения стоимостных данных; |  |  |  |
| - Подсистема интеграции со смежными системами НИАЭП, АСЭ; |  |  |  |
| - Подсистема пересчета стоимости в различные уровни цен и валюты, формирования прогнозов стоимости; |  |  |  |
| - Подсистема установления лимитов стоимости и формирования НМЦ; |  |  |  |
| - Подсистема анализа и контроля исполнения лимитов; |  |  |  |
| - Подсистема формирования отчетности |  |  |  |
| - Требования к режимам функционирования системы |  |  |  |
| Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания. |  |  |  |
| Система должна поддерживать многопользовательский режим работы. |  |  |  |
| Система должна обеспечивать: - Хранение, поиск, фильтрацию, группировку, ручной ввод и редактирование всех видов стоимостных данных, находящихся в системе; - Управление доступом, версиями и изменениями; - Автоматизированное создание отчетов в настраиваемых форматах; - Поддержка импорта/экспорта данных из систем/в системы (в том числе в режиме реального времени): - ИСУП; - СИО; - ПК «Атомсмета», ПК «Грандсмета» и т.д.; - Primavera; - ЕОНКОМ; - SmartPlant; - Бухгалтерия (1С, SAP…); - MS Excel; - MS Access; - Электронный архив сметной документации; - MS Word. |  |  |  |
| - Требования по диагностированию системы |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Перспективы развития, модернизации системы |  |  |  |
| Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы. |  |  |  |
| Развитие и модернизация Системы в целом должно осуществляться в следующих направлениях: |  |  |  |
| - развитие функциональности за счет увеличения количества объектов информационного обмена; |  |  |  |
| - организация информационного взаимодействия с иными смежными системами; |  |  |  |
| - Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы: |  |  |  |
| - Требования к численности персонала (пользователей) Системы: |  |  |  |
| Численность и квалификация персонала Системы должны определяться с учетом следующих требований: |  |  |  |
| - структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала; |  |  |  |
| - структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом системы как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами; |  |  |  |
| - Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков: |  |  |  |
| Для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Системы. |  |  |  |
| - Требуемый режим работы персонала АС: |  |  |  |
| Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления. |  |  |  |
| Режим работы персонала Системы должен обеспечивать своевременное выполнение всех операций в Системе согласно регламентам выполнения операций в Системе. |  |  |  |
| - Показатели назначения |  |  |  |
| - Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления: |  |  |  |
| Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения. |  |  |  |
| - Допустимые пределы модернизации и развития системы: |  |  |  |
| Без ограничений. |  |  |  |
| - Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы: |  |  |  |
| Аппаратно-программный комплекс Системы должна обеспечивать: |  |  |  |
| - полноту покрытия функциональных требований к Системе; |  |  |  |
| - отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации; |  |  |  |
| - механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам; |  |  |  |
| - одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга; - отклик Системы на действия пользователя при работе с элементами интерфейса (например, открытие/закрытие экранной формы, переключение на другую вкладку, выбор информации с помощью элементов форм, нажатие на кнопку и пр.) не более 5 сек. |  |  |  |
| - Продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию. |  |  |  |
| - Требования к надежности |  |  |  |
| - Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем: |  |  |  |
| Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций: |  |  |  |
| - при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы; |  |  |  |
| - при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС; |  |  |  |
| - при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС. |  |  |  |
| - Требования безопасности |  |  |  |
| Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.) не предъявляются. |  |  |  |
| - Требования к эргономике и технической эстетике |  |  |  |
| К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования: |  |  |  |
| - минимальный отклик системы; |  |  |  |
| - удобная система поиска информации; |  |  |  |
| - оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой; |  |  |  |
| - унификация расположения управляющих элементов; |  |  |  |
| - подтверждения исполнения критических действий в системе. |  |  |  |
| - Требования к транспортабельности для подвижных АС |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы |  |  |  |
| Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика. |  |  |  |
| - Требования к защите информации от несанкционированного доступа: |  |  |  |
| В Системе должна быть обеспечена защита информации от несанкционированного доступа по классу 1Г в соответствии с РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». При этом, идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в систему должна выполняться по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной от 8 (восьми) до 20 (двадцати) символов в виде букв в разных регистрах, цифр и спецсимволов. При длине пароля от 8 до 11 символов их использование обязательно, от 12 до 15 – можно обойтись только буквами в разных регистрах и цифрами, от 16 до 19 – можно отказаться от цифр. |  |  |  |
| Программное обеспечение (ПО) системы должно быть совместимо со следующими программными продуктами: |  |  |  |
| - ПО криптографической защиты сетевого трафика CSP VPN Gate; |  |  |  |
| - ПО антивирусной защиты Kaspersky Business Space Security; |  |  |  |
| - ПО защиты рабочих станций и серверов от НСД Secret Net 6; |  |  |  |
| В системе должны быть реализованы следующие функции: |  |  |  |
| - Аутентификация. |  |  |  |
| Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации. |  |  |  |
| - Авторизация и доступ. |  |  |  |
| Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей. |  |  |  |
| Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа; |  |  |  |
| Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между информационными системами; |  |  |  |
| Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы; |  |  |  |
| - Конфиденциальность данных безопасности и прочих данных. |  |  |  |
| Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения; |  |  |  |
| Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации. |  |  |  |
| - Требования по сохранности информации при авариях |  |  |  |
| Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. |  |  |  |
| - Требования к защите от влияния внешних воздействий |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Требования к патентной чистоте |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Требования по стандартизации и унификации. |  |  |  |
| Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава: |  |  |  |
| - операционных систем |  |  |  |
| - систем управления базами данных |  |  |  |
| - базового и прикладного программного обеспечения |  |  |  |
| - стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы. |  |  |  |
| Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования. |  |  |  |
| Проектирование, документирование и разработка Системы должны производиться с соблюдением требований действующих государственных стандартов, в частности комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления, информационные технологии и процессы жизненного цикла систем: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002, ГОСТ Р 51904-2002 и т.д. |  |  |  |
| - Дополнительные требования. |  |  |  |
| Дополнительные требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой |  |  |  |
| Система должна обеспечивать реализацию следующего функционала: |  |  |  |
| - В части подсистемы входящей информации (внешние источники данных): |  |  |  |
| - Сметная документация стадии П |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - СЗ и ССР; - ЛСР до уровня статей затрат (материалы, ОЗП, ЗПМ, ЭММ, НР, СП) по строке в базисном уровне цен с указанием объемных показателей; - Смета ПНР до уровня ЛСР/разделов Сводной сметы. Смета на Ввод в эксплуатацию; - Прочие затраты и работы гл.1,9-11 до уровня расчета по ССР; - Смета ПИР до уровня разделов Сводной сметы; - Спецификации, чертежи, с указанием кодов KKS; - Данные по привязке сметной документации стадии П к структуре Стоимости (структуре цены Контракта); |  |  |  |
| - Сметная документация стадии РД |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - ЛС до уровня статей затрат (материалы, ОЗП, ЗПМ, ЭММ, НР, СП) по строке в базисном уровне цен с указанием объемных показателей и ресурсов, для обеспечения выполнения расчетов ресурсным методом; - Данные по выдаче «в производство», хранение аннулированных и измененных версий ЛС; - Связь строк ЛС с ЛСР; - Данные по привязке смет РД к структуре Стоимости (структуре цены Контракта) - Связь материальных ресурсов с технологической документацией (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.д.) |  |  |  |
| - Спецификации оборудования |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - Проектная спецификация с указанием кода по системе счетов МАГАТЭ; - Связь позиции проектной спецификации со строкой ЛСР с указанием метода формирования базы; - Спецификация стадии РД; - Связь позиции спецификации стадии РД со строкой ЛС с указанием метода формирования базы; - Связь групп позиций спецификации РД с группами позиций спецификации П (замещение); - Связь позиций спецификаций с календарно-сетевым графиком поставки и закупки оборудования - Связь позиций спецификаций оборудования с технологической документацией (ИТТ и т.д.) |  |  |  |
| - Контрактация СМР, прочих работ и затрат |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - Данные о планируемых закупках СМР, прочих работ и затрат (в т.ч. ПИР, ПНР, АН) (НМЦ лотов) с привязкой к структуре стоимости расчета (ЛС, ЛСР) и Стоимости (структуре цены Контракта); - Данные о разыгранных лотах с привязкой к ЛСР и ЛС, спецификациям материалов, чертежам с кодами KKS; - Данные о Договорах СП, заключенных по результатам торгов |  |  |  |
| - Данные по закупкам оборудования |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - Задания на закупку; - Данные по закупочной документации (НМЦ) в базисных и текущих цен в рублях РФ и в ценах валюты контракта в привязке к структуре Стоимости (структуре цены Контракта); - Технико-коммерческие предложения субподрядчиков; - Данные по заключенным договорам закупки в базисных и текущих цен в рублях РФ и в ценах валюты контракта в привязке к структуре Стоимости (структуре цены Контракта) с указанием дополнительных затрат; - Данные (включая сроки) по поставке, реализации и передаче в монтаж оборудования между Поставщиком, Заказчиком в базисных и текущих ценах в рублях РФ и в ценах валюты контракта в привязке к структуре Стоимости (структуре цены Контракта) и Графику платежей по Контракту. |  |  |  |
| - Данные по фактическому выполнению СМР |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - Данные (включая сроки) по объему выполненных субподрядной организацией работ в базисных и текущих ценах в рублях РФ и в ценах валюты контракта в привязке к структуре Стоимости (структуре цены Контракта) и Графику платежей по Контракту с указанием принадлежности к Договору |  |  |  |
| - Данные по фактическому выполнению прочих работ и затрат |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - Данные по договорам на ПИР, ПНР, иные прочие; - Данные по выполненным работам по ПИР, ПНР, АН в базисных и текущих ценах в рублях РФ и в ценах валюты контракта в привязке к структуре Стоимости (структуре цены Контракта); - Данные (включая сроки) по выполненным работам по иным прочим в базисных и текущих цен в рублях РФ и в ценах валюты контракта в привязке к структуре Стоимости (структуре цены Контракта) и Графику платежей по Контракту. |  |  |  |
| - Календарно-сетевые графики сооружения |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - Графики 1, 2 и 3 уровней; - Тематические планы; - Однозначная увязка графиков и тематических планов |  |  |  |
| - Связь графиков строительства и сметной документации |  |  |  |
| Состав данных: |  |  |  |
| - Связь строк ЛС и работ графика 3-го уровня; - Связь ЛСР и работ графика 2-го уровня |  |  |  |
| - Связь графиков строительства и структуры стоимости |  |  |  |
| - В части интеграции со смежными системами: |  |  |  |
| - Атомсмета, Грандсмета |  |  |  |
| - Загрузка ЛС, ЛСР |  |  |  |
| - Oracle Primavera |  |  |  |
| - Загрузка графиков 1, 2 и 3 уровня |  |  |  |
| - СИО |  |  |  |
| - Задания на закупку |  |  |  |
| - Данные по закупочной документации (лоты), в т.ч. НМЦ в базисных и текущих ценах в рублях РФ и в ценах валюты контракта |  |  |  |
| - Данные по заключенным договорам поставки в базисных и текущих ценах в рублях РФ и в ценах валюты контракта |  |  |  |
| - Бухгалтерские системы «1С УСО 8», SAP… |  |  |  |
| - Данные факту выполнения работ/поставок оборудования в базисных и текущих ценах в рублях РФ и в ценах валюты контракта |  |  |  |
| - Данные по всем фактическим затратам, относимым на проект |  |  |  |
| - ИСУП НИАЭП |  |  |  |
| - Проектно-сметная документация стадий П и РД |  |  |  |
| - Данные о проектной потребности |  |  |  |
| - В части подсистемы информации, вносимой в процессе эксплуатации системы: |  |  |  |
| - Лимиты по основным статьям затрат |  |  |  |
| - Лимиты по сопутствующим статьям затрат, в т.ч.: |  |  |  |
| - Создание и содержание представительств или филиалов; - Командирование персонала; - Банковские расходы за пользование гарантиями возврата авансового платежа и надлежащего исполнения; - Финансовые расходы по выплате процентов за кредиты; - Расходы на средства, привлекаемые для финансирования кассовых разрывов; - Расходы на невозвратный НДС; - Прочие сопутствующие затраты |  |  |  |
| - Лимиты на резервы рисков и прибыли |  |  |  |
| - Резерв на риски - Резерв на прибыль |  |  |  |
| - Данные о затратах на транспортировку оборудования |  |  |  |
| - Данные о затратах на транспортное страхование; - Данные о затратах на таможенное оформление; - Данные о затратах по налоговым отчислениям и схемам уплаты налогов; - Данные о затратах на обеспечение качества; - Данные о затратах на шеф-монтаж и шеф-наладку; - Данные о прочих затратах по оборудованию и пр. (в т.ч. затраты на агентское вознаграждение) - Данные о затратах на страхование по проекту (за исключением транспортного); - Справочники (как перечислено ниже) |  |  |  |
| - Основные функциональные характеристики модулей |  |  |  |
| - Разделение Стоимости работ в разрезе каждого энергоблока на статьи: - прямых затрат (СМР, оборудование, ПИР, ПНР, обучение, ядерное топливо); - сопутствующих затрат (транспортные расходы, страхование, банковские и финансовые расходы, надзор, контроль качества, налоги, управление проектом, прочие), - резервов на неопределенность и риски. - Учет внутренних лимитов по статьям затрат и объектам сооружения. - Учет НМЦ лотов, стоимости работ по договорам с Субподрядчиками с учетом резервов на риски, собственных расходов на управление проектом, сопутствующих затрат (например, банковских гарантий) и налоговой нагрузки. - Учет факта выполнения работ по договорам с Субподрядчиками на условиях выполнения контрольных событий или прогресса работ, списаний собственных расходов на управление проектом, сопутствующих затрат, - Учет привязки ЛС, ЛСР и ведомостей объемов работ и спецификаций, договоров, актов выполненных работ. |  |  |  |
| - В части функционала формирования и оценки стоимости: |  |  |  |
| - Автоматизированный пересчет стоимости Проекта в текущий и прогнозный уровень цен |  |  |  |
| - Возможность формирования оценки стоимости всего Проекта на различных стадиях (в том числе и на предпроектной) |  |  |  |
| - Создание и ведение справочников по коэффициентам поправок: |  |  |  |
| - К стоимости местных ресурсов; - К сметным нормам; - К накладным расходам; - К сметной прибыли; - К стоимости командирования; - К таможенным пошлинам и налогам; - К требованию по страхованию; - К уровню безопасности; и прочие |  |  |  |
| - Должна быть разработана и поддерживаться база данных мониторинга стоимости ресурсов на определённый период в различных валютах |  |  |  |
| - Должны быть разработаны и поддерживаться справочники: |  |  |  |
| - Поправочных коэффициентов на объемы работ и оборудование, связанные с проектными решениями по объектам по статьям затрат и видам работ (для учета особенностей зарубежной Площадки); - Коэффициентов на учет сейсмики, климата, особенностей техводоснабжения и т.д.; - Индексов пересчета из базисной стоимости в текущую по видам работ, материалам; - Коэффициентов привязки по статьям затрат в соответствии с базой данных мониторинга; - Официальных курсов валют, кросс-курсов валют. |  |  |  |
| - Справочник привязки со структурой счетов МАГАТЭ. |  |  |  |
| - Распределение всей стоимости по времени строительства с применением связи графиков строительства |  |  |  |
| - Использование данных и поддержка выполнения расчетов: |  |  |  |
| - В базисных ценах рублей РФ по референтному проекту АЭС; - В текущих ценах в различных валютах; - В прогнозном уровне цен в различных валютах. |  |  |  |
| - Хранение сборников ежеквартальных индексов пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен, каталогов текущих цен для региона референтного проекта АЭС, прогнозных индексов и дефляторов; |  |  |  |
| - Интеграция с ПК «АтомСмета», ПК «Грандсмета» в части пересчета в текущие цены; |  |  |  |
| - Возможности группового пересчета в текущие цены (новые справочники индексов, нормативы, прогнозы роста цен, прогнозы курсов валют и т.п.); |  |  |  |
| - Возможность применения ресурсного метода расчета. |  |  |  |
| - В части функционала установления лимитов стоимости: |  |  |  |
| - Распределение лимитов по статьям затрат, видам работ, объектам и времени. |  |  |  |
| - В части функционала анализа, контроля исполнения лимитов и формирования лимитных стоимостей: |  |  |  |
| - В системе необходимо создать функционал учета и контроля лимитов с использованием многоуровневых резервов: |  |  |  |
| - Резервы на основные и сопутствующие статьи затрат; - Резервы на риски и прибыль. |  |  |  |
| При этом система должна иметь возможность актуализации стоимости строительства, перераспределения стоимости строительства в части, касающейся субподрядных лимитов на следующих этапах: |  |  |  |
| - На стадии формирования лимитов Субподрядчика; - По факту выпуска документации стадии П с учетом заключенных субподрядных договоров; - С учетом выпуска РД и заключенных субподрядных договоров; - С учетом факта закрытия субподрядных работ. |  |  |  |
| В целях повышения эффективности реализации проектов необходимо дополнить функционал возможностями проведения сравнительного анализа распределения затрат по заданной структуре стоимости |  |  |  |
| - В части функционала формирования НМЦ |  |  |  |
| - Формирование НМЦ; - План-фактный анализ; - Факторный анализ. |  |  |  |
| - В части функционала формирования отчетов |  |  |  |
| Предлагается определить первоначальный перечень отчетов, необходимый и достаточный для: Подразделений Блока управления стоимостью - Сравнение плановых и фактических данных по статьям затрат за период; - Остаток незаконтрактованных лимитов по статьям затрат; - Факторный анализ причин отклонения стоимости за период - Объем выпущенной ПСД в привязке к структуре Стоимости - Контроль базисной стоимости по выпуску РД; - … Подразделений управления стоимостью и внешних получателей информации - Декомпозиция установленных лимитов; - Данные о сформированных НМЦ - Объем заключенных договоров, факт и прогноз освоения по годам строительства - … |  |  |  |
| - Средства мониторинга процесса управления стоимостью проектов сооружения АЭС в составе АСУС-И должны позволять: |  |  |  |
| - Формировать данные в базисном, текущем и прогнозном уровнях цен в рублях РФ и в валюте цены Контракта/субподрядного договора; |  |  |  |
| - Предоставлять данные в разрезах: прогноз/лимит/актуальный прогноз; |  |  |  |
| - Предоставлять для анализа данные о стоимости до элемента учета по в соответствии со структурой затрат (ЛСР, позиция оборудования, расчет по прочим и т.п.) с распределением по периодам (месяц, квартал, год) строительства; |  |  |  |
| - Средства формирования отчетов в составе АСУС-И должны позволять: |  |  |  |
| - Формировать преднастроенные отчеты; |  |  |  |
| - Формировать аналитикам системы нерегламентированные запросы в рамках созданного репозитария; |  |  |  |
| - Запрашиваемые данные должны представляться в виде таблиц, графиков или диаграмм в форматах MS Word/Excel/Access. В случае электронных таблиц в формате MS Excel данные должны выводиться с расчетными формулами. |  |  |  |
| - Общие требования: |  |  |  |
| В Системе должна быть предусмотрена возможность обработки исходных данных: |  |  |  |
| - в укрупненном виде – для исторических данных, восстановленных «итогами»; |  |  |  |
| - в полном объеме – для текущих данных; |  |  |  |
| - возможность (в отдельных случаях) ввода исторических данных, восстановленных «итогами», в соответствии со скан-копиями документов-оснований, т.е. без контроля арифметики документа. Несоответствия в арифметике должны учитываться отдельной строкой (ошибки документации). |  |  |  |
| - возможность ввода исторических данных из файлов формата MS Excel. |  |  |  |
| - Требования к видам обеспечения |  |  |  |
| - Требования к математическому обеспечению системы: |  |  |  |
| Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования. |  |  |  |
| - Требования к информационному обеспечению системы: |  |  |  |
| - Состав, структура и способы организации данных в Системе |  |  |  |
| Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования. |  |  |  |
| Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации. |  |  |  |
| Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации. |  |  |  |
| Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы. |  |  |  |
| Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования. |  |  |  |
| При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем. |  |  |  |
| Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию информации в Системе, являются требования по обеспечению: |  |  |  |
| - единых принципов к классификации и кодирования справочной информации в Системе и связанных с ней системах представления первичной информации (ИСУПП, ЕОС НСИ и пр.); |  |  |  |
| - унификации процессов ведения справочной информации, подлежащей накоплению и обработке в Системе и связанных с ней Системах предоставления первичной информации; |  |  |  |
| - совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками информации; |  |  |  |
| - однозначной идентификации объектов учета; |  |  |  |
| - использования общероссийских и отраслевых классификаторов. |  |  |  |
| Применение систем управления базами данных |  |  |  |
| Хранение, обработка и доступ к базам данных в хранилище бизнес-информации должны быть организованы на платформе современной СУБД, обладающей масштабируемой архитектурой, которая позволяла бы осуществить развертывание Системы и ее бесперебойное функционирование независимо от объемов хранимых и обрабатываемых данных. |  |  |  |
| - Защита данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы. |  |  |  |
| Система должна обеспечивать защиту данных, находящихся на сервере БД, от разрушений при авариях и сбоях. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу серверов приложений и БД в случае скачков напряжения в сети, а в случае аварийного отключения электропитания – предоставить необходимый запас времени для запуска резервных генераторов электроэнергии или нормального завершения работы приложений и выключения оборудования. |  |  |  |
| - Контроль, хранение, обновление и восстановление данных |  |  |  |
| Система должна предоставлять средства для следующих операций: |  |  |  |
| - организация бесперебойного электропитания серверов; |  |  |  |
| - резервного копирования данных; |  |  |  |
| - контроля целостности хранимых данных; |  |  |  |
| - восстановления данных при их утере в случае сбоя. |  |  |  |
| - Требования к лингвистическому обеспечению системы: |  |  |  |
| Все интерфейсы конечных пользователей Системы должны быть на русском и английском языке с возможностью выбора. Руководства и инструкции пользователей Системы также должны быть на русском языке. |  |  |  |
| Интерфейсы администраторов, разработчиков и группы поддержки пользователей могут быть на русском или английском языках. Инструкции и документация для сотрудников, занимающихся поддержкой, должны быть на русском языке. |  |  |  |
| Система должна обеспечивать ввод и обработку данных одновременно на нескольких различных языках, использующих различные кодировки. |  |  |  |
| - Требования к программному обеспечению системы: |  |  |  |
| - Общие требования к программному обеспечению |  |  |  |
| Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы. |  |  |  |
| Программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами: |  |  |  |
| - функциональная достаточность (полнота) |  |  |  |
| - надежность (в т.ч. восстанавливаемость, наличие средств диагностики и выявления ошибок); |  |  |  |
| - адаптируемость; |  |  |  |
| - масштабируемость; |  |  |  |
| - модуль построения; |  |  |  |
| - версионность; |  |  |  |
| - удобство эксплуатации. |  |  |  |
| Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются. |  |  |  |
| Программное обеспечение Системы должно иметь средства диагностики состояния Системы. |  |  |  |
| В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы. |  |  |  |
| Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей. |  |  |  |
| Компоненты программного обеспечения Системы должны быть совместимы между собой, так и с системным программным обеспечением. |  |  |  |
| - Требования к использованию типовых и поставляемых программных средств |  |  |  |
| При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение. |  |  |  |
| - Требования к техническому обеспечению: |  |  |  |
| Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства. |  |  |  |
| - Требования к метрологическому обеспечению: |  |  |  |
| Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются. |  |  |  |
| - Требования к организационному обеспечению: |  |  |  |
| - Общие требования к организационному обеспечению Системы |  |  |  |
| Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням. |  |  |  |
| В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы. |  |  |  |
| По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Системой с другими Системами, должны быть разработаны инструкции конечных пользователей, взаимоувязанные для всех режимов функционирования Системы. Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы. |  |  |  |
| Система должна обеспечивать автоматическую проверку на предмет ошибочности действий персонала и запрет на выполнение таких действий, в т.ч.: |  |  |  |
| - попытка внесения данных несоответствующего типа; |  |  |  |
| - попытка изменения расчетных или не редактируемых полей и пр. |  |  |  |
| - Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию |  |  |  |
| Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы на соответствующем уровне, должны выполнять следующие функции: |  |  |  |
| - организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию; |  |  |  |
| - обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы; |  |  |  |
| - организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы; |  |  |  |
| - администрирование системного ПО и СУБД Системы; |  |  |  |
| - техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы. |  |  |  |
| Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции: |  |  |  |
| - работа в Системе на уровне квалифицированных (обученных) пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе; |  |  |  |
| - поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии; |  |  |  |
| - подготовка информации о функционировании Системы. |  |  |  |
| - Требования к методическому обеспечению: |  |  |  |
| В состав нормативно-правого и методического обеспечения системы должны входить следующие документы: |  |  |  |
| - Частные (детальные) технические задания (разрабатываются Исполнителем), детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ |  |  |  |
| - Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем): - описание автоматизируемых функций, - описание информационного обеспечения Системы, - описание организации информационной базы, - описание комплекса технических средств, - описание программного обеспечения, - описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы); |  |  |  |
| - Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем): - руководство пользователя (пользователей), - общее описание Системы, - программа и методика испытаний, - комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы, - Регламенты информационного взаимодействия АСУС-И со смежными информационными системами, - паспорт информационной Системы. |  |  |  |
| - Состав и содержание работ по созданию Системы |  |  |
| Работы Исполнителя по созданию Системы должны включать следующие виды работ: |  |  |
| - Виды работ по созданию Системы: № п/п; Состав; Содержание работ. 1; Технический проект и частные (детальные) технические задания; Выполняется Исполнителем. Проведение интервьюирования сотрудников подразделений Заказчика. Разработка частных (детальных) технических заданий по итогам проведенного интервьюирования (разрабатываются Исполнителем), детализирующих объем выполняемых работ по направлениям работ. Разработка технического проекта: - проведение интервьюирования сотрудников подразделений Заказчика, - описание автоматизируемых функций, - описание информационного обеспечения Системы, - описание организации информационной базы, - описание комплекса технических средств, - описание программного обеспечения, - описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы).. 2; Разработка программного обеспечения Системы; Выполняется Исполнителем. Выполнение работ по созданию Системы. - Установка и настройка разработанного программного обеспечения Системы.. 3; Разработка рабочей документации по Системе; Выполняется Исполнителем. Разработка и согласование рабочей документации на Систему: - интервьюирование сотрудников подразделений Заказчика, - руководство пользователя (пользователей), - общее описание Системы, - программа и методика испытаний, - регламенты информационного взаимодействия АСУС-И со смежными информационными системами - паспорт информационной Системы.. 4; Демонстрация работы Системы Пользователям и администратору Системы; Выполняется Исполнителем, комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы предоставляется Исполнителем. Проведение демонстраций. Формирование протоколов демонстраций.. 5; Подготовка и проведение комплексных испытаний, внедрение системы; Выполняется Исполнителем: Разработка программы и методики комплексных испытаний, подготовка комплекта тестовых сценариев. Проведение комплексных испытаний Системы. Доработка программного обеспечения, актуализация рабочей документации в соответствии с результатами комплексных испытаний. Внедрение системы на площадке: установка на рабочие места пользователей, настройка оборудования.. 6; Подготовка и проведение опытной эксплуатации Системы; Выполняется Заказчиком: Разработка плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Системы. Проведение опытной эксплуатации. Принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию Системы. Выполняется Исполнителем: Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации.. 7; Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы; Выполняется Заказчиком: Разработка плана мероприятий по проведению опытно-промышленной эксплуатации Системы. Проведение опытно-промышленной эксплуатации. Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию Системы. Выполняется Исполнителем: Доработка Системы по результатам опытно-промышленной эксплуатации.. 8; Перевод Системы в Промышленную эксплуатацию; Выполняется Заказчиком: Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.. 9; Промышленная эксплуатация Системы; Выполняется Заказчиком: Выполнение функциональных процедур в объемах промышленной эксплуатации Системы.. 10; Гарантийное обслуживание Системы; Выполняется Исполнителем: Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. |
| Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих видов, параллельное по времени выполнение работ, включение новых видов работ. |  |  |
| - Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и видов работ: |  |  |
| - Частные (детальные) технические задания (разрабатываются Исполнителем по итогам проведенных интервьюирований сотрудников подразделений Заказчика), детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ |  |  |
| - Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем): - описание автоматизируемых функций, - описание информационного обеспечения Системы, - описание организации информационной базы, - описание комплекса технических средств, - описание программного обеспечения, - описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы); |  |  |
| - Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем): - руководство пользователя (пользователей), - общее описание Системы, - программа и методика испытаний, - комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы, - регламенты информационного взаимодействия АСУС-И со смежными информационными системами - паспорт информационной Системы. |  |  |
| - Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт) |  |  |
| - Частные (детальные) технические задания, детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ – Исполнитель осуществляет разработку документа по итогам проведенных интервьюирований сотрудников подразделений Заказчика, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика. Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование Директором по СИиИТ Заказчика, директором по стоимости (функциональный Заказчик); утверждение старшим вице-президентом по проектированию Заказчика (Исполнительным директором Заказчика). |  |  |
| - Технический проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа по итогам проведенных интервьюирований сотрудников подразделений Заказчика, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика. Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа Заказчиком - согласование Директором по СИиИТ Заказчика, директором по управлению стоимостью (функциональный Заказчик); утверждение старшим вице-президентом по проектированию Заказчика (Исполнительным директором Заказчика). |  |  |
| - Рабочая документация Системы - Исполнитель осуществляет разработку документа по итогам проведенных интервьюирований сотрудников подразделений Заказчика, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика. Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа Заказчиком - согласование Директором по СИиИТ Заказчика, директором по управлению стоимостью (функциональный Заказчик); утверждение старшим вице-президентом по проектированию Заказчика (Исполнительным директором Заказчика). |  |  |
| - Порядок приемки и контроля Системы |  |  |  |
| - Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему): |  |  |  |
| Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены в программе и методике испытаний Системы, разрабатываемой в составе рабочей документации. |  |  |  |
| Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании. |  |  |  |
| Испытания Системы должны производиться на тестовом контуре. Сроки начала испытаний определяются окончанием выполнения работ по договору и продолжаются до сдачи Системы в опытную (опытно-промышленную, промышленную) эксплуатацию. |  |  |  |
| - Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации: |  |  |  |
| Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком. |  |  |  |
| Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки представляется также документация, указанная в Разделе 8 настоящего Технического задания. |  |  |  |
| Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. |  |  |  |
| По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем. |  |  |  |
| Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонент и программных компонент, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе. |  |  |  |
| В соответствии с настоящим ТЗ разработка Системы, включая разработку (доработку) системы-источника данных производится с использованием конфигурации ПО с открытым кодом на платформе «1С:Предприятие 8». |  |  |  |
| - Статус приемочной комиссии: |  |  |  |
| Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний |  |  |  |
| - Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие |  |  |  |
| - Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ: |  |  |  |
| В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. |  |  |  |
| При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ: |  |  |  |
| - Определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной (опытно-промышленной) эксплуатации Системы; |  |  |  |
| - Обеспечить присутствие пользователей на демонстрации функционала Системы, проводимой Исполнителем; |  |  |  |
| - Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика; |  |  |  |
| - Провести опытную (опытно-промышленную) эксплуатацию Системы. |  |  |  |
| Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной (опытно-промышленной) эксплуатации. |  |  |  |
| - Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации: |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании: |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб: |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |
| - Требования к документированию |  |  |  |
| - Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89: |  |  |  |
| Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word, Excel, Project, Visio, Adobe, ARIS. |  |  |  |
| При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д. |  |  |  |
| Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию Системы. |  |  |  |
| Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов. |  |  |  |
| Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по договору между Исполнителем и Заказчиком. |  |  |  |
| Для Системы на различных стадиях создания должны быть выпущены следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»: |  |  |  |
| - Частные (детальные) технические задания (разрабатываются Исполнителем), детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ. |  |  |  |
| - Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем): - описание автоматизируемых функций, - описание информационного обеспечения Системы, - описание организации информационной базы, - описание комплекса технических средств, - описание программного обеспечения, - описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы); |  |  |  |
| - Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем): - руководство пользователя (пользователей), - общее описание Системы, - программа и методика испытаний, - комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы, - регламенты информационного взаимодействия АСУС-И со смежными информационными системами - паспорт информационной Системы. |  |  |  |
| Описание технологического процесса обработки данных (регламенты информационного взаимодействия) должно быть произведено с использованием нотации в соответствии с требованиями СТП 36.07-12 «Управление документацией». |  |  |  |
| - Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД: |  |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________ / ./ подпись «____» _________________ 2015г. | От Заказчика: _________________ / ________________/ подпись «____» _________________ 2015г. |
| --- | --- |