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Приложение № 1 

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 01.12.2011 № 02-01/1111-Р
	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора – директор по инжинирингу
_________   И.И. Копытов

«01» 12 2011



ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на разработку проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам НВО АЭС-2 на выполнение строительных работ по зданиям 10-20UJA, 10UKC, 10-20UMA, 00UKS

(Извещение и документация о проведении запроса предложений соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 02.11.2011 № 1/941-П )

Извещение размещено на официальных сайтах http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 

от «01» 12 2011 года № 1941/80
	Согласовано:

	Начальник ПТУ
	
	В.В. Тарасов

	И. о. начальника УОиСЗД
	
	М.А. Новиков

	Составил:

	Главный специалист ООПЗ УОиСЗД
	
	Г.А. Дубцова


г. Москва
1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

2. Контактное лицо: Дубцова Галина Александровна, Dubcova_ga@aep.ru,                    (499) 995-01-36.
3. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru/. 

4. Предмет договора: разработка проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам НВО АЭС-2 на выполнение строительных работ по зданиям 10-20UJA, 10UKC, 10-20UMA, 00UKS.
5. Место выполнения работ, оказания услуг: г. Москва, 105005, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
6. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС, величина НДС): 42 655 000 (Сорок два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., включая НДС (18%) 6 506 694 (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 92 коп.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Представлено в V Разделе документации открытого запроса предложений в электронной форме.

8. Срок и порядок предоставления документации: документация запроса предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке. Доступ к документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении запроса предложений  и в течение всего срока подачи заявок.

9. Срок окончания подачи предложений и открытие доступа к поданным заявкам с предложениями: «12» 12 2011 года в 10.00. (время московское)
10.  Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с предложениями: «12» 12 2011 года в 10.00. (время московское)
11. Дата подведения итогов запроса предложений (оценка и выбор победителя): «16» 12 2011
12. Сведения о предоставлении преференций: преференции не предоставляются.
13. Сведения о проведении переторжки: возможна в заочной форме.
Приложение № 1 

к извещению

от 01.12.2011 № 1941/80
Документация открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора 

на разработку проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам НВО АЭС-2 на выполнение строительных работ по зданиям 10-20UJA, 10UKC, 10-20UMA, 00UKS
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины, используемые в документации запроса предложений
Договор – договор на выполнение работ, оказание услуг

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект»

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой комиссия по проведению закупок по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора выполнения работ, оказание услуг. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным.

Документация запроса предложений – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса предложений и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения, инструкцию по подготовке предложений, проект договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные Заказчиком требования к выполняемым работам, услугам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия работ, услуг потребностям Заказчиком, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ/оказываемых услуг, которые являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки предложения. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения договора. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком (в случае если она определена) в документации запроса предложений.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках для нужд Заказчика – http://zakupki.rosatom.ru.
Победитель запроса предложений - (по какому-либо лоту запроса предложений) – участник запроса предложений (по какому-либо лоту запроса предложений), предложивший лучшие условия выполнения договора (по данному лоту запроса предложений) в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Подрядчик – победитель процедуры закупки, заключивший договор на выполнение работ, оказание услуг
Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение (по какому-либо лоту запроса предложений), в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений (каком-либо лоте запроса предложений).

2. Запрос предложений
Запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».

1. Под запросом предложений в электронной форме (далее по тексту электронный запрос предложений) понимается процедура закупки, при которой Комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на выполнение работ, оказание услуг. Проведение электронного запроса предложений обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

2. Процедура открытого запроса предложений в электронном виде не является конкурсом, либо редукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в электронном запросе предложений (в том числе на регистрацию в электронном запросе предложений), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых электронных запросах предложений, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями и организациями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в электронных запросах предложений такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных запросах предложений, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном запросе предложений за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

14. Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, может размещаться оператором электронной площадки на электронной площадке.
15. Оператор электронной площадки в трехдневный срок с момента истечения срока аккредитации участника процедуры закупки исключает такого участника из реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с направлением данному участнику соответствующего уведомления.

4. Документооборот при проведении запроса предложений в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного запроса предложений  документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны лицом, имеющем право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и заказчика.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  электронного запроса предложений на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения электронного запроса предложений, изменений, внесенных в извещение о проведении электронного запроса предложений, в  документацию электронного запроса предложений, разъяснений положений документации, электронная торговая площадка автоматически направляет уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном запросе предложений, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об электронном запросе предложений.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного запроса предложений и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Требования, предъявляемые к запросу предложений
1. В электронном запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее – Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте о размещении заказов извещению и документации о проведении открытого запроса предложений.

2. Извещение о проведении запроса предложений размещается в сети Интернет на официальном сайте и электронной торговой площадке не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема предложений. Одновременно с размещением в сети Интернет, по усмотрению заказчика, извещение может быть опубликовано в периодическом печатном издании. 

3. Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении заказов одновременно с Извещением.

6. Требования, предъявляемые к участнику процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе Предложения 
1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
8) не иметь случаев невыполнения ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в информационной карте документации процедуры закупки. 
3. В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям. 
4. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).
5. Заявка на участие в электронном запросе предложений направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа.
5.1. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями документации запроса предложений;

2) пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в документации запроса предложений;

3) проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями, установленными документацией запроса предложений;

4) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документации запроса предложений;
5) сведения и документы, подтверждающие соответствие привлекаемых участником процедуры закупки субподрядчиков требованиям документации процедуры закупки, или информационную справку об отказе от привлечения субподрядчиков.

5.2. Перечень документов:

1) Анкета включающая: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные документацией сведения;

2) учредительные документы участника, паспорт гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

4) иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

5) документы, подтверждающие соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае, если в соответствии с законодательством установлены такие требования (лицензии и иные разрешительные документы); 
6) баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

8) информационное письмо налогового органа, указывающее дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

9) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются  в отсканированном виде участником к Предложению.

6. Прием Предложений от участников осуществляется в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений на официальном сайте.

7. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчик вправе установить в документации запроса предложений требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.
Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика, уполномоченного органа.

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору подрядчиком, плюс 60 дней.  

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки: 

уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В случае признания такого участника победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке на участие в процедуре закупки.

отказаться от получения аванса. В случае признания такого участника победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. 

5. Победитель процедуры закупки в процессе преддоговорных переговоров, по согласованию с заказчиком вправе: 

уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В этом случае предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, указанном в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и заказчиком.

отказаться от получения аванса. В этом случае предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. При этом отказ от получения авансовых платежей должен быть зафиксирован в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и заказчиком.

6. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

7. Обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8. В случае, если установлено требование обеспечения предложения участника запроса предложений, заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений - участнику процедур закупки, подавшему предложение на участие в процедуре закупки;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве предложения на участие в запросе предложений - участнику процедур закупки, подавшему предложение на участие в процедуре закупки;

3) подписания протокола оценки предложений - участнику процедур закупки, подавшему предложение после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки предложений - участнику процедуры закупки, подавшему предложение на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

5) подписания протокола оценки предложений - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями запроса предложений, кроме участника, занявшего при проведении запроса предложений второе место;

6) со дня заключения договора - победителю запроса предложений;

7) со дня заключения договора - участнику запроса предложений, занявшему при проведении запроса предложений второе место;

8) со дня признания запроса предложений несостоявшимся – единственному участнику запроса предложений, предложение которого было признано Комиссией, как не соответствующее требованиям документации запроса предложений;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственное предложение на участие в запросе предложений, соответствующее требованиям документации - такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным участником к участию в запросе предложений - такому участнику;

11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений) с участником, единственно допущенным к участию в запросе предложений подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

9. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

8. Подача Предложений, открытие доступа к поданным в виде электронных документов Предложениям
1. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подает заявку на участие в электронном запросе предложений в срок и по форме, которые установлены документацией запроса предложений.

2. Время окончания приема Предложений указывается в извещении. Предложения, полученные позже установленного в извещении срока, не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

3. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений в электронной форме. В случае, если участник подал более одного Предложения, все Предложения на участие в открытом запросе предложений в электронной форме участника отклоняются без рассмотрения, если ранее поданные предложения не отозваны. 

4. Официальный язык запроса предложений:


4.1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участник запроса предложений и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие документы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.3. Использование других языков для подготовки Предложения, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном запросе предложений оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном запросе предложений, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

6. По истечении срока подачи Предложений на участие в электронном запросе предложений на электронной торговой площадке автоматически открывается заказчику доступ к Предложению на участие в электронном запросе предложений, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.

7. Участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать своё Предложение на участие в электронном запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока подачи Предложений, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

8. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших Предложения на участие в электронном запросе предложений, и конфиденциальность сведений, содержащихся в Предложениях, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном запросе предложений, а также конфиденциальность данных об участниках электронного запроса предложений в период его проведения.

9. Оператором электронной торговой площадки в установленный Извещением срок осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям. 
9. Оценка предложений и выбор победителя

1. Рассмотрение и оценка Предложений участников проводится в день, указанный в Извещении, и проходит в два этапа. 

Рассмотрение и оценка предложений осуществляется Комиссией.

2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения предложений, стадию оценки и сопоставления предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя запроса предложений. 

3. Стадия рассмотрения предложений:

1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников процедуры закупки, Комиссия проверяет:

правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;

соответствие участника процедуры закупки, а также привлекаемых им субподрядчиков, требованиям документации.

В ходе рассмотрения Предложений заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

а)
о предоставлении непредставленных, представленных не в полном
объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий,
свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки, бухгалтерских балансов или
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие
у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им
оборудования.

Отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. 

б)
об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения
и направлении заказчику исправленных документов. При
исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие
правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой,
указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при
наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой
путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет
итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения
единичной   цены   на   количество   исправление   арифметической   ошибки
производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, если имеются иные основания для отклонения Предложений такого участника.

Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов отражается в протоколе заседания Комиссии в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются заказчиком в Журнале запросов - ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника
2) по результатам проведения рассмотрения предложений Комиссия имеет право отклонить предложения, которые:

не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;

не отвечают требованиям документации;

содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

подавшие их участники, а также указанные в заявке субподрядчики не соответствуют требованиям документации.

4. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации. 
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Возможные критерии оценки Предложений, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:
· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i – ___%) В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используется цена предложений участников с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ;
· срок выполнения работ, оказания услуг (значимость критерия С i– ___%);
· качество технического предложения (значимость критерия Т i– ___%);
· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i– ___%);
· квалификация участника (значимость критерия Кi– ___%) (если не оценивались на этапе предварительной квалификации), в том числе:
· опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi– ___% );
· обеспеченность материально-техническими ресурсами (основные машины и механизмы) (значимость подкритерия М i – ___%);

· обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия К i– ___%);

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений  определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vi  + БС i  * Vс  + БТ i  * Vт  + БГ i  * Vг + БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС, БТ, БГ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам Максимальная оценка в баллах по критериям Цi ,Сi, Тi, Гi, Кi – 100 баллов (значимость каждого критерия определена в п.19 Информационной карты).
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i =
	Ц min  
	* 100

	
	Ц i
	


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений, баллы
Ц i  
– 
предложение участника электронного запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в электронном запросе предложений i-го участника, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника электронного запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в электронном запросе предложений из представленных участниками предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

Если в документации запроса предложений предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

	БЦ i =
	OЦ min  
	* 100

	
	OЦ i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений, баллы

ОЦ i  
–
оценочная стоимость предложения участника запроса предложений, руб. 

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников запроса предложений руб. 
Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в запросе предложений и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению победителя запроса предложений о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 

где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», руб. 
ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб. 
ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора

С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника запроса предложений, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников запроса предложений  срок  выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Са i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника запроса предложений, руб.
С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником запроса предложений, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

	БСi =
	Сmax – Ci
	* 100

	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника запроса предложений, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в запросе предложений   i-го участника запроса предложений, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в документации запроса предложений  значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, услуг, на который участник запроса предложений, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в  документации запроса предложений

	Срок представляемых гарантий качества (гарантийный срок)
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi  =
	Гi  – Гmin
	* 100
	

	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
	100 баллов


где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником запроса предложений  – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*:

-* если обеспеченность участника ресурсами не оценивались на этапе предварительной квалификации

БК i = БО i  * Vо + БМ i  * Vм + БК i  * Vкр
где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО, БМ, БК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям Оi, Мi, Крi – 100 баллов – указываются все приведенные в Информационной карте запроса предложений подкритерии

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»:

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i  =
	О i  – Ц max  
	* 100
	

	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб. 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.

Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*:

-* при указании конкретного количества конкретных видов МТР в требованиях к участникам запроса предложений
При оценке участника запроса предложений по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Материально-технические ресурсы 
	Баллы

	Каждый вид МТР согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БМi  =  ∑ (

М wi  – М wmin
* 100)/ w
М wпредел – М wmin


	Соответствие, либо превышение М wпредел по каждому виду МТР
	100 баллов


где:  М wi
–
количество МТР w-го вида для i-го участника запроса предложений, шт. – (если М wi менее М wпредел, если более – 100 баллов)

М wmin 
–
минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.

М wпредел 
–
предельное значение количества МТР  w-го вида, превышающее М wmin, шт.
w 
– 
количество видов МТР

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*:
-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам запроса предложений 
При оценке участника запроса предложений по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям
	0 баллов

	БКi  = ∑  (

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел  по каждой специальности
	100 баллов


где:  К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника запроса предложений, чел. – (если К wi менее К wпредел , если более – 100 баллов) 
К wmin
–
минимально указанное количество для  w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin  по w-ой специальности, чел.
w 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»:

Критерий Тi оценивается членами комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения качества организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в запросе предложений вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

5. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений Комиссией каждому Предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило ранее других Предложений, содержащих такие условия.

6. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и Предложению которого присвоен первый номер.

7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Предложений.
8. Протокол оценки и сопоставления Предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и зказчиком в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления Предложений. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю запроса предложений экземпляр протокола оценки и сопоставления Предложений и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем  в Предложении в проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений.
9. Протокол оценки и сопоставления предложений  размещается на официальном сайте и электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10. Любой участник запроса предложений после размещения протокола оценки и сопоставления Предложений вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов запроса предложений. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику запроса предложений соответствующие разъяснения.
11. Любой участник вправе обжаловать результаты запроса предложений, направив жалобу на действия заказчика в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом» по адресу и реквизитам, указанным на сайте Корпорации. 
12. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений:

1) по результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о выборе победителя; 

13. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений участников оформляется протоколом об оценке и сопоставлении предложений участников электронного запроса предложений. 

14. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений  подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений. 

Указанный протокол размещается на официальном сайте и электронной торговой площадке в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 
15. В случае отказа либо уклонения Победителя электронного запроса предложений от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении запроса предложений второе место.
16. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений  участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного участника, из всех подавших Предложения.

В таком случае заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в электронном запросе предложений.

10. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения электронного запроса предложений

1. Договор между заказчиком и победителем электронного запроса предложений может быть заключён не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений.

2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями заказчика указанными в документации процедуры закупки, и сведениями, содержащимися в Предложении участника запроса предложений, с которым заключается договор. 

3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, заказчик публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и электронной торговой площадке.

5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора, информация о поставщике может быть занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
 11. Особенность проведения переторжки

1. Электронный запрос предложений может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса предложений в рамках специально организованной для этого процедуры.

3. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму. 
4. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.

5. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

6. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, либо уведомлениях, направляемых участникам электронной торговой площадкой, при проведении процедуры закупки в электронном виде.

7. При проведении переторжки изменению подлежит только цена предложения. 

8. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке доступны всем участникам, допущенным комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений. 

9. В период с момента начала переторжки на электронной торговой площадке участник, приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на электронной торговой площадке в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участники не имеют обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. 

10. При проведении процедуры переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. 

Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но, в любом случае, не более 4 часов.

Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

11. Результаты проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке оформляются протоколом.

Протокол проведения процедуры переторжки размещается на электронной торговой площадке в течение тридцати минут после окончания процедуры переторжки.

В течение одного рабочего дня следующего после дня размещения протокола проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов.

12. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на электронной торговой площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные, с учетом новой полученной после переторжки цены, документы определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки.

13. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют на электронную торговую площадку в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.

14. Заседание Комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с измененными условиями проводится в порядке, предусмотренном для процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, поступивших на процедуру электронного запроса предложений, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте о размещении заказов в аналогичные сроки. 

15. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для электронного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации процедуры закупки.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика, адрес официального сайта, контактная информация
	ОАО «Атомэнергопроект» 105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

Контактное лицо: Дубцова Галина Александровна

Телефон: (499) 995-01-36
Адрес электронной почты: Dubcova_ga@aep.ru.
Официальный сайт, на котором размещена документация запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru

	2
	Предмет запроса предложений 

(с указанием объёма выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Разработка проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам НВО АЭС-2 на выполнение строительных работ по зданиям 10-20UJA, 10UKC, 10-20UMA, 00UKS

	3
	Срок проведения работ, оказания услуг
	В соответствии с разделом IV “Техническая часть” настоящей документации.

	4
	Место проведения работ, оказания услуг
	г. Москва, 105005, ул. Бакунинская, д.7, стр.1


	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг по договору
	В соответствии с разделом V “Проект договора” настоящей документации.



	6
	Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС, величина НДС
	42 655 000 (Сорок два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., включая НДС (18%) 6 506 694 (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 92 коп.

	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Все затраты, связанные с выполнением данных видов работ, а также все иные расходы связанные с осуществлением Исполнителем обязательств по настоящему Договору.



	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	 Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	10
1. 8
	Требования к участникам процедуры закупки
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки согласно 
пп. 1,2,4 ч. 6 Раздела I общей части настоящей документации и приложить к Заявкам документы в соответствии с пп. 3, 5 ч. 6 Раздела I общей части настоящей документации.
Участник процедуры закупки должен выполнять не менее 60 % объемов работ по предмету настоящей процедуры закупки собственными силами и  представить в составе заявки справку о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками либо справку, подтверждающую о не привлечении субподрядчиков.
Участник процедуры закупки должен иметь:

1. Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

2. Завершенные в 2008-2011 гг. договора по разработке ППР на выполнение строительных работ при сооружении объектов использования атомной энергии.

3. Систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

Участник в составе заявки должен представить копии документов, указанных в общей части настоящей документации запроса предложений в электронной форме, в том числе:

1. Копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом на разработку производственной и технологической документации.

2. Справку в составе заявки о завершенных в 2008-2011 гг. договорах по разработке ППР на выполнение строительных работ при сооружении объектов использования атомной энергии с приложением копий листов договоров.

3. Копию утвержденного руководителем организации Положение о службе по охране труда - наличие системы управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

	11
	Требования к результатам работ/услуг
	В соответствии с разделом IV “Техническая часть” настоящей документации.

	12
	Срок подачи заявок на участие в запросе предложений
	Заявки на участие в запросе предложений подаются с момента опубликования извещения о проведении запроса предложений до открытия доступа к поданным заявкам с предложениям. Дата открытия доступа:
«12» 12 2011года 10:00 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	В соответствии с разделом IV “Техническая часть” настоящей документации.

	14
	Содержание, форма, оформление и состав предложения участника
	Предложение подготавливается по формам, представленным в III Разделе настоящей документации. 

Все документы предложения должны быть заверены подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.



	15
	Дата рассмотрения и оценки предложений 
	«16» 12 2011 г.

	16
	Срок подписания договора с победителем запроса предложений
	Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через сорок дней с момента опубликования итогового протокола.

	22
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость

	Критерии оценки заявки
	Дополнительные подкритерии
	Значимость критериев оценки заявки

	1. Цена договора
	55 %

	2. Квалификация участника процедуры закупки
	Опыт и репутация Участника процедуры закупки

Определ= 127 965 000 руб., включая НДС (18%).
Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, указанные в справке об опыте работы участника с приложением копий  листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон).
	100 баллов
	45 %

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100 %


III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

2. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в запросе предложений

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора _________________________________________________________________________

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для

     (наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

 участия в запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	
Заявка о подаче Предложения
 
	
	

	2
	Пояснительная записка о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	3
	
Анкета участника процедуры закупки
закупки
	
	

	4
	Справка о завершенных в 2008-2011 гг. договорах по разработке проектов производства работ на выполнение строительных работ при сооружении объектов использования атомной энергии.
	
	

	5
	Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
	
	

	6
	Проект договора
	
	

	7
	Устав организации, положение, учредительный договор
	
	

	8
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	9
	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
	
	

	0
	Решение о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
	
	

	11
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника запроса предложений.
	
	

	12
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство)

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
	
	

	13
	Лицензии, сертификаты, свидетельства, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг
	
	

	14
	Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений
	
	

	15
	Бухгалтерский баланс за последний финансовый год и завершённый отчётный период
	
	

	16
	 Отчёт о прибылях и убытках за последний финансовый год и завершённый отчётный период
	
	

	17
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений.
	
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

В случае привлечения субподрядчиков участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика. При этом объем работ, выполняемых собственными силами должен быть не менее 60%
2. Форма заявки о подаче предложения

Заявка о подаче Предложения

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений № ___ и документацию о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора _______________________, размещенные на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru, и учитывая установленные в них требования и условия,

________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием почтового адреса; фамилия, имя, отчество участника физического лица)

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на

________________________________________________________________________,

(предмет договора)

с учётом условий Заказчика и в соответствии с нашими предложениями, на общую сумму _________ (_______________________) руб. __коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. __коп.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________________

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не находится в процессе ликвидации и не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
 отсутствуют случаи невыполнения нами ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров для атомных станций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.
_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Форма пояснительной записки о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг

Приложение №1 

к заявке о подаче предложения

Пояснительная записка о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг

(в случае, если предмет закупки СМР, ПИР, НИОКР и все виды услуг (кроме аренды и лизинга))

1. Мы _____________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного, в случае признания нас победителями запроса предложений, подписать договор, согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	Заполняется Участником в соответствии с технической частью документации и приложением к ней
	Заполняется Участником в соответствии с технической частью документации и приложением к ней
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника процедуры закупки

	Требования к техническим характеристикам и описание работ
	Заполняется Участником в соответствии с технической частью документации и приложением к ней


	Место выполнения работ
	

	Качество выполняемых работ
	Заполняется Участником в соответствии с технической частью документации и приложением к ней



2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 

В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 3

к заявке о подаче предложений

СПРАВКА 
о завершенных в 2008-2011 гг. договорах по разработке проектов производства работ на выполнение строительных работ при сооружении объектов использования атомной энергии.
	№
	Предмет договора
	Сроки начала и окончания работ по договору (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения)
	Стоимость,  

(руб. с НДС)
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	Всего по договору
	В т.ч. выполненных работ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем завершенных договоров по разработке проектов производства работ на выполнение строительных работ при сооружении объектов использования атомной энергии за последние 3 года

	в 20___г. _______________тыс.руб.

	в 20___г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация Участника процедуры закупки:

Награды

Государственные премии

Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание: 

1) В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/оказания услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование) отсутствует».

2) Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения соответствующих документов.

5. Форма анкеты участника процедуры закупки

Анкета участника процедуры закупки

	Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

 Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 
	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: 

Устав, положения, учредительного договора

Свидетельство о государственной регистрации;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

6.  Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб.

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков.

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, не планируются к привлечению».
IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работы по теме:

«Разработка проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам НВО АЭС-2 на выполнение строительных работ по зданиям 10-20UJA, 10UKC, 10-20UMA, 00UKS».

1. Наименование выполняемых работ:

«Разработка проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам Нововоронежской АЭС-2 энергоблоки №1 и №2».

2. Требования к техническим характеристикам и описание работ:
Цель работы.

Целью работы является разработка технической документации для одновременного ведения работ по строительству основных сооружений энергоблока №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2.

Общие указания.
Проекты производства работ должны содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков сооружения и себестоимости работ, а так же обеспечивающие безопасное выполнение работ.

Состав и содержание работы:
Разработка проектов производства работ на выполнение строительных работ при сооружении особо опасных и технически сложных объектов Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2.
Каждый ППР должен содержать:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план;

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по антикоррозионной защите конструкций;

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана);

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений;

· Карты (схемы) операционного контроля качества работ;

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Смета по дополнительным объемам работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);

· Ссылочные материалы (при необходимости).

Исходные данные, представляемые Заказчиком:

Проектно-сметная документация конструктивов зданий, необходимая для выполнения работ предоставляется до начала этапов в согласованные сроки.

3. Требования к объему выполняемых работ:

Проекты производства работ разрабатываются, руководствуясь рабочей документацией ОАО «Атомэнергопроект» по разделам: архитектурно-строительные решения, мероприятия по охране окружающей среды, строительный генеральный план, антикоррозионная защита, сметная документация. Сроки разработки проектов производства работ должны быть сокращены в 1,5 раза.

При завершении работ (этапа работ) исполнитель передает заказчику результаты работ в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде (графика ACAD и текст MS World и в отсканированном виде в форматах TIF/ PDF).

4. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
В соответствии с календарным планом (Приложение №1).

5. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

г. Москва, 105005, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
6. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Материалы должны соответствовать:

· Действующим нормативным документам, правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, включая отраслевые, ведомственные НД и методические рекомендации в части требований к составу, содержанию и оформлению ППР;

· Стандарту организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» (СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06) и «Соглашению по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС‑2»;

· Рабочей инструкции «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (0402-7.1-005).

Приложение №1

к техническому заданию

Календарный план и перечень проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам НВО АЭС-2 на выполнение строительных работ по зданиям 10-20UJA, 10UKC, 10-20UMA, 00UKS.

	№ п./п.
	Наименование работы
	Дата выдачи исходных данных
	Дата разработки ППР
	Примечание

	
	Здание реактора 10UJA
	
	
	

	
	Строительные конструкции ЗЛА
	
	
	

	1
	ППР. 10UJA. Монтаж м/к крепления фильтрующих устройств в приямке на отм.+1.200 возле шахты реактора.
	В наличии
	Январь 2012
	

	2
	Здание реактора (10UJA). Монтаж металлоконструкций съемных крышек люков над парогенераторами на отм. +26.300. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	3
	Здание реактора (10UJA). Устройство стен и перекрытий ЗЛА с отм.+14,450 низа перекрытия на отм.+26,300. ППР по сооружению
	В наличии
	Январь 2012
	

	4
	10UJA. Реакторное здание . Устройство перекрытия ЗЛА на отм. +26.300. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции обстройки
	
	
	

	5
	10UJA Реакторное здание. Обстройка. Внутренняя отделка помещений зоны свободного доступа, включая полы. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции шахты реактора
	
	
	

	6
	10UJA Реакторное здание. Бетонирование и сушка защиты сухой. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	7
	10UJA Реакторное здание. Бетонирование фермы опорной. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	8
	10UJA Реакторное здание. Проект производства работ. Вырезка технологических отверстий во внешней обечайке опорной фермы на отм. +9,700 и последующая их заварка после бетонирования конструкций
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции шахты ВКУ
	
	
	

	9
	10UJA Здание реактора. Устройство шахты ВКУ с отм. +16.530 до отм. +26.300. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции наружной защитной оболочки
	
	
	

	10
	10UJA. Устройство наружной защитной оболочки с отм.+21.000 до отм.+35.000. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	11
	10UJA. Устройство наружной защитной оболочки с отм.+35,200 до отм.+51,000. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции СПОТ
	
	
	

	12
	10UJA. Устройство строительных конструкций СПОТ до отм. +36,500
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции межоболочного пространства
	
	
	

	13
	Энергоблок 1 10UJA Реакторное здание. ППР. Устройство конструкций межоболочного пространства до отм.+8,400
	В наличии
	Январь 2012
	

	14
	10UJA. Реакторное здание. Устройство конструкций межоболочечного пространства выше отм. +21.000 до отм. +47.560. Том 1. Устройство конструкций межоболочечного пространства с отм. +21,000 до отм. +27,200. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции купола
	
	
	

	15
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 1 Укрупнительная сборка купола ВЗО с отм.+44,100 до отм.+51,700
	В наличии
	Январь 2012
	

	16
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 2. Укрупнительная сборка  с отм. +51,700 до отм. +60,510
	В наличии
	Январь 2012
	

	17
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 3. Монтажные и арматурные работы
	В наличии
	Январь 2012
	

	18
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 4. Опалубочные и бетонные работы
	В наличии
	Январь 2012
	

	19
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 5. Монтаж арматурных пучков системы СПЗО
	В наличии
	Январь 2012
	

	20
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 6 Монтаж измерител ных струнных преобразователей системы контроля НДС
	В наличии
	Январь 2012
	

	21
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 7. Общая пояснительная записка
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные м/к
	
	
	

	22
	10 UJA.Реакторное здание. Устройство металлических конструкций до отм. 0,000. МК площадок. Лестницы до отм. +1,600. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	23
	10 UJA. Реакторное здание. Устройство металлоконструкций площадок в помещениях 10UKA10R004, 10UKA10R013 (СГО) на отметке +2,200. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Технологические тоннели между UJA и UKC (11-13 UGZ)
	
	
	

	24
	11-13 UGZ. Технологические тоннели между UJA и UKC. ППР на возведение.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Вспомогательное реакторное здание 10UKC
	
	
	

	25
	ППР. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Опорные конструкции под баки на отм.-0,050.
	В наличии
	Январь 2012
	

	26
	10UKC Вспомогательное реакторное здание. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +20.400/+21.900 до кровельного перекрытия (отм. +24.300/+28.800/+29.200) включительно. Проект производства работ. Том 1. Стены, лестницы и перекрытия с отм. +19,450 (+18,850) до низа перекрытия на отметке +24,850 (+22,150; +22,300; +23,050).
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Здание турбины 10UMA
	
	
	

	
	Строительные конструкции
	
	
	

	27
	10UMA Здание турбины. Устройство фундаментов под оборудование на отм. 0,000; +7,800. Проект производства работ
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные м/к
	
	
	

	28
	10UMA Здание турбины. ППР на установку вспомогательных конструкций для подъема на мостовой кран г/п 420т с выходами на кровлю в рядах А-В. Монтаж подкрановых балок под отм. +7,800, отм. +16,000 и отм. +31,050
	В наличии
	Январь 2012
	

	29
	10UMA Здание турбины. Монтаж подкрановых рельс на отметке +26,880. ППР.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Здание реактора 20UJA
	
	
	

	
	Строительные конструкции ЗЛА
	
	
	

	30
	20UJA. Реакторное здание. Устройство перекрытия ЗЛА на отм.+8,040. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	31
	20UJA. Здание реактора. Устройство стен и перекрытий ЗЛА с отм. +8.140 до низа перекрытия на отм. +14.500. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции обстройки
	
	
	

	32
	Здание реактора (20UJA). Обстройка. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +7,750 /+8,350 до отм. +11,950. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	33
	20UJA. Обстройка. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+11.950 до отм.+16.450 включительно. ППР по сооружению, учитывающий крупноблочный монтаж.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции шахты реактора
	
	
	

	34
	Реакторное здание (20UJA). ЗЛА. Устройство шахты реактора от низа фермы - консоли до отм. +4,754. ППР по сооружению
	В наличии
	Январь 2012
	

	35
	20UJA. Реакторное здание. Устройство шахты реактора от отм.+4,754 до верха опорной фермы. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	36
	20UJA. Здание реактора. Устройство шахты реактора от отм. +11,110 до отм.+16,510 (ферма упорная). ППР по сооружению
	В наличии
	Январь 2012
	

	37
	20UJA Реакторное здание. Устройство шахты реактора с отм. +16.510 до отм. +26.300. ППР по сооружению
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции БВ
	
	
	

	38
	20UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Устройство бассейна выдержки до отм.+8,040.
	В наличии
	Январь 2012
	

	39
	20UJA. Здание реактора. Устройство бассейна выдержки с отм. +8,140 до отм. +14,450.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции шахты ВКУ
	
	
	

	40
	20UJA. Здание реактора. Устройство шахты ВКУ до отм.+16.530. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	41
	20UJA Здание реактора. Устройство шахты ВКУ с отм. +16.530 до отм. +26.300. ППР по сооружению.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции внутренней защитной оболочки
	
	
	

	42
	20UJA Реакторное здание. Устройство внутренней защитной оболочки с отм. +34,420 до отм. +38,500, включая монтаж горизонтальных канатов СПЗО (с консолями кругового крана). ППР по сооружению
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции наружной защитной оболочки
	
	
	

	43
	20UJA Реакторное здание. ППР. Устройство наружной защитной оболочки с отм.+8,140 до отм.+21,000
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные м/к
	
	
	

	44
	20UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Монтаж металлоконструкций облицовки в помещениях 20UJA06R003, 20UJA06R004,20UJA06R701
	В наличии
	Январь 2012
	

	45
	20UJA Реакторное здание. Монтаж металлоконструкций облицовки в помещениях 20UKA04R010, 20UKA04R018, 20UKA04R020, 20UKA04R006. Книга 1. Монтаж металлоконструкций облицовки стен в помещениях 20UKA04R020, 20UKA04R006. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	46
	20UJA Реакторное здание. Монтаж металлоконструкций облицовки полов на отм. -5,400 в помещениях 20UKA04R024, 20UKA04R025, 20UKA04R026, 20UKA04R027, 20UKA04R028. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Технологические тоннели между 20UJA и 20UKC (21-23UGZ)
	
	
	

	47
	21-23UGZ. Технологические тоннели между 20UJA и 20UKC. Земляные работы. Бетонные и железобетонные конструкции. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Здание турбины 20UMA
	
	
	

	
	Строительные конструкции
	
	
	

	48
	20UMA Здание турбины. Монтаж металлоконструкций перекрытия на отм.+7,800 в рядах Б-В
	В наличии
	Январь 2012
	

	49
	20UMA Здание турбины. Устройство перекрытия на отм. +7,800 в рядах Б-В. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	50
	20UMA. Здание турбины. Монтаж МК перекрытия под трубопроводы на отм. +16,00 в рядах Б-В.
	В наличии
	Январь 2012
	

	51
	20UMA Здание турбины. Устройство конструкций перекрытия на отм. +7,800 в рядах А-Б в осях 1 - 8. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	52
	20UMA. Здание турбины. ППР Устройство перекрытия на отм. +7,800 в рядах А-Б Том 1. В осях 8-11
	В наличии
	Январь 2012
	

	53
	20UMA. Здание турбины. Устройство перекрытия на отм. +16,000 в рядах Б-В
	В наличии
	Январь 2012
	

	54
	20UMA. Здание турбины. ППР. Устройство перекрытия на отм.+19,200 в рядах Б-В.
	В наличии
	Январь 2012
	

	55
	20UMA. Здание турбины. ППР. Устройство перекрытия на отм.+31,050 в рядах Б-В.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные конструкции кровли
	
	
	

	56
	20UMA Здание турбины. Монтаж металлоконструкций камеры забора воздуха и вытяжных шахт на кровле.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Строительные м/к
	
	
	

	57
	20UMA.Здание турбины. Подкрановые балки для крана грузоподъемностью 15 и 50т. Проект производства работ-ППР.
	В наличии
	Январь 2012
	

	
	Здание переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS
	
	
	

	
	Блок переработки радиоктивных отходов в рядах А-И
	
	
	

	58
	00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +7,800 до отм.+11,400 включительно в рядах А-И. Том 1. Наружные стены, лестницы. Проект производства работ
	В наличии
	Январь 2012
	

	59
	00UKS Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +7,800 до отм. +11.400 включительно в рядах А-И. Том 2. Внутренние стены и перекрытия. Проект производства работ.
	В наличии
	Январь 2012
	

	60
	00UKS Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+4,200 до отм.+7,800 включительно в осях А - И. Перекрытие на отм. +7,700. Проект производства работ
	В наличии
	Январь 2012
	


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________//08108/378ДС11

на выполнение работ

г. Москва







        «___» ______________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Курбатовой Елены Николаевны, действующей на основании доверенности ____________________________ с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

1.1. Во исполнение настоящего договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: «_____________________________________________________».

Объемы работ 2012 года выполняются в рамках заключаемого дополнительного соглашения №____ к генеральному договору с ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 08108/378 от 15.08.2008 года на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в 2012 году.

1. Срок выполнения работ по договору: 

Начало: «     »__________ г.

Окончание: «     »_________ г.

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4. Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по договору подлежащая оплате Заказчиком за выполненные работы, в соответствии Расчетом цены договора (Приложение № 3), составляет сумму _________ (прописью) рублей, кроме того НДС (18 %) – _________________ (прописью) рублей. Всего с учетом НДС: _____________________ (прописью) рублей. 

2.2. Оплата и расчеты по работам 2012 года по настоящему договору производятся поэтапно за выполненные и принятые работы, в течение 20 дней после получения соответствующих средств по дополнительному соглашению № ____ к генеральному договору № 08108/378 от 15.08.2008 года, на основании акта сдачи-приемки работ и счета-фактуры. Исполнитель в течение 5 дней с даты подписания актов сдачи–приемки выполненных работ предоставляет Заказчику счет–фактуру. 

2.3. При принятии Заказчиком решения о приостановлении или прекращении работ по договору из-за отсутствия финансирования или форс-мажорными обстоятельствами оно доводится до Исполнителя в письменном виде, при этом Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость работ, выполненных к моменту получения решения, после получения соответствующих средств от Генерального заказчика.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по договору в целом осуществляется в соответствии с календарным планом сопроводительными документами Исполнителя с приложением актов сдачи - приемки работ.

3.2. Документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде на оптических носителях к каждому комплекту РД. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. 

3.3. Приемка документации завершается оформлением акта сдачи-приемки работ по этапу договора (или по договору в целом), который подписывается Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки работ по этапу Генерального договора с датой не позднее даты генерального акта. Акт сдачи-приемки работ предоставляется Исполнителем не позднее 3 календарных дней после окончания отчетного периода. Исполнитель направит Заказчику счет-фактуру с датой не превышающей 5 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки работ.

К акту сдачи-приемки работ Исполнитель прикладывает перечень всей отчетной документации с указанием архивных номеров ОАО «Атомэнергопроект».

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  

3.5. Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в десятидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.  

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных в договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

4.3. За нарушение сроков оплаты работ, установленных в договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего  письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

5. Прочие условия

5.1. Заказчик приобретает право собственности на переданную по договору техническую документацию с даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Передача третьим лицам прав, вытекающих из настоящего договора, возможна только после получения предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, изменение сроков исполнения оформляются дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.

5.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют юридическую силу.

5.6. После подписания договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует  ссылка в договоре.

5.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством РФ. 

5.8. В случае реорганизации сторон, их права и обязанности по настоящему договору переходят к их правопреемникам.

5.9. Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

5.10. Работы по договору выполняются собственными силами Исполнителя. Привлечение к выполнению работ по договору сторонних организаций допускается только с письменного согласия Заказчика. По запросу Заказчика на стадии подписания акта сдачи-приемки работ Исполнитель обязуется предоставить расшифровку затрат по данному акту за подписью главного бухгалтера и генерального директора. (Этот пункт остается, если работы полностью выполняются Исполнителем). 

5.10. Исполнитель обязуется производить изменения перечня своих субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение его субподрядчиками обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. По запросу Заказчика на стадии подписания акта сдачи-приемки работ Исполнитель обязуется предоставить расшифровку затрат по данному акту за подписью главного бухгалтера и генерального директора. (Этот пункт остается, если работы выполняются Исполнителем с привлечением сторонних организаций).

5.11. Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение работ по договору. Исполнитель в течение 5 рабочих дней представляет по требованию Заказчика отчеты о целевом использовании авансов.
5.12. Кодирование разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандартов предприятия СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, СТО СМК-ПКФ-014.3.2-06, СТО СМК-ПКФ-015-06.

5.13. Исполнитель разрабатывает процедуру качества при выполнении проектных работ для Нововоронежской АЭС-2.

5.14. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам, в том числе СМИ, за исключением Заказчика по настоящему договору, Генерального заказчика, строительного подрядчика, информацию, касающуюся сооружения Нововоронежской АЭС-2. В случае необходимости передачи указанной информации она должна быть согласована с Заказчиком по настоящему договору.

5.15. В течение пяти календарных дней с даты подписания договора Исполнитель подготовит и направит в адрес Заказчика ведомость рабочих чертежей (состав проекта) с указанием наименования и обозначения каждого комплекта рабочих чертежей, имеющих индивидуальное обозначение. Обозначение ПСД производить в программном комплексе «Код НВАЭС-2» через терминалы доступа установленные в ОАО «Атомэнергопроект». В случае нарушения условий настоящего пункта договора, ПСД разработанная по договору не будет считаться отчетной и подлежать дальнейшей приемке и оплате.

6. Действия непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, постановления и распоряжения законодательных и исполнительных органов власти.

7. Срок действия Договора и юридические адреса сторон

7.1. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты начала выполнения работ.

7.2. Почтовые адреса и реквизиты сторон.

	Заказчик:

ОАО «Атомэнергопроект»

105005, Россия,  г. Москва, 

ул. Бакунинская, дом 7, стр. 1

ИНН 7701796320   КПП 774850001

р/с 40702810992000000193

в ГПБ (ОАО)  г. Москва

БИК 044525823

к/с 30101810200000000823 

ОКПО 08634359

ОКВЭД 74.20.35
	Исполнитель:


7.3. Перечень приложений.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - календарный план; 
Приложение № 2 - техническое задание;

Приложение № 3 – Расчет цены договора.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________
	
	ЗАКАЗЧИК

ОАО «Атомэнергопроект»

Заместитель генерального директора -

директор по экономике и финансам

___________________________ Е.Н. Курбатова

	«___»________2011
	
	«___»________2011


Приложение 1

к договору № 

_______//08108/378ДС11

Календарный план

на выполнение работ по теме

«Разработка проектов производства работ по особо опасным и технически сложным объектам НВО АЭС-2 на выполнение строительных работ по зданиям 10-20UJA, 10UKC, 10-20UMA, 00UKS».

	N п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения*:                        
	Перечень документации, передаваемой  Заказчику
	Стоимость *, руб.

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	
	Здание реактора 10UJA
	
	
	
	

	
	Строительные конструкции ЗЛА
	
	
	
	

	1. 
	ППР. 10UJA. Монтаж м/к крепления фильтрующих устройств в приямке на отм.+1.200 возле шахты реактора.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	2. 
	Здание реактора (10UJA). Монтаж металлоконструкций съемных крышек люков над парогенераторами на отм. +26.300. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	3. 
	Здание реактора (10UJA). Устройство стен и перекрытий ЗЛА с отм.+14,450 низа перекрытия на отм.+26,300. ППР по сооружению
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	4. 
	10UJA. Реакторное здание . Устройство перекрытия ЗЛА на отм. +26.300. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции обстройки
	
	
	
	

	5. 
	10UJA Реакторное здание. Обстройка. Внутренняя отделка помещений зоны свободного доступа, включая полы. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции шахты реактора
	
	
	
	

	6. 
	10UJA Реакторное здание. Бетонирование и сушка защиты сухой. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	7. 
	10UJA Реакторное здание. Бетонирование фермы опорной. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	8. 
	10UJA Реакторное здание. Проект производства работ. Вырезка технологических отверстий во внешней обечайке опорной фермы на отм. +9,700 и последующая их заварка после бетонирования конструкций
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции шахты ВКУ
	
	
	
	

	9. 
	10UJA Здание реактора. Устройство шахты ВКУ с отм. +16.530 до отм. +26.300. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции наружной защитной оболочки
	
	
	
	

	10. 
	10UJA. Устройство наружной защитной оболочки с отм.+21.000 до отм.+35.000. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	11. 
	10UJA. Устройство наружной защитной оболочки с отм.+35,200 до отм.+51,000. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции СПОТ
	
	
	
	

	12. 
	10UJA. Устройство строительных конструкций СПОТ до отм. +36,500
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции межоболочного пространства
	
	
	
	

	13. 
	Энергоблок 1 10UJA Реакторное здание. ППР. Устройство конструкций межоболочного пространства до отм.+8,400
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	14. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство конструкций межоболочечного пространства выше отм. +21.000 до отм. +47.560. Том 1. Устройство конструкций межоболочечного пространства с отм. +21,000 до отм. +27,200. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции купола
	
	
	
	

	15. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 1 Укрупнительная сборка купола ВЗО с отм.+44,100 до отм.+51,700
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	16. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 2. Укрупнительная сборка  с отм. +51,700 до отм. +60,510
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	17. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 3. Монтажные и арматурные работы
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	18. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 4. Опалубочные и бетонные работы
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	19. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 5. Монтаж арматурных пучков системы СПЗО
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	20. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 6 Монтаж измерител ных струнных преобразователей системы контроля НДС
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	21. 
	10UJA. Реакторное здание. Устройство купола внутренней защитной оболочки выше отм.+44.100. ППР по сооружению. Том 7. Общая пояснительная записка
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные м/к
	
	
	
	

	22. 
	10 UJA.Реакторное здание. Устройство металлических конструкций до отм. 0,000. МК площадок. Лестницы до отм. +1,600. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	23. 
	10 UJA. Реакторное здание. Устройство металлоконструкций площадок в помещениях 10UKA10R004, 10UKA10R013 (СГО) на отметке +2,200. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Технологические тоннели между UJA и UKC (11-13 UGZ)
	
	
	
	

	24. 
	11-13 UGZ. Технологические тоннели между UJA и UKC. ППР на возведение.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Вспомогательное реакторное здание 10UKC
	
	
	
	

	25. 
	ППР. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Опорные конструкции под баки на отм.-0,050.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	26. 
	10UKC Вспомогательное реакторное здание. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +20.400/+21.900 до кровельного перекрытия (отм. +24.300/+28.800/+29.200) включительно. Проект производства работ. Том 1. Стены, лестницы и перекрытия с отм. +19,450 (+18,850) до низа перекрытия на отметке +24,850 (+22,150; +22,300; +23,050).
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Здание турбины 10UMA
	
	
	
	

	
	Строительные конструкции
	
	
	
	

	27. 
	10UMA Здание турбины. Устройство фундаментов под оборудование на отм. 0,000; +7,800. Проект производства работ
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные м/к
	
	
	
	

	28. 
	10UMA Здание турбины. ППР на установку вспомогательных конструкций для подъема на мостовой кран г/п 420т с выходами на кровлю в рядах А-В. Монтаж подкрановых балок под отм. +7,800, отм. +16,000 и отм. +31,050
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	29. 
	10UMA Здание турбины. Монтаж подкрановых рельс на отметке +26,880. ППР.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Здание реактора 20UJA
	
	
	
	

	
	Строительные конструкции ЗЛА
	
	
	
	

	30. 
	20UJA. Реакторное здание. Устройство перекрытия ЗЛА на отм.+8,040. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	31. 
	20UJA. Здание реактора. Устройство стен и перекрытий ЗЛА с отм. +8.140 до низа перекрытия на отм. +14.500. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции обстройки
	
	
	
	

	32. 
	Здание реактора (20UJA). Обстройка. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +7,750 /+8,350 до отм. +11,950. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	33. 
	20UJA. Обстройка. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+11.950 до отм.+16.450 включительно. ППР по сооружению, учитывающий крупноблочный монтаж.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции шахты реактора
	
	
	
	

	34. 
	Реакторное здание (20UJA). ЗЛА. Устройство шахты реактора от низа фермы - консоли до отм. +4,754. ППР по сооружению
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	35. 
	20UJA. Реакторное здание. Устройство шахты реактора от отм.+4,754 до верха опорной фермы. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	36. 
	20UJA. Здание реактора. Устройство шахты реактора от отм. +11,110 до отм.+16,510 (ферма упорная). ППР по сооружению
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	37. 
	20UJA Реакторное здание. Устройство шахты реактора с отм. +16.510 до отм. +26.300. ППР по сооружению
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции БВ
	
	
	
	

	38. 
	20UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Устройство бассейна выдержки до отм.+8,040.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	39. 
	20UJA. Здание реактора. Устройство бассейна выдержки с отм. +8,140 до отм. +14,450.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции шахты ВКУ
	
	
	
	

	40. 
	20UJA. Здание реактора. Устройство шахты ВКУ до отм.+16.530. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	41. 
	20UJA Здание реактора. Устройство шахты ВКУ с отм. +16.530 до отм. +26.300. ППР по сооружению.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции внутренней защитной оболочки
	
	
	
	

	42. 
	20UJA Реакторное здание. Устройство внутренней защитной оболочки с отм. +34,420 до отм. +38,500, включая монтаж горизонтальных канатов СПЗО (с консолями кругового крана). ППР по сооружению
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции наружной защитной оболочки
	
	
	
	

	43. 
	20UJA Реакторное здание. ППР. Устройство наружной защитной оболочки с отм.+8,140 до отм.+21,000
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные м/к
	
	
	
	

	44. 
	20UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Монтаж металлоконструкций облицовки в помещениях 20UJA06R003, 20UJA06R004,20UJA06R701
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	45. 
	20UJA Реакторное здание. Монтаж металлоконструкций облицовки в помещениях 20UKA04R010, 20UKA04R018, 20UKA04R020, 20UKA04R006. Книга 1. Монтаж металлоконструкций облицовки стен в помещениях 20UKA04R020, 20UKA04R006. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	46. 41
	20UJA Реакторное здание. Монтаж металлоконструкций облицовки полов на отм. -5,400 в помещениях 20UKA04R024, 20UKA04R025, 20UKA04R026, 20UKA04R027, 20UKA04R028. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Технологические тоннели между 20UJA и 20UKC (21-23UGZ)
	
	
	
	

	47. 
	21-23UGZ. Технологические тоннели между 20UJA и 20UKC. Земляные работы. Бетонные и железобетонные конструкции. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Здание турбины 20UMA
	
	
	
	

	
	Строительные конструкции
	
	
	
	

	48. 
	20UMA Здание турбины. Монтаж металлоконструкций перекрытия на отм.+7,800 в рядах Б-В
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	49. 
	20UMA Здание турбины. Устройство перекрытия на отм. +7,800 в рядах Б-В. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	50. 
	20UMA. Здание турбины. Монтаж МК перекрытия под трубопроводы на отм. +16,00 в рядах Б-В.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	51. 
	20UMA Здание турбины. Устройство конструкций перекрытия на отм. +7,800 в рядах А-Б в осях 1 - 8. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	52. 
	20UMA. Здание турбины. ППР Устройство перекрытия на отм. +7,800 в рядах А-Б Том 1. В осях 8-11
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	53. 
	20UMA. Здание турбины. Устройство перекрытия на отм. +16,000 в рядах Б-В
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	54. 
	20UMA. Здание турбины. ППР. Устройство перекрытия на отм.+19,200 в рядах Б-В.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	55. 
	20UMA. Здание турбины. ППР. Устройство перекрытия на отм.+31,050 в рядах Б-В.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные конструкции кровли
	
	
	
	

	56. 
	20UMA Здание турбины. Монтаж металлоконструкций камеры забора воздуха и вытяжных шахт на кровле.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Строительные м/к
	
	
	
	

	57. 
	20UMA.Здание турбины. Подкрановые балки для крана грузоподъемностью 15 и 50т. Проект производства работ-ППР.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Здание переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS
	
	
	
	

	
	Блок переработки радиоктивных отходов в рядах А-И
	
	
	
	

	58. 
	00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +7,800 до отм.+11,400 включительно в рядах А-И. Том 1. Наружные стены, лестницы. Проект производства работ
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	59. 54
	00UKS Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм. +7,800 до отм. +11.400 включительно в рядах А-И. Том 2. Внутренние стены и перекрытия. Проект производства работ.
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	60. 55
	00UKS Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+4,200 до отм.+7,800 включительно в осях А - И. Перекрытие на отм. +7,700. Проект производства работ
	Дата заключения договора
	31.01.2012
	Проект производства работ
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	
	Кроме того НДС (18%)
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	


* - стоимость этапов работ, итоговая стоимость работ, а также срок выполнения работ по этапам будет определяться по результатам проведения процедуры закупки. Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.
	От ИСПОЛНИТЕЛЯ


	              От ЗАКАЗЧИКА

      Заместитель генерального директора -                            директор по экономике и финансам 

  _______________________Е.Н. Курбатова


Приложение 2

к договору № 

_______//08108/378ДС11

Техническое задание

	От ИСПОЛНИТЕЛЯ


	              От ЗАКАЗЧИКА

      Заместитель генерального директора                            по экономике и финансам 

  _______________________Е.Н. Курбатова


	        
	Приложение № 3

к договору 

№____________//08108/378ДС11

 от «___» _______________ г.


Расчет договорной цены

	№

пп/п
	
	

	1
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