Договор №

на выполнение работ по разработке проектной и

рабочей документации по теме: Модернизация СКУД ЖДКПП и АКПП АО "СХК" (установка мониторов радиационных транспортных)

| г. Северск | «___» _________ 2014 г. |
| --- | --- |

АО «Сибирский химический комбинат» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя технического директора – начальника капитального строительства АО «СХК» Волкова Игоря Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 12.03.2015. № 11/72/2015-ДОВ, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, ______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол заседания комиссии от ________ 201_ г. № _____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе и документации о конкурсе;

б) «Разраб(атываемые/отанные) материалы» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отчёты о проведении работ.

в) «Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п.2.1 настоящего Договора.

г) «Результаты работ» - документация  по итогам выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по теме: «Модернизация СКУД ЖДКПП и АКПП АО «СХК», и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми работами.

д) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по Договору;

е)ДКВ ГК «Росатом» – Департамент по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»;

ж) ДФЗ ГК «Росатом» - Департамент  физической защиты Госкорпорации «Росатом

2. Предмет Договора

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными и/или привлечёнными силами разработать проектную и рабочую документацию по теме:«Модернизация СКУД ЖДКПП и АКПП АО "СХК"(установка мониторов радиационных транспортных)», получить и представить Заказчику положительное заключение экспертизы проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ, включая анализ и оценку проектной документации в ДКВ ГК «Росатом» и ДФЗГК «Росатом»  в установленный договором срок.

Работы по настоящему договору выполняются на территории Подрядчика.

2.2 Сроки выполнения работ (этапов) определяются Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

При этом:

Начальный срок выполнение работ -  с момента заключения настоящего договора

Конечный срок выполнения работ – 210 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

3. Цена Договора и порядок расчётов

3.1 Цена Договора составляет  __________ руб. (       ) в т.ч. НДС  18 % _____ (  ) руб. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стоимость работ подтверждена сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4 к  настоящему договору).

3.2 Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

- оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком Актов приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), в течение 30 календарных дней с момента получения  счетов и счетов-фактур от Подрядчика. Счета- фактуры предоставляются Подрядчиком не позднее 5дней с момента подписания сторонами Актов приема-передачи  выполненных работ.

3.3 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1 Выполнить работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с требованиями: Положения, утвержденного Постановлением  Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Задания на проектирование (Приложение № 1к настоящему договору)и Календарного плана (Приложение № 2 к настоящему договору), сводов правил и действующих нормативных актов Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления отчётных материалов).

4.1.2 Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом сроки.

4.1.3 Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемые материалы, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.1.4 Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в разрабатываемые материалы, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки работ.

4.1.5 Информировать в письменной форме по запросу Заказчика о выполнении условий настоящего Договора.

4.1.6 В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять Разработанные материалы по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства.

4.1.7 Уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Во всех случаях Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество работы Субподрядчиков и убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

4.1.8 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.9 Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.4.1.8 настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполненные привлеченными субподрядными организациями.

4.1.10 Подрядчик направляет разработанную проектно-сметную документацию в ДФЗ ГК «Росатом» и  ДКВ ГК «Росатом». Для прохождения анализа и оценки проектной документации, устраняет замечания экспертных органов вплоть до получения положительного заключения.

4.1.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках закупки, являются полными, точными и достоверными

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного  уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.1.12 Убытки, причиненные третьему лицу в результате выполнения работ, возмещаются в установленном законодательством РФ порядке.

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1 Обеспечить своевременную оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2х экземплярах.

Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

4.4Заказчик вправе в любое время осуществлять проверку выполнения и качества выполняемых Подрядчиком работ. При выявлении отступлений от требований нормативной документации, условий договора или снижения качества выполняемых работ, Заказчик направляет письменную претензию Подрядчику с требованием устранить недостатки.

Подрядчик при поступлении письменной претензии Заказчика с требованием устранить выявленные при выполнении работ недостатки, обязан в минимально возможный срок и за свой собственный счет устранить указанные Заказчиком недостатки.

4.5 Заказчик имеет право проводить аудит системы менеджмента качества подрядной организации на соответствие стандарту ISO 9001 (ГОСТ РISO 9001) или системы управления качеством подрядной организации на соответствие законодательным, нормативным требованиям и требованиям договора, в случае ухудшения качества выполняемых работ (оказываемых услуг).

В случае уклонения подрядной организации от проведения аудита, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

5. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

5.1 Результаты работ оформляются в соответствии с: Положением, утвержденным Постановлением  Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Заданием на проектирование, законодательными и иными требованиями в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

5.2 В сроки, установленные Календарным планом, Подрядчик представляет Заказчику комплект разработанных материалов, и иную документацию, относящуюся к результатам работ. Документация передается по накладной  в 5х (пяти) экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе:

- проектная документация  - в формате PDF и в формате программы, использованной для разработки документации;

- - в формате программы, использованной для разработки документа в формате MSExcel и в формате  PDF.

5.3 Заказчик в 45-дневный срок со дня получения Актов приема-передачи выполненных работ направляет Подрядчику подписанные Акты приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются за счет Подрядчика. Акты приема-передачи выполненных работ подписываются Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

5.5 Подписание Актов приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

6. Ответственность сторон

6.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Разрабатываемых материалов, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Разработанных материалов. При обнаружении недостатков в Разработанных материалах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.3 За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств ( в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, Подрядчик выплачивает штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей

6.4 За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 0,05 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

6.5В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика выплатить штраф в размере 10 % стоимости невыполненных работ.

6.6 В случае задержки оплаты в сроки, установленные в разделе 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержку таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

6.7 В случае расторжения договора с Подрядчиком по решению суда в связи с существенным нарушениемим договора, сведения о Подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

6.8 По настоящему договору Заказчик не осуществляет социальное страхование работников Подрядчика от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

7.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.4 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Срок действия Договора

8.1 Договор вступает в силу с даты подписания договора Сторонами, но не ранее даты предварительного одобрения/согласования сделки общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом юридического лица по основаниям, установленным законом, уставом юридического лица, и не ранее даты последней подписи \стороны договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

8.2. Договор, оформленный с помощью факсимильной связи или электронной почты, является действительным и имеет юридическую силу до обмена оригиналов.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

9.1 Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Актов приема-передачи выполненных работ.

10.	Прочие условия

10.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3 Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, по возможности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.4  Если Подрядчик является аффилированным лицом по отношению АО «СХК», то все споры, возникающие из настоящего Договора, и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы».

10.5 В случаях, если Подрядчик не является аффилированным лицом по отношению АО «СХК», то аналогичные споры разрешаются в арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

10.6В соответствии с законом от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию (т.е. после проверки и согласования Федеральной службы безопасности РФ). Порядок въезда командированных лиц по производственной необходимости определен инструкцией «Об организации въезда на территорию ЗАТО Северск» № 16-16/2010 от 10.10.2013г. (тел. для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСПАО «СХК»).

10.7 Подрядчик обязан в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику, документы подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

1) копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке информации о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность;

2) при наличии в справке положений о неисполненной обязанности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно предоставляются:

а) копияясправки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

б) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

10.8 В случае не предоставления Подрядчиком документов по пункту 10.7, либо в случае  выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с уведомлением об этом Подрядчика в десятидневный срок.

10.9 Подрядчик гарантирует, что на дату заключения договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным законом, уставом юридического лица.

10.10 Все перечисленные в разделе 12 приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. конфиденциальность

11.1. Подрядчик соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе, с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к выполнению работ в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде.

11.2. Привлечение Подрядчиком третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Заказчиком. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности, взаимном неразглашении информации и договор о выполнении работ в качестве субподрядчика с Подрядной организацией.

12.	Приложение к договору

Приложение № 1 - Задание на проектирование;

Приложение № 2 - Календарный план;

Приложение № 3 - Форма Акт приема-передачи выполненных работ;

Приложение № 4 - Смета на выполнение работ по разработке проектной и рабочей

документации

Приложение № 5 – Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.

#### 13. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: АО «Сибирский химический комбинат» 636039, г.Северск, ул.Курчатова,1; ИНН7024029499; КПП702450001 Расч.счет 40702810010000001510 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Томске корр.счет 3010181080000000758 БИК 046902758г.Томск | Подрядчик: |
| --- | --- |

#### Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель технического директора - Начальник капитального строительства АО «СХК» __________________/ Волков И.Е./ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | # ПОДРЯДЧИК: # ________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ________________ от _______________

## КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

на выполнение работ по разработке проектной и

рабочей документации

| п/п | Наименование выполнения работ (этапов) | Результаты работ | Стоимость выполнения работ (этапов) (руб.) с НДС (18%) | Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ (число, месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации по теме: «Модернизация СКУД ЖДКПП и АКПП АО «СХК»(установка мониторов радиационных транспортных) | Проектная документация Рабочая документация |  | Начало работ – с момента подписания договора Окончание работ- 90 дней с момента подписания договора |
| 2 | Анализ и оценка ДФЗ ГК «Росатом» проектной документации | Положительное заключение | 0,0 | Начало работ – с момента окончания разработки проектной документации Окончание работ - 30 дней с момента окончания разработки проектной документации |
| 3 | Анализ и оценка ДКВ ГК«Росатом»проектной документации | Положительное заключение | 0,0 | Начало работ – с момента получения положительного заключения ДФЗ ГК «Росатом» проектной документации Окончание работ - 90 дней с момента получения положительного заключения ДФЗ ГК «Росатом» проектной документации |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________/______________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | # ПОДРЯДЧИК: # ____________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

#### Приложение № 3

к договору № ________________ от _______________

АКТ (ФОРМА)

приема-передачи выполненных работ

по Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»__________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Краткое описание выполненных работ (этапов работ) (с указанием объема и качества): _________________________________________________________________

Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом), а именно: _______________________________________________________________________

Цена Договора составляет ___________________рублей, в том числе НДС__%___________рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Стоимость работ по этапу составляет ____________ рублей, в том числе НДС __% _______рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Следует к перечислению ____________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК: ____________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | ПОДРЯДЧИК: ____________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение  № 4

СМЕТА

на выполнение работ по разработке проектной и

рабочей документации по теме: Модернизация СКУД ЖДКПП и АКПП АО "СХК"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вид проектных или изыскательских работ________________________________________________

Наименование проектной (изыскательской )    организации_____________________________

Наименование организации Заказчика_______________________________________________

| № | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчёт стоимости: (а+вх)хКi, или (объём СМР) х процент | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 или количество х цена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого по смете____________________________________________

(сумма прописью)

Главный инженер проекта_________________________________

(подпись (инициалы, фамилия)

## ЗАКАЗИК                                                                                            ПОДРЯДЧИК

Приложение № 5

Соглашение

о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»)

г. ______                                                                                    «____» ________ 20__ г.

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), в лице генерального директора АО «СХК» Точилина Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»), именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В рамках настоящего Соглашения сторона, передающая Информацию «Для служебного пользования», именуется в дальнейшем «Передающая сторона», а сторона, принимающая Информацию «Для служебного пользования», именуется в дальнейшем «Принимающая сторона». Обе Стороны настоящего соглашения могут быть как «Передающей стороной», так и «Принимающей стороной».

1.2. Настоящее Соглашение регулирует порядок передачи Передающей стороной Принимающей стороне служебной информации ограниченного распространения, зафиксированной на материальном носителе, имеющем пометку «Для служебного пользования» (далее – Информация «Для служебного пользования»), и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений.

1.3. Передающая сторона, являющаяся обладателем прав по распоряжению Информацией «Для служебного пользования», передает ее или обеспечивает в каком-либо виде доступ к ней Принимающей стороне.

2. Обязательства Сторон по Соглашению

Стороны соглашаются принять на себя следующие обязательства:

2.1. Принимающая сторона, получившая Информацию «Для служебного пользования» от Передающей стороны обязуется обеспечивать ее обращение с учетом требований, предусмотренных «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства от 03.11.1994  № 1233.

2.2. Принимающая сторона обязуется не разглашать Информацию «Для служебного пользования», полученную ею от Передающей стороны, третьему лицу и не использовать эту информацию в целях, не предусмотренных условиями Договора (указать реквизиты основного Договора).

2.3. К Информации «Для служебного пользования» допускаются работники Сторон из числа российских граждан, имеющих в трудовом Соглашении условие о неразглашении такой информации.

2.4. Принимающая сторона обязуется принять меры к ограничению доступа к Информации «Для служебного пользования» и сообщать ее только тем работникам, которые имеют непосредственное отношение к выполнению работ по Соглашению, указанному в п. 2.2 настоящего Соглашения.

3. Информация «Для служебного пользования» и ее передача между Сторонами

3.1. В настоящем Соглашении под Информацией «Для служебного пользования» понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Передающей стороной Принимающей стороне, либо созданная в ходе выполнения Договора, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

3.2. При передаче Информации «Для служебного пользования» Передающая сторона обязана нанести пометку, определенную в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

3.3. Информация «Для служебного пользования» может передаваться представителями Передающей стороны представителям  Принимающей стороны либо из рук в руки в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, либо направляться фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

3.4. Для приема-передачи Информации «Для служебного пользования» между Сторонами могут использоваться каналы передачи данных с применением средств криптографической защиты информации, сертифицированных в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

4. Защита Информации «Для служебного пользования» и гарантии неразглашения

4.1. Принимающая сторона обязуется не передавать Информацию «Для служебного пользования» третьей стороне, кроме как по письменному согласованию с Передающей стороной, при условии, что третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности не ниже установленных в тексте настоящего Соглашения, которые должны быть закреплены в виде соглашения, аналогичного настоящему Соглашению, и согласованы с Передающей стороной.

4.2. Принимающая сторона может передать Информацию «Для служебного пользования» государственному или судебному органу в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Принимающая сторона:

- заблаговременно уведомит Передающую сторону о требовании такой передачи, чтобы у Передающей стороны было достаточно времени для опротестования передачи либо принятия компенсационных мер,

- предоставит Передающей стороне данные о перечне, содержании и объеме Информации «Для служебного пользования», подлежащей передаче.

4.3. Принимающая сторона обязуется не вывозить и не направлять Информацию «Для служебного пользования» за пределы Российской Федерации.

5. Возврат Информации «Для служебного пользования»

5.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Соглашения Принимающая сторона вернет Передающей стороне полученные от нее материальные носители Информации «Для служебного пользования», а также сделанные с них копии. Возвращение материальных носителей Информации «Для служебного пользования» и их копий не будет влиять на обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности этой информации.

5.2. По договоренности Сторон материальные носители Информации «Для служебного пользования», переданные Передающей стороной Принимающей стороне могут быть уничтожены по соответствующему акту.

6. Права на Информацию «Для служебного пользования»

6.1. Принимающая сторона не приобретает право на Информацию «Для служебного пользования», а лишь получает право ее использования исключительно в порядке, определенном в настоящем Соглашении, и в целях исполнения Договора (указать реквизиты основного Договора).

6.2. Передавая Информацию «Для служебного пользования» Принимающей стороне, Передающая сторона не предоставляет Принимающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Передающей стороне.

6.3. Принимающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Соглашения любые программные продукты или материальные объекты, содержащие Информацию «Для служебного пользования» Передающей стороны.

7. Ответственность Сторон

7.1. Принимающая сторона, допустившая разглашение Информации «Для служебного пользования» Передающей стороны или ее передачу (предоставление) третьим лицам в нарушение условий настоящего Соглашения, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая возмещение причиненного Передающей стороне ущерба.

7.2. Ответственность Сторон за обеспечение конфиденциальности Информации «Для служебного пользования» не распространяется на случаи, когда она:

- стала публично известной в результате любых действий, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

- получена из общедоступных источников с указанием источников;

- раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

7.3. На Принимающую  сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие пункта 8.2 Соглашения.

7.4. Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности информации, полученной от Передающей стороны, сохраняются до момента,  пока Передающая сторона не снимет ограничения на распространение данной информации.

8. Прочие условия

8.1. Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

8.2. Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу в момент его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным.

8.4. Права и обязанности по настоящему Соглашению не подлежат переуступке третьим лицам без письменного согласия Сторон.

8.5. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

8.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную силу – по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| АО «Сибирский химический комбинат» 636039, г. Северск, ул.Курчатова,1; ИНН 7024029499; КПП 702450001 Расч.счет 40702810010000001510 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Томске корр.счет 3010181080000000758 БИК 046902758 г.Томск |  |
| --- | --- |

#### Подписи сторон

| Генеральный директора АО «СХК» __________________/ Точилин С.Б./ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | # ________________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |