Д О Г О В О Р

г. Северск                                                                                                        " _____" ______  2013г.
	
        ОАО  «Сибирский   химический  комбинат», именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  главного  инженера  Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012г. с одной  стороны,  и __________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель», в лице  ___________________________________  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 
1.1 «Заказчик»  поручает,  а  «Исполнитель»  принимает  на себя в соответствии с результатом проведения открытого запроса цен в электронной форме (Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению предложений №_________от_________г.) выполнение пусконаладочных «под нагрузкой» работ на объекте «ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов (внутренние участки) 1,2,3 очереди».
1.2 Работы,  не  предусмотренные  настоящим  Договором,  выполняются  «Исполнителем»  на  основании  дополнительных  соглашений  к  настоящему  Договору.
1.3 Право «Исполнителя» осуществлять на территории РФ и г. Северска предусмотренные настоящим договором работы подтверждается следующими документами:
-
-
-
  1.4 «Исполнитель» обязуется выполнить собственными силами работы   в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора.


2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  ПО  ДОГОВОРУ

	2.1 Стоимость работ по настоящему согласно протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 2), ведомости сметной стоимости (Приложение № 1) и смет №№ 3/13-08-01…....-34  (Приложение №6), являющихся неотъемлемыми частями договора, составляет в текущих ценах     ___________________руб, в том числе НДС 18% __________________________

	3.  СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

	3.1  Услуги, предусмотренные настоящим договором, осуществляются "Исполнителем" в следующие сроки:
Начало работ –   дата подписания договора.
Окончание работ −   30  декабря 2013 г.
3.2. По результатам выполнения работ по каждому из этапов Исполнитель представляет Заказчику:
3.2.1. Документы, подтверждающие факт выполнения работ (акт сдачи-приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3);
3.2.2. Счет на оплату работ;
3.2.3. Счет-фактуру;
3.3. Сдача-приемка работ осуществляется Сторонами в следующем порядке:
Заказчик в течении 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора, рассматривает их и:
− при отсутствии возражений подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3;
− направляет Исполнителю мотивированные замечания по документам, представленным Исполнителю в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.
Мотивированными признаются замечания, основанные на документах Заказчика и (или) Исполнителя, положениях действующего законодательства.
3.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения мотивированных замечаний, представленных Заказчиком Исполнителю, Сторонами составляется двухсторонний акт, содержащий перечень доработок и сроки их выполнения. Вышеуказанные доработки производятся за счет Исполнителя.
По результатам доработок последующая сдача Исполнителем работ осуществляется в порядке, указанном выше.
3.4. Работа считается принятой, если Заказчик в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в п.3.2. настоящего Договора, не представит Исполнителю мотивированных замечаний по ним.


					4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

	4.1 Оплата выполненных работ производится  «Заказчиком» путем безналичного перечисления средств на расчетный счет «Исполнителя» на основании  актов приёмки-сдачи выполненных работ по форме, представленной заказчиком и предоставлении счета, счет-фактуры.
	4.2 Счет, счет-фактура составляются в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и предоставляются «Исполнителем» «Заказчику» в течение 5-ти дней с момента подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ. 
	4.3 Оплата  выполненных  работ  производится  «Заказчиком»  в  течении шестидесяти календарных дней  с  момента  подписания  «Заказчиком»  актов  приёмки-сдачи  выполненных работ по форме представленной заказчиком  и предоставлении счета, счет-фактуры.
4.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.
4.5. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.
	4.6. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.



5. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

	5.1 Для  производства  работ  передает  «Исполнителю»  необходимую проектную и  техническую  документацию.
5.2 На объекте вблизи места работы «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» отдельное, надлежаще оборудованное, благоустроенное помещение (СНиП 3.05.06-85 п.4.7, СНиП 3.05.07-85, Приложение №1 СНиП 3.05.05-84).
	5.3 Производит  силами  эксплуатационного  персонала  все  необходимые  переключения  и операции с подключением в схемах действующего оборудования по заявке «Исполнителя».
	5.4 При  совместной  работе  «Заказчика»  и  «Исполнителя»  в  отношении  техники  безопасности  руководствуются  действующими  Правилами  и  Нормами.


«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

5.5 Оказывает услуги согласно пункту 1.1 в объеме и в сроки предусмотренные в настоящем Договоре в соответствии со сметой (приложение №6),  Правилами ПУЭ, СНиП, ГОСТ,  инструкциям заводов-изготовителей. При этом обеспечит:
5.5.1 Выполнение при производстве работ необходимых мероприятий по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда «П-ОТ-07-010-2010», НПАОТ, СНиП,  «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, «Положением об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината» П-ПБ-О-17-001-2010, "Соглашением по охране труда" (Приложение № 3), Соглашением по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ" (Приложение № 4), "Обязанностями Исполнителя в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности" (Приложение № 5)".
5.5.2  Выполнение правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима «Заказчика».
	5.6 Гарантирует  качественное  выполнение  работ.
	5.7 Предоставит  «Заказчику»  техническую  документацию  по  выполненным  работам  в  объеме,  предусмотренном  нормативными  документами РД34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования").
	5.8 «Исполнитель» в случае реорганизации должен направить в адрес «Заказчика» уведомление с указанием реквизитов за подписью руководителя и главного бухгалтера реорганизуемого предприятия. 
5.9 Исполнитель гарантирует ОАО «СХК», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя _____________________________ на адреса электронной почты ОАО «СХК», shk@seversk.tomsknet.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
5.10 При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
5.11 Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ОАО «СХК», а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Исполнителю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
5.12 Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 	5.13 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	6.1 За нарушение принятых по настоящему договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	6.2 В случае несвоевременного выполнения обязанности, предусмотренной п.4.2 настоящего Договора, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,05% от суммы, на которую должна быть составлена счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда «Исполнитель» был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.
	6.3 В случае несвоевременного выполнения обязанности, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора.  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки начиная со дня следующего за днем истечения срока выполнения работ.
	6.4 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, возникших помимо воли и желания сторон вследствие действия непреодолимой силы.

7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ
	7.1 Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или вопросы, не предусмотренные Договором, будут решаться путем переговоров. 
	7.2 Если Исполнитель является аффилированым лицом по отношению к Заказчику, то все споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или не действительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учереждении «Центр тритейского регулирования и правовой экспертизы». В случаях, если Исполнитель не является аффилированным лицом по отношению к заказчику, то аналогичные споры разрешаются в арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.
			
8. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА
	8.1 Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  имеют  силу  только  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими  сторонами.
	8.2 Досрочное  расторжение  договора  может  иметь  место  по  соглашению  сторон  либо  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством  РФ.
	8.3 «Заказчик»  вправе  расторгнуть  договор  в  следующих  случаях:
· задержка  «Исполнителем»  выполнения  работ  по  его  вине  более  чем  на  один  месяц;
· снижение  качества  работ,  в  результате  нарушения  «Исполнителем»  требований  проектов, регламентов и заводских инструкций.
· невыполнение «Исполнителем» обязанности, предусмотренной п.5.9 настоящего Договора («Заказчик» расторгает договор в одностороннем порядке)
	8.4 «Исполнитель»  вправе  расторгнуть  договор  в случае задержки расчетов за выполненные работы более чем на один месяц.
	8.5  При  расторжении  договора  по  совместному  решению  сторон  «Заказчик»  оплачивает  «Исполнителю»  стоимость  выполненных  работ  в  объеме,  определяемом  ими  совместно.
	8.6 Сторона,  решившая  расторгнуть  договор,  направляет  письменное  уведомление  другой  стороне  за  15  дней  до  расторжения  договора.
	8.7 В случае расторжения договора с Исполнителем по решению суда в связи с существенными нарушением им договора, сведения о Исполнителе будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.


9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

	9.1 Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из  сторон.                              
	9.2 Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  до  полного  выполнения  сторонами  своих  обязательств  и  завершения  взаиморасчетов.
	9.3 Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором  стороны  руководствуются  действующим законодательством  РФ.
9.4. При выполнении работ на ядерно- и радиационноопасных участках ЗРИ Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих работников спецодеждой, другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами. 
	9.5 В случае отсутствия у Исполнителя возможности самостоятельно осуществлять обслуживание (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) спецодежды, заключает соответствующий договор со сторонней организацией.
Обслуживание спецодежды должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ".
9.6 Спецодежда и другие СИЗ, в том числе, дерматологические СИЗ, применяемые работниками Исполнителя на ядерно- и радиационноопасных участках, размещенных на территории ЗРИ, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ" и иметь положительное заключение института биофизики ФМБА России.
Смывающие и (или) обезвреживающие средства должны иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия государственным нормативным требованиям.
9.7  Заказчик имеет право проводить аудит системы менеджмента качества Исполнителя на соответствие стандарту ISO 9001 (ГОСТ Р ISO9001) или системы управления качеством Исполнителя на соответствие законодательным, нормативным требованиям и требованиям Договора, в случае ухудшения качества выполняемых работ (оказываемых услуг). В случае уклонения Исполнителя от проведения аудита Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
10.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	- Приложение № 1 – Ведомость сметной стоимости
	- Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене.
	- Приложение № 3 – Соглашение по охране труда.
	- Приложение № 4 − Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ 
    -  Приложение №5 – Обязанности Исполнителя в области охраны труда, промышленной, 
	пожарной, экологической и радиационной безопасности.
	- Приложение № 6 – Сметы №№ 3/13-08-01 …….-34

	11. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

«Исполнитель»:	




 
«Заказчик»:  	ОАО «Сибирский Химический Комбинат»
	636039, г. Северск, Томская обл., ул. Курчатова, 1, 
                       	ИНН/КПП 7024029499/702450001, 
	Р/с 40702810010000001510
	Банк: Филиал ГПБ (ОАО) в  г. Томске, 
	БИК 046902758
	к/с 30101810800000000758
	ОГРН 1087024001965, ОКПО 07622928

	ЗАКАЗЧИК

	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Главный инженер ОАО «СХК»


	

	___________ А.С.Козырев
	

	"          "_____________2013г.
	





Приложение №1 
к договору № ________  от  «    »   2013г.

Наименование работы: 

«ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 
(внутренние участки) 1,2,3 очереди».

ВЕДОМОСТЬ

Сметной стоимости пусконаладочных работ «под нагрузкой»
	Сметная документация :
	В ценах 2001г.
руб.

	1. Локальная смета № 3/13-08-01
2. Локальная смета № 3/13-08-02
3. Локальная смета № 3/13-08-03
4. Локальная смета № 3/13-08-04
5. Локальная смета № 3/13-08-05
6. Локальная смета № 3/13-08-06
7. Локальная смета № 3/13-08-07
8. Локальная смета № 3/13-08-08
9. Локальная смета № 3/13-08-09
10. Локальная смета № 3/13-08-10
11. Локальная смета № 3/13-08-11
12. Локальная смета № 3/13-08-12
13. Локальная смета № 3/13-08-13
14. Локальная смета № 3/13-08-14
15. Локальная смета № 3/13-08-15
16. Локальная смета № 3/13-08-16
17. Локальная смета № 3/13-08-17
18. Локальная смета № 3/13-08-18
19. Локальная смета № 3/13-08-19
20. Локальная смета № 3/13-08-20
21. Локальная смета № 3/13-08-21
22. Локальная смета № 3/13-08-22
23. Локальная смета № 3/13-08-23
24. Локальная смета № 3/13-08-24
25. Локальная смета № 3/13-08-25
26. Локальная смета № 3/13-08-26
27. Локальная смета № 3/13-08-27
28. Локальная смета № 3/13-08-28
29. Локальная смета № 3/13-08-29
30. Локальная смета № 3/13-08-30
31. Локальная смета № 3/13-08-31
32. Локальная смета № 3/13-08-32
33. Локальная смета № 3/13-08-33
34. Локальная смета № 3/13-08-34

	        5 574,00
      11 748,00
        3 694,00
           214,00
        6 277,00
        8 796,00
      16 035,00
      40 717,00
        2 639,00
             56,00
        1 529,00
        5 848,00
        4 990,00
      14 617,00
        8 241,00
           214,00
        2 721,00
        9 398,00
      17 157,00
      39 659,00
        2 639,00
        3 220,00
        8 819,00
        4 233,00
           214,00
        2 727,00
        5 787,00
        8 670,00
      10 976,00
        2 154,00
      11 899,00
      11 803,00
      11 899,00
      11 803,00

	Итого в ценах 2001г.
	    296 967,00

	Индекс изменения сметной стоимости
	_________

	Итого в ценах 2013г. 
	  ___________

	НДС 18%
	_________

	Итого в ценах 2013г. с НДС
	____________

	
	





	ЗАКАЗЧИК

	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Главный инженер ОАО «СХК»


	

	___________ А.С.Козырев
	

	"          "_____________2013г.
	














































Приложение № 2
к договору № ___________от « __ »  ________ 2013г.



ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

на выполнение работ  на объекте: 
«ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 
(внутренние участки) 1,2,3 очереди».
 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица "ЗАКАЗЧИКА" главный инженер ОАО "СХК" 
Козырев Анатолий Степанович и от лица "ИСПОЛНИТЕЛЯ" __________________________, настоящим протоколом удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме в текущих ценах  __________________________руб. В цену входят пусконаладочные работы « под нагрузкой», отраженные в сметной документации Приложение № 6 настоящего договора.

	Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
"ЗАКАЗЧИКОМ"  и "ИСПОЛНИТЕЛЕМ"





	ЗАКАЗЧИК

	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Главный инженер ОАО «СХК»


	

	___________ А.С.Козырев
	

	"          "_____________2013г.
	





















Приложение № 3
к договору № ____________  от « _ »  _________   2013г.


СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
	_________________________________________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  _______________________________________________________ с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее ОАО "СХК"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел "Обязанности сторон" договора  № ________от______________.  на выполнение  работ  на объекте: «ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов  (внутренние участки) 1,2,3 очереди» следующих условий по обеспечению требований охраны труда: 
	1. Исполнитель обязуется:
	1.1. Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области охраны труда", П-ОТ-07-010-2010.
	1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
	1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.
	1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком работ.
	1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.
	1.6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, окружающей среды.
	1.7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе, в зоне постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.
	1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль  усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.
	1.9. Обеспечить своих работников исправными  средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.
	1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.
	1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.
	1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ЗРИ ОАО "СХК", для прохождения вводного инструктажа в ООТ и РБ ЗРИ.
	1.13. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.
	1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя на территории ЗРИ ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и Генеральной инспекцией Госкорпорации "Росатом".
	1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".
	1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Исполнителя на территории Заказчика.
2. Заказчик обязуется:
	2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства работ по настоящему договору.
	2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Исполнителем на нем или вблизи его на территории  ЗРИ ОАО "СХК"
	2.3. Обеспечить допуск Исполнителя к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.
	2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, охране окружающей среды персоналу Исполнителя перед допуском к работам  на территории  ЗРИ ОАО "СХК".
	2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Исполнителем.
2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Исполнителем
	3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором  №  _____________
	4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора 
№___________________
	ЗАКАЗЧИК

	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Главный инженер ОАО «СХК»


	

	___________ А.С.Козырев
	

	"          "_____________2013г.
	


        

Приложение №4
к договору № ____________  от « ___ »  __________  2013г.


.

Соглашение по обеспечению 
пожарной безопасности проводимых работ 

________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  ________________________________________ с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее ОАО "СХК"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

	Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел "Обязанности сторон" договора  №___________от__________.  на выполнение  работ  на объекте: «ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов  (внутренние участки) 1,2,3 очереди» следующих условий, обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности:
	1. Исполнитель обязуется:
	1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.
	1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате, в том числе и требования "Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината" П-ПБ-О-17-001-2010.
	1.3. Назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность участка проведения работ.
	1.4. Предоставлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда – допуска.
	1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство пожароопасных работ.
	1.6. Выполнять пожароопасные работы только персоналу, прошедшему специальную подготовку, имеющему квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.
	1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные
нарядом-допуском.
1.8. Обеспечивать выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности на производственной территории, на участке работ, на рабочем месте, где производятся договорные работы.
	1.9. Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.
	1.10. Своевременно направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение противопожарного инструктажа и на обучение пожарно-техническому минимуму.
	1.11. Допускать персонал к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа.
	1.12. Соблюдать на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях установленный в
подразделении противопожарный режим.
	1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения
требований пожарной безопасности в подразделениях Исполнителя, расположенных на территории ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и ГК "Росатом".
	1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и ГК "Росатом".
	1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях возникновения пожаров (загорания) на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Исполнителя.
	1.16. Проводить комиссионное расследование каждого случая возникновения пожара (загорания) на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Исполнителя.
	В течение 5 дней после окончания расследования направлять материалы расследования
Заказчику.
	2. Заказчик обязуется:
	2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Исполнителем, непосредственно на оборудовании и вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".
	2.2. Организовывать проведение вводного противопожарного инструктажа персоналу Исполнителя перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".
	2.3. Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности для производства работ Исполнителем.
	3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором  №  ______________________  
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора 
№  __________________________  	

	ЗАКАЗЧИК

	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Главный инженер ОАО «СХК»


	

	___________ А.С.Козырев
"          "_____________2013г.
	




	
	


Приложение № 5
	к договору № -________от « __ »  _______  2013г.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	
	1. Исполнитель обязуется:
	1.1. При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.
	1.2. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
	К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения требований:
	Охраны труда:
	- нарушение Исполнителем сроков, установленных мероприятиями, которые  были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами  (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;
	- при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:
	а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Исполнителя и (или) Заказчика на один рабочий день и более;
	б) повлекшему за собой смерть работника Исполнителя  и (или) Заказчика.
	Промышленной безопасности:
	- нарушение Исполнителем требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором Заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;
	- нарушения требования промышленной безопасности создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и  сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников Исполнителя  и (или) Заказчика.
	Пожарной безопасности:
	- неустранение в срок замечаний акта по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;
	- пожар, допущенный работниками Исполнителя на территории подразделения Заказчика;
	- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории подразделения;
	- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.
	Экологической безопасности:
	- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);
	- разливы нефтепродуктов на территории заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);
	- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих  целей.
	Нарушения Исполнителем требований радиационной безопасности, в результате которых:
	- эффективные дозы облучения работников Исполнителя и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;
	- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные по НП-047-03, как "авария" или "происшествие";
	- произошел выход работников Исполнителя, выезд автотранспорта, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;
	- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых Заказчиком работникам Исполнителя.
	1.3. В целях выполнения пунктов 1.1., 1.2 настоящих обязанностей ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной и промышленной безопасности.
	1.4. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.
	2. Факт нарушения Исполнителем положений пункта 1.2 настоящих обязанностей устанавливает представитель Заказчика.
	3. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положения пункта 1.2 и пункта 2 настоящих обязанностей направляет Исполнителю требование об устранении нарушений.
	4. В случае нарушения Исполнителем положений пункта 1.2 настоящих обязанностей Исполнитель уплачивает заказчику пени в размере 0,01% от общей стоимости работ за каждый день, начиная с даты получения требований об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.
	5. В случае если допущенное нарушение Исполнителем положений пункта 1.2 настоящих обязанностей повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам ущерб в полном объеме возмещается Исполнителем.
	6. В случае нарушения Исполнителем положений пункта 1.4 настоящих обязанностей Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости работ.
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