|  | УТВЕРЖДАЮ Президент ОАО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «___» ________ 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

по лоту № 091ИТ/ЗП-013

Оказание услуг по теме: «Внедрение автоматических контрольных процедур в целях совершенствования системы внутреннего контроля финансовой отчетности ОАО НИАЭП» на базе «1С:УСО8»

том 2 «техническая часть»

г. Нижний Новгород

2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проекту

Внедрение автоматических контрольных процедур в целях совершенствования системы внутреннего контроля финансовой отчетности ОАО НИАЭП» на базе «1С:УСО8

Нижний Новгород,

2013г.

Оглавление

1.	Термины,  сокращения и определения	5

2.	Общие сведения	6

2.1.	Наименование работ по проекту:	6

2.2.	Номер проекта:	6

2.3.	Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:	6

2.4.	Сроки выполнения работ:	6

2.5.	Сведения о порядке финансирования работ:	6

2.6.	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:	6

3.	Назначение и цели создания (развития) Системы	7

3.1.	Цели и назначение Системы:	7

4.	Общие сведения о системе «1С:Управление строительной организацией 8»	7

5.	Характеристики объекта автоматизации	8

5.1.	Краткие сведения об объекте автоматизации:	8

5.2.	Сведения об условиях эксплуатации Системы:	8

6.	Требования к Системе	9

6.1.	Требования к Системе в целом	9

6.2.	Требования к видам обеспечения	13

7.	Состав и содержание работ по созданию Системы	17

7.1.	Стадии и этапы работ по созданию Системы:	17

7.2.	Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт)	17

7.3.	Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы (при необходимости)	17

7.4.	Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей (при необходимости).	18

8.	Порядок приемки и контроля Системы	19

8.1.	Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):	19

8.2.	Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:	19

8.3.	Статус приемочной комиссии:	19

9.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	20

9.1.	Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:	20

9.2.	Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации:	20

9.3.	Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:	20

9.4.	Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:	20

9.5.	Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала:	20

10.	Требования к документированию	21

10.1.	Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке:	21

10.2.	Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:	21

Приложение №1 к техническому заданию	22

| - Термины, сокращения и определения |  |  |
| --- | --- | --- |
| НИАЭП | - | Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| 1С: УСО 8, Система | - | Программный комплекс управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия «Управление строительной организацией» на платформе «1С: Предприятие 8» |
| СВК | - | Система внутреннего контроля |

- Общие сведения

- Наименование работ по проекту:

Внедрение автоматических контрольных процедур в целях совершенствования системы внутреннего контроля финансовой отчетности ОАО НИАЭП (далее по тексту – Система).

- Номер проекта:

1

- Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект». Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

- Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ определяется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

- Сведения о порядке финансирования работ:

Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

- Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.

- Назначение и цели создания (развития) Системы

- Цели и назначение Системы:

Целью создания системы является совершенствование системы внутреннего контроля финансовой отчетности ОАО НИАЭП.

- Общие сведения о системе «1С:Управление строительной организацией 8»

- Ввод в промышленную эксплуатацию – 2009 год.

- Кол-во пользователей в системе – около 800.

- Кол-во пользователей находящихся в информационной базе в один момент времени – от 190 до 360.

- Наличие интеграций с другими системами – есть. (ИСУП НИАЭП, СИО, ЕОС НСИ, ИСКД).

- Конфигурация доработана.

- Перечень подразделений компании подключенных к информационной системе – в настоящий момент в информационной системе подключены все подразделения компании без исключения.

- Характеристики объекта автоматизации

- Краткие сведения об объекте автоматизации:

- Система должна обеспечивать выполнение автоматических контрольных процедур в целях совершенствования системы внутреннего контроля финансовой отчетности ОАО НИАЭП в соответствии с требованиями ОАО НИАЭП (Приложение №1)

- Сервера баз данных информационных систем:

- ПО «1С: УСО 8» - SQL - сервер

- Сведения об условиях эксплуатации Системы:

В ходе эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем.

Система должна обеспечивать на каждом уровне санкционированный доступ к информации. Это означает, что ту или иную информацию пользователь может получить от системы только в соответствии с установленными для него правами (на создание, на чтение, на модификацию, на уничтожение данных и т.п.). Эти права устанавливаются администратором системы на основе документов, регламентирующих правила пользования информацией, циркулирующей в системе.

| - Требования к Системе |
| --- |
| - Требования к Системе в целом |
| - Требования к структуре и функционированию системы: |
| - Требования к режимам функционирования системы |  |
| Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания. |  |
| Система должна поддерживать многопользовательский режим работы. |  |
| - Требования по диагностированию системы |  |
| Требования не предъявляются. |  |
| - Перспективы развития, модернизации системы |  |
| Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы. |  |
| Развитие и модернизация Системы в целом должно осуществляться в следующих направлениях: |  |
| - развитие функциональности за счет увеличения количества объектов информационного обмена; |  |
| - организация информационного взаимодействия с иными смежными системами; |  |
| - Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы: |  |
| - Требования к численности персонала (пользователей) Системы: |  |
| Численность и квалификация персонала Системы должны определяться с учетом следующих требований: |  |
| - структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала; |  |
| - структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом системы как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами; |  |
| - Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков: |  |
| Для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Системы. |  |
| - Требуемый режим работы персонала АС: |  |
| Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления. |  |
| Режим работы персонала Системы должен обеспечивать своевременное выполнение всех операций в Системе согласно регламентам выполнения операций в Системе. |  |
| - Показатели назначения |  |
| - Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления: |  |
| Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения. |  |
| - Допустимые пределы модернизации и развития системы: |  |
| Без ограничений. |  |
| - Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы: |  |
| Аппаратно-программный комплекс Системы должна обеспечивать: |  |
| - полноту покрытия функциональных требований к Системе; |  |
| - отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации; |  |
| - механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам; |  |
| - одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга; |  |
| - Продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию. |  |
| - Требования к надежности |  |
| - Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем: |  |
| Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций: |  |
| - при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы; |  |
| - при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС; |  |
| - при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС. |  |
| - Требования безопасности |  |
| Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.) не предъявляются. |  |
| - Требования к эргономике и технической эстетике |  |
| К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования: |  |
| - минимальный отклик системы; |  |
| - удобная система поиска информации; |  |
| - оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой; |  |
| - унификация расположения управляющих элементов; |  |
| - подтверждения исполнения критических действий в системе. |  |
| - Требования к транспортабельности для подвижных АС |  |
| Требования не предъявляются. |  |
| - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы |  |
| Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика. |  |
| - Требования к защите информации от несанкционированного доступа: |  |
| В Системе должна быть обеспечена защита информации (хранимой, отображаемой, передаваемой) от всех следующих видов угроз: |  |
| - нарушение конфиденциальности; |  |
| - нарушение целостности; |  |
| - нарушение доступности. |  |
| Система должна обеспечивать информационную безопасность как от непреднамеренных или случайных действий, так и от преднамеренных угроз – несанкционированное получение информации и несанкционированная манипуляция данными, ресурсами и самой Системой. |  |
| Информационная безопасность должна строиться на основании применения: |  |
| - на автоматизированных рабочих местах и серверах, обеспечивающих функционирование Системы: |  |
| - авторизацию пользователей по логину и паролю; |  |
| - разграничение прав на основании ролей и полномочий; |  |
| - средств защиты от несанкционированного доступа; |  |
| - средств антивирусной защиты; |  |
| - средств резервного копирования и аварийного восстановления информации. |  |
| - для интерфейсов, обеспечивающих взаимодействие Системы с внешними Системами: |  |
| - межсетевых экранов; |  |
| - средств обнаружения вложений; |  |
| - сертифицированных устройств криптографической защиты при передаче информации по сетям общего пользования типа в Интернет. |  |
| В Системе должна быть предусмотрена регистрация действий пользователей и администраторов, контроль несанкционированного доступа и действий пользователей, администраторов и посторонних лиц, в т.ч. регистрация входа (выхода) в систему (из системы) либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова. |  |
| - Требования по сохранности информации при авариях |  |
| Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. |  |
| - Требования к защите от влияния внешних воздействий |  |
| Требования не предъявляются. |  |
| - Требования к патентной чистоте |  |
| Требования не предъявляются. |  |
| - Требования по стандартизации и унификации. |  |
| Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава: |  |
| - операционных систем |  |
| - систем управления базами данных |  |
| - базового и прикладного программного обеспечения |  |
| - стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы. |  |
| Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования. |  |
| - Дополнительные требования. |  |
| Дополнительные требования не предъявляются. |  |
| - Требования к видам обеспечения |  |
| - Требования к математическому обеспечению системы: |  |
| Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования. |  |
| - Требования к информационному обеспечению системы: |  |
| - Состав, структура и способы организации данных в Системе |  |
| Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования. |  |
| Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации. |  |
| Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации. |  |
| Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы. |  |
| Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования. |  |
| В состав Системы должна входить специализированная подсистема резервного копирования и восстановления данных. |  |
| При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем. |  |
| Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию информации в Системе, являются требования по обеспечению: |  |
| - единых принципов к классификации и кодирования справочной информации в Системе и связанных с ней системах представления первичной информации (ИСУПП, ЕОС НСИ и пр.); |  |
| - унификации процессов ведения справочной информации, подлежащей накоплению и обработке в Системе и связанных с ней Системах предоставления первичной информации; |  |
| - совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками информации; |  |
| - однозначной идентификации объектов учета; |  |
| - использования общероссийских и отраслевых классификаторов. |  |
| - Применение систем управления базами данных |  |
| Хранение, обработка и доступ к базам данных в хранилище бизнес -информации должны быть организованы на платформе современной СУБД, обладающей масштабируемой архитектурой, которая позволяла бы осуществить развертывание Системы и ее бесперебойное функционирование независимо от объемов хранимых и обрабатываемых данных. |  |
| - Защита данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы. |  |
| Система должна обеспечивать защиту данных, находящихся на сервере БД, от разрушений при авариях и сбоях. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу серверов приложений и БД в случае скачков напряжения в сети, а в случае аварийного отключения электропитания – предоставить необходимый запас времени для запуска резервных генераторов электроэнергии или нормального завершения работы приложений и выключения оборудования. |  |
| - Контроль, хранение, обновление и восстановление данных |  |
| Система должна предоставлять средства для следующих операций: |  |
| - организация бесперебойного электропитания серверов; |  |
| - резервного копирования данных; |  |
| - контроля целостности хранимых данных; |  |
| - восстановления данных при их утере в случае сбоя. |  |
| - Требования к лингвистическому обеспечению системы: |  |
| Все интерфейсы конечных пользователей Системы должны быть на русском языке. Руководства и инструкции пользователей Системы также должны быть на русском языке. |  |
| Интерфейсы администраторов, разработчиков и группы поддержки пользователей могут быть на русском или английском языках. Инструкции и документация для сотрудников, занимающихся поддержкой, должны быть на русском языке. |  |
| Система должна обеспечивать ввод и обработку данных одновременно на нескольких различных языках, использующих различные кодировки. |  |
| - Требования к программному обеспечению системы: |  |
| - Общие требования к программному обеспечению |  |
| Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы. |  |
| Программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами: |  |
| - функциональная достаточность (полнота) |  |
| - надежность (в т.ч. восстанавливаемость, наличие средств диагностики и выявления ошибок); |  |
| - адаптируемость; |  |
| - масштабируемость; |  |
| - модуль построения; |  |
| - версионность; |  |
| - удобство эксплуатации. |  |
| Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются. |  |
| Программное обеспечение Системы должно иметь средства диагностики состояния Системы. |  |
| В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы. |  |
| Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей. |  |
| Компоненты программного обеспечения Системы должны быть совместимы между собой, так и с системным программным обеспечением. |  |
| - Требования к использованию типовых и поставляемых программных средств: |  |
| При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение. |  |
| - Требования к техническому обеспечению: |  |
| Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства. |  |
| - Требования к метрологическому обеспечению: |  |
| Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются. |  |
| - Требования к организационному обеспечению: |  |
| - Общие требования к организационному обеспечению Системы |  |
| Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням. |  |
| В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы. |  |
| По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Системой с другими Системами, должны быть разработаны инструкции конечных пользователей, взаимоувязанные для всех режимов функционирования Системы. Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы. |  |
| Система должна обеспечивать автоматическую проверку на предмет ошибочности действий персонала и запрет на выполнение таких действий, в т.ч.: |  |
| - попытка внесения данных несоответствующего типа; |  |
| - попытка изменения расчетных или не редактируемых полей и пр. |  |
| - Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию |  |
| Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы на соответствующем уровне, должны выполнять следующие функции: |  |
| - организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию; |  |
| - обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы; |  |
| - организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы; |  |
| - администрирование системного ПО и СУБД Системы; |  |
| - техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы. |  |
| Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции: |  |
| - работа в Системе на уровне квалифицированных (обученных) пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе; |  |
| - поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии; |  |
| - подготовка информации о функционировании Системы. |  |

| - Состав и содержание работ по созданию Системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Работы Исполнителя по созданию Системы должны включать следующие этапы и виды работ: |  |  |
| - Стадии и этапы работ по созданию Системы: |  |  |
| № п/п | Состав | Содержание работ |
| 1. | Создание программного обеспечения Системы | Выполнение работ по созданию Системы. |
| 2. | Обучение пользователей и администратора системы | Проведение занятий. Формирование протоколов обучения. |
| 3. | Опытная эксплуатация Системы | Проведение опытной эксплуатации. Проведение приёмочных испытаний. Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации. Принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию Системы. |
| 4. | Опытно-промышленная эксплуатация Системы | Проведение опытно-промышленной эксплуатации. Проведение приёмочных испытаний. Доработка Системы по результатам опытно-промышленной эксплуатации. Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию Системы. |
| 5. | Промышленная эксплуатация Системы | Выполнение процедур обмена данными в объемах промышленной эксплуатации Системы. |
| 6. | Сопровождение Системы | Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. Послегарантийное обслуживание. |
| Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих этапов, параллельное по времени выполнение работ, включение новых этапов работ. |  |  |
| Сроки проведения работ должны соответствовать утвержденному календарному плану выполнения работ. |  |  |
| - Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт) |  |  |
| - Рабочие инструкции пользователей - Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика; |  |  |
| - Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы (при необходимости) |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |
| - Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей (при необходимости). |  |  |
| Требования не предъявляются. |  |  |

- Порядок приемки и контроля Системы

- Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):

Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены в программе и методике испытаний Системы, разрабатываемой в составе рабочей документации.

Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.

Испытания Системы должны производиться на тестовом контуре. Сроки начала и продолжительность испытаний Системы перед сдачей ее в опытную (опытно-промышленную, промышленную) эксплуатацию определяются календарным планом работ.

- Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:

Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.

Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки предоставляется также документация, указанная в Разделе 8 настоящего Технического задания.

Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.

Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонентов и программных компонентов, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

Лицензии на программные компоненты, необходимые для эксплуатации разрабатываемого программного обеспечения, приобретенные Исполнителем у третьей стороны, оформляются на Заказчика.

- Статус приемочной комиссии:

Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

- Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие.

При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

- Определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной (опытно-промышленной) эксплуатации Системы;

- Обеспечить присутствие пользователей на обучении работе с Системой, проводимом Исполнителем;

- Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика;

- Провести опытную (опытно-промышленную) эксплуатацию Системы.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной (опытно-промышленной) эксплуатации.

- Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации:

Требования не предъявляются.

- Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:

Требования не предъявляются.

- Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:

Требования не предъявляются.

- Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала:

Обучение производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.

- Требования к документированию

- Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке:

Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word, Excel, Project, Visio, Adobe, ARIS.

Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию Системы.

Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по утвержденному календарному плану выполнения подрядных работ по проекту создания и внедрения Системы.

- Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:

Требования не предъявляются.

## Приложение №1 к техническому заданию

Список требований ОАО НИАЭП к модулю системы внутреннего контроля в целях совершенствования системы внутреннего контроля и совершенствования качества отчетности разрабатываемого в рамках настоящего технического задания

| № п/п | Наименование процесса | № контрольной процедуры | Описание требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 Учет банковских операций | БО.013 | 1. Реализовать в Системе автоматическое ежедневное обновления курсов валют в соответствии с курсами валют, установленными ЦБ РФ на следующий рабочий день. |
|  | 1.2 Учет банковских операций | БО.029 | Реализовать в Системе автоматическую проверку соответствия реестра согласованных заявок за день и отчета о выгруженных документах, таким образом, чтобы по всем выявленным расхождениям в Системе формировался Отчет ошибок. |
|  | 1.2 Учет банковских операций | БО.031 | Реализовать в Системе проставление аналитики, что оригинал счет - фактуры получен в Бухгалтерии. |
|  | 1.2 Учет банковских операций | БО.035 | Реализовать в Системе выделение заявок на расходование денежных средств с суммой превышающей 100 млн руб. |
|  | 1.5 Учет кредитов и займов | УКЗ.004 | 1. Реализовать в Системе электронный документ «Заявка – подтверждение» со специальным полем статуса «Заявка подтверждена/ не подтверждена контрагентом». Проведение «Заявки – подтверждение» в системе возможно только после проставления статуса «Заявка подтверждена контрагентом»; 2. Реализовать в Системе разработку системного документа «Расчет начисленных процентов» по автоматическому расчету начисленных процентов на основе проведенных в системе и срок заявок-подтверждений с ограниченными правами доступа: для Финансового отдела - формирование и проведение системного документа в управленческом учете; Для Бухгалтерии – проведение документа в бухгалтерском и налоговом учете. |
|  | 1.5 Учет кредитов и займов | УКЗ.006 | Реализовать в Системе автоматическую процедуру расчета и начисления краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности по предоставленному контрагенту целевому займу при проведении системного документа «Заявка-подтверждение», «Документ займа с сотрудником», в зависимости от срока предоставления займа (на основе указанных в системном документе суммы займа, процентной ставки и срока предоставления). Реализовать в Системе автоматическую процедуру реклассификации дебиторской задолженности по выданным займам (из долгосрочной в краткосрочную задолженность) на основе введенных данных (процентная ставка, срок предоставления, сумма займа с учетом погашения) в системные документы Заявка-подтверждение, Договор займа с сотрудником. |
|  | 1.7 Учет операций по приобретению и оказанию работ и услуг | УСЛ.041 | Реализовать в Системе возможность по автоматическому проведению документов в определенной последовательности: 1-ый документ - справка о закрытии этапа; 2-ой документ - справка о стоимости выполненных работ. 2. После реализации пункта 1, инициировать тестирование и документирование внедренного программного алгоритма. |
|  | 1.8 Учет налоговых обязательств | НАЛ.028 | Реализовать в Системе автоматический расчет налога на имущество и формирование налоговой декларации по налогу на имущество в соответствии со спецификой ОАО НИАЭП. |
|  | 1.8 Учет налоговых обязательств | НАЛ.029 | Реализовать в Системе автоматический расчет земельного налога на основании кадастровой стоимости, заведенной в систему бухгалтером по учету налоговых обязательств и автоматическое формирование налоговой декларации по земельному налогу в соответствии со спецификой ОАО НИАЭП. |
|  | 1.8 Учет налоговых обязательств | НАЛ.030 | Реализовать в Системе автоматическое формирование налоговых регистров, по налогу на прибыль в соответствии со спецификой ОАО НИАЭП. |
|  | 1.8 Учет налоговых обязательств | НАЛ.032 | Реализовать в Системе возможность автоматического учета НДС по расходам, относящимся к необлагаемым операциям превышающим 5% барьер от общих расходов. |
|  | 1.8 Учет налоговых обязательств | НАЛ.033 | Реализовать в Системе автоматическое формирование налоговой декларации по НДС в соответствии со спецификой ОАО НИАЭП. |
|  | 1.9 Формирование себестоимости | ФС.004 | Реализовать в Системе автоматическую блокировку на проведение документов, где отсутствует обязательная аналитика (номенклатурные группы, структурные подразделения, статьи затрат, код бюджета, НДС, прочие доходы и расходы и пр) . Обязательная аналитика определяется ответственным бухгалтером за ведение системного документа. |
|  | 1.9 Формирование себестоимости | ФС.005 | 1. Реализовать в Системе: - Возможность автоматического указания номенклатурных групп в системных документах на основании справочника «Подразделения организации» или договора; - Ограничить права бухгалтеров на указание номенклатурных групп в системных документах; 2. Реализовать в Системе формирование следующих отчетов: - "Отчёт по изменениям в справочнике подразделения", - "Отчёт по изменениям в справочнике подразделения организаций", - "Отчёт по изменениям в справочнике статьи затрат", - "Отчёт по изменениям в справочнике способы распределения затрат". |
|  | 1.9 Формирование себестоимости | ФС.008 | Реализовать в Системе возможность: - Автоматическую проверку наличия регистра в системном документе. - Автоматическое ограничение проведения системного документа в учете при отсутствии регистра. - Ограничение прав бухгалтеров на изменение регистров. - Разработку документов для всех хозяйственных операций. - Автоматизировать процесс выполнения операций на основании бухгалтерских справок следующим способом: Бухгалтер заносит бухгалтерскую справку в Систему, заместитель главного бухгалтера ее согласовывает в Системе, Техническая поддержка проводит операцию. |
|  | 1.9 Формирование себестоимости | ФС.011 | Реализовать в Системе: - Автоматическое формирование базы распределения затрат. - Ограничить права бухгалтеров на изменение регистров после внедрения автоматического формирования базы распределения затрат; -Реализовать формирование отчета в Системе по базам распределения затрат, заведенным вручную. |
|  | 1.9 Формирование себестоимости | ФС.018 | Реализовать в Системе: - Автоматическое указание номенклатурных групп в системных документах на основании справочника «Подразделения организации» или договора; - Ограничить права бухгалтеров на указание номенклатурных групп в системных документах. |
|  | 1.10 Закрытие периода | ЗО.006 | Реализовать в Системе автоматическое формирование 1-ой формы отчетности ( Бухгалтерский баланс ) учетом специфики ОАО НИАЭП. |
|  | 1.10 Закрытие периода | ЗО.016 | Реализовать в Системе автоматическое формирование 4-ой (Отчет о движении денежных средств") форм отчетности с учетом специфики ОАО НИАЭП. |
|  | 1.12 Учет операций по реализации продукции | РГП.005 | Реализовать в Системе автоматическое заполнение акта оказанных услуг в Системе на основании заведенных условий договора. |
|  | 1.12 Учет операций по реализации продукции | РГП.004 РГП.005 | Реализовать в Системе признак «ВСД» в системном документе «Акта оказания услуг», не утвержденного надлежащим образом. |
|  | 1.13 Учет операций с вне оборотными активами | УВА.006 | Реализовать в Системе формирование отчета, по отклонениям амортизационным начислениям вне оборотных активов за период (месяц, квартал, год), на основании анализа сумм амортизационных начислений в разрезе каждого объекта в текущем периоде с прошлым периодом. |
|  | 1.14 Учет расчетов с персоналом | УРП.012 | 1. Разделить полномочия сотрудников ОКАИРП таким образом, чтобы сотрудники, ответственные за ввод персональных данных, отличались от сотрудников, ответственных за ввод данных о заработной плате, с ограниченными правами доступа; 2. Реализовать в Системе возможность ввода должностных окладов в 1С на этапе формирования штатной единицы в штатном расписании, чтобы информация по заработной плате проставлялась автоматически при выборе позиции из штатного расписания. |
|  | 1.14 Учет расчетов с персоналом | УРП.014 | Реализовать в Системе возможность автоматизировать присвоение табельного номера новому сотруднику при минимальном заполнении полей: ФИО и паспортных данных и должности. |
|  | 1.14 Учет расчетов с персоналом | УРП.020 | Реализовать в Системе возможность автоматического присвоения даты и времени формирования документа без возможности редактирования ведомости расчета ИСН ПП в момент сохранения системного документа и отправки на печать для согласования ИСН ПП. Дата и время формирования документа должны отражаться при формировании документа расчета заработной платы для проверки соответствия подписанного документа на бумажном носителе и системного. |
|  | 1.14 Учет расчетов с персоналом | УРП.021 | Реализовать в Системе возможность закрытия прав на внесение изменений в автоматически рассчитанные суммы ИСН ПП. |
|  | 1.14 Учет расчетов с персоналом | УРП.022 | Реализовать в Системе возможность реализации автоматического расчета годового оклада по каждому сотруднику для расчета премии по результатам выполнения КПЭ. |
|  | 1.14 Учет расчетов с персоналом | УРП.024 | Реализовать в Системе возможность реализации автоматической контрольной процедуры проверки, правильности формирования табеля учета рабочего времени таким образом, чтобы при формировании табеля Система автоматически проверяла, что все неявки подтверждены системными документами в 1С (отпускные, командировочные). В случае выявления неявок без подтверждающих системных документов, Система формирует отчет с указанием сотрудников, периода времени с неподтвержденными неявками. В случае ввода больничных листов в Систему, настроить автоматический контроль таким образом, чтобы Система проверяла наличие необоснованных неявок у сотрудника на время больничного. И при выявлении несоответствий Система формировала отчет с указанием расхождений между данными больничного и табеля учета рабочего времени. |
|  | 1.14 Учет расчетов с персоналом | УРП.027 | Реализовать в Системе возможность закрытия возможности формирования заявки на расходование средств путем копирования. Реализовать в Системе возможность автоматического заполнения поля номера лицевого счета в заявке на расходование средств таким образом, чтобы при выборе ФИО сотрудника из выпадающего списка автоматически присваивался номер лицевого счета из справочника лицевых счетов сотрудников в заявке на расходование средств. |
|  | 1.15 Учет расчетов с подотчетными лицами | УРПЛ.002 | Реализовать в Системе возможность автоматического установления ограничений на ввод сумм расходов по найму жилых помещений, превышающих нормы, установленные в Положении о порядке и условиях командирования работников ОАО «НИАЭП» (утвержденном приказом ОАО «НИАЭП» от 12.11.2012 №40/1035-П), при формировании авансового отчета подотчетным лицом в специальном приложении Системы. |
|  | 1.9 Формирование себестоимости | ФС.001 | Реализовать возможность в Системе автоматического заполнения полей количественных значений во входящей авизо, на основании исходящей авизо. |
|  | 1.9 Формирование себестоимости | ФС.002 | Реализовать возможность подписание квалифицированной электронной цифровой подписью оригиналов исходящих авизо и отправку исходящих авизо в электронном виде в 1С через спецоператора связи. |
|  | 1.13 Учет операций с внеоборотными активами | УВА.011 | Реализовать возможность формирование отчета в Системе по входящим/исходящим остаткам ОС по каждому МОЛ (Материальный отчет) таким образом, чтобы отчет включал следующую информацию: - входящие и исходящие остатки ОС; - обороты ОС за проверяемый период. |
|  | 1.13 Учет операций с внеоборотными активами | УВА.012 | Реализовать в Системе автоматический отчет в форме реестра объектов основных средств, содержащий информацию по каждому объекту ОС, а именно: - первоначальная стоимость объекта ОС; -срок использования объекта ОС; -цель использования (для выполнения работ, оказания услуг, для управленческих нужд, для сдачи в аренду) объекта ОС; -аналитический признак, является объект товаром (предназначен для перепродажи). |
|  | 1.13 Учет операций с внеоборотными активами | УВА.019 | Реализовать в Системе в инвентаризационной карточке ОС и в отчет о наличие драгоценных металлов добавить обязательную к заполнению аналитику о наличие драгоценных металлов в вводимом в эксплуатацию объекте ОС. |