Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Начальник Управления

организации закупок

______________ А.А. Майоров

«___» _______________ 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на консультационно-радиологическое сопровождение работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «14» ноября 2014 года № 31401697359

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «14» ноября года № 141114/0494/695

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «14» ноября 2014 года № R025657

2014 г.

Заказчиком, в соответствии с пунктом 19.5.2 статьи 19.5 Главы 7 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и пунктом 4.3 Раздела 4 «Порядок проведения запроса предложений» Документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку проекта усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», принято решение о внесении изменений в извещение и документацию, а именно:

- пп. 6 Раздела 10 «Этапы работ» Тома 2 «Техническая часть» документации изложить в следующей редакции:

| 6 | Разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения. Подготовка материалов для представления их на согласование с органами Роспотребнадзора Московской области" | 01.09.2015 - 30.11.2015 | Рекомендации. Отчёт по этапу № 6. Акт сдачи-приёмки работ. |
| --- | --- | --- | --- |

- пп. 14.5 Раздела 14 «Перечень научно-технической продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.)» Тома 2 «Техническая часть» документации изложить в следующей редакции:

«14.5 Рекомендации по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения».

- пп. 6 Раздела 10 «Этапы работ» Приложения №1 «Техническое задание» проекта договора изложить в следующей редакции:

| 6 | Разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения. Подготовка материалов для представления их на согласование с органами Роспотребнадзора Московской области" | 01.09.2015 - 30.11.2015 | Рекомендации. Отчёт по этапу № 6. Акт сдачи-приёмки работ. |
| --- | --- | --- | --- |

- п.14.5 Раздела 14 «Перечень научно-технической продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.)» Приложения №1 «Техническое задание» проекта договора изложить в следующей редакции:

«14.5 Рекомендации по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения».

- пп. 6 Приложения №2 «Календарный план» проекта договора изложить в следующей редакции:

| 6 | Разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения. Подготовка материалов для представления их на согласование с органами Роспотребнадзора Московской области"назначения | Рекомендации Отчёт по этапу № 6. Акт сдачи-приёмки работ. | 01.09.2015 | 30.11.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- п. 11-14 «Извещения о проведении конкурса» Тома 1 документации изложить в следующей редакции:

- Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной электронной торговой площадке, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной электронной торговой площадке, в срок не позднее 11-00 (время московское) «27» ноября 2014 года.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 11-00 (время московское) «27» ноября 2014 года, ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru.

- Место и дата проведения отборочной стадии: не позднее «01» декабря 2014 года, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

- Место и дата подведения итогов запроса предложений: не позднее «02» декабря 2014 года, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

- п. 20-21 «Информационная карта запроса предложений» Тома 1 документации изложить в следующей редакции:

|  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений) | ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru. 11:00 (время московское) «27» ноября 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «01» декабря 2014 г. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «02» декабря 2014 г. |