|  | Приложение №3 к Договору от ___.___.2015 г.№______ |
| --- | --- |

Календарный план №1

на разработку проектно-сметной и рабочей документации

| № п/п | Наименование работ | Сроки разработки документации |  | Сметная стоимость, руб. | НДС-18%, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала | Окончания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию АУПТ, АПС и СОУЭ в зданиях промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | 01.06.2015 | 31.07.2015 | 299340,17 | 53881,24 | 353221,41 |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию АУПТ, АПС и СОУЭ в зданиях промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | 01.06.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |
| 1.2 | Проведение экспертизы проектно-сметной и рабочей документации | 01.07.2015 | 31.07.2015 |  |  |  |
|  | Итого по календарному плану |  |  | 299340,17 | 53881,24 | 353221,41 |

| ЗАКАЗЧИК: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Заместитель директора по капитальному строительству ______________Д.В. Жигулин | ПОДРЯДЧИК: ______________________ ______________________ ______________________ |
| --- | --- |