
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № _________

г. Санкт-Петербург






                         «___» ______ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» (ОАО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыжова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

                                    (наименование организации)

 в лице _____________________________, действующего на основании 

(должность, фамилия, И.О.)

____________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,

   (наименование документа, дата)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика с надлежащим качеством выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами работы по созданию и пуско-наладке системы контроля и управления установкой денитрации уранилнитрата в радиохимическом корпусе №6 (НЭК) ОАО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (г. Гатчина) (далее - Работы) и передать их результаты Заказчику в сроки, установленные в Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2. Технические, экономические и иные требования к выполнению и результатам Работ отражены в техническом задании (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ по Договору, включая НДС, (Цена Договора) составляет ___(_________) рублей ___ копеек. Стоимость Работ без НДС составляет ___(_________) рублей ___ копеек. Сумма НДС (__%) составляет ___(_________) рублей ___ копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за надлежащее исполнение всех обязательств по настоящему Договору и компенсацию всех его издержек.

2.3. Цена Договора, установленная в п.2.1 Договора может быть изменена:

1)  в случае изменения объемов Работ;

2)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, увеличивающих или уменьшающих установленные платежи по налогам и сборам.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.2. Оплата Работ осуществляется по окончании всех Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных Работ и выставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями п.5 ст.169 Налогового кодекса РФ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ – «___»_____________20__г.

4.2. Окончание выполнения Работ – «24» ноября 2014 г.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача и приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется актом выполненных работ.

5.2. Подрядчик подписывает акт выполненных работ (в 2-х экземплярах) и направляет его в адрес Заказчика.
5.3. В случае наличия у Заказчика замечаний по качеству выполненных Работ или их соответствию требованиям Договора Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных Работ составляет соответствующий акт и направляет его в адрес Подрядчика. В данном акте указываются претензии Заказчика и требования к Подрядчику. 

5.4. В случае если обнаруженные при приемке Работ недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных Работ направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и вправе отказаться от исполнения Договора.
5.5. В случае отсутствия замечаний, указанных в п.5.3 Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных Работ подписывает его и направляет в адрес Подрядчика.

5.6. Если Заказчик в течение указанного в п.5.5 Договора срока не направил Подрядчику подписанный акт выполненных Работ или мотивированный отказ от приемки Работ, акт считается подписанным Заказчиком без замечаний.
5.7. Акт выполненных Работ датируется числом месяца, когда произведена полная приемка Работ (этапа Работ).
5.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика оформленного акта выполненных Работ обязан направить в адрес Заказчика счета-фактуры (в 2-х экземплярах) на выполненные Работы.

5.9. В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
6.1.1. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.
6.2. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
6.2.1. В любое время контролировать ход Работ и соблюдение Подрядчиком сроков их выполнения, контролировать качество Работ, применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность. 

6.2.2. Ежемесячно проводить оперативные совещания с докладом Подрядчика о ходе выполнения Работ по Договору.

6.2.3. Привлекать третьих лиц в качестве консультантов, экспертов и подрядчиков для решения задач, выполнение которых возлагается на Заказчика.

6.2.4. Запрещать (приостанавливать) выполнение Подрядчиком Работ в случаях:

1) обнаружившегося несоответствия технологии выполнения Работ или обнаружившееся ненадлежащее качество Работ;

2) обнаружившегося отсутствия соответствующей документации, соответствующих разрешений или лицензий на выполнение Работ.
6.3. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:

6.3.1. Выполнять Работы в соответствии с технических заданием, иными исходными данными и Договором.

6.3.2. Иметь необходимые лицензии и разрешения для выполнения Работ и незамедлительно информировать Заказчика о прекращении срока их действия или об их отзыве.

6.3.3. Соблюдать все сроки выполнения Работ, установленные в настоящем Договоре.

6.3.4. Выполнять Работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, технологическими картами, Регламентами (программами для проведения работ), программами обеспечения качества, разрешительной и иной документацией по организации работ, и обеспечить соответствующее качество Работ.
6.3.5. Устранять замечания, выявленные в процессе выполнения Работ по Договору в сроки, согласованные с Заказчиком. 

6.3.6. Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях в связи с исполнением Договора, включая сведения:

1) о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или о хищениях материалов, оборудования и/или иных противоправных действиях;

2) об аресте или блокировании счетов Подрядчика, изменении реквизитов, иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение одного рабочего дня);

3) о забастовке персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти или местного самоуправления, прямо или косвенно влияющих на возможность исполнения обязательств по Договору (в течение двенадцати часов);

4) о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
5) об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
6.3.7. Прекратить выполнение Работ в случае отзыва либо прекращения срока действия необходимых лицензий и разрешений.

6.3.8. В течение гарантийного срока, установленного Договором, нести ответственность за качество Работ, производить устранение недостатков результатов Работ своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком.
7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
7.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества результатов выполненных Работ требованиям настоящего Договора в течение ________(________________) месяцев (дней) с момента завершения всех Работ по Договору и передачи их результатов Заказчику (далее - Гарантийного срока).

7.2. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика, в согласованный Сторонами срок, за свой счет устранить все обнаружившиеся в этот период недостатки в результатах Работ, если они связаны с упущениями Подрядчика при выполнении Работ. 
7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки выполненных Работ, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
7.4. При отказе (уклонении) Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе при неисполнении требований п.5.3 Договора, Заказчик составляет односторонний акт и направляет его в адрес Подрядчика.
7.5. После устранения недостатков, в соответствии с п.7.2 Договора, Гарантийный срок в отношении соответствующих результатов Работ начинает течь заново.
7.6. В случае если в течение Гарантийного срока, установленного п.7.1 Договора, обнаружатся недостатки, за которые Подрядчик не отвечает, Подрядчик устраняет их по просьбе и за счет Заказчика.
7.7. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в период Гарантийного срока, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт об устранении недостатков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору влечет за собой обязанность Подрядчика возместить Заказчику убытки сверх неустойки и пеней, предусмотренных настоящим Договором.
8.3. Заказчик, в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, уплачивает Подрядчику по его письменному требованию пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
8.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
8.5. Подрядчик, в случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.
8.6. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они (Работы) не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.7. В случае неправомерного отказа (уклонения) от исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Разделом 7 Договора, а равно неустранении в срок согласованный Сторонами выявленных дефектов, неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки. 

8.8. Уплата неустойки, штрафов и пеней, а также компенсация убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору, если Стороны не договорились об ином.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств. 

9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами, перечисленными в п.10.1 Договора, обязана без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону ими затронутую возможности ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за неисполнение своих обязанностей по Договору.
9.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.10.1 Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Если контрагент по Договору – сторонняя организация: 

Все споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Санкт–Петербурга и Ленинградской области.

Если контрагент по Договору – организация подведомственная Гокорпорации «Росатом»:
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров, либо в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели от даты ее получения.
10.2. Если Стороны не достигли Соглашения в порядке, предусмотренном в п.11.1 Договора, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями Сторон по Договору. Переписка Сторон никоим образом не изменяет какие-либо условия настоящего Договора.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет письменное уведомление об этом другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Сторона, получившая уведомление и соглашение о расторжении Договора, при согласии подписывает его и направляет другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления. С момента подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, Договор считается расторгнутым.

11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора:

· в случае осуществления Работ при отсутствии у Подрядчика необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий и иных разрешений на выполнение Работ по Договору, а равно в случае отзыва/аннулирования таких лицензий, иных разрешений, согласований и допусков;

· в случае проведения в отношении Подрядчика процедуры ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно в случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и приостановления операций по его счетам;
11.5. Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать основания для расторжения Договора с обязательным приложением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, являющихся основанием для расторжения Договора, подписано уполномоченным лицом Заказчика и скреплено печатью.
11.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.12.4 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Стороной соответствующего уведомления другой Стороне, если в уведомлении не указан иной срок.
11.7. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ.
11.8. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные до момента расторжения Договора Работы. При этом выплачиваемая Подрядчику сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, с учетом платежей, полученных Подрядчиком по Договору.

11.9. Расторжение Договора не влечет прекращения обязательств Сторон, возникших до момента его расторжения.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» ______ 20__.

12.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. Вся предварительная переписка, имевшая место между Сторонами, по вопросам, урегулированным в настоящем Договоре, утрачивает свою силу с момента его заключения.

12.4. Уступка Подрядчиком прав требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Подрядчика.

12.5. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать иначе как в целях настоящего Договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора.
12.6. Переписка между Сторонами осуществляется по адресам, указанным в настоящем Договоре.
12.7. Подрядчик обязан в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или,  в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложение квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

12.8. Подрядчик обязан до заключения договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика и гарантировать, что эти сведения являются полными, точными и достоверными.

12.9. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Продавца.

12.10. Подрядчик также гарантирует, что Сведения и документы получены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в Сведениях лиц могут быть раскрыты, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываться такими органами (далее - Раскрытие)

12.11. Подрядчик подтверждает, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны им существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.12. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора и предъявления в адрес другой Стороны требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления от другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.13. Все Приложения к договору являются его неотьемлемой частью.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Приложение №1: Техническое задание
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	ПОКУПАТЕЛЬ

	
	ПОДРЯДЧИК

	ОАО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»  


	
	

	Юридический адрес:
	
	Юридический адрес:

	194021, Россия, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр-т., д. 28.
	
	

	Фактический адрес:
	
	Фактический адрес:

	194021, Россия, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр-т., д. 28.
	
	

	Телефон/факс:
	
	Телефон, факс:

	(812) 297-56-41/ (812) 297-57-81
	
	

	ИНН/КПП
	
	ИНН/КПП

	7802846922/ 780201001
	
	

	Расчётный счёт
	
	Расчётный счёт

	40702810455080003577
	
	 

	Корр.счёт
	
	Корр.счёт

	30101810500000000653
	
	

	Банк плательщика
	
	Банк получателя

	Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», г.Санкт-Петербург
	
	

	БИК
	
	БИК

	044030653
	
	

	ОКВЭД 73.10, ОКПО 07625447

ОКАТО 40265562000
	
	ОКВЭД  , ОКПО, 
ОКАТО 


	ОТ ЗАКАЗЧИКА
	ОТ ПОДРЯДЧИКА

	Генеральный директора

ОАО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»

__________________________

подпись

И.В. Рыжов
 «_____»___________  2014
М.П.
	__________________________

подпись

ФИО

«_____»___________  2014
М.П.


1
- 1 -

Заказчик _________________                                                                 Подрядчик _________________


