ДОГОВОР № __________

г. Петрозаводск							от ___________ 2012г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

Закрытое акционерное общество «Петрозаводскмаш» (ЗАО «Петрозаводскмаш»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Управляющей организации Пакерманова Е. М., действующего на основании Устава ЗАО «Петрозаводскмаш», ЗАО «АЭМ-технологии» и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» управляющей организации – ЗАО «АЭМ-технологии» от 01.02.2011 г., с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работы: «Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХАЗАО «Петрозаводскмаш»(далее по тексту «Устройство для кантования») и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию».

1.2.	Технические параметры «Устройства для кантования» должны соответствовать требованиям согласованного Сторонами Технического задания № ПЗМ-42-76 (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.	Содержание, стоимость и сроки выполнения основных этапов работы определяются согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и Калькуляцией сметной стоимости работ (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ - 2 997 200 (два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей, в том числе 18% НДС - 457 200 (четыреста пятьдесят семь тысяч двести) рублей.

2.2.	Оплата выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 календарных дней с момента получения счета – фактуры, на основании подписанного Сторонами двустороннего акта сдачи - приемки работ по этапу Календарного плана.

2.3.	В случае неоплаты ЗАКАЗЧИКОМ фактически выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить выполнение последующих работ после письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА.

2.4.	В случае прекращения работ по настоящему договору по инициативе ЗАКАЗЧИКА, он в течение 10-ти дневного срока с момента отправки извещения о необходимости прекращения работ, оплачивает работы, выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.	После завершения этапа работ согласно календарному плану по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ двусторонний акт сдачи-приёмки работ.

3.2.	ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней с момента получения акта сдачи-приёмки работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ.

3.3.	В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки работ сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.4.	Передача оформленной в установленном порядке конструкторской документации ЗАКАЗЧИКУ осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ сопроводительными документами на бумажном носителе  в одном экземпляре и оптическом носителе в формате TIFF.

3.5.	Конструкторская документация, полученная ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору может быть использована им для изготовления устройства собственными силами, его монтажа и эксплуатации в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш».

Передача вышеупомянутой конструкторской документации предприятию-изготовителю и/или иным третьим лицам без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ не допускается.

Оригинальные технические решения, разработанные в процессе конструирования устройства, являются интеллектуальной собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ и охраняются действующим законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.	ИСПОЛНИТЕЛЬ рассматривает выявленные в процессе изготовления оборудования отклонения от конструкторской документации и выдает решения или указания по их устранению в согласованные Сторонами сроки, при этом несет ответственность за правильность своих технических решений.

5.2.	ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за отклонения изготовленного оборудования от конструкторской документации, не выявленные органами технического контроля предприятия-изготовителя.

5.3.	За срыв сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

5.4.	За просрочку оплаты выполненных работ, принятых по акту сдачи-приемки, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

5.5.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.6.	Стороны согласились установить претензионный порядок урегулирования споров по договору. Срок рассмотрения претензий - 30  календарных дней.

5.7.	Стороны пришли к соглашению о передаче споров, связанных с заключенным договором и неурегулированных в претензионном порядке, на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

5.8.	Ни одна из Сторон не может передавать без согласования с другой стороной полностью или частично свои права и обязанности по настоящему договору другим лицам.

5.9.	Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

5.10.	Договор подписан в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны) на русском языке, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения, соглашения, уведомления и акты составляются и подписываются в количестве оригинальных экземпляров по количеству сторон Договора.

5.11. В случае изменения данных об учредителях (участниках) и/или изменения состава учредителей (участников) ________________________________ по сравнению с датой заключения настоящего Договора, _______________________________ обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно предоставить ЗАО «Петрозаводскмаш» информацию о таких изменениях с приложением копий подтверждающих документов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1.	Срок действия договора - с момента его заключения до окончания исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

  - Адреса и расчетные счета сторон:

| ЗАКАЗЧИК: ИНН , КПП Р/с в к/с БИК ________ , ОКПО ___________ ОКОНХ ______ , ОГРН ___________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИНН , КПП Р/с в к/с БИК ________ , ОКПО ___________ ОКОНХ ______ , ОГРН ___________ |
| --- | --- |

Приложение № 1	- Техническое задание № ПЗМ 42-76;

Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ;

Приложение № 3 – Калькуляция сметной стоимости работ.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ЗАО «Петрозаводскмаш» _________ /Е.М. Пакерманов/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор _________ /____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №______

от _________ 2012 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ПЗМ-42-76

на разработку конструкторской документации на «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн»

|  | Перечень основных требований и условий |
| --- | --- |
| 01 | Наименование оборудования: Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн. |
| 02 | Назначение: Устройство предназначено для кантования крупногабаритных цилиндрических заготовок и сборок из вертикального положения в горизонтальное и обратно. |
| 03 | Область применения: Крупногабаритное энергетическое и нефтехимическое машиностроение. |
| 04 | Основная задача, решаемая в результате использования разработки: Оснащение производства по изготовлению корпусного оборудования впарогенераторном пролете ЦКХА технологическим устройством гарантирующим безопасное кантование крупногабаритных цилиндрических заготовок и сборок без повреждения их поверхности. |
| 05 | Основные технические характеристики устройства для кантования: 5.1.- максимальная грузоподъемность - 250 тонн. 5.2.- диапазон диаметров кантуемых заготовок и сборок - от 3000 до 6000 мм. 5.3.- диапазон высоты (длины) - от 1500 до 6000 мм. 5.4.- угол поворота кантуемой заготовки или сборки, наибольший, - 90°±3°. 5.5.- время поворота заготовки или сборки на угол 90˚ - не более 15 мин. 5.6.- процесс кантования должен выполняться с использованием электро-мостового крана г/п не более 200 тонн и максимальной высотой подьёма двурогого крюка не более 15 м от уровня пола в соответствии с технологическим процессом, представленным в эксплуатационной документации при строгом соблюдении норм и требований в области промышленной безопасности и охраны труда. 5.7.- заготовки или сборки в процессе кантования должны быть надежно закреплены на поворотной платформе устройства способом, исключающим повреждение их поверхностей. 5.8.- габаритные размеры устройства для кантования - определяются в процессе конструирования, но не должны превышать 18000х8000 метров в плане при заглублении приямка не более 2,5 метра. 5.9.- масса устройства для кантования - определяется в процессе конструирования, но не должна превышать 45 тонн. 5.10.- назначенный ресурс, количество циклов кантования - не менее 10000. 5.11.- назначенный срок службы - не менее 20 лет. 5.12.- Строительные требования: - разработчик в состав конструкторской документации включает строительное задание на проектирование фундаментов в соответствии с ОСТ24.010.09-79 или другим нормативным документам с указанием требований к подливке опорных частей цементным раствором. - основание устройства для кантования должно крепиться к железобетонному фундаменту анкерными болтами. 5.13.- Монтажные требования: - в конструкторской документации произвести разбивку оборудования на транспортируемые части и предоставить схему монтажной маркировки. 5.14. В конструкторской документации также привести: -требования по проведению монтажа и приемо-сдаточных испытаний систем блокировки и сигнализации, а также контрольных и других приборов; -указания по консервации и расконсервации оборудования; -требования по проведению у Заказчика после монтажа приемочных испытаний оборудования без нагрузки и под нагрузкой. 5.14.- Требования к используемым устройством энергоносителям: - Питание электро мостового крана производится от трёхфазной сети переменного тока напряжением 380±10% В и частотой-50Гц. - Напряжение питания контрольно-измерительных приборов, систем блокировки и сигнализации - 220В, частота-50 гц. |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ЗАО «Петрозаводскмаш» _________ /Е.М. Пакерманов/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор _________ /____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №______

от _________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Наименование работ по договору | Срок выполнения: Начало-окончание | Стоимость, руб. без НДС с НДС |
| --- | --- | --- |
| Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХАЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию», в том числе: |  | 2 540 000 2 997 200 |
| 1 этап 1.1 Изучение ТЗ и анализ исходных данных. Поиск и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ основных технических решений | 10 дней с момента подписания договора | 64 100 75 638 |
| 1.2 Разработка чертежей общих видов механизмов и узлов (технический проект) |  | 850200 1 003 236 |
| Всего по 1 этапу |  | 914 300 1 078 874 |
| 2 этап 2.1 Разработка детальных чертежей (рабочий проект) | 25 дней с момента подписания договора | 1 232 790 1 454 692 |
| 2.2 Строительное задание и монтажные чертежи |  | 80 060 94 471 |
| Всего по 2 этапу |  | 1 312 850 1 549 163 |
| 3 этап 3.1 Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний | 30 дней с момента подписания договора | 136 032 160 518 |
| 3.2 Расчеты, требующие специальной математической подготовки |  | 76 518 90 291 |
| Всего по 3 этапу |  | 212 550 250 809 |
| 4 этап 4.1 Авторский надзор за изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию | - | 100 300 118 354 |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ЗАО «Петрозаводскмаш» _________ /Е.М. Пакерманов/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор _________ /_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №_________

от ____________ 2012 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ

на разработку конструкторской документации по объекту:

«Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн

в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский

надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию».

Основанием для разработки является Техническое задание № ПМЗ-43-??

1. Основания для определения договорной цены.

1.1. Базой для расчета стоимости работ являются:

а) "Прейскурант на конструкторские работы по металлургическому оборудованию, машинам и узлам индивидуального исполнения", М., 1992. Утвержден концерном "Тяжэнергомаш", согласован с Департаментом металлургической промышленности РФ. /1/.

б) Дополнение № 2 к "Прейскуранту". Утверждено Роскоммашем РФ 27.10.95 г. /2/.

в) Стоимость работ по этапу 1 определяется, в соответствии с п.1.22 «Прейскуранта», по договорным ценам. Базой для их расчета принимаются трудоёмкость работ (в человеко-днях).

2. Исходные данные для расчета стоимости работ.

2.1. Классификация оборудования /1/.

Группа новизны «Д» - разработка предусматривает применение принципиально новых технических решений, выполненных на уровне изобретений (п.2.1.5).

Группа сложности – «III» - «кантователи» (п. 2.2.3).

2.2. Базовые цены по "Прейскуранту" (IV квартал 1991 г.) /1/:

| Стадия проектирования | Ед. изм. | Цена, руб. | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Технорабочий проект, в том числе: |  |  |  |
| - чертежи общих видов механизмов и узлов, включая сборочные чертежи | ф А1 | 1250 | Табл. 2 |
| - детальные чертежи | ф А1 | 580 | Табл. 3 |
| 2. Строительные задания и монтажные чертежи | ф А1 | 1130 | Табл. 4 |
| 3. Текстовые конструкторские документы, в том числе |  |  |  |
| - паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний | ф А4 | 120 | Табл. 9, п.1 |
| - расчеты, требующие специальной математической обработки и не имеющие соответствующих ГОСТов | ф А4 | 180 | Табл. 9, п.3 |

2.3. Коэффициент использования базовых цен:

К1= 1,5 - п.1.12 - при совмещении стадий технического и рабочего конструирования;

2.4. Коэффициенты удорожания базовых цен на момент заключения договора согласно /2/:

555 - пункт 1.33.1 - коэффициент удорожания за 1992 - 1994 гг.

К д = 25,53 - коэффициент удорожания к IV кварталу 1994г. в IV квартале 2011 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 30384-ИП/08 от 07.11.2011г.).

К ден = 0,001 – коэффициент деноминации базовых цен с 1999 г.

Суммарный коэффициент удорожания базовых цен: Куд = 555 х 25,53 х 0,001 = 14,17.

2.5. Расчет стоимости одного человеко-дня с целью определения стоимости работ по планируемым трудозатратам

| № п/п | Статьи затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработанная плата | 40000 |
| 2 | Дополнительная заработная плата (25% от основной) | 40000х0,25=10000 |
| 3 | Отчисления по заработной плате 34% | 50000х0,34=17000 |
| 4 | Накладные расходы 100% | 50000 |
| 5 | Производственная себестоимость | 117000 |
| 6 | Прибыль 15% | 17550 |
| 7 | Стоимость одного человеко-месяца | 134550 |
| 8 | Стоимость одного человеко-дня | 64100 |

3. Расчет стоимости работ (без учета НДС).

| № п/п | Виды выполняемых работ | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию», в том числе: |  |  |
| 1 | Изучение ТЗ и анализ исходных данных. Поиск и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ основных технических решений | 64100р х 10 чел-дн= | 64 100= |
| 2 | Технорабочий проект, в том числе: | Ц=Цбх NфА1 х К1 х Куд= |  |
| 2.1 | - чертежи общих видов механизмов и узлов, включая сборочные чертежи | 1250р х 32фА1 х 1,5 х 14,17= | 850 200= |
| 2.2 | - детальные чертежи | 580р х100фА1х1,5х14,17= | 1 232 790= |
| 2.3 | - строительные задания и монтажные чертежи | 1130р х 4фА1 х 14,17= | 80 060= |
| 2.4 | - паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний | 120р х 80фА4 х14,17= | 136 032= |
| 2.5 | - расчеты, требующие специальной математической обработки | 180р х 30фА1 х 14,17= | 76 518= |
| 3 | Авторский надзор за изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию, включая командировочные расходы |  | 100 300= |
| итого |  |  | 2 540 000= |

Стоимость выполнения работ по согласованию Сторон принимается в размере - 2 540 000 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 457 200 (Четыреста пятьдесят семь тысяч двести) рублей.

Всего стоимость с НДС-2 997 200 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ЗАО «Петрозаводскмаш» _________ /Е.М. Пакерманов/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор _________ /_______________/ |
| --- | --- |