УВЕРЖДАЮ

Директор Волгодонского

филиала ОАО «НИАЭП»

______________А.Б. Хазин

«___» _________ 2012 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг автомобильной и спецтехникой на стройплощадке энергоблоков № 3, 4 РоАЭС

том 2 «техническая часть»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг  спецтехникой на стройплощадке энергоблоков №3,4 РоАЭС

Наименование оказываемых услуг:

1. Проведение ремонтных и профилактических работ на повреждениях при ликвидации аварий в сетях водоснабжения и канализации;

2. Раскопка траншей;

3. Перевозка негабаритных грузов и опор линий электропередач;

4. Проведение ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 6 кВ;

5. Уборка дорог, покос травы, вспашка противопожарной полосы;

6. Погрузка и вывоз мусора.

Срок оказания услуг: начало оказания услуг – в течение 5 дней со дня заключения договора, окончание оказания услуг – 31.12.2012 г.

| № п/п | Вид услуг | Тип техники | Кол-во раб. дней | Кол-во раб. часов в день | Кол-во раб. часов | Максимальная стоимость 1 машино-часа, руб. с НДС 18 % | Начальная (максимальная) цена, руб. с НДС 18 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевозка негабаритных грузов и опор линий электропередач | Длинномер 12 метров г/п 25 тн. | 22 | 8 | 176 | 1 170,25 | 205 964,00 |
| 2 | Погрузка крупногабаритного строительного мусора на автомобили | Автокран г/п 25 тн. | 5 | 8 | 40 | 1 705,53 | 68 221,20 |
| 3 | Уборка дорог | МТЗ 82П ПФС 0,75 БКУ | 20 | 8 | 160 | 931,76 | 149 081,60 |
| 4 | Уборка и погрузка строительного мусора на автомобили | Погрузчик с ковшом (г/п 5 тн.; V = 3 м3) | 30 | 8 | 240 | 1 885,00 | 452 400,00 |
| 5 | Проведение ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 6 кВ | Автовышка 18-22 м ПСС 121.22 | 20 | 8 | 160 | 1 372,75 | 219 640,00 |
| 6 | Раскопка траншей | Экскаватор (V = 0,65 м3) | 5 | 8 | 40 | 1 795,85 | 71 834,00 |
| 7 | Уборка дорог | Машина дорожная комбинированная | 30 | 8 | 240 | 1 325,26 | 318 062,40 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 485 203,20 |

Требования к оказываемым услугам:

- услуги должны оказываться в полном объеме и в срок, указанный в заявках Заказчика;

- спецтехника должна предоставляться своевременно, в соответствии с заявками Заказчика;

- услуги должны быть оказаны лично;

Заместитель директора по общим вопросам                                                О.П. Корнев

Начальник АХУ                                                                                              А.В. Толпыгин

Главный энергетик                                                                                          Л.П. Остапенко

Начальник транспортного отдела                                                                  П.Н. Бузуверов