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1. Предмет договора:

Выполнение общестроительных работ: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Подрядчика.
2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 

	2.1  Виды работ
	Замена и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

	2.2 Район работ 
	г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

	2.3 Объем работ 
	Смотри  п 2.6                                                

	2.4 Цели работ
	Благоустройство территории 

	2.5 Руководящие технические документы
	Рабочая документация 

	2.6 Содержание работ
	1. Разборка старого асфальтобетонного покрытия – 32,6 м3
2. Погрузка и вывоз мусора от разборки – 32,6 м3
3. Подъем горловин колодцев – 7 шт.

4. Разборка бетонного массива основания – 1,2 м3
5. Погрузка и вывоз мусора от разборки – 1,2 м3
6. Устройство выравнивающего слоя из асфальтовой крошки                   толщиной 5-7 см – 1 102 м2
7. Поверхностная обработка поверхности битумной эмульсией – 1 229 м2
8. Устройство покрытия из горячей мелкозернистой                         асфальтобетонной смеси толщиной 6 см – 1 229 м2

	2.7 Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в унифицированных формах в виде  актов выполненных работ по форме  КС-2, справок  о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 и исполнительной документации


3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя: затраты Подрядчика на проведение работ, закупку всех необходимых материалов, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – без аванса. Порядок оплаты – безналичный расчет.                                                                              Заказчик производит оплату за выполненные работы  на основании представленных Подрядчиком исполнительных схем (утвержденных Заказчиком), актов о приемке  выполненных работ по форме   КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

5. Место выполнения работ 
Место выполнения работ или оказания услуг:  г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.  
6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      
      Начало выполнения работ – с даты подписания договора. 

      Окончание выполнения работ – не позднее 10 дней с даты подписания договора.                                                                                                               
Начальник подразделения             ____________                         С.А.Зинов                                                      
Исполнитель                                   ____________                         Н.Н. Говоруха
