# Проект

# Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются

ДОГОВОР № __________

| Санкт-Петербург | «___»_________201__г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны,  и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола № _____________ от ______________, по закупке № 06-27/15 заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить работы по комплексному ремонту помещений Административного корпуса Заказчика (далее - «Работы») по адресу: Санкт Петербург, ул. 2-я Советская, д.9/2а (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить за него обусловленную Договором цену.

  - Перечень и содержание Работ, требования к выполнению Работ содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание» и приложении №2 «Протокол соглашения о договорной цене».

  - Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

- Цена работ по договору

  - Цена Работ по Договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2 к Договору) составляет ______________(__________________) рублей, в том числе НДС (18%) – ________________(________________________) рублей.

Цена Работ является твердой (п.4. ст. 709 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, связанного с изменением состава и/или объема Работ.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, включая их доставку и разгрузку, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Оплата по Договору производится в соответствии с разделом 4 Договора, за фактически выполненный объем Работ, но не более цены, указанной в п. 2.1. Договора.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения Работ:

Начало Работ – с даты передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Первое помещение для выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику не позднее 3 (Трех) дней с даты заключения Договора.

Окончание Работ – в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 6 к Договору).

  - В случае отказа Подрядчика от принятия помещений для выполнения Работ по Договору, в акте приема-передачи проставляется соответствующая отметка.

- Порядок расчетов по договору

  - Оплата по Договору производится Заказчиком за фактически выполненные Работы после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее совместно именуемые – «Акт сдачи-приемки работ») и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, на основании счета Подрядчика.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

- выплата денежных средств в размере 95 (девяносто пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ;

- выплата денежных средств в размере 5 (Пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки объекта Работ.

  - Авансирование по Договору не предусмотрено.

  - Акты сдачи-приемки работ и Акт приемки объекта Работ предоставляются Подрядчиком Заказчику в двух экземплярах в сроки и в порядке, установленные статьей 9  Договора.

  - Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком в срок и в порядке, установленные статьями 168, 169 НК РФ.

  - Все налоги и сборы, связанные с исполнением Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

  - Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - 1 вариант, если Договор исполняется в разных отчетных кварталах (выбирает Подрядчик)

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Подрядчик обязан до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику подписанные акты сверки расчетов (далее – акт/акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2-х экземплярах.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

2 вариант, если Договор исполняется в одном отчетном квартале (выбирает Исполнитель)

Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Подрядчик обязан представить подписанный акт сверки расчетов (далее – акт сверки), составленный в 2-х экземплярах, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оплаты выполненных Работ по Договору.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

- Обеспечение материалами и оборудованием

  - Закупка, транспортировка, разгрузка и складирование необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика, затраты по которым учтены в стоимости Работ и дополнительно не возмещаются Заказчиком.

  - Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения материалов и оборудования на весь период производства Работ до подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

  - Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им при выполнении Работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность, удостоверенные копии которых предоставляются Заказчику Подрядчиком до начала Работ.

- Обязательства Заказчика

Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

  - В течение 6 (шести) месяцев с даты заключения Договора передать Подрядчику по Акту приема-передачи Помещения для выполнения Работ по Договору, указанные в Календарном плане (Приложение №6 к Договору).

  - Обеспечить возможность прохода работников Подрядчика, выполняющих Работы, к месту выполнения соответствующих Работ по рабочим дням с 8.30 до 16.30 часов (понедельник-четверг) и пятница с 8.30 до 15.00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю.

  - Назначить уполномоченного представителя, осуществляющего контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

- Обязательства Подрядчика

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, в соответствии со строительными  нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлекать для выполнения отдельных видов Работ сторонние организации (субподрядчиков), при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков как за свои собственные действия.

В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном субподрядчике (с указанием наименования субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема работ, стоимость работ, сроки выполнения работ) и сведения от субподрядчика, указанные в Приложении № 5  к Договору.

  - Подрядчик обязан осуществить все подготовительные работы на Объекте.

  - Подрядчик не должен использовать при производстве Работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении Работ возникнет неизбежность в использовании таких материалов, Подрядчик примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. Подрядчик обязан допускать работников к выполнению опасных Работ только при наличии специальных наряд-допусков. Перед началом подготовительных работ, Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие аттестацию персонала для работ на высоте. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения Подрядчиком опасных материалов, ответственность возлагается на Подрядчика, и возникший ущерб возмещается им из собственных средств.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы с применением приемов и методов труда, исключающих превышение относительно санитарных норм уровней вредных факторов за пределами мест ведения Работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Договору «Требования в области экологической безопасности» и Приложения № 4 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды,  иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, а также нести ответственность за несоблюдение, указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

  - Подрядчик обязан размещать отходы строительного производства только в средствах контейнеризации (пухто, баки и т.п.), устанавливаемых в местах, указанных Заказчиком. Открытое складирование отходов на территории Заказчика не допускается.

  - Подрядчик обязан принять в собственность все образовавшиеся в ходе Работ отходы строительного производства, с их дальнейшим вывозом и утилизацией. Право собственности на образовавшиеся в процессе выполнения Работ по Договору отходы строительного производства переходит к Подрядчику с момента их образования.

  - Подрядчик обязан за свой счет осуществлять уборку и обеспечить надлежащее содержание места выполнения Работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ сотрудниками, имеющими гражданство Российской Федерации и регистрацию в городе Санкт-Петербург. Работники Подрядчика для осуществления работы на территории Заказчика должны предъявить в бюро пропусков паспорт гражданина РФ. Кроме того Подрядчик обязан обеспечить подписание своими работниками согласия на проведение проверочных мероприятий для получения пропуска на Объект.

Заказчик вправе требовать от Подрядчика замены работников, направляемых Подрядчиком для выполнения Работ на Объекте Заказчика. При этом Заказчик вправе отказать работнику Подрядчика, требование о замене которого было заявлено ранее, в возможности пройти на Объект Заказчика. Заказчик не обязан мотивировать требование о замене работника Подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, а также  трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на Объекте. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок ведения Работ и обеспечивает его соблюдение.

  - В течение 3 (трех) дней со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта и прилегающей к нему территории принадлежащие Подрядчику машины, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество, а также привести Объект в состояние, отвечающее требованиям санитарным нормам, законодательству в области охраны окружающей среды, иным требованиям действующего законодательства.

  - Подрядчик обязан выполнять все полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Подрядчик обязан исключить доступ работников Заказчика и третьих лиц к местам производства работ и складирования строительных материалов, за исключением лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Работ в соответствии с п. 6.3 Договора.

  - Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя для взаимодействия и решения оперативных вопросов в ходе исполнения Договора.

  - Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую исполнительную документацию.

  - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

  - В течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении организации к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной Приложением № 5 к Договору.

- Общие условия

  - Подрядчик знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения Работ.

  - Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену Работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах  расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы по рабочим дням с 8.30 до 16.30 часов (понедельник-четверг) и с 8.30 до 15.30 (пятница). При необходимости по согласованию с Заказчиком возможно выполнение Работ в вечернее время и/или выходные и нерабочие праздничные дни.

  - Заказчик вправе осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

- Производство работ, сдача и приемка выполненных работ

  - Уполномоченный представитель Заказчика на Объекте совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Если после проверки материалы и/или оборудование будут признаны дефектными, Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных дефектов путем замены за счет Подрядчика, а также запретить отгрузку дефектного материала и/или оборудования.

  - О готовности к приемке результата Работ Подрядчик обязан известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки.

  - Подрядчик ежемесячно, не позднее 29-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ и передает оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ и необходимую исполнительную документацию на соответствующий объем Работ.

Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления к нему указанных документов принимает результат Работ и подписывает Акт сдачи-приемки работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием замечаний и сроков их устранения.

В случае получения мотивированного отказа от приемки результата Работ Подрядчик обязан своими средствами и за свой счет устранить все указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки.

  - После устранения Подрядчиком всех недостатков Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ в порядке, установленном п. 9.3 Договора.

При отсутствии замечаний со стороны Заказчика одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ за последний отчетный период, Стороны подписывают Акт приемки объекта Работ.

  - При сдаче результата Работ Заказчику, Подрядчик обязан в письменной форме сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала их сдачи-приемки. Подрядчик обязан приступить к выполнению следующих Работ, включающих в себя скрытые работы, только после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки скрытых работ. Если Подрядчик не проинформировал Заказчика в установленные сроки о сдаче-приемке скрытых работ или Акт сдачи-приемки скрытых работ не был подписан Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

  - В случае неявки представителя Заказчика для приема результата скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие результата скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При отсутствии претензий со стороны Заказчика Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки скрытых работ. При наличии претензий к Подрядчику по выполнению скрытых работ Заказчик предъявляет мотивированный отказ и определяет сроки устранения недостатков за счет Подрядчика. В этом случае работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.

  - С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журнал производства работ по форме (КС-6) (далее – Журнал). В Журнале отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов и оборудования, сообщения о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов и/или оборудования, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения Работ).

  - Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журнале с указанием срока устранения допущенных отклонений.

  - Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в Журнале. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал.

  - Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Если Подрядчик в срок указанный Заказчиком не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - В случае возникновения вопросов, требующих согласования, представители Заказчика и Подрядчика проводят совещание на Объекте по согласованию возникающих вопросов.

  - До передачи результата Работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного  уничтожения и повреждения Объекта и результата Работ. Датой передачи результата Работ Заказчику считается дата подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

- Гарантии

  - Гарантия качества распространяется на все материалы, оборудование и результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

  - Срок гарантии качества на работы устанавливается 48 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

Срок гарантии качества на материалы и оборудование устанавливается в соответствии со сроками гарантии заводов-производителей.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты (далее – Дефектационный акт), либо в иной больший срок указанный Заказчиком.

Для участия в составлении Дефектационного Акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения дефектов до их устранения.

  - При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания Дефектационного акта, в нем делается отметка об этом, и Дефектационный акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Дефектационном акте, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

  - В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов и/или оборудования Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей Стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью Сторон.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 1% от цены Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае отказа Подрядчика от принятия помещений для выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30 % от цены Работ, указанной в п. 2.1 Договора. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае если просрочка выполнения Работ составляет более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушений одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,02% от неоплаченной стоимости Работ за каждый день просрочки.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда  имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком, последний обязан полностью возместить Заказчику причиненный вред в полном объеме.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату Работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в десятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Порядок изменения и  расторжения Договора

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующего  дополнительного соглашения.

  - При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика  выполненный объем Работ передается по Акту сдачи-приемки работ, после подписания которого принятые Работы оплачиваются Заказчиком в согласованный Сторонами срок.

  - Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Подрядчика о предстоящем расторжении Договора за 5 (Пять) рабочих дней. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ и фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с расторжением Договора, понесенные Подрядчиком на дату получения уведомления Подрядчика о расторжении Договора.

  - В случае систематического нарушения Подрядчиком требований охраны труда Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном п.13.3 Договора. При этом фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, возмещению не подлежат.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в случае:

- не предоставления Подрядчиком в срок, установленный п. 7.19 Договора,  информации об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 7.18 Договора;

- в случае выявления по представленным Подрядчиком документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 7.18 Договора.

В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае прекращения Договора, Подрядчик обязан в указанный Заказчиком срок представить Заказчику исполнительную документацию.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

- Порядок рассмотрения споров

  - Все споры, возникшие в ходе выполнения работ по Договору, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения.

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Момент заключения и срок действия договора

  - Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Прочие условия

  - В случае изменения Сторонами юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, правомочных лиц, Стороны уведомляют друг друга о произошедшем изменении в течение 5  (пяти) рабочих дней в письменном виде.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - После подписания  Договора  вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

- Перечень приложений к Договору

  - Приложение № 1 – Техническое задание;

  - Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;

  - Приложение № 3 – Требования в области экологической безопасности;

  - Приложение № 4 – Взаимоотношения Сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 5 – Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого и  среднего предпринимательства.

  - Приложение № 6 -  Календарный план выполнения работ.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» |  |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 |  |  |
| Место нахождения: Россия, 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 Почтовый адрес: 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 |  |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 |  |  |
| Тел./факс: (812) 339-15-15 e-mail: info@atomproekt.com |  |  |
| _______________ |  |  | __________________ |
| м.п. |  |  | м.п. |

### Приложение № 1

К договору № ______________________от __________

Техническое задание

на выполнение работ по комплексному ремонту помещений Административного корпуса АО«АТОМПРОЕКТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.9/2а

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 2

К договору № ______________________от __________

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -_________________________________, и от лица Подрядчика -_________________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ ____________(____________________) рубля, в том числе НДС (18%), что определяется Приложениями к протоколу соглашения о договорной цене, с применением понижающего коэффициента – ____.

Итого стоимость работ по Договору составляет ______________(______________________________) рубля, в том числе НДС (18%) -        ___________(________________________________________) рублей.

При составлении Актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Подрядчик применяет указанный выше понижающий коэффициент.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

Приложения к протоколу соглашения о договорной цене:

- Сводная смета

- Локальная смета №…….

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1 к протоколу соглашения о договорной цене

Сводная смета

на выполнение работ по комплексному ремонту помещений Административного корпуса  АО«АТОМПРОЕКТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.9/2а

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электрооборудование и электроосвещение №139 в Административном корпусе | Э-1004 | 181 352,00 |
| 2 | Ремонт помещения №210 в Административном корпусе | С-1007 | 165 370,00 |
| 3 | Электрооборудование и электроосвещение №210 в Административном корпусе | Э-994 | 58 244,00 |
| 4 | Ремонт помещения №212 в Административном корпусе | С-1012 | 260 107,00 |
| 5 | Электрооборудование и электроосвещение №212 в Административном корпусе | Э-999 | 127 230,00 |
| 6 | Ремонт помещения №224, 224а и коридор на 2 этаже в Административном корпусе | С-1009 | 863 941,00 |
| 7 | Электрооборудование и электроосвещение №224, 224а и коридор на 2 этаже в Административном корпусе | Э-996 | 257 038,00 |
| 8 | Ремонт помещения №337 в Административном корпусе | С-1010 | 402 182,00 |
| 9 | Электрооборудование и электроосвещение №337 в Административном корпусе | Э-997 | 132 013,00 |
| 10 | Ремонт помещения №338 в Административном корпусе | С-1016 | 118 565,00 |
| 11 | Ремонт помещения №407 в Административном корпусе | С-1011 | 221 086,00 |
| 12 | Электрооборудование и электроосвещение №407 в Административном корпусе | Э-998 | 50 712,00 |
| 13 | Ремонт помещения №№ 423, 425, 423А в Административном корпусе | С-1013 | 1 252 178,00 |
| 14 | Электрооборудование и электроосвещение №№ 423, 425, 423А в Административном корпусе | Э-1000 | 414 942,00 |
| 15 | Ремонт помещения №503 в Административном корпусе | С-1014 | 275 112,00 |
| 16 | Электрооборудование и электроосвещение №503 в Административном корпусе | Э-1001 | 58 558,00 |
| 17 | Ремонт помещения №505А и коридор на 5 этаже в Административном корпусе | С-1008 | 511 341,00 |
| 18 | Электрооборудование и электроосвещение №505А и коридор на 5 этаже в Административном корпусе | Э-995 | 142 461,00 |
| 19 | Ремонт помещения №514 в Административном корпусе | С-1017 | 96 701,00 |
| 20 | Электрооборудование и электроосвещение №606 в Административном корпусе | Э-1003 | 41 540,00 |
|  | Итого: |  | 5 630 673,00 |
|  | НДС 18% |  | 858 916,22 |
|  | Без НДС 18% |  | 4 771 756,78 |

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

АО «АТОМПРОЕКТ»						Наименование организации

_______________________						____________________

### м.п.									м.п.

### Приложение № 3

К договору № ______________________от __________

Требования в области экологической безопасности

Настоящее приложение определяет порядок взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, обязанности обеих сторон по соблюдению природоохранного законодательства и требования системы экологического менеджмента Заказчика (далее – СЭМ) при производстве работ на Объекте Заказчика.

- Обязанности Подрядчика

1.1 Подрядчик обязан:

1.1.1 Выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдением требований действующего законодательства, Экологической Политики Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты)  Заказчика.

1.1.2 При производстве работ на Объекте Заказчика осуществлять действия, направленные на предотвращение незапланированного негативного воздействия на окружающую среду.

1.1.3 По требованию Заказчика представить документированные подтверждения соответствия используемого для выполнения работ оборудования предъявляемым к нему требованиям (эксплуатационная документация, сертификаты соответствия, сведения о поверках и др.).

1.1.4 Для выполнения работ на Объекте Заказчика привлекать персонал, обладающий необходимым, документально подтвержденным, уровнем компетентности и осведомленности для конкретного вида работ.

1.1.5 Довести до сведения персонала, привлекаемого для выполнения работ на Объекте заказчика основные требования СЭМ Заказчика и ознакомить его с документацией СЭМ (Экологическая Политика, Реестр экологических аспектов).

1.1.6 Оперативно предоставлять Заказчику отчеты об аварийных ситуациях и инцидентах, связанных с незапланированными негативными воздействиями на окружающую среду,  имевших место на Объекте заказчика, участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по их ликвидации.

1.1.7 При необходимости, по договоренности с Заказчиком  получить лицензию на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

1.1.8 Принять в собственность, организовать сбор, накопление, вывоз, утилизацию/переработку/размещение на полигоне отходов, образовавшихся в результате проведения работ и предоставить Заказчику по запросу документальное подтверждение.

1.1.9  Незамедлительно информировать Заказчика о случаях приостановки действия лицензий и других разрешительных документов (в т.ч. субподрядных организаций), необходимых для осуществления работ, предусмотренных договором.

1.2 Нарушение обязанностей Подрядчика рассматривается как невыполнение Подрядчиком условий договора. Факт отказа от оперативного предоставления информации Заказчику или попытка скрыть от Заказчика информацию об аварийных ситуациях является невыполнением Подрядчиком условий договора.

- Права и обязанности Заказчика

2.1 Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением требований действующего законодательства, Экологической Политики Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты)  Заказчика при проведении работ.

2.2 Заказчик имеет право останавливать производство работ в случаях, если выявлены нарушения требований действующего законодательства, Экологической Политики Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты)  Заказчика.

2.3 Заказчик имеет право на беспрепятственный доступ в производственные, служебные, бытовые помещения, занимаемые Подрядчиком на Объекте Заказчика, знакомиться с документацией Подрядчика, относящейся к выполнению настоящих Требований.

2.4 Заказчик имеет право получать документированные объяснения Подрядчика, в случае нарушения им требований действующего законодательства, Экологической Политики Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты) Заказчика.

2.5 Заказчик имеет право отстранять от работы персонал, который своими действиями, либо бездействием нарушает требования действующего законодательства, Экологической Политики Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты) Заказчика.

2.6 Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту производства работ.

2.7 Заказчик обязан в установленном порядке оформление актов-допусков и прочих документов, необходимых для производства работ Подрядчиком.

2.8 Заказчик имеет право расторгнуть договор в случае невыполнения Подрядчиком настоящих Требований.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 4

К договору № ______________________от __________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из Сторон несет самостоятельно

Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты, соблюдение правил при производстве работ на высоте;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор подряда;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения строительно-монтажных работ.

Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 5

К договору № ______________________от __________

ФОРМА

Информация об отнесении организации к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам __________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных организацией.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Приложение №.1 к Приложению №5

К договору № ______________________от __________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | Средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |

### Приложение № 6

К договору № ______________________от __________

Календарный план выполнения работ

| № этапа | № помещения | Площадь помещений (м2) | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ с даты передачи помещений (дни) | Стоимость (руб.), в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №139 | 79,6 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 15 |  |
| 2 | №210 | 20 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 35 |  |
| 3 | №212 | 39,7 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 30 |  |
| 4 | №224, 224а и коридор на 2 этаже | 127,7 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 50 |  |
| 5 | №337 | 56 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 30 |  |
| 6 | №338 | 10 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 20 |  |
| 7 | №407 | 21 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 25 |  |
| 8 | №423, 425, 423а | 169,5 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 55 |  |
| 9 | №503 | 24 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 25 |  |
| 10 | №505а и коридор на 5 этаже | 47,3 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 40 |  |
| 11 | №514 | 8,7 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 20 |  |
| 12 | №606 | 43,8 | С даты передачи помещения для выполнения работ | 20 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |