ДОГОВОР

на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Казань	      		                                                                                «__» _________ 2014г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Казакова Ф.Н., действующего на основании положения об отделении и доверенности                  №114/Ф-12 от 09.12.2013, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - На основании результатов запроса цен (Протокол № ____ от ____________ г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному  ремонту 2-го этажа Производственно-аналитической базы с трансформаторной подстанцией (Далее по тексту: Объект) Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д. 28 в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения работ:

- дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

- дата окончания выполнения работ – по истечении 4 (четырех) месяцев с даты подписания договора.

- Права и обязанности сторон

2.1.	Подрядчик обязан:

    - Качественно выполнить собственными силами, без привлечения субподрядных организаций, все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.

    - Назначить со своей стороны ответственное лицо за безопасное производство выполняемых работ и письменно  уведомить об этом Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

    - Обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки согласованные с Заказчиком.

    - Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению  к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, принять по акту Объект и в случае необходимости возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

    - Обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте, предусмотренные действующими нормами и правилами мероприятия по охране труда, промышленной безопасности, рациональному использованию территории.

    - За счет собственных сил и средств обеспечить безопасное выполнение работ по настоящему договору, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

    - Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов.

    - По окончании выполнения работ, передать Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.

    - Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней после сдачи Объекта Заказчику вывезти за пределы территории Заказчика строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.

    - Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

    - По окончании проведения работ на Объекте за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

    - До подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ  нести риск случайного повреждения или уничтожения результата работ.

    - За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- 2.1.17.Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках запроса цен (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчиком Заказчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

2.1.18. Подрядчик обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика

Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте Договора.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком  документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

## 2.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

2.2.	Подрядчик имеет право:

2.2.1.	Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки   Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ, передачи Подрядчику Объекта. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.

2.2.2.	Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

2.3.2.	По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3.	При обнаружении отступлений Подрядчика от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.4.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.	Заказчик имеет право:

2.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а также осуществлять контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.

2.4.2. Приостановить выполнение работ Подрядчиком  или отстранить Подрядчика от выполнения работ в случае выявления нарушений охраны труда и промышленной безопасности.

2.4.3.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок.

2.4.4.	Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1.	Цена выполняемой работы по настоящему Договору определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №1) и составляет: ______________ (_____________________) российских рублей ___ коп,  в том числе НДС (18%) – _____________ (__________) российских рублей ____ коп.

- 3.2. Установленная цена Договора включает в себя все расходы, в том числе налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, включая НДС-18%, которые Заказчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.	Цена, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит.

3.4.		Оплата работ, выполненных Подрядчиком по договору производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после приемки выполненных работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуры, оформленных в порядке, предусмотренном п.5.3. настоящего Договора. Окончательный расчет по Договору производится  Заказчиком в течение 10 банковских дней после приемки всех выполненных работ и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки, оформленного в порядке, предусмотренном  п.5.4. настоящего договора.

3.5. Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- 3.6. Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

- Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число отчетного месяца, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.

- Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес _____________ подписанный протокол разногласий.

4. Производство работ

  - Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

  - Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ на Объекте.

  - В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной сметной документации передать ее Подрядчику.

  - Если изменения, указанные в п. 4.3 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора.

  - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1.	Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ.

В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.

5.3.	По окончании выполнения работ в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик передает результаты Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) и счет-фактуру. Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и о готовности к сдаче результата работ. Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора.

5.4.	По окончании выполнения работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами  окончательного «Акта сдачи-приемки работ». Подрядчик должен за десять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата  работ.

5.5.	В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4. Договора, отступлений Подрядчика от требований сметной   документации обязательных для Сторон норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления Акта.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.6.	При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный настоящим Договором срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

- Риски. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.

6.2. В случае обнаружения недостатков в качестве результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика с требованием об устранении недостатков за свой счет устранить выявленные  недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

7.	Особые условия

7.1.	 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору.

Заказчик имеет право не согласовывать списки Подрядчика, если в него включен работник, который:

- ранее привлекался к уголовной либо административной ответственности за хищение;

- находится под следствием за совершение уголовно - наказуемого деяния;

- ранее работал на подразделениях Заказчика и имеет взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

В случае если по вышеперечисленным или иным причинам Заказчик не согласовывал представленные списки работников, Подрядчик обязан  внести в них соответствующие корректировки и  направить Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

7.2.	Допуск работников Подрядчика на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.

7.3.	Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.4.	В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.5. 	В случае если Заказчиком будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 дней с даты  уведомления об этом Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. Одновременно Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления письменного уведомления, без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением договора.

- Ответственность Сторон.

8.1. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ указанного в п. 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.2. За нарушение Подрядчиком правил пропускного режима и правил внутреннего распорядка действующего на Объекте, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты ему штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за одно нарушение одним представителем Подрядчика.

8.3	Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.4. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 – 8.2. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.

8.5.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ.

8.6. В случае причинения вреда имуществу Заказчика и (или) жизни и здоровью третьих лиц в результате действий Подрядчика и/или его работников обязанность по возмещению ущерба в полном объеме возлагается на Подрядчика  в соответствии со статьями 1064 и 1079 ГК РФ.

8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.	Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.	Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10.	Порядок разрешения споров

10.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2.	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

11.	Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

11.3.	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.5.	Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами  и действует до 31.12.2014.

11.6.Неотъемлемой частью договора является:

Приложение № 1. Локальный сметный расчет.

Приложение № 2.  Акт сверки расчетов (форма).

12.	Адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК: ФГУП «РосРАО» 119017, Москва, Большая Ордынка, 24 ИНН: 4714004270 ОГРН: 1024701761534 Филиал «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Адрес: 603950 г. Нижний Новгород, ГСП-1027 Московское шоссе, 302А р/сч: 40502810600240014153 Банк: ФБ ФИЛИАЛА ОАО БАНК ВТБ в Нижнем Новгороде г.Н.Новгород к/сч: 30101810200000000837 БИК: 042202837 ИНН/КПП 4714004270/165945001 Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Директор Казанского отделения		                                  Директор

филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

______________________/Ф.Н.Казаков/             	        ___________________/                   /

м. п							                         м.п.

Приложение  № 1 к Договору от _________ №__________

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ Капитальный ремонт 2 этажа Производственно-аналитической базы с трансформаторной подстанцией Казанского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  |  |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  |  | Стоимость СМР в текущих ценах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. маш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |
| Раздел 1. Окна, двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников |  |  |  | 0,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Смена дверных приборов петли |  |  | 100 шт. приборов |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Смена дверных приборов замки врезные |  |  | 100 шт. приборов |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |  |  |  | 0,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Смена дверных приборов пружины |  |  | 100 шт. приборов |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 3,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Разборка покрытий полов дощатых |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков |  |  | 100 м2 основания |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Демонтаж подстилающих слоев шлаковых (толщиной 80мм) |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  | 14,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 80 мм |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 2,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 2,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 2,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Устройство плинтусов деревянных |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Стены, потолки 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 0,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  | 0,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором |  |  | 10 м трещин |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 5,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 5,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  |  | 2,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 2,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону |  |  | 100 м2 оклеиваемой поверхности |  |  |  | 2,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Помывочное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздевалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Разборка кирпичных стен |  |  | 1 м3 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников |  |  |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Обшивка каркасных стен досками обшивки |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Подшивка потолков досками обшивки |  |  | 100 м2 потолка |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Антисептирование водными растворами перегородок |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Антисептик водный |  |  | т |  |  |  | 0,0136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Демонтаж скрытой электропроводки |  |  | 100 м |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 100 м борозд |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 100 м борозд |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 100 м |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Монтаж. Выключатель полугерметический и герметический |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Монтаж. Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Монтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  |  | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Облицовка потолков влагостойкими гипсокартонными листами (ГКЛВ) |  |  | 100 м2 потолка |  |  |  | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Облицовка стен на цементном растворе плитками керамическими по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-технические и электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Установка ванн купальных прямых чугунных |  |  | 10 компл. |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм |  |  | 1 врезка |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм |  |  | 100 м труб |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм |  |  | 1 врезка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Установка смесителей |  |  | 10 шт. |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 100 м борозд |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 100 м |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Выключатель полугерметический и герметический |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помывочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  | 7,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Обшивка каркасных стен досками обшивки |  |  | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Подшивка потолков досками обшивки |  |  | 100 м2 потолка |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Антисептирование водными растворами перегородок |  |  | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Устройство лежаков (прим) |  |  | 1 м2 горизонтальной проекции |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Монтаж электропечи |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 100 м борозд |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 |  |  | 1 присоединение (3 фазы) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Монтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 100 м |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Монтаж. Выключатель полугерметический и герметический |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Ремонт комнаты хранения оружия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Облицовка потолков гипсокартонными листами по каркасу |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Демонтаж. Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Обрамление проемов угловой сталью |  |  | 1 т |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Казанского отделения		                                                                  Директор

филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

______________________/Ф.Н.Казаков/             	                                                            ___________________/                   /

м. п							                                                                                            м.п.

Приложение № 2 к Договору от ______________ №___________

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____

между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________

(наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)

за период: _________________________________

(квартал, год)

Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________

(наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________

(наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

| По данным Организации 1, руб. |  |  |  | По данным Организации 2, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное |  |  |  | Сальдо начальное |  |  |  |
| Договор № |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо начальное по договору: |  |  |  | Сальдо начальное по договору: |  |  |  |
| Итого оборот по договору: |  |  |  | Итого оборот по договору: |  |  |  |
| Сальдо конечное по договору: |  |  |  | Сальдо конечное по договору: |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  | Обороты за период |  |  |  |
| Сальдо конечное |  |  |  | Сальдо конечное |  |  |  |
| Сальдо конечное развернутое |  |  |  | Сальдо конечное развернутое |  |  |  |

| По данным Организации 1 на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) От Организации 1 Руководитель организации ________________________________________ ( ) Главный бухгалтер ________________________________________ ( ) м.п. | По данным Организации 2 на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) От Организации 2 Руководитель организации ________________________________________ ( ) Главный бухгалтер ________________________________________ ( ) м.п. |
| --- | --- |
| От Заказчика: _________________________________ (ФИО) м.п. | От Подрядчика: _________________________________ (ФИО) м.п. |