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на выполнение научно-исследовательской работы:
«Разработка базы данных и макета электронных карт загрязненности поймы р.Енисей. Разработка кадастра обследованных территорий р.Енисей»
	

	

	


г. Железногорск

2013 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование темы: «Разработка базы данных и макета электронных карт загрязненности поймы р.Енисей. Разработка кадастра обследованных территорий р.Енисей». 

1.2 Основание для разработки: Государственный контракт № Н.4.Д.21.25.11.1166(261) от 30.05.2011 «Реабилитация участков поймы реки Енисей», заключенный между Государственной корпорацией по атомной энергии и ФГУП «ГХК», дополнительное соглашение №2 от 22.02.2013. 
1.3 Заказчик:           ФГУП «ГХК»

1.4 Исполнитель:    
1.5 Срок выполнения работы:   
начало -      
01 июля 2013 года;

                                                 
окончание - 
01 ноября 2013 года.

2 ЦЕЛЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Основная цель НИОКР: разработка базы данных и макета электронных карт загрязненности поймы р.Енисей (в формате MapInfo), разработка кадастра обследованных территорий р.Енисей.

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

«Разработка базы данных и макета электронных карт загрязненности поймы р.Енисей. Разработка кадастра обследованных территорий р.Енисей»:
- подготовка базы данных и макета электронных карт загрязненности поймы р.Енисей (электронные карты в формате MapInfo);
- разработка кадастра карт обследованных территорий р.Енисей от места сброса сточных вод до 330 км вниз по течению (перечень информации о результатах обследований всех участков поймы с момента начала работ по ФЦП и указание всех карт по данным участкам).
4 ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Работа выполняется в два этапа:
1 Подготовка базы данных и макета электронных карт загрязненности поймы р.Енисей (электронные карты в формате MapInfo) 01.07.2013 - 31.08.2013;

2 Разработка кадастра карт обследованных территорий р.Енисей 01.09.2013 - 01.11.2013.
5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- база данных и макет электронных карт загрязненности поймы р.Енисей (электронных карты в формате MapInfo) на участке от места сброса до 330 км ниже места сброса сточных вод ФГУП «ГХК»;
- кадастр обследованных территорий р.Енисей;
- аннотационный отчет по первому этапу;
- итоговый отчет по выполненным работам за два этапа.
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